Příloha k Metodice pro správu kapitálových záměrů a oprav statutárního města Jihlavy

Pravidla pro schvalování víceletých závazků financování akcí

- Víceleté závazky financování lze schválit u akcí převyšujících 100 mil. Kč, v případě akcí do 100 mil. Kč na základě individuální domluvy s EO ve vazbě na aktuální stav rozpočtu a rozpočtový výhled.

- Návrh na rozpočtování akce do více let, případně následné úpravy závazků v jednotlivých letech, jsou předkládány k projednání zástupci vedení města na investiční poradě.

- Návrh na schválení víceletého závazku financování (popř. jeho úpravy) předkládá věcně příslušný odbor do ZM, věcně příslušný odbor zašle EO návrh ke stanovisku.

- Návrh bude obsahovat závazek financování pro následující rok/y, případně rozpočtové opatření (v případě potřeby finančních prostředků v aktuálním roce) a schválení nové akce (pokud akce ještě nebyla ZM schválena) – viz vzor dále.

- Po schválení návrhu ZM závazek financování propíše EO do investičního plánu města Jihlavy 
a do střednědobého výhledu rozpočtu města Jihlavy při jeho sestavování.

- Při sestavování rozpočtu na příslušný rok mají akce se schváleným víceletým závazkem financování v příslušném roce charakter mandatorních výdajů.

- V případě, že v průběhu aktuálního roku dojde k potřebě navýšení prostředků na realizaci akce se schváleným víceletým závazkem financování a celková odhadovaná částka určená na realizaci akce se:

- nezmění - předloží věcně příslušný odbor návrh do ZM, jehož součástí bude provedení rozpočtového opatření – navýšení rozpočtu a snížení závazku financování v následujícím roce/letech;

- změní - předloží věcně příslušný odbor požadavek na navýšení rozpočtu dle kompetenčního usnesení k rozpočtu platného pro aktuální rok a případně návrh do ZM na změnu závazku financování v následujícím roce/letech.

- V případě, že v průběhu aktuálního roku dojde k úspoře prostředků na realizaci akce a celková odhadovaná částka určená na realizaci akce se:

- nezmění - předloží věcně příslušný odbor návrh do ZM, jehož součástí bude provedení rozpočtového opatření – snížení rozpočtu a zvýšení závazku financování v následujícím roce/letech;

- změní - předloží věcně příslušný odbor požadavek na snížení rozpočtu dle kompetenčního usnesení k rozpočtu platného pro aktuální rok a případně návrh do ZM na změnu závazku financování v následujícím roce/letech.

- V případě, že dojde k úpravě výhledu financování akce v investičním plánu města Jihlavy pro další rok/y, aniž by došlo k úpravě alokace prostředků v aktuálním roce, předloží věcně příslušný odbor návrh do ZM, jehož součástí bude změna závazku financování akce v následujícím roce/letech.

- V případě, že v aktuálním roce dojde k nedočerpání rozpočtovaných finančních prostředků na akci se schváleným závazkem financování v následujícím roce/letech, převedou se tyto nevyčerpané prostředky (dle podkladu na zapojení disponibilního zůstatku od věcně příslušného odboru) prostřednictvím disponibilního zůstatku přes RM nebo ZM do roku následujícího.

- V případě požadavku na rozpis rozpočtu u akce se schváleným víceletým závazkem financování uvede věcně příslušný odbor do příslušného formuláře ve sloupci Víceletý závazek „ANO“.

VZOR návrhu do ZM v plném rozsahu

Návrh na schválení akce xxx, provedení rozpočtového opatření a schválení závazku financování pro roky 202x a 202x

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Jihlavy

schvaluje

Novou akci xxx

a schvaluje

provedení rozpočtového opatření:

zvýšení tř. 8 Financování pol. 8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - xxx ve výši xxx Kč a zvýšení výdajové stránky rozpočtu xxx ve výši xxx Kč.

a zavazuje se

k zajištění financování akce xxx ve výši xxx Kč v roce 202x a ve výši xxx Kč v roce 202x.

Důvodová zpráva:

Shrnutí:

Předmětem návrhu je schválení nové akce, její zařazení do rozpočtu města, rozpočtové opatření a schválení závazku financování této akce.

Popis problému:

Doplní věcně příslušný odbor.

Finanční kontrola:

Ve xxx je dostatek finančních prostředků na provedení rozpočtového opatření. Závazky financování v letech 202x a 202x budou kryty rozpočtovými příjmy těchto let, příp. mimorozpočtovými zdroji v případě disponibility finančních prostředků ve fondech, a budou pro tyto roky součástí rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu města Jihlavy.