ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  ÚŘADU

A

MĚSTSKÉ POLICIE

ZA

III. ČTVRTLETÍ  2023

Předkládá: Mgr. Petr Ryška

primátor města

| Zpráva o činnosti za období |  |  | III. Q. 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval | Mgr. Bc. Jan Jaroš, MPA | Odbor | EO |

- Vedoucí odboru

Od 1. 7. 2023 je účinná organizační změna v rámci Magistrátu města Jihlavy, kterou mimo jiné došlo k přesunu oddělení řízení obchodních společností a související agendy z odboru Kancelář primátora pod Ekonomický odbor.

Mimo dalších činností, jednání a vedení EO:

- Účast na jednáních RM a zasedání ZM, seminářích ZM;

- Účast na valných hromadách společností založených městem;

- Účast na jednáních Finančního výboru Zastupitelstva města Jihlavy – tajemník;

- Účast na investičních poradách;

- Účast na jednáních k úpravám investičního plánu města;

- Účast na jednáních ekonomické pracovní skupiny „Systém parkování“;

- Účast na jednáních řídícího výboru ITI JSA;

- Řízení ekonomické části projektu „Jednotné řízení příspěvkových organizací a obchodních společností“;

- Individuální setkání s jednateli obchodních společností města za účelem bližšího seznámení se s fungováním společností;

- Pokračování realizace záměru fungování finanční kontroly (správci rozpočtu);

- Průběžné schůzky se zástupci bank za účelem zjišťování aktuálních informací trhu.

- Oddělení analýz, rozpočtu a financování

V průběhu III. Q. 2023 bylo provedeno 51 rozpočtových opatření, z toho 38 rozpočtových opatření bylo provedeno na základě schválení RM, 3 rozpočtová opatření provedl EO v rámci stanoveného rozsahu pro provádění rozpočtových opatření. Zbývajících 10 rozpočtových opatření schválilo na základě předložených návrhů na provedení rozpočtového opatření ZM. Za III. Q. také bylo provedeno 43 změn rozpisu rozpočtu.

Hlavními činnostmi v III. Q. na úseku rozpočtu bylo zpracování návrhu rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2024 na I. čtení, které proběhlo 27. 9. 2023, a II. čtení, které proběhlo 11. 10. 2023, včetně souvisejících analýz (nevyčerpané výdaje, predikce daňových příjmů atd.) a článku do ERIN. Návrhy byly zpracovány na základě sběru podkladů od jednotlivých odborů a útvarů MMJ a MP. Došlo také k přípravě podkladových materiálů pro úpravu koeficientů k dani z nemovitých věcí.

Dále se pracovníci zabývali přípravou materiálů a zpracováním stanovisek pro návrhy ostatních odborů a útvarů MMJ a MP pro zasedání ZM v září 2023, přípravou materiálů a zpracováním stanovisek pro zasedání Rady města Jihlavy a plněním přijatých usnesení. Jmenovitě šlo zejména o zpracování návrhu na úspory rozpočtu, který bude předložen na 9. zasedání ZM v říjnu 2023. Vypracování tohoto návrhu předcházely porady s odbory a útvary MMJ, kde se hledaly konkrétní možnosti úspor v jejich rozpočtech. Mezi další činnosti lze zmínit zpracování nových splátkových kalendářů pro společnost TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. včetně výpočtu hrubého grantového ekvivalentu u jednotlivých smluv, vyčíslení podílu volných bytů v MPR či vyhodnocení a úprava zapojení účtů do cash pooling.

V oblasti metodické pomoci pracovníci průběžně poskytovali pomoc odborům a útvarům MMJ a MP při určení rozpočtové skladby, rozpisu rozpočtu či formulaci usnesení ve věci rozpočtového opatření (včetně jednání s OTS ohledně čerpání Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací). V rámci přehledu o plnění rozpočtu upozorňovali jednotlivé odbory a útvary na vzniklé nedostatky a návrhy nápravných opatření.

Na úseku správců rozpočtu byla v III. Q. v rámci metodické pomoci průběžně poskytována pomoc odborům a útvarům MMJ a MP v oblasti čerpání rozpočtu, vazby dokladů na finanční krytí v objednávce, smlouvě, limitovaném příslibu či určení rozpočtové skladby. V rámci metodické činnosti byla také aktualizována metodika „Způsob provedení finanční kontroly a úhrady faktur u výstavby Horácké multifunkční arény“.

V oblasti porušení rozpočtové kázně došlo za III. Q. k jednomu rozhodnutí o neuložení povinnosti odvodu.

Na základě Zásad pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury byl ve III. Q. vystaven předpis pro platbu investičního příspěvku v celkové výši 398 074,82 Kč.

V souvislosti se správou kapitálových záměrů a oprav nad 6 mil. Kč byla prováděna pravidelná činnost v podobě zadávání předložených nových záměrů na investičních poradách do modulu Rozvojové plány a projekty IS VERA (dále jen „modul“) dle Metodiky pro správu kapitálových záměrů a oprav statutárního města Jihlavy schválené zastupitelstvem města, dále v podobě aktualizace údajů v modulu dle usnesení ZM, RM a požadavků odborů či útvarů MMJ a MP (dále jen „odbory“). Na základě zaslaných podkladů od věcně příslušných odborů k návrhu rozpočtu na rok 2024 a verze na I. čtení rozpočtu došlo k úpravám v investičním plánu města a modulu. Dne 26. 7. 2023 se uskutečnilo další online jednání se zástupcem společnosti VERA k vyjasnění nesrovnalostí v požadavcích města na úpravu modulu, na kterém bylo přislíbeno vyřešení některých z nich v rámci aktualizace verze 04 IS VERA a byla domluvena spoluúčast města (OARF) na testování změn modulu v rámci této aktualizace. Z důvodu vzájemné provázanosti strategického plánování města, střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtového procesu a investičního plánu města spolu s modulem proběhly schůzky s novým manažerem strategií města (ORM). I nadále probíhala spolupráce s OI na úpravě aplikace GIS k vizuálnímu zobrazení investičního plánu města.

Vzhledem k nastavování nového procesu reportování v rámci projektu Jednotný systém řízení příspěvkových organizací a obchodních společností (dále jen „JSŘPOOS“) bylo předběžně se souhlasem zástupců vedení města domluveno s obchodními společnostmi ve 100% vlastnictví města zasílání reportů v podobě základních účetních výkazů 
(tj. rozvahy a výsledovky v členění na jednotlivá střediska dané společnosti) vygenerovaných IS jednotlivých obchodních společností za uplynulé čtvrtletí a to od dubna 2023 se zasláním první čtvrtletního reportu na konci července 2023. Následné zpracovávání (ukládání a vyhodnocování) takto zaslaných výkazů bylo řešeno se zástupci společnosti GORDIC spol. s r.o. V návaznosti na zjištěné rozdíly mezi ekonomickými daty získanými v rámci JSŘPOOS (po účetní závěrce společností) a hodnotami vykázanými v příloze účetní závěrky jednotlivých obchodních společností za rok 2022 (mimo společnost HC Dukla Jihlava, s.r.o.) byla prováděna kontrola a vyhodnocení oprav měsíčních reportů zaslaných obchodními společnostmi města v průběhu roku 2022.

- Oddělení správy daní a pohledávek

V hodnoceném období bylo na oddělení zpracováno celkem  1 298 došlých písemností a vypraveno 1 830 vlastních písemností.

- Úsek místních poplatků

V rámci agendy místních poplatků jsou spravovány poplatkové povinnosti daňových subjektů (poplatníků a plátců) na místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, na místním poplatku ze psů a na místním poplatku z pobytu. Za účelem správného zjištění a stanovení daní (místních poplatků) a zabezpečení jejich úhrady jsou do evidence daní (místních poplatků) průběžně zaznamenávány skutečnosti zjištěné na základě splněné ohlašovací povinnosti daňových subjektů či na základě vyhledávací činnosti správce daně (např. přistěhování, odstěhování poplatníka do města Jihlavy, vznik / zánik vlastnického práva k věci podléhající poplatkové povinnosti, úmrtí či zánik daňového subjektu, atd.) mající vliv na vznik či zánik daňových (poplatkových) povinností, dále jsou sledovány a zpracovávány úhrady místních poplatků a z toho vyplývající přeplatky, nedoplatky a případné převody. V případě vzniku daňových nedoplatků jsou daňové subjekty nejprve vyzývány k jejich úhradě a následně jsou daně (místní poplatky) vyměřeny platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem z moci úřední. Po uplynutí náhradní lhůty splatnosti jsou daňové nedoplatky ve lhůtě stanovené platnou interní směrnicí stanovující postup pro evidenci, vymáhání a odpis pohledávek předávány k vymáhání.

Ve vykazovaném čtvrtletí bylo na přepážkách obslouženo celkem 683 klientů (z toho 525 klientů řešilo místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, 158 klientů řešilo poplatek ze psů, u poplatku z pobytu není údaj sledován).

Z celkového počtu obsloužených klientů platilo na přepážkách 215 klientů kartou poplatek v celkové výši 144 050 Kč.

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Sazba místního poplatku činí v letošním roce 804,00 Kč, lhůta splatnosti poplatku za poplatkové období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 uplynula dne 30. 6. 2023.

K 30. 9. 2023 bylo na místním poplatku vybráno celkem 32 789 750 Kč, což představuje 83,45 % z celkového počtu poplatkových povinností.

Správcem daně bylo ve sledovaném období prověřeno a následně zaevidováno 637 případů osvobození od placení místního poplatku.

Na základě avíz z ROB byly provedeny v IS VERA aktualizace u  2 254 poplatníků.

Byla aktualizována data o nemovitostech podléhajících zpoplatnění, jejichž vlastníci nesplnili ohlašovací povinnost a správce daně prováděl průběžně vyhledávací činnost. Na základě vyhledávací činnosti bylo zasláno 14 vyrozumění o zavedení poplatkové povinnosti vztahující se k nemovitým věcem podléhajícím poplatkové povinnosti.

Bylo vydáno 24 platebních výměrů. Byly odeslány upomínky na nedoplatky vlastníkům nemovitostí bez trvalého pobytu a poplatníkům s pobytem na území města Jihlavy (1 881 e-mailů).

Probíhalo průběžné ruční párování došlých plateb u 1 165 poplatníků, které se v IS nerozúčtovaly na jednotlivé poplatníky, převody a zápočty mezi poplatky a byly prováděny opravy databáze poplatníků po kontrole konzistence dat.

Bylo vyřízeno 73 žádostí poplatníků o vrácení přeplatku na místním poplatku.

Na základě podkladů z úseku vymáhání pohledávek byly z účetnictví města z důvodu zániku vyřazeny pohledávky v souhrnné výši 323 932,66 Kč a pro nedobytnost odepsány na podrozvahu pohledávky v souhrnné výši 17 620 Kč.

V uvedeném období byl vyměřen poplatek za odpadové hospodářství z titulu trvalého pobytu formou hromadného předpisného seznamu. Bylo založeno 4 171 řízení v celkové sumě 4 074 892 Kč. Před samotným vyměřením byly provedeny přípravné práce jako rozúčtování plateb, likvidace plateb, převodů a storen, ztotožnění externích subjektů a nastaveny převody poplatkových povinností u nezletilých dětí na zákonné zástupce v počtu 92 ks.

Místní poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů ve městě činí v letošním roce 500 Kč za prvního psa, 1 000 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, 200 Kč za prvního psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let a 300 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let. Splatnost místního poplatku uplynula dne 31. března 2023.

K 30. 9. 2023 bylo na místním poplatku vybráno celkem 1 322 283 Kč, což představuje 96,5 % z celkového počtu poplatkových povinností.

Ve sledovaném období bylo vydáno 76 platebních výměrů. Bylo odesláno 77 upomínek poplatníkům, kteří ve lhůtě neuhradili poplatek ze psů za rok 2023 (e-mailem 77, SMS 0). Bylo vyřízeno 16 žádostí poplatníka o vrácení přeplatku na místním poplatku.

Na základě podkladů z úseku vymáhání pohledávek byly z účetnictví města z důvodu zániku vyřazeny pohledávky v souhrnné výši 5 292,00 Kč.

Poplatek z pobytu

Předmětem místního poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Sazba místního poplatku v Jihlavě v letošním roce činí 12,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku, maximální částka vybraná od jednoho poplatníka tedy představuje částku 708,- Kč. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka a odvést jej správci daně nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního čtvrtletí.

K 15. 7. 2023 byl termín pro vyúčtování a úhradu poplatku z pobytu za předešlé čtvrtletí. Vyúčtování bylo podáváno prostřednictvím aplikace vytvořené EO a OI, která umožňuje komunikaci mezi správcem daně a plátcem a odstraňuje problémy plynoucí z aplikační praxe novely zákona o místních poplatcích.

K datu 30. 9. 2023 evidoval správce daně celkem 67 plátců poplatku z pobytu. V termínu splatnosti místního poplatku podalo vyúčtování místního poplatku prostřednictvím aplikace všech 67 registrovaných poskytovatelů úplatného pobytu (plátců) ve městě, z nichž 47 uhradilo místní poplatek v celkové výši 177 576,00 Kč a jeden plátce místní poplatek ve výši 8 544,00 Kč doposud neuhradil (subjekt je v insolvenčním řízení). 20 plátců v předchozím kalendářním období neposkytlo žádný pobyt podléhající místnímu poplatku.

Evidence cizinců s pobytem v Jihlavě

Údaje o cizincích přihlášených v Jihlavě jsou na EO zpracovávány pro potřeby celého magistrátu. EO získává informace o přihlášení či odhlášení pobytu cizinců na území města na základě výpisů z Registru obyvatel, AISEO (Agendový informační systém evidence obyvatel) a AISC (Agendový informační systém cizinců), které jsou poskytovány Systémem základních registrů na žádost v cca 14denních intervalech.

Podle údajů z  agendového informačního systému cizinců bylo přihlášeno k pobytu v Jihlavě ve sledovaném období celkem 718 cizinců, cizinců vyřazených z ohlašovny bylo celkem 269.

Průběžně se řeší reklamace údajů o cizincích ve spolupráci s Ministerstvem vnitra - OAMP. Z celkového počtu 7 402 cizinců je v procesu reklamačního řízení z důvodu chybných údajů nebo nesouladu mezi ROB a AISC celkem 49 cizinců.

Poskytování cestovních náhrad, likvidace cestovních příkazů

V rámci agendy poskytování cestovních náhrad a likvidace cestovních příkazů byla v závěru každého měsíce zpracována sestava počtu stravenek, na které nemají zaměstnanci nárok z důvodu poskytnutí stravného na pracovní cestě, a byla vypracována sestava výše cestovních náhrad, které jsou propláceny společně se mzdou. Rovněž byly zpracovány sestavy týkající se cestovních náhrad zahraničních pracovních cest. Celkem bylo vyúčtováno 568 cestovních příkazů.

Veřejné sbírky

Byla vykonávána agenda veřejných sbírek v rozsahu kompetencí svěřených obecnímu úřadu, to znamená, že byl prováděn dozor nad zapečetěním a rozpečetěním pokladniček včetně vyhotovení zápisu o výši finanční částky. Ve sledovaném období proběhlo zapečetění 45 a rozpečetění 5 pokladniček u subjektů oprávněných ke konání veřejné sbírky. Počet zapečetěných pokladniček v oběhu byl ke konci čtvrtletí 84 ks.

- Úsek vymáhání pohledávek

Pracovníci pověření agendou vymáhání pohledávek zabezpečují proces vymáhání splatných pohledávek města vzniklé z přenesené i samostatné působnosti od okamžiku jejich převzetí z příslušných odborů magistrátu až do okamžiku jejich zániku (úhrada, uplynutí zákonných lhůt pro vymáhání, zánik/úmrtí dlužníka bez právního nástupnictví, atd.). V případě vymáhání pohledávek z přenesené působnosti města má oddělení správy daní a poplatků postavení správce daně a vymáhá pohledávky v režimu daňového řízení dle daňového řádu.

Pracovníci pověření agendou vymáhání pohledávek vydávají také potvrzení o stavu osobního daňového účtu, resp. o bezdlužnosti jak v rámci přenesené, tak samostatné působnosti.

Vymáhání pohledávek z přenesené působnosti

Správce daně využívá všech způsobů vymáhání stanovených daňovým řádem, tj. daňovou exekucí, prostřednictvím soudního exekutora, uplatněním nedoplatků

Výzvy k poskytnutí součinnosti jsou osobám zúčastněným na správě daní zasílány za účelem zjištění majetkových poměrů, popř. kontaktních údajů dlužníků (primárně zjištění zaměstnavatele od zdravotních pojišťoven a zjištění stavu finančních prostředků na účtech dlužníků), a to buď formou hromadných dotazů (v rámci jedné žádosti dotazovány desítky až stovky daňových subjektů) nebo formou jednotlivých dotazů na konkrétní daňový subjekt (např. již zjištěnému zaměstnavateli, zda stále trvá pracovní poměr; úřadům práce ohledně kontaktních údajů a pobírání dávek v exekučně postižitelné výši; vězeňské službě ČR ohledně délky trestu a případného pracovního zařazení  dlužníka, apod.).

V hodnoceném období bylo zasláno celkem 53 hromadných výzev zdravotním pojišťovnám a poskytovatelům platebních služeb a 13 individuálních výzev, jimiž byly lustrovány majetkové poměry celkem 1 882 dlužníků.

Ve sledovaném období bylo zasláno dlužníkům celkem 311 vyrozumění o výši nedoplatků.

Případy vymáhání pohledávek podle způsobu vymáhání a vydaná související rozhodnutí ve sledovaném období:

| Způsob vymáhání | Počet |
| --- | --- |
| Daňová exekuce (vede správce daně) |  |
| - vydané exekuční příkazy (zahájení daňové exekuce) | 322 |
| - vyrozumění o právní moci exekučního příkazu (finalizována exekuce) | 309 |
| - rozhodnutí o zastavení daňové exekuce * | 57 |
| - rozhodnutí o pokračování ve srážkách (při změně plátce mzdy) | 49 |
| - rozhodnutí o námitce proti exekučnímu příkazu | 1 |
| Soudní exekuce (vede soudní exekutor na základě exekučního návrhu) |  |
| - exekuční návrhy | 10 |
| Přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení | 16 |
| Přihlášení pohledávek do řízení o pozůstalosti | 11 |
| Přihlášení pohledávek do veřejné dražby | 2 |
| Předání pohledávek k vymáhání obecnému správci daně (celní správa) | 183 |
| Rozhodnutí o posečkání s úhradou nedoplatku a rozložení jeho úhrady do splátek | 9 |

* Nejčastějšími důvody zastavení daňové exekuce jsou odpadnutí důvodu, pro který byla daňová exekuce nařízena (došlo k zaplacení vymáhané pohledávky jiným způsobem než z nařízené exekuce, např. dlužník uhradí přímo správci daně) nebo zjištění, že pro nařízení exekuce nebyly splněny zákonné podmínky, když dodatečně vyjde najevo, že ke dni vydání exekučního příkazu neexistoval pracovněprávní vztah dlužníka k zaměstnavateli označenému v exekučním příkazu, popř. účet

V rámci činnosti tzv. terénního pracovníka bylo v hodnoceném období vymoženo celkem 159 361,00 Kč, z toho 91 941,00 Kč na nedoplatcích na místním poplatku za komunální odpad a 67 420,00 Kč na pokutách uložených odborem dopravy.

Vymáhání pohledávek ze samostatné působnosti

V oblasti vymáhání pohledávek z titulu neuhrazeného nájemného bytů či nebytových prostor jsou případy neuhrazených pohledávek po splatnosti projednávány na společném jednání zaměstnanců, kterým je svěřeno vymáhání pohledávek, správa bytů a nebytových prostor a výkon sociální správy, které se koná 1x měsíčně, přičemž z jednání vyplyne způsob, jakým bude dále vůči těmto dlužníkům postupováno.

Po převzetí pohledávek k vymáhání je možno uzavřít s dlužníkem dohodu o úhradě dluhu ve splátkách při současném uznání dluhu, pokud o to dlužník požádá.

Pokud dlužník poruší dohodu o splátkách nebo není pohledávka uhrazena ani v náhradní lhůtě stanovené upomínkou, je dlužníkovi zaslána předžalobní výzva a následně je věcně a místně příslušnému soudu zaslána žaloba o zaplacení dlužné částky. Nesplní-li dlužník svoji platební povinnost uloženou pravomocným rozhodnutím soudu a není-li s dlužníkem uzavřena dohoda o úhradě dluhu ve splátkách, je následně podáván exekuční návrh k soudnímu exekutorovi.

V průběhu sledovaného období bylo zasláno 89 výzev k úhradě dluhu a 16 před žalobních výzev.

8 dlužníků uznalo dluh co do důvodu a výše a následně s nimi byla uzavřena dohoda o jeho úhradě ve splátkách a 6 dlužníků uznalo dluh co do důvodu a výše (bez dohody o úhradě ve splátkách).

Dále bylo podáno 6 návrhů na vydání platebního rozkazu, 4 návrhy na nařízení exekuce, 3 přihlášky pohledávek do dědického řízení a 1 přihláška pohledávek do insolvenčního řízení.

S účinností dnem 1. ledna 2022 byla přijata právní úprava zastavení dlouhodobě bezvýsledných exekucí (tzv. marných exekucí), která je uplatnitelná od 1. ledna 2023. Tato právní úprava se týká téměř všech dlouhodobě bezvýsledných exekucí, u nichž nedošlo po dobu posledních 6 let počítaných po vyznačení doložky provedení exekuce ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti ve výši postačující alespoň ke krytí nákladů exekuce a exekucí není postižena nemovitá věc. U takovýchto exekucí vyzve soudní exekutor oprávněného (věřitele), aby ve lhůtě 30 dnů sdělil, zda souhlasí či nesouhlasí se zastavením exekuce. V případě vyslovení nesouhlasu je věřitel povinen složit soudnímu exekutorovi zálohu na další vedení exekuce (500 Kč + DPH), čímž se lhůta pro vymáhání prodlužuje o další 3 roky. V průběhu sledovaného období bylo doručeno 52 výzev soudního exekutora k vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zastavením exekucí, přičemž bylo odesláno 52 odpovědí (51x nesouhlas a 1x souhlas se zastavením exekuce).

Převzaté a vymožené pohledávky

|  | Počet | Částka |
| --- | --- | --- |
| Pohledávky převzaté k vymáhání | 545 | 2 418 186,85 Kč |
| Vymožené pohledávky | 1244 | 1 959 688,72 Kč |

Odpisy a vyřazení pohledávek

Na základě podkladů zpracovaných úsekem vymáhání pohledávek v srpnu 2023 byly z účetnictví města z důvodu zániku vyřazeny pohledávky z přenesené působnosti v souhrnné výši 596 999,27 Kč a pohledávky ze samostatné působnosti v souhrnné výši 2 579 315,97 Kč.

Dále byly pro nedobytnost odepsány na podrozvahu pohledávky z přenesené působnosti v souhrnné výši 225 518,00 Kč a pohledávky ze samostatné  působnosti v souhrnné výši 498 592,61 Kč.

Dále byly z podrozvahy z důvodu zániku vyřazeny pohledávky v celkové výši 2 362,50 Kč.

- Oddělení účetnictví

Oddělení účetnictví zajišťuje hospodaření statutárního města Jihlava z účetního hlediska a rovněž zabezpečuje veškerý platební styk. Zajišťuje odesílání výkazů do systému státní poklady po ukončení měsíčních závěrek. Průběžně je prováděno účtování příslušných účetních případů. Zajišťuje agendu daně z  přidané hodnoty a daně z příjmů. Vede evidenci došlých a vystavených faktur a  evidenci příkazových bloků.

V uvedeném čtvrtletí proběhly pravidelné měsíční účetní závěrky za jednotlivá období.

Byl zaúčtován předložený a schválený odpis pohledávek. U těchto pohledávek byly současně zrušeny opravné položky, vše bylo zaúčtováno. Oddělení účetnictví poskytovalo součinnosti v rámci připomínkování smluv jiným odborům. Byl vytvořen Plán inventur a jmenováni členové inventarizační komise.

Během tohoto období byla prováděna denní evidence došlých faktur, denní odesílání potřebných plateb včetně vracení přeplatků složenkami B a denní načítání dat z jednotlivých bankovních ústavů a dešifrování složenek typu A. Dle potřeby MMJ byly zaváděny nové kódy poplatků, kódy rozúčtování a také nové šablony na pokladnu.

Oddělení aktualizovalo soubor nedokončeného majetku vždy za poslední uzavřené účetní období (v souboru je pro všechny odbory zpracován stav nedokončeného majetku na  účtech 041 a 042 dle ORG a ORJ a je zřejmé, z kterých faktur, plateb, se  stav pořizovaného nedokončeného majetku skládá).

Dle potřeb byly pravidelně aktualizovány tabulky exekuce, insolvence a dohody o výši splátek. Na žádost odborů byly odesílány výpisy z účtů.

Oddělení dále zabezpečilo práce spojené s příkazovými bloky. Příkazové bloky jsou průběžně vyzvedávány a následně vydávány na MP Jihlava a jednotlivé odbory MMJ dle  potřeby.

Oddělení účetnictví zabezpečovalo poskytování podkladů a přehledů pro jednotlivé projekty dle  požadavků odborů. Dále poskytlo součinnost v řešení smluv s jinými odbory.

Často jsou řešeny nesrovnalosti v podkladech pro fakturaci. Všechny účetní průběžně dohledávají správné variabilní symboly uskutečněných i  přijatých plateb a provádějí párování do jednotlivých agend.

Měsíčně byly prováděny kontroly majetku a oprávek v návaznosti na evidenci MO MMJ. Současně je kontrolováno na evidenci MO MMJ rozpouštění transferů.

Oddělení dále provádělo připomínkování některých návrhů např. na vyřazení majetku a vyhotovilo stanoviska k některým návrhům do RM, ZM. Odborná pracovnice na  problematiku DPH prováděla průběžně konzultace k dalším smlouvám s problematikou DPH.

Bylo zabezpečeno proúčtování plateb i předpisů na příjmovém kódu 541 – výzva – úsekové měření odboru dopravy, kódu 542 - pokuta - úsekové měření a 532 – vážení kamionů a řešily se navazující práce.  Celkově bylo odesláno od začátku roku za všechny příjmové kódy 1 023 vratek. Z toho bylo převodem 638, 359 poukázkou B a 25 pokladnou.

V rámci měsíčních závěrek proběhly kontroly:

- Zůstatků jednotlivých bankovních účtů na hlavní knihu;

- Vazeb ve fondech a další okruhy;

- Stavu peněz na cestě;

- Stavu pokladen;

- Vazeb depozit;

- Účtování PAP;

- Účtování TZ, IcoAP, IcoTr;

- Mezivýkazových vazeb;

- Kontrola plateb uskutečněných na terminálech a dosud nepřipsaných plateb na bankovní účty města a kontrola stavu účtů v souvislosti s tímto typem plateb.

Statistika účetních obratů za hodnocené čtvrtletí k datu 30. 9. 2023:

| Agenda | Počet |
| --- | --- |
| Banka – KB | 37 626 |
| Pokladna – KP | 39 392 |
| Majetek – MM | 50 392 |
| Příjmy – PD | 23 660 |
| Výdaje – PV | 4 535 |
| Ruční pořizování v agendě účetnictví - QR | 567 |
| QZ Zápočty | 26 |

Problematika DPH

Odpovědná pracovnice agendy DPH zabezpečila pravidelné měsíční zpracování a  odesílání přiznání k DPH a rovněž KH. Dále tato pracovnice vytvářela, odesílala a dokladovala dodatečná přiznání k DPH včetně KH u faktur pozdě dodaných, či chybně předkontovaných, zapsaných bez DPH.

Metodička DPH prováděla průběžně konzultace a poskytovala metodickou pomoc věcně příslušným odborům k problematice DPH.

V průběhu uplynulého čtvrtletí činil předběžný odvod vůči finančnímu úřadu částku 9.842.636 Kč.

- Oddělení řízení obchodních společností

Za 3. čtvrtletí 2023 byly Radě města Jihlavy předloženy návrhy těchto obchodních společností města:

- SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (1 návrh);

- HC Dukla Jihlava, s.r.o. (1 návrh);

- DS Stříbrné Terasy o.p.s. (1 návrh);

- Ostatní (4 návrhy).

Smlouvy, dohody a dodatky uzavřené na základě usnesení Rady města Jihlavy:

- Dodatek č. 22 k Nájemní smlouvě č. 2261/MO/01 mezi statutárním městem Jihlava a obchodní společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

Za 3. čtvrtletí 2023 byly Radě města Jihlavy při výkonu působnosti valné hromady předloženy návrhy těchto obchodních společností města:

- Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. (3 návrhy);

- SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (5 návrhů);

- Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o. (2 návrhy).

Smlouvy, dohody a dodatky uzavřené na základě usnesení Rady města Jihlavy při výkonu působnosti valné hromady:

-

Za 3. čtvrtletí 2023 byly Zastupitelstvu města Jihlavy předloženy návrhy těchto obchodních společností města:

- DS Stříbrné Terasy o.p.s. (1 návrh);

- TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. (1 návrh);

- Nová obchodní společnost (1 návrh).

Smlouvy, dohody a dodatky uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva města Jihlavy:

- Smlouva o poskytnutí investiční dotace mezi statutárním městem Jihlava a společností DS Stříbrné Terasy o.p.s.;

- Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O ZÁPŮJČCE ev. č. 1694/KP/2018 mezi statutárním městem Jihlava a obchodní společností TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.;

- Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O ZÁPŮJČCE ev. č. 1163/KP/2019 mezi statutárním městem Jihlava a obchodní společností TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.;

- Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O ZÁPŮJČCE ev. č. 840/KP/2020 mezi statutárním městem Jihlava a obchodní společností TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.;

- Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O ZÁPŮJČCE ev. č. 175/KP/2021 mezi statutárním městem Jihlava a obchodní společností TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Ostatní činnost:

- Příprava podkladů pro založení nové obchodní společnosti (harmonogram založení, živnostenská oprávnění, záměr založení, výběrové řízení na obsazení funkce jednatele/jednatelky, smlouva o výkonu funkce jednatele)

- Poptávky ZP – SMJ s.r.o. (bazén E. Rošického, Vodní ráj), SML Jihlava, s.r.o. (hřbitovy)

- Předpisy nájemného

- Příprava změny pachtovní smlouvy se SML Jihlava, s.r.o. (pozemkové změny)

- Příprava na archivaci dokumentů

- Řešení spisové služby

- Účast na DR obchodních společností.

- Ú část na představenstvech společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA a.s.

- Společné setkání obchodních společností, na kterém byla řešena tato témata: hodnocení jednatelů, zasílání ekonomických reportů na EO, energetika OS.

- Jednání s externími právními zástupci ohledně zakladatelské listiny nové OS

- Tvorba prezentace na pracovní seminář zastupitelstva týkající se založení nové OS

Použité zkratky:

EO – ekonomický odbor;

OŽP – odbor životního prostředí;

ROB – Registr obyvatel;

ZM – Zastupitelstvo města Jihlavy;

RM – Rada města Jihlavy;

MV – Ministerstvo vnitra;

MF – Ministerstvo financí ČR;

VO – vedoucí odboru;

DPH – daň z přidané hodnoty;

KB, a.s. – Komerční banka, a.s.;

SVJ – společenství vlastníků jednotek;

ORJ – organizační jednotka;

ORG – organizační číslo;

DPPO – daň z příjmů právnických osob;

FRR - Fond rezerv a rozvoje;

IS – informační systém;

ZBÚ – základní běžný účet;

KH – kontrolní hlášení;

PAP – pomocný analytický přehled;

JSŘPOOS – Jednotný systém řízení příspěvkových a obchodních společností;

MMJ – Magistrát města Jihlavy;

OARF – oddělení analýz, rozpočtu a financování;

OÚ – oddělení účetnictví;

ÚIAK – útvar interního auditu a kontroly;

ITI JSA – Integrované územní investice Jihlavské sídelní aglomerace;

ŘV IPRÚ – Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území;

DZ – disponibilní zůstatek.

| Zpráva o činnosti za období |  |  | III. Q. 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval | Ing. Jaroslava Bradová | Odbor | IA |

INTERNÍ AUDIT:

Auditní zakázky:

- Audit Plnění doporučení z provedených auditů za období 2020 – 2022

Dokončení auditu, projednání auditní zprávy, předložení radě města na vědomí na jednání dne 5.10.2023.

- Vyřazování majetku náměstkem primátora (podklady pro majetkovou komisi)

Dokončení auditu, projednání auditní zprávy, bude předložena radě města na vědomí (jednání dne 19.10.2023).

- Externí konzultační činnosti

Dokončení auditu, projednání auditní zprávy, bude předložena radě města na vědomí (jednání dne 19.10.2023).

- Administrace finančních příspěvků poskytovaných na obnovu nemovitých kulturních památek

V realizaci.

- Audit udržitelného rozvoje

Vypořádání připomínek oponenta a vložení do informačního systému, jednání s oponentem na místě.

Činnost ostatní:

- Účast na poradách vedoucích odborů

- Účast na jednání Zastupitelstva města Jihlavy

- Výkon tajemníka Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jihlavy

- Člen inventurní komise - pravidelná kontrola pokladny (opatrovnictví)

- Člen kontrolní skupiny - následné veřejnosprávní kontroly na místě u příspěvkových organizací

- Absolvování odborné konference Efektivní nakládání s veřejným majetkem (Masarykova univerzita Brno)

- Absolvování semináře k problematice veřejných zakázek malého rozsahu

- Spoluúčast na přípravě výjezdní porady vedoucích pracovníků

- Pracovní schůzka k auditu udržitelného rozvoje

- Zpracování Zprávy o činnosti za 2. čtvrtletí 2023

- Účast na prezentaci SW na řídící kontrolu pro příspěvkové organizace

Kontrola:

- Následné veřejnosprávní kontroly na místě u příspěvkových organizací:

- Plánované kontroly

- Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace – kontrola neukončena

- Městská knihovna Jihlava, příspěvková organizace – kontrola neukončena

- Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspěvková organizace  – kontrola neukončena

- Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, příspěvková organizace – kontrola neukončena

- Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace – kontrola neukončena

- Základní škola Jihlava, Seifertova 5, příspěvková organizace – kontrola neukončena

- Základní škola Jihlava,Kollárova 30, příspěvková organizace – kontrola neukončena

- Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace – kontrola neukončena

- Základní škola T.G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace – kontrola ukončena

- Základní umělecká škola Jihlava, příspěvková organizace – kontrola neukončena

- Mimořádné kontroly

- Brána Jihlavy, příspěvková organizace – kontrola ukončena

Protokoly z ukončených kontrol byly / budou předloženy RM na vědomí.

- Následné veřejnosprávní kontroly na místě příjemců dotací města:

- Plánované kontroly

- Občanská poradna Jihlava, z. s. – kontrola ukončena

- Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava – kontrola neukončena

- VERBARIUM, z.s. – kontrola neukončena

- Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s. – kontrola neukončena

Protokoly z kontrol byly / budou předloženy primátorovi města a jsou uloženy u Útvaru interního auditu a kontroly. Informace o provedených kontrolách byly / budou poskytnuty vedoucím příslušných odborů.

- Vnitřní kontroly na odborech MMJ dle Směrnice o provádění kontrol:

- Kontrola dodržování Směrnice o pokladní službě, o provádění pokladních operací a 
o evidenci cenin a přísně zúčtovatelných tiskopisů

- Ohlášené kontroly

- MP – kontrola ukončena

- OŽP – kontrola ukončena

- OSV – kontrola ukončena

- SPO – kontrola ukončena

- T – veřejné opatrovnictví – kontrola ukončena

- Kontroly bez předchozího ohlášení

- MO – kontrola ukončena

- ORM – kontrola neukončena

- SÚ – kontrola neukončena

- Ostatní vnitřní kontroly

- Kontrola evidování docházky do zaměstnání prostřednictvím docházkového systému za I. pololetí 2023 – kontrola ukončena

- Kontrola překážky v práci na straně zaměstnance (návštěva lékaře v pracovní době) – kontrola ukončena

- Kontrola dočasné pracovní neschopnosti za II. Q 2023 (1 zaměstnanec) – kontrola ukončena

- Kontrola dočasné pracovní neschopnosti za III. Q 2023 (1 zaměstnanec) – kontrola ukončena

Záznamy z kontrol byly předloženy příslušným vedoucím odborů a tajemníkovi Magistrátu města Jihlavy / primátorovi statutárního města Jihlavy a jsou uloženy u Útvaru interního auditu a kontroly.

- Různé:

- Evidence cenin (jízdenky MHD), 03.07.2023 zpracování výkazu spotřeby jízdenek MHD za

- II. čtvrtletí 2023 + kontrola fyzického stavu jízdenek vedoucí ÚIAK

- Konzultační činnost s příspěvkovými organizacemi

- Konzultační činnost s OŠKT týkající se příspěvkových organizací

- Pravidelné týdenní konzultace s vedoucí ÚIAK

- Seznámení primátora s výsledkem mimořádné následné veřejnosprávní kontroly na místě u příspěvkové organizace

- Konzultace s právním oddělením a zpracování materiálů pro vyřízení žádosti podané dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

- Účast na prezentaci společnosti GORDIC spol. s r.o. ohledně programu GINIS (oblast řídící kontroly pro příspěvkové organizace)

- Účast na jednání OŠKT ohledně nastavení řídící kontroly u příspěvkové organizace na přechodné období do nástupu nového ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

- Jednání na odboru KT (právní oddělení) – posouzení zákonnosti smluvních ujednání (Smlouva o poskytnutí finanční dotace)

- Jednání se zástupci spolku DUKLA JIHLAVA – mládež, z.s. ve věci účtování dotací

- Zpracování žádosti o poskytnutí stanoviska MPSV ve věci posouzení uznatelnosti nákladů hrazených z dotace města.

- Posouzení a připomínkování vyúčtování TJ Sokol Jihlava za rok 2022 (DIOD – smlouva o veřejné službě)

- Posouzení vyúčtování TJ Sokol Jihlava (oblast: Kultura - rok 2022)

- Posouzení vyúčtování dotace z roku 2023 v rámci projektu Zdravé město

- Posouzení uznatelných nákladů v rámci dotací poskytovaných do oblasti sportu (OŠKT)

- Součinnost s EO ve věci výsledků z veřejnosprávní kontroly u Tělovýchovné jednoty Neslyšící Jihlava, z.s.

- Konzultace problematiky dotací a jejich vyúčtování (OSV, Zdravé město)

- Konzultace s příjemci dotací (OSV)

- Účast na školeních

| Zpráva o činnosti za období |  |  | III. Q. 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval | Mgr. Jarmila Jakoubková | Odbor | KP |

Personální záležitosti a změny OŘ:

- Dne 1. 7. 2023 proběhla organizační změna KP:

    - Oddělení řízení obchodních společností bylo nově zařazeno pod Odbor ekonomický

    - Oddělení strategického plánování bylo zrušeno a nově byla zřízena funkce koordinátora strategií zařazená pod Odborem rozvoje města

    - Koordinátorka participace a koordinátorka Zdravého města jsou zařazeny v přímé řídící působnosti vedoucí KP

    - Oddělení vnějších vztahů bylo přejmenováno na Oddělení tisku

- Vedoucí odboru:

Spolu s běžnými činnostmi při zajištění chodu odboru KP:

- Převzetí a řízení veškeré agendy projektu Zdravého města a MA21 do doby nástupu nové koordinátory

- Spolupráce na zajištění konkrétních akcí Zdravého města (v měsíci září Evropský týden mobility, Den zdraví, Cvičení pro seniory) + příprava plánovaných akcí na říjen 2023 (Duševní zdraví dětí a mládeže, zdravotní cvičení pro obyvatele Jihlavy na Domě zdraví)

- Činnost v rámci Komise Zdravého města

- Spolupráce na tvorbě Auditu MA21, kdy v letošním roce obhajuje Město Jihlava nejvyšší kategorii „A“, odevzdání zpracovaných 10 oblastí auditu v termínu do 15. 9. 2023

- Příprava prezentací na obhajobu auditu MA21 (proběhne dne 14. 11. 2023 v Jihlavě)

- Administrace spisové služby/archivace do doby nástupu nové kolegyně 1. 11. 2023

- Převzetí agendy propagačních materiálů na KP do doby nástupu nové kolegyně 1. 11. 2023

- Zajištění a organizace veřejných projednání mezi vedením města a občany

- Organizace slavnostního zahájení bouracích prací haly zimního stadionu a počátek výstavby HMA

- Spolupráce a organizace zajištění pracovní cesty vedení města na Ukrajinu (ve dnech 21. – 23. 8. 2023)

- Zajištění a organizace otevření fotbalového stadionu Na Stoupách v Jihlavě

- Organizace a spolupráce při zajištění podpisu Memoranda k vodíkovým technologiím

- Příprava návrhů do RM – dar pro Ukrajinu, Vodíkové memorandum

- Příprava návrhu do ZM – přistoupení statutárního města Jihlavy k České parkovací asociaci

- Agendy v přímé řídící působnosti vedoucí odboru

Sekretariát primátora

Současně s běžnou činností pro zajištění chodu sekretariátu primátora a náměstků primátora, zajištění následujících akcí:

- 27. 7. 2023 přijetí zahraničních studentů Rotary klubu

- 28. 7. 2023 organizační zajištění slavnostní akce při příležitosti zahájení bouracích prací zimního stadionu před výstavbou HMA

- 6. 8. 2023 příprava pietní a vzpomínkové akce u Smírčích kamenů (uctění památky obětí justičních vražd politických vězňů)

- 16. 8. 2023 zajištění přijetí zástupců klubu Gladiators Jihlava u příležitosti získání titulu

- Příprava a spolupráce na realizaci pracovní cesty do partnerského města Užhorod/Ukrajina ve dnech 21. až 23. 8. 2023

- 9. 9. 2023 zajištění organizace charitativní cyklojízdy „Na kole dětem Vysočinou“

- 12. 9. 2023 přijetí úspěšných olympioniků ICSS

- Příprava a organizace mimořádných schůzí RM, pracovních seminářů pro zastupitele

- Příprava materiálů do RM v nepřítomnosti kolegyně ze sekretariátu pana tajemníka

- Zajištění občerstvení na schůzích RM a ZM, tiskových konferencích, komisích a výborech

Zahraniční cesty vedení města:

- 27. – 30. 7. 2023 – Německo, Heidenheim

- 21. – 23. 8. 2023 – Ukrajina, Užhorod

- 12. – 16. 9. 2023 – Island, Reykjavík

Koordinátorka participace

- Pravidelné koordinační schůzky s UMA

- Plnění administrativních úkonů spojených s agendou oddělení, spisová služba, odesílání smluv, komunikace napříč úřadem,

- Předávání agendy strategického oddělení, pracovní schůzky s manažerem strategií pracovně zařazeným na ORM

Činnosti v rámci funkce ekonoma pro projekt participace a agendy Zdravého města:

- Ověřování informací ke kontrole Interního auditu k činnosti Oddělení strategického plánování

- Tvorba objednávek a komunikace s dodavateli, kontrola smluv a plnění v rámci projektu Rozvoj zapojení veřejnosti v Jihlavě

- Tvorba objednávek a kontrola faktur v programu Vera pro Zdravé město a MA21 v součinnosti s produkční Zdravého města a MA21

- Kontrola čerpání rozpočtu Zdravého města

- Kontrola čerpání rozpočtu projektu Rozvoj zapojení veřejnosti a následné mapování finančních možností rozpočtů

- Spolupráce s ekonomickým odborem při řešení nových situací čerpání finančních prostředků z dotace

Projekt Rozvoj zapojení veřejnosti

- Leadership projektového týmu

- Pravidelné interní porady s projektovým týmem (garant projektu, PR manažerka)

- Konzultace s projektovým manažerem dotace z Ministerstva financí

- Koordinační schůzky s projektovým týmem a odborníkem přes dané téma v závislosti na projektové aktivitě

- Koordinační schůzky s partnerkou projektu z Islandu ohledně plánování stáže v Reykjavíku (brainstorming zájmových témat pro účastníky z Jihlavy, harmonogram aktivit)

- Analýza současných projektů a potřeb magistrátu v oblasti participace veřejnosti pro plánování harmonogramu stáže v Reykjavíku pro setkání s odborníky přes dané téma

- Organizační zajištění stáže v Reykjavíku (letenky, ubytování, rozpočet, komunikace s politickým zástupcem)

- Absolvování 5 denní stáže v Reykjavíku s náměstkem pro OŠKT a OŽP, 7 konzultací se zástupci radnice v Reykjavíku, diplomatické setkání se starostou, tvorba vizuálního obsahu pro sociální sítě, revize článku pro Ježkovy oči, tvorba reportu ze stáže

- Pravidelná kontrola a aktualizace webových stránek ProberemJi s PR manažerkou a kolegou z Odboru informatiky

- Metodická, finanční a organizační podpora veřejného projednání Náměstí Alma Rosé ve spolupráci s UMA

- Tvorba plánu participace pro Regulační plán, územní studie s UMA

- Tvorba propagačních materiálů pro veřejná projednání UMA

- Koordinační schůzky k tvorbě formátu dětského zastupitelstva s projektovým týmem, expertkou na práci s mládeží a zástupkyněmi odboru školství a tělovýchovy

- Koordinace a finanční podpora setkání koordinátorů školních parlamentů k tvorbě dětského zastupitelstva v součinnosti s projektovým týmem a OŠKT

- Koordinační schůzky se zástupci Socionaut k přípravě kurzu Plán participace (listopad 2023)

- Konzultace s kolegyní z Odboru sociálních věcí pro tvorbu prorodinné politiky a možnostech zapojení veřejnosti při sběru dat

- Konzultace s projektovým oddělením OŠKT k managementu projektového řízení

- Pravidelná kontrola a aktualizace webových stránek ProberemJi s PR manažerkou a kolegou z Odboru informatiky

- Finalizace Manuálu participace a příprava podkladů pro uveřejnění

- Studium metodik pro projektové a administrativní řízení projektu

- Studium dokumentů k participaci v České republice a Evropě, analýza příkladů dobré praxe a jejich využití v Jihlavském prostředí

Spolupráce na agendě Zdravého města

- Doplnění analytických podkladů a doplnění informací pro Audit MA21

- Propojení projektu participace s organizací Fóra pro mladé, na němž se podílí OŠKT)

Koordinátorka agendy Zdravého města

- Pracovní místo je nově obsazeno od 1. 9. 2023

- Seznámení s dokumenty k Agendě Zdravého města

- Seznámení a zapojení do přípravy obhajoby MA21 v kategorii „A“

- Zapojení do organizace projektů v rámci Zdravého města – osobní účast nové koordinátorky během akcí v rámci Evropského týdne mobility,

- Postupné zapracování do dotačních titulů v rámci projektu Zdravého města

- Účast na jednání Komise Zdravého města + převzetí funkce tajemnice komise

- Oddělení tisku

Hlavní činností OVV je komunikace s médii, vydávání tiskových zpráv, správa sociálních sít, propagace akcí pořádaných městem, zpracování a distribuce časopisu Ježkovy oči a zpracování kompletní fotodokumentace akcí pořádaných městem.

Z nejvýznamnějších akcí, které oddělení zajistilo a přímo organizovalo, bylo slavnostního zahájení stavby Horácké arény v červenci 2023, srpnové zahájení fungování dopravního terminálu Havlíčkova, otevření stadionu Na Stoupách nebo spolupráce při Jihlavské sportovní neděli. Účastnili se také Dne otevřených dveří v DPMJ, který pomáhali s Bránou Jihlavy a s Hitrádiem Vysočina organizovat. Všechny výše uvedené akce moderoval vedoucí oddělení Mgr. Radovan Daněk. Spolupracovali také na Festivalu Cyklospeciality a Brompton mistrovství ČR a Slovenska. Vedoucí oddělení dále spolupracuje s panem primátorem při přípravách a organizaci jeho pravidelných setkání s veřejností v jihlavských restauracích.

Níže je detailní souhrn činností:

Zdravé město Jihlava

- Organizace Evropského týdne mobility

- Navázání další spolupráce – Dobrovolníci Nemocnice Jihlava, Integrační centrum Sasov, Odlehčovací služba Adapta…

- Úprava webových stránek (sekce Aktuality – vkládání tiskových zpráv spojených se Zdravým městem Jihlava)

Evropský týden mobility

- Kompletní zajištění a propagace Evropského týdne mobility v Jihlavě

- Spolupráce na Festivalu Cyklospeciality a Brompton mistrovství ČR a Slovenska: zábor areálu a zajištění vybavení (stany, stoly, židle) – kompletní propagace

- Spolupráce na organizaci Den s vodíkem: zábor náměstí, zajištění vybavení, propagace

- Dětský den na dopravním hřišti: kompletní organizace akce včetně oslovení účastníků akce, zajištění místa, částečné vybavení, propagace

- Jihlavský den zdraví: kompletní organizace akce + navázání spolupráce s Kola pro Afriku

- Branný závod Jihlava: zajištění darů, částečné vybavení pro závody

- Spolupráce na dalších akcí v rámci Evropského týdne mobility včetně jejich propagace: Dendrologická procházka, Cvičení pro seniory Na Skalce, preventivní akce strážníků na cyklostezkách…

- Zajištění propagace nejen na našem webu Ježkovy oči, FB a instagramu, ale i v Českém rozhlase (rozhovor v dopoledním vysílání, telefonický rozhovor, pozvánky během ranního vysílání, pozvánky na FB Český rozhlas Vysočina), v Jihlavské drbně (proklikávací banner na 14 dní)

- Pomoc s administrativou spojenou s akcemi ETM – faktury, objednávky atd.

- Spolupráce s organizátory Barevného běhu a Běhu pro ZOO

Propagace online Ježkovy oči

- Na celém Evropském týdnu mobility nechyběla muší křídla Ježkových očí

- Propagace také součástí Jihlavské sportovní neděle nebo Jihlavského půlmaratonu

- Propagace na Barevném běhu, Běh pro zoo

Zpravodajství

- Tiskové zprávy na online web Ježkovy oči a příspěvky na sociální sítích + (natáčení storíček)

- Účast na akcích města: Jihlavská sportovní neděle, ETM

- Tvorba textů pro tištěný magazín Ježkovy oči (například velký rozhovor s bývalou ředitelkou knihovny p. Daňkovou)

Web Volná pracovní místa

- Spolupráce s personálním oddělením (v případě potřeby jim vkládám na web inzeráty s nabídkami volných pozic)

- Spolupráce s odborem školství, kultury a tělovýchovy (pomoc při inzerátu na ředitele BJ)

Propagace kulturních akcí

- Propagace Landscape festivalu

- Spolupráce při přípravě slavnostního zahájení demolice HZS

- Propagace malých kulturních akcí dotovaných městem – Síla Artu

- Spolupráce při přípravě slavnostního otevření dop. term. Havlíčkova

- Propagace malých kulturních akcí dotovaných městem – Kvílení

- Reportáž a on-line propagace na soc. sítích z Božího Food Festu

- Propagace OTS – doprovod při činnostech, sledování cesty odpadní vody

- Reportáž a tvorba videa na soc. sítě z Dožínek

- Točení videí na Jihlavské sportovní neděli

- Spolupráce při přípravě slavnostního otevření stadionu Na Stoupách

- Propagace registrace výzvy 10 000 kroků (za Zdravé město)

- Propagace OTS – doprovod při činnostech, sledování cesty pitné vody

- Účast na Dětském dni na dopravním hřišti (celý den, za Zdravé město)

Fotodokumentace a tvorba videí k významným akcím města:

Projekty vyžadující vysokou časovou investici, zvláštní pozornost i nasazení:

- ve spolupráci s Anetou Hrdličkovou a OTS – mapování cest vody

- tvorba videa k jihlavské sportovní neděli

- sledování bourání stadionu a mapování prací i mimo pracovní dobu

- fotodokumentace radnice pro publikační činnost města

- zvonění nejdůležitějšího zvonu v Jihlavě – dvě návštěvy, přizvání novinářů

- započetí pořizování fotografií pro auditní prezentace města

- dokumentace víkendových akcí Evropského týdne mobility

Kompletní soupis prací:

Červenec

Koncert závěrečný Mahler 
Vysočina fest 
Firefighter Combat Challange
Dopravní značení ulice Dvořákova
Komentované prohlídky v zoo
Vykopávky HZS zastupitelstvo
Rekonstrukce ulice Znojemská
Výstava -  sklep pod radnicí
Foto radnice pro knihu
Vysočina Gladiators nejlepší v zemi
Ředitelka Daňková knihovna
Trolejbusy Havlíčkova a stanice cng DPMJ
Detaily radnice
Lilie po Jihlavě
Oprava silnice Sokolovská
TIC s květinami
Oprava Zverimex
Workshop a Pohádka dojihlavy
Komentované krmení v zoo Jihlava
Kalvárie sv. Jan – stav
Smrčenská zastávka – stav po opravě
Pohled na město
Významné zvonění
Svěcení sousoší kalvárie
Zahájení bourání HZS
Video pp zverimex
Video pp dopravní omezení

Srpen

Kolo DoJihlavy
Kemp Nomád
Kaple svatého Karla Boromejského
Bourání stadionu
Joe na Plovárně – divadlo
Zajištění fotodokumentace Piety
Bourání stadionu z VŠPJ
Video reportáž podzemní výstava
Video bourání HZS
Foto bourání HZS
Prezentace studie Náměstí Almy Rosé
Silo Jihlava – vernisáž
Úprava tiskových podkladů pro publikaci muzea vysočiny
Páteční letní koncerty dojihlavy
Sobotní jarmark
Nedělní kreativní dílny a pohádka
Otevření dopravní terminál Havlíčkova – zvuk, foto
Dobrovolní hasiči Bedřichov – nový velitel, nákupy
Komentovaná prohlídka podzemí-brána-Landscape
Cesty vody – ČOV Jihlavsko
Stolní tenis na náměstí – SK Jihlava
Setkání pana primátora s klubem Gladiators
Foto výstava DGM – instalace
Foto Kvílení
Foto radnice foyeur
Sochy za radnicí
Radnice – zadní trakt exteriér, park, fasáda…
Současný stav – Dům Gustava Mahlera restaurování vchodu
Výstava Non-strop – pořád málo
Boží Food Fest
Otevření areálu Na Stoupách
Bazén E. Rošického

Září

Změna dopravního režimu
Dožínky
Jihlavská sportovní neděle
Koncert Mahler
První školní den
NHL Fan Grand Tour
Setkáni primátora s veřejností
Divadlo DIOD – piš mi, tvoje Alma
Koncert náměstí – konec léta
Řemeslné jarmarky
Jihlavský půlmaraton
Lenka Zajoncová CDF
Tým doJihlavy
Jánský kostelík – nová střecha
Kaplička Střítež
Den Bezpečnosti a předání cen
Mentálně postižení olympionici
Život ptáků v českém mlýně
Uzavírka Romana Havelky
Radnice
Vypouštění rybníka
Bourání HZS
Festival cyklospeciality – ETM
Video sportovní neděle
Podpis vodíkové memorandum
Den vodíku
Bourání HZS
Vodíkové memorandum
Vodojemy
Matky Boží 35
Den na dopravním hřišti
MP portrét
Den zdraví
Dendrologická procházka
Branný den
Přesazování jerlínů
Test pokojíčku – dobrohasiči
Otevření muzea vysočiny
Retrojízdy DPMJ
Tisková konference stavba HMA
Vernisáž MB 24 – tiskové oddělení vystavuje
Setkání s bezmotorovými letci
Kola pro Afriku
Vernisáž DGM
Zvonění na Zuzanu

| Zpráva o činnosti za období |  |  | III. Q. 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval | Bc. Vladislava Hudečková | Odbor | KT |

Organizační oddělení

MIC

- Koordinace 44 akcí v prostorách historické radnice (včetně přípravy 1 zasedání ZM a 1 pracovního semináře ZM).

- Kontaktní místo akce pro veřejnost Jihlava v kondici.

Centrální evidence smluv

- Bylo zaevidováno 385 smluv a 255 dodatků smluv.

Podatelna

- Doručená doporučená pošta - bylo přijato 15.027 ks doporučené pošty, z toho 4.876 ks bylo doručeno prostřednictvím České pošty nebo osobně a 10.151 ks bylo doručeno do datové schránky města (tj. do datové schránky bylo doručeno cca 67,5% objemu doručené pošty).

- Odesílaná doporučená pošta – bylo odesláno 21.456 ks doporučených zásilek, z toho v listinné formě prostřednictvím České pošty 5.583 ks, elektronicky 14.631 ks (prostřednictvím datové schránky a e-podatelny) a službou dopis on-line 1.242 ks. Elektronicky tedy bylo odesláno cca 78% objemu odesílané pošty. Bylo odesláno 1.545 ks obyčejných zásilek.

- Náklady na poštovné za toto období činí za doporučené a obyčejné zásilky (vyjma zásilek doručovaných ISDS) Kč 640242. Za zásilky doručované službou dopis on-line je to 165.492,76 Kč.

- Celkové náklady na poštovné za 3. čtvrtletí roku 2023 činí Kč 805.734,76

- Bylo zpracováno 2089 faktur doručených elektronicky a 181 faktur doručených v analogové formě.

- Podatelna provedla 492 úkonů autorizované konverze z moci úřední.

Spisovna

- Spisovna převzala, utřídila a uložila nový spisový materiál v objemu 459 kartonů spisů tj. cca 55bm předaných spisů – především z odborů MO, ORM, KT, OD, OSV, OŠKT, EO, T. A dále pak 623 spisů stavebního úřadu.

- Vzhledem k povinnosti vytvářet trvalý fond spisového materiálu statutárního města Jihlavy, je třeba v dohledné době uvažovat o vhodném a zároveň dostupném prostoru pro tyto účely.

- Výpůjční služby spisovny – 84 absenčních a 1243 prezenčních výpůjček uložených spisových materiálů.

- Odborná knihovna pro zaměstnance  -  26 absenčních výpůjček knih a periodik.

Ostatní činnosti

- Zajištění činnosti Registračního úřadu pro volby do zastupitelstva obce Střítež - plnění úkolů dle harmonogramu v plné šíři všech úkonů a procesů.

- Příprava a realizace elektronického skartačního řízení dokumentů hodnoty „A“ (v rozsahu 2921 SIP).

- Příprava a realizace předání archivních entit do Národního digitálního archivu.

- Příprava a realizace školení spisové služby a souvisejících agend pro nové zaměstnance (ve spolupráci s OI).

- Příprava a realizace prohlídek historických budov radnice pro nové zaměstnance.

- Příprava konference „Iglavia historica 2024" (s OŠKT a MZA SOkA Jihlava).

- Příprava a realizace odborné eKnihovny pro zaměstnance.

Právní oddělení

- zpracování, kontrola, připomínkování a úprava smluvních dokumentů v působnosti kanceláře tajemníka a smluvních dokumentů dle požadavků jednotlivých odborů a útvarů magistrátu:

- smlouvy o dílo včetně dodatků

- smlouvy o výkonu technického dozoru investora, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a autorského dozoru – řešení záležitostí v součinnosti s odborem rozvoje města, majetkovým odborem a odborem technických služeb

- smlouvy o poskytnutí dotací včetně dodatků k těmto smlouvám v součinnosti s odborem školství, kultury a tělovýchovy a odborem sociálních věcí

- kupní smlouvy na nemovitosti v součinnosti s majetkovým odborem

- kupní smlouvy na movitý majetek (kancelářský nábytek) v součinnosti s majetkovým odborem, na movitý majetek (PC) v součinnosti s odborem informatiky a na movitý majetek (automobil) v součinnosti s oddělením krizového řízení

- rámcová smlouva na provádění služeb v součinnosti s odborem technických služeb

- smlouvy o spolupráci a poskytnutí investičního příspěvku v součinnosti s Útvarem městského architekta

- nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostorů a garáží v součinnosti s majetkovým odborem

- smlouvy o výpůjčce na nebytové prostory v součinnosti s majetkovým odborem

- smlouvy o nájmu na užívání podzemních prostor v součinnosti s odborem technických služeb

- řešení zásad pro užívání podzemních prostor v součinnosti s odborem technických služeb

- smlouvy o výstavbě a jejich dodatky v součinnosti s Útvarem městského architekta

- smlouva o partnerství s Centrem humanitární pomoci v součinnosti s odborem rozvoje města a oddělením krizového řízení

- provozovatelská smlouva pro účely výběrového řízení na provozovatele Re-use centra

- konzultace a kontroly dalších smluv dle požadavků a potřeb odborů a útvarů magistrátu

- záležitosti soudních žalob a zastupování města při soudních jednáních:

- podání žaloby na vyklizení nemovitosti (objekt Jiráskova 86)

- podání žaloby na vyklizení bytu (Komenského 27)

- podání trestních oznámení (ve věci vloupání do budovy magistrátu, proces zadávání veřejných zakázek)

- zpracování vyčíslení škody a připojení se k trestnímu řízení

- návrh žaloby na náhradu škody ve věci veřejného opatrovnictví

- vypracování a poskytování stanovisek, vyjádření, právních rozborů a konzultací dle požadavků jednotlivých odborů a útvarů magistrátu, samosprávy a městské policie:

- stanovisko ke stavebním úpravám v domě Křížová 21 v součinnosti se stavebním úřadem

- návrh dohody o splátkách ve věci veřejného opatrovnictví

- řešení požadavku na úhradu nákladů na pořízení nové kanalizační přípojky na ul. 17. listopadu

- zpracování vzorových dohod o rekonstrukci kanalizačních a vodovodních přípojek a kupních smluv na převod přípojek v součinnosti s odborem technických služeb

- rozhodnutí o neuložení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v součinnosti s ekonomickým odborem

- zpracování připomínek k návrhům zákonů, prováděcích vyhlášek a nařízení:

- zákon o změně zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu (eTurista) v součinnosti s živnostenským úřadem

- legislativní příprava obecně závazných vyhlášek a nařízení města:

- obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

- obecně závazná vyhláška o místním poplatku za systém odpadového hospodářství,

- obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

- obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

- obecně závazná vyhláška o zrušení obecně závazné vyhlášky o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů

- změna nařízení, kterým se vymezují oblasti statutárního města Jihlavy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

- nařízení, kterým se ruší nařízení o stanovení maximálních cen za službu parkovišť

- zajištění zveřejňování právních předpisů města v informačním systému veřejné správy „Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů“

- zpracování, konzultace a připomínkování vydávaných vnitřních předpisů magistrátu a dalších aktů vnitřní povahy magistrátu a města a jejich změn:

- zpracování nového vnitřního předpisu na ochranu oznamovatelů protiprávního jednání

- aktualizace vnitřního předpisu o vozovém parku

- podíl na zpracování nového vnitřního předpisu Pravidla pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Jihlavy

- zpracování, konzultace a kontrola návrhů pro jednání Zastupitelstva města Jihlavy a Rady města Jihlavy dle aktuální potřeby a požadavků jednotlivých odborů a útvarů magistrátu

- vypracovávání právních posouzení návrhů předkládaných Zastupitelstvu města Jihlavy a Radě města Jihlavy

- vedení evidence obecně závazných vyhlášek a nařízení města a evidence vnitřních předpisů magistrátu

- přijímání a vyřizování oznámení o konání shromáždění dle zákona o právu shromažďovacím:

- přijato a vyřízeno 1 oznámení o konání shromáždění

- poskytování ústní konzultační činnosti ve věcech shromažďovacího práva

- vedení ústřední evidence přijatých petic, stížností a podnětů, žádostí o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím a žádostí členů zastupitelstva města o informace dle zákona o obcích a zabezpečování jejich vyřizování:

- přijato 14 stížností – 3 stížnosti v řešení, ostatní vyřízeny

- přijato 28 podnětů občanů – 1 podnět v řešení, ostatní vyřízeny

- přijato 16 žádostí o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím – 2 žádosti zůstávají v řešení, ostatní vyřízeny

Agenda GDPR

- konzultace ohledně souhlasu s evidencí a zveřejněním kontaktů stavby HMA v součinnosti s odborem rozvoje města

- vstupní školení zaměstnanců v oblasti ochrany osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – proškoleno 26 osob

Vodohospodářská problematika (SVAK)

- zajišťování součinnosti s příslušnou advokátní kanceláří v souvislosti s řízením ve věci správní žaloby proti Krajskému úřadu Kraje Vysočina o určení vlastnictví, vyklizení věci a předání vodohospodářského majetku úpravny vody Hosov (pokračování soudního sporu).

### Oddělení veřejných zakázek

Veřejné zakázky dokončené ve 3Q2023:

- ZPŘ - Vodovod a kanalizace ul. Kapitána Jaroše, Jihlava – zrušená

- ZPŘ - Vodovod a kanalizace ul. Kapitána Jaroše, Jihlava – opakované zadání

- ZPŘ – Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava – vybavení interiéru - zrušená

- ZPŘ - Zastávky MHD a chodník, ul. Polenská

- ZR – DTS – Příprava a dodávky stravy

- OŘ podlim. – OD - Rekonstrukce ul. Pávovská, Jihlava – I. část -SO 101.1, SO 401

Aktuálně probíhající veřejné zakázky:

- DNS – BOZP

- DNS – OŽP – Sečení trávy

- JŘBU –  KT - Dodávka energií na rok 2024 - plyn

- OŘ – OTS – Výměna zdrojů vzduchu a aeračního systému

- OŘ podlim. – s KSÚSV - Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky - I. etapa

- OŘ podlim. – s KSÚSV - III/03824 Jihlava, ul. Romana Havelky, Pražská- I. etapa

- OŘ – Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava – vybavení interiéru – I. část – nová

- ZPŘ - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa - Brtnické předměstí, Jihlava – zrušené

- ZPŘ - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa - Brtnické předměstí, Jihlava – opakované zadání

- ZPŘ – Pístovské rybníky - řešení technického stavu, rybník Lukáš - zrušená

- ZPŘ – Pístovské rybníky - řešení technického stavu, rybník Lukáš – opakované zadání

- ZPŘ – OTS – Objekty na vodovodech - Obnova části přiváděcího řadu pod starým Brněnským mostem

- ZPŘ – OD - Dlaždičské práce v rámci oprav místních a účelových komunikací

- OŘ – OD - Systém parkování – Parkovací automaty

Připravované veřejné zakázky (podlimitní, nadlimitní):

- KT - PTK Klientské centrum Hluboká 8, Jihlava - studie

- ZPŘ – ÚMA – Návrh regulačního plánu – předběžná tržní konzultace

- OŘ – OTS – Poklopy kanálů

- KT – Profil zadavatele

- OŘ – OŽP – 6x Sečení

- JŘSU/SoN – Za Snahou

Poskytování konzultace/administrace k VZMR:

- VZMR – KT – čisticí prostředky – administrace

- VZMR – KT- Zónová regulace topení, Hluboká 3 -administrace

- VZMR – ÚMA – Změna územního plánu č. 6

- VZMR – OTS – část (§ 18 odst. 3) rekonstrukce Seifertova a Bratří Čapků

- VZMR – OŽP – Re-use centrum pro velký nábytek

- VZMR – OI - Pořízení CAFM SW pro správu a údržbu majetku HMA a vybraných objektů MMJ

Ostatní činnosti při zajišťování veřejných zakázek

- Dodatek č. 5 - Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa

- Dodatek č. 6 - Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa

- Dodatek č. 7 - Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa

- Dodatek č. 1 – Smrčenská

- Dodatek č. 2 – Smrčenská

- Dodatek č. 1 -  Cyklostezka G01

- Dodatek č. 2 - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - IV. etapa - Zastávky Lesnov, Jihlava

- Dodatek č. 3 - Dopravní terminál – nádraží ČD – ul. Havlíčkova, Jihlava – změnový list č. 13 byl podřazen pod odst. 5

- Dodatek č. 3 - Dopravní terminál – nádraží ČD – ul. Havlíčkova, Jihlava – zbylé změnové listy podřazené pod odst. 6

- Dodatek č. 1 - Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie, Jihlava

- Dodatek č. 1 - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa - Zastávky MHD a chodník, ul. Polenská, Jihlava

- Dodatek č. 1 - Propojení vodovodu DN 500 v rámci III. tlakového pásma

- Dodatek č. 1 - Srázná 164/36, Jihlava - Rekonstrukce bytového domu

- Souhrn za III. Q do VVZ za DNS sečení

- Jednání a příprava na další „dodávkové“ VZ k HMA

- Konzultace a poradenství k procesu provádění změn závazku u VZ HMA – Zhotovitel – úprava změnových listů pro uveřejňování ve VVZ

- Vysvětlení a pomoc při zpracování průzkumu trhu/PTK k Soubor změn č. 6 Územního plánu Jihlava

- Konzultace k PTK na regulační plán

- Předávání praxe a zodpovídání dotazů minitýmu VZ

- Konzultace k §18 odst. 3 u VZ Mas. nám. 21 – interiér

- Průzkum funkcionalit E-ZAK přes DEMO verzi

- Průzkum funkcionalit Tenderarena přes online semináře a DEMO verzi

- Rozhodnutí o námitkách k VZ Výměna zdrojů vzduchu a aeračního systému

- Účast na kontrolních dnech

- Příprava a vytváření seznamu dodavatelů

- Prezentace vedení o možnostech zadávání sečení na rok 2024

- PTK k budoucím VZ na sečení zeleně – 11 individuálních prezenčních schůzek s dodavateli

- Konzultace k opakované veřejné zakázce pro OŽP – Ostatní zeleň

- Příprava textace k možnému bid riggingu v oblasti sečení

- Standardizace postupů a podkladů pro aplikaci kvalitativních hodnotících kritérií pro VZ na stavební práce

### Hospodářské oddělení

- v průběhu III. Q proběhla kontrola výdajů z rozpočtu odboru, zpracování platebních poukazů a faktur, platebních kalendářů na zálohy energií (za toto období bylo provedeno 54 objednávek, 29 poukazů a 165 faktur)

- sestavení návrhu provozního rozpočtu za § 6171 Činnosti místní správy na rok 2024. Bylo vycházeno z požadavků jednotlivých oddělení odboru KT, z výpočtu stálých plateb (energie, služeb, oprav, poštovného, pojištění a PHM). Konečnému předání návrhu na EO předcházelo jednání s vedoucí odboru KT a proběhlo I.  čtení rozpočtu.

- z důvodu odchodu vedoucího oddělení správy budov provádělo hospodářské oddělení zástup při uzavírání smluv, objednávek a následné fakturaci.

- plánování služebních jízd a jejich koordinace dle požadavků samosprávy a pracovníků MMJ. Řidiči zajišťovali nákupy, služby pro jednotlivé odbory a připravovali služební vozidla na STK, servisní prohlídky, provoz a údržbu referentských vozidel, předali na kontrolu a vyvážení zimní pneumatiky na blížící se zimní sezónu a zajišťovali jízdy do zahraničí. Celkové množství ujetých kilometrů za čtvrtletí u služebních řidičů bylo 9 834 km, u řidičů na dohodu 1 177km, u referentských vozidel      26 189 km a samosprávy 12 092 km.

- během čtvrtletí byl příjem doplatků za nájmy z pozemku z důvodu navýšení nájemného 2023, za pokuty z dopravních přestupků, správních poplatků za odpad  a ukončen prodej parkovacích lístků. Pokladní za toto období provedli 2 402 pokladních operací.

proběhla průběžná kontrola smluv na pojištění služebních vozidel a následně uzavření nových výhodnějších smluv

- dle uzavřené smlouvy o provozování pošty Partner+ je každý měsíc České poště vyúčtována provize pro MMJ za poskytované služby. Zároveň došlo k uzavření nové smlouvy se Sazkou a.s. a následně dojde k umístění online terminálu.

- Na provozovně pošty Partner+ byl za 3. Q. 2023 prodej cenin, kolků, losů, dálničních kuponů a dobíjení SIM karet v celkové hodnotě za 60 753,04 Kč. Počet finančních transakcí a transakcí ČP byl 3 555 ks a 1 050 ks podaných balíků. Celková provize pro MMJ činila za 3. Q. 2023 včetně DPH

36 451,16 Kč.

- jako každý rok byla ukončena letní rekreace zaměstnanců na Pasohlávkách a proveden odvoz karavanu.

- koncem čtvrtletí byla provedena fyzická a účetní kontrola všech pokladen hospodářského oddělení KT, kontrola dodržování rozsahu práce u zaměstnanců na dohodu a proveden zápis o kontrole oddělení

Oddělení správy budov

Opravy a údržba:

Oddělení správy budov i prvním období roku 2023 zajišťovalo plnění vyjmenovaných akcí, běžnou údržbu, kontrolu stavu objektů spojenou s jejich opravami, vyřizování běžné agendy vč. zajištění provádění úklidů.

Během 3Q2023 došlo k zásadní personální změně kdy byl ukončen pracovní poměr vedoucímu oddělení správy budov. Dočasným zastupováním byli pověřeni vedoucí odboru a p. Jiří Novotný.

Formou objednávek bylo zajištěno plnění běžných revizí a servisních a ostatních činností na budovách ve správě KT na toto období roku 2023.

Z nejdůležitějších akcí za 3. čtvrtletí roku 2023:

- Začátkem července byla dokončena poslední etapa výměny podlah včetně kompletního vymalování a výměny původních neekologických svítidel v  objektu OSV

- Výměna podlahových krytin a výmalba kanceláře vedoucí SPO

- na budově Hluboká 3 v přízemí byl instalován elektrický zámek dveří

- v zasedací místnosti Zastupitelstva byly instalovány podstavce pod stoly zastupitelů ke zvýšení komfortu

- přetěsnění a zateplení oken v budovách historické radnice (Masarykovo nám. 1, 2, 66, 67)

- seřízení oken na budově Tyršova 18, odbor dopravy

- Byla zahájena akce „Opravné práce v objektu MmJ OŽÚ, Třebízského 16“, kde stavebními úpravami stávajícího archivu vznikla nová zasedací místnost pro potřeby odboru.

- Čajkovského 7 – příprava části budovy na pronájem – kompletní oprava podlahových krytin, výmalba, úprava rozvodů topení

- Odbory MO a KT shromáždili dodatečné požadavky na vybavení interiéru a nábytek byl objednán u dodavatele.

- Podpis smlouvy o dílo na investiční akci „Zónová regulace Hluboká 3“. Vítězem veřejné zakázky je firma HDL, realizace dle smlouvy bude dokončena do 45 dnů ode dne účinnosti smlouvy (14. 9. 2023).

- Zahájení akce „Elektrocentrála pro budovu MP“ - realizace vyřeší současný nevyhovující stav, kdy není nijak zajištěna náhradní energie v případě déle trvajícího výpadku. V průběhu letních měsíců došlo k podpisu SOD, předání stavby a zahájení stavebních prací. Předpokládané dokončení dle SOD 9.11.2023

- Zahájení akce „Rekonstrukce kotelny, Tyršova 18“, předpokládané dokončení je polovina října 2023.

- Příprava akce – vyhotovení PD na akci „Fotovoltaická elektrárna, Vrchlického 16“ – v průběhu září byla odevzdána hotová PD na investiční akci, na tuto akci máme požádáno o dotaci a čekáme na vyjádření dotačního orgánu

- Příprava akce – vyhotovení PD na akci „Rekonstrukce bytu 2+1 na kanceláře, Hluboká 3, Jihlava“ – proběhlo poptávkové řízení, byly osloveny 3 ateliéry s žádostí o cenovou nabídku. Začátkem října předpokládáme podpis SOD a zahájení projekčních prací

- Ve 3.Q. byly průběžně zajišťovány pravidelné povinné prohlídky a revize dotčených zařízení tvořících vybavení budov (el. rozvody, vzduchotechnika, klimatizace, výtahy, EPS); dále pak povinné pravidelné revize (prohlídky) kotelen v objektech MmJ, vč. revize tlakových nádob a revize elektroinstalací dle ročního plánu.

Oddělení správy budov asistovalo při zajištění příprav a průběhu akcí:

V gotickém sále, velké zasedací místnosti, vstupních prostorách radnice, na náměstí a v parcích a parkánech probíhaly společenské, kulturní a ostatní akce mj. veřejná projednání staveb/záměrů MmJ, pracovní semináře zastupitelstva, svatby, jednání Zastupitelstva, vítání občánků, besedy (debaty) s veřejností a kulturní a osvětové akce, na kterých se organizačně oddělení správy budov podílelo

| Zpráva o činnosti za období |  |  | III. Q. 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval | Dr. Ing. et Ing. Lubomír Dohnal | Odbor | OD |

Odborný referent OD/sekretariát

| Spisovna |  |
| --- | --- |
| Přijato na odbor dopravy písemností | 10.242 |
| Odesláno písemností | 11.593 |
| Celkem | 21835 |

| Užívání veřejného prostranství |  |
| --- | --- |
| Souhlasy s už. veř. prostranství - stánky a prodejní pulty | 3 |
| Souhlasy s už. veř. prostranství - charitativní akce | 19 |
| Souhlasy s už. veř. prostranství - zpoplatněné reklamní akce | 2 |
| Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství | 8 |
| Celkem | 32 |

Odborný referent OD/právník (za období červenec - září 2023)

Vypracování právních výkladů a stanovisek a stanovování postupů aplikace právních předpisů v rámci odboru dopravy

Příprava a kontrola smluv uzavřených odborem dopravy:

- Rámcová smlouva na zpracování projektů dopravního značení

- Rámcová smlouva na dlaždičské práce v rámci oprav místních a účelových komunikací

- Smlouva o dodávce a instalaci parkovacích automatů

- Smlouva o převodu práv a povinností „Výstavba CPS Jihlava, ul. Kosovská" – ev. č. smlouvy 1328/OD/2023

- Darovací smlouva s Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s. – ev. č. smlouvy 1287/OD/2023

- Darovací smlouva s Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s. – ev. č. smlouvy 1286/OD/2023

- a další smlouvy o dílo, o zajištění inženýrské činnosti, o činnosti koordinátora BOZP

Sledování průběžných změn v právních předpisech

Právní poradenství v působnosti odboru dopravy

Příprava a kontrola materiálů do zastupitelstva města a rady města

Příprava právních předpisů města:

- Nařízení statutárního města Jihlavy, kterým se zrušuje nařízení statutárního města Jihlavy č. 1/2009 o stanovení maximálních cen za službu parkovišť

- Obecně závazná vyhláška statutárního města Jihlavy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 14/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, která byla následně novelizována obecně závaznými vyhláškami č. 9/2021, č. 15/2021 a č. 5/2023

Členka pracovních skupin k novému „Systému parkování města Jihlavy“ – příprava a realizace jednotlivých kroků po právní stránce, právní poradenství pro řídící skupinu, zpracování materiálů:

- Nařízení statutárního města Jihlavy č. 9/2023, kterým se vymezují oblasti statutárního města Jihlavy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, s účinností od 1. 1. 2024 a 1. 3. 2024 (nařízením se ruší nařízení města č. 7/2023) - zasedání RM dne 24. 8. 2023, usnesení č. 1212/23-RM

- Manuál parkování - zasedání RM dne 24. 8. 2023, usnesení č. 1211/23-RM

- Ceník parkování - zasedání RM dne 24. 8. 2023, usnesení č. 1173/23-RM

- Příprava nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na „Systém parkování – parkovací automaty“

Členka pracovní skupiny „Digitalizace veřejné správy“

Členka Registračního úřadu pro nové volby do zastupitelstva obce Střítež konané 16. 9. 2023

Oddělení silničního hospodářství a komunálních služeb

Hlavní úkoly oddělení v II. čtvrtletí:

- Realizace investičních akcí a oprav

- Tvorba a realizace koncepce parkování na území města Jihlavy

- Plnění hlavních úkolů

Na úseku komunálních služeb se v tomto období pokračovalo v plnění těchto hlavních úkolů:

ad 1) V tomto období pokračovalo zadávání drobných dlaždičských prací v rámci oprav místních komunikací.

Proběhly opravy komunikací v ul. Znojemská, Okružní, Sokolovská, Průmyslová, Pávovská (vč. souvisejícíh slepých komunikací) a příjezdové komunikace do Heroltic. Byla dokončena stavba mostu do Sasova, stavba zastávek „Kosov, náves“ a „Purmerendská“. Byla zahájena rekonstrukce okružní Křižovatky Pávovská-Průmyslová a oprava ul. Romana Havelky (část, kterou realizuje Odbor dopravy).

ad 2) Ve 3. čtvrtletí byl spuštěn nový systém parkování v Oblasti 04 a 05. Odbor dopravy zahájil vydání dlouhodobých parkovacích oprávnění. Proběhlo několik jednání se společností Vera k úpravám systému, zavedení ZTP/P, sociálních služeb a branka na čerpání volných hodin. V Radě města Jihlavy došlo také ke schválení nového Nařízení o placeném stání silničních motorových vozidel č.9/2023, ve kterém byla schválena úprava pro sociální služby a nové oblasti pro rok 2024.

Odbor dopravy zahájil jednání s projektantem dopravního značení na přípravu oblastí pro rok 2024, schválených v nařízení č. 9/2023.

Došlo k dokončení realizace vodorovného i svislého dopravního značení Oblasti 04 a 05. Umístěno bylo 12 infoboxů a 1 parkovací automat.

Za 3 čtvrtletní vybral odbor dopravy částku 5 578 197,27 Kč za krátkodobé i dlouhodobé parkovací oprávnění.

| Poplatek | VII.23 | VIII.23 | IX.23 |
| --- | --- | --- | --- |
| 211 | 529 400,00 Kč | 538 800,00 Kč | 440 300,00 Kč |
| 215 | 0,00 Kč | 4 800,00 Kč | 13 200,00 Kč |
| 313 | 1 147 258,80 Kč | 1 425 805,70 Kč | 1 478 632,77 Kč |
| Celkem | 1 676 658,80 Kč | 1 969 405,70 Kč | 1 932 132,77 Kč |

Odbor dopravy dále připravuje zavedení nové formy placení pomocí SMS.

- Běžná údržba komunikací a veřejného osvětlení

V uplynulém období bylo provedeno 45 místních šetření z důvodu prověření a stanovení rozsahu běžné údržby na komunikacích. Na základě zjištěného stavu byly u pověřeného správce komunikací objednány opravy, z tohoto počtu bylo dokončeno 38 oprav, 2 převzala KSÚSV, 2 převzala DIVIZE 6, 1 hlášení bylo stornováno a 4 zakázky byly přesunuty do dalšího období. Z přesunutých zakázek z dřívějšího období hotovo 8.

Podle plánu bylo prováděno strojní čištění komunikací a čištění vysavačem UFO i ručním sběrem.

Ke správě a údržbě veřejného osvětlení byly prováděny pravidelné (denní - správcem a měsíční – OD) kontroly jeho stavu. Závady byly neprodleně oznámeny dle smlouvy správci VO. Nebylo zjištěno porušení plnění podmínek smlouvy.

Z celkového počtu 156 objednaných závad na VO bylo dokončeno 149 zakázek. Z 33 závad na čistotu komunikací bylo dokončeno 32 zakázek, 1 objednávka byla přesunuta do dalšího období.

Byl připraven plán úklidu spadu listí z místních komunikací.

Poškození majetku města – přehled o pojistných událostech za sledované období

| Oznámení PU – III. čtvrtletí 2023: |  |  | Došlé |  | Vyřízené | Fakturovaná škoda |  | Částka pojistného plnění |  | V jednání | Předané pojišťovně |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 238/23 | VO, ul. S. K. Neumanna |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 239/23 | svodidlo, Pávov |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 240/23 | povrch komunikace, u. Pražská a Okružní |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 241/23 | obrubník, ul. Průmyslová |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| PU z minulých období: |  |  | Nevyřízené z minulých období |  | Vyřízené ve III. čtvrtletí | Fakturovaná škoda v Kč |  | Částka pojistného plnění v Kč |  | V jednání (k dořešení) | Předané pojišťovně |  |
| 216/23 | betonový zátaras ul. Žižkova |  | 1 |  |  | 16 335,00 |  |  |  |  | 1 |  |
| 229/23 | řetízkové zábradlí, ul. Okružní |  | 1 |  | 1 | 13 552,00 |  | 13 552,00 |  |  |  |  |
| 232/23 | DZ, Masarykovo nám. |  | 1 |  | 1 | 1 573,00 |  | 1 573,00 |  |  |  |  |
| 233/23 | přechodový stožár, ul. R. Havelky |  | 1 |  |  | 66 891,22 |  |  |  |  | 1 |  |
| 234/23 | DZ, ul. Demlova |  | 1 |  | 1 | 1 294,70 |  | 1 295,00 |  |  |  |  |
| 235/23 | řetízkové zábradlí, ul. Erbenova |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 236/23 | sloup VO, ul. Palackého |  | 1 |  | 1 | 25 946,03 |  | 25 946,00 |  |  |  |  |
| 237/23 | sloup VO, ul. Strojírenská |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 125 591,95 |  | 42 366,00 |  | 2 | 2 |  |
| Vzniklá škoda celkem: 125 591,95 Kč Pojistné plnění celkem: 42 366,00 Kč Rozdíl: - 83 225,95 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Přehled úkonů úseku komunálních služeb

za sledované období

| Vyjádření v rámci samosprávy, vydávání povolení, parkovací karty |  |
| --- | --- |
| Stanoviska pro jiné odbory v rámci samosprávy (prodej pozemků,…) | 40 |
| Povolení vjezdu do pěší zóny s vydáním magnetické karty | 0 |
| Vydané parkovací karty a dlouhodobé parkovací oprávnění rezidentské a předplatitelské | 1 057 |
| Vydané povolení – parkování ul. Brněnská | 0 |
| Vydané povolení – průjezd/vjezd pěší zóna a Masarykovo náměstí | 5 |
| Vydané povolení – stání na parkovišti v ul. Tyršova | 0 |
| Celkem | 1097 |
| Dopravní obslužnost |  |
| Vyjádření k udělení licencí k provozování veřejné linkové dopravy | 0 |
| Kontrola správnosti vyúčtování dopravní obslužnosti | 1 |
| Celkem | 1 |
| Místní šetření na komunikacích |  |
| Objednáno k opravě u správce MK včetně pořízené dokumentace a kontroly | 65 |
| Šetření pojistných událostí | 5 |
| Celkem | 70 |

Přehled příjmů za sledované období – pokladna OD

|  | CELKEM |
| --- | --- |
| Počet dokladů celkem: | 7 020 |
| - z toho dokladů hotově | 4 656 |
| - z toho dokladů kartou | 2 364 |
| Částka uhrazená hotově v Kč | 3 168 688 |
| Částka uhrazená kartou v Kč | 2 082 075 |
| Přijatá částka celkem v Kč | 5 250 763 |
| Z toho vybráno na jednotlivé poplatky v Kč: |  |
| 129 Zkouška odbor způsobilosti | 241 550 |
| 130 Digitální tachograf OD | 137 900 |
| 131 Ekologický poplatek dle zák.383, | 165 000 |
| 141 Správní poplatek registr řidičů | 229 950 |
| 142 Správní poplatek registr vozidel | 2 974 650 |
| 143 Správní poplatek odd. SHKS | 42 500 |
| 206 Poplatek za užívání veřejného prostranství | 39 893 |
| 207 Poplatek za veřejné prostranství - prodej, reklama | 3 520 |
| 211 Rezidentské parkování | 1 315 800 |
| 230 Magnetická karta – pěší zóna | 0 |
| 287 Stíratelné parkovací lístky | 0 |
| 502 MP - pokuty | 1 500 |
| 509 Pokuty dopravně správní činnosti | 0 |
| 513 Pokuty - silniční provoz | 15 300 |
| 520 Správní řízení | 0 |
| 522 Blokové pokuty na místě neuhrazené | 43 700 |
| 531 Smluvní pokuty | 0 |
| 532 Pokuty vážení kamionů | 0 |
| 533 Správní delikty | 26 000 |
| 539 Pokuty OD – pozemní komunikace | 0 |
| 541 Úsekové měření | 3 000 |
| 542 Pokuty – úsekové měření | 0 |
| 544 Pokuty OD | 10 500 |

Přehled úkonů úseku silničního hospodářství

za sledované období

| Dopravní úřad - taxislužba |  |
| --- | --- |
| Rozhodnutí o udělení oprávnění řidiče taxislužby, vydání průkazu | 9 |
| Rozhodnutí o odnětí oprávnění řidiče taxislužby | 1 |
| Rozhodnutí o zamítnutí žádosti | 0 |
| Výkon SOD v taxislužbě | 2 |
| Evidence vozidel taxislužby – zápis, vyřazení, vydání evid. nálepky | 25 |
| Usnesení o zastavení správního řízení | 0 |
| Celkem | 37 |
| Počet pokut za přestupky dle zákona č. 13/1997 a č. 111/1994 x úkonů | 9 |
| Celkem | 9 |
| Silniční správní úřad |  |
| Rozhodnutí o povolení (+změně povolení) zřízení vyhrazeného parkoviště (ZTP) 4 úkony | 1 |
| Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení zřízení vyhrazeného parkoviště (ZTP) 3 úkony | 0 |
| Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení zřízení vyhr. parkoviště (ZTP) | 0 |
| Zrušení vyhrazeného parkoviště (ZTP) | 0 |
| Jiná rozhodnutí, závazná stanoviska, vyjádření, výzvy - SOP, nadměr (MK) | 8 |
| Stanoviska k PD pro ÚŘ a SŘ za silniční správní úřad | 52 |
| Rozhodnutí o připojení na MK, silnice II. a III. tř 2 úkony | 12 |
| Rozhodnutí o umístění inž. sítí 2 úkony | 37 |
| Povolení výjimky z DZ dle zák.č. 361/2000 Sb.(vydaných karet) 2 úkony | 1 |
| Rozhodnutí o zvl. užívání MK (stavební práce) 2 úkony | 46 |
| Uzavírky MK (pro stavební práce) 2 úkony | 11 |
| Usnesení o zastavení správního řízení | 1 |
| Stanoviska ke komunikačním připojení na ÚK a bud.MK | 6 |
| Rozhodnutí o zvl. užívání MK (předzahrádky, kontejnery, reklamy, vyst. zboží.. ) 2 úkony | 71 |
| Uzavírky MK (pro ZU MK) 2 úkony | 4 |
| Rozhodnutí o povolení provozu pracovních strojů 2 úkony | 4 |
| Výzvy k odstranění nepovolené reklamy na MK | 0 |
| Stanoviska sil. spr. úřadu (hypotéky) | 0 |
| Stanovení místní úpravy provozu na sil. II. a III. tř., MK v ter. působnosti 2 úkony | 6 |
| Stanovení přechodného dopravního značení OOP | 90 |
| Zvláštní užívání a ZUS s uzavírkami silnic II. a III. tř. 2 úkony | 16 |
| Uzavírky silnic II. a III. tř. 2 úkony | 17 |
| Deklarace účelových komunikací - rozhodnutím x úkonů | 2 |
| Řízení o nepovolených pevných překážkách na komunikacích x úkonů | 1 |
| Ostatní vyjádření za silniční správní úřad (k parcelám, komunikacím a pod.) | 52 |
| Celkem | 436 |
| Místní poplatky + platební výměry |  |
| Vyměření místních poplatků za zvl. užívání MK | 69 |
| Platební výměry | 0 |
| Celkem | 69 |
| Speciální stavební úřad |  |
| Vyjádření k PD z hlediska dotčení MK, ÚK, silnic II. a III. tř., závazná stanoviska | 4 |
| Usnesení o přerušení řízení s výzvou k doplnění podkladů | 5 |
| Oznámení o zahájení stavebního řízení | 1 |
| Stavební povolení | 3 |
| Oznámení o zahájení společného řízení | 13 |
| Společné povolení | 13 |
| Kontrolní prohlídky rozestavěných staveb | 3 |
| Oznámení o provedení závěrečné kontrolní prohlídky | 12 |
| Kolaudační souhlas | 9 |
| Veřejnoprávní smlouva | 1 |
| Oznámení o prodloužení platnosti společného povolení | 3 |
| Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení | 2 |
| Oznámení o povolení výjimky z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby | 2 |
| Rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby | 2 |
| Rozhodnutí o povolení k prozatímnímu užívání stavby ke zkušebnímu provozu | 2 |
| Jiná správní rozhodnutí a ostatní písemnosti | 57 |
| Celkem | 132 |
| Dopravní úřad pro městkou autobusovou dopravu, drážní správní úřad |  |
| Rozhodnutí o udělení nebo změně licence (městská autobusová doprava, trolejbusová doprava) | 5 |
| Další úkony drážního správního úřadu (Průkazy způsobilosti k řízení drážního vozidla,..) | 0 |
| Schválení jízdních řádů | 21 |
| Výkon SOD silniční dopravě a SD ve věcech drah (MHD) | 0 |
| Celkem | 26 |

Oddělení registru řidičů

| vydáno řidičských průkazů |  |  |  | 2 732 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vydáno mezinárodních řidičských průkazů |  |  |  | 116 |
| vydáno paměťových karet k digitálním tachografům |  |  |  | 324 |
| Vydané výpisy z registru řidičů |  |  |  | 335 |
| Odeslání spisů řidičů jiným registračním místům |  |  |  | 147 |
| Došlé spisy řidičů z jiných registračních míst |  |  |  | 78 |
| Rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění |  |  |  | 37 |
| Rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění |  |  |  | 70 |
| Došlá oznámení o dopravně psychologickém vyšetření řidičů |  |  |  | 119 |
| Došlá oznámení o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů |  |  |  | 356 |
| Ostatní došlé podklady k zápisu do registru řidičů |  |  |  | 1 750 |
| Řízení o zadržení řidičského průkazu |  |  |  | 38 |
| Provedeno zkoušek žadatelů o řidičské oprávnění |  |  |  | 627 |
| Počet vydaných registrací a změn registrací autoškol |  |  |  | 0 |
| Počet přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel |  |  |  | 29 |
| Počet zkoušek z profesní způsobilosti řidičů |  |  |  | 23 |

Oddělení registru vozidel

| Celkový počet registrovaných vozidel (na konci období) |  | 104 721 |
| --- | --- | --- |
| vydáno technických průkazů + průkazů HV |  | 1 680 |
| vydáno osvědčení o registraci vozidla + osvědčení o registraci HV |  | 4 348 |
| vydáno tabulek s registrační značkou (SPZ) |  | 2 179 |
| Počet vozidel, o kterých byly poskytnuty údaje + písemnosti na vědomí |  | 650 |
| Odeslané a došlé spisy vozidel v rámci registračního místa |  | 16 |
| Agenda - došlé plné moci k potřebě zápisu a změn v RV, re-registrace vozidel |  | 733 |
| Změny v registru vozidel |  | 9 119 |
| Registrace dovezeného vozidla |  | 507 |
| Rozhodnutí o schválení přestavby vozidla, certifikát jednotlivě vyrobeného vozidla, schválení TZ dovezeného vozidla |  | 41 |
| Ostatní správní řízení |  | 7 |

Oddělení dopravních přestupků

| Přestupky řidiče - celkem projednáno přestupků | 174 |
| --- | --- |
| Přestupky řidiče - uloženy pokuty v celkové výši (Kč) | 1 290 300 |
| Uloženo zákazů řízení motorových vozidel | 64 |
| Uloženy pořádkové pokuty v celkové výši (Kč) | 0 |
| Počet uložených pořádkových pokut | 0 |
| Přestupky práv. a podnikajících fyz. osob - celkem projednáno | 2 |
| Přestupky práv. a podnikajících fyz. osob - uloženy pokuty v celkové výši (Kč) | 8 000 |
| Počet výzev k úhradě určné částky | 2 939 |
| Počet určených částek uhrazených ve lhůtě | 2 577 |
| Souhrn určených částek uhrazených ve lhůtě (Kč) | 3 375 000 |
| Přestupek provozovatele vozidla - celkem projednáno | 381 |
| Přestupek provozovatele vozidla - uloženy pokuty v celkové výši (Kč) | 845 800 |
| Přestupky - vážení vozidel - celkem projednáno | 110 |
| Přestupky - vážení vozidel - uloženy pokuty v celkové výši (Kč) | 1 888 500 |
| Přestupky - vážení vozidel - podíl MMJ na uložených pokutách (Kč) | 283 275 |

| Zpráva o činnosti za období |  |  | III. Q. 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval | Ing. Alena Kottová | Odbor | ORM |

V III. Čtvrtletí 2023 bylo předáno staveniště HMA a  byly zahájeny demolice stávajícího zimního stadionu. Archeologický výzkum v dané lokalitě  byl dokončen (do konce srpna bylo vyzvednuto a zdokumentováno na 513 pohřbů, které budou podrobeny detailní antropologické analýze).

Stavební práce na obnově domu Masarykovo náměstí 21 byly, v návaznosti na nové historické stavební nálezy, prodlouženy  do 31.12.2023

Jednání s vlastníky OD Jihlava (Prior) o podmínkách souhlasu s vydáním územního rozhodnutí pro revitalizaci Masarykova náměstí v Jihlavě  není prozatím ukončeno.

Bohužel nedošlo k personálnímu doplnění investičního oddělení, zároveň ale byla rozšířena činnost ORM o pozici  manažera strategii.

Zajišťování investičních  porad.

INVESTIČNÍ ODDĚLENÍ

Akce hrazené z rozpočtu města

1.	Oprava mostů, ul. Brněnská, Jihlava

Vyhotovena a převzata upravená projektová dokumentace včetně rozpočtu pro realizaci stavby po částech dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. Předpoklad zahájení výběrového řízení na stavební práce – podzim 2023. Realizace 2024.

2.	Chodník, veřejné osvětlení ul. Brtnická

Stavba je dokončena a byly odstraněny vady a nedodělky stavby. Probíhá kontrola změnových soupisů prací pro uzavření dodatku na doměrky stavby.

3. 	Komunikační propojení ul. Brněnská - Kosovská – Brtnická (Handlovy Dvory)

Vydané územní rozhodnutí na celou trasu. Vydané stavební (vodoprávní) povolení. Podaná žádost o vydání stavebního povolení na dopravní část.

4.	Vodovodní přivaděč Želivka – Jihlava

Na odbor životního prostředí Kraje Vysočina zasláno  posouzení o nutnosti vést výjimky dle § 67. Na konci září obdrženo vyjádření o nepotřebnosti vedení výjimek dle § 56  pokračují práce na podání rozhodnutí o umístění stavby. Ve spolupráci s MO nutno vyřešit problematické pozemky: nedohledatelní majitelé (žádost o opatrovníka podána na soud), pozemky v exekuci – nutný výkup od věřitele (banka) a dále probíhá jednání o odkupu pozemků od soukromých subjektů jako např. p. Duben a p. Honsl.

5.	Vodovod ul. Smrčenská

Probíhají dokončovací stavební práce a kontrola změnových soupisů prací pro uzavření dodatku na doměrky stavby. Stavba je prováděna jedním zhotovitelem spolu se stavbou „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. etapa - Chodník ul. Smrčenská“.

6.	Propojení vodovodu DN 500 v rámci III. tlakového pásma

Probíhají stavební práce. Účast na kontrolních dnech. Uzavřen dodatek č. 1 na prodloužení  termínu.

7.	Vodovod a kanalizace ul. Kapitána Jaroše, Jihlava

Vypsáno a dokončeno nové zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací, předáno staveniště. Provedeno výběrové řízení a uzavřena smlouva na TDI a koordinátora BOZP na staveništi. Stavbu má dále v gesci OTS.

8.	Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie, Jihlava

Probíhají stavební práce. Účast na kontrolních dnech stavby. Uzavřen dodatek č. 1.

9.	Splašková kanalizace a ČOV Kosov, oprava stávající kanalizace

Probíhají stavební práce. Účast na kontrolních dnech stavby.

10.	Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy

Dokončena a převzata PD pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení, podána žádost o společné povolení.

11.	Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě – ul. Vrchlického, 17. listopadu, S. K. Neumanna, Lípová, Rantířovská, Humpolecká

Vypsáno výběrové řízení na projektové a inženýrské práce.

12. Rekonstrukce VO společně s EG.D

Hosov – Po opakované urgenci, projektant aktualizaci původní projektové dokumentace odmítl z kapacitních důvodů. Bude provedena nová poptávka na aktualizaci stávající PD jiným projektantem. Předpoklad realizace stavby dle investičního plánu EG. D v souběhu s přeložkou sítě NN nejdříve v roce 2024.

Popice – Požádáno o kolaudaci.

Henčov – aktualizovaná PD podána na stavební úřad. Předpoklad realizace stavby dle investičního plánu EG. D v souběhu s přeložkou sítě NN nejdříve v roce 2024.

13.	Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce – I. etapa (ul. Seifertova, Bratří Čapků)

Stavba A (Bratří Čapků horní část) - probíhají stavební práce, účast na kontrolních dnech. Situace ohledně provedení konstrukčních vrstev a finálních povrchů byla vyřešena novou PD řešící všechny konstrukční vrstvy a současně plochy pro parkování v souladu s parkovací koncepcí. Z důvodu rozšíření předmětu díla byl uzavřen dodatek k prodloužení termínu plnění o 50 kalendářních dní. Ze stejného důvodu se uzavřel dodatek k plnění díla s TDI a koordinátorem BOZP.

Stavba B (Bratří Čapků dolní část) stavba dokončena, vydán kolaudační souhlas a předána do užívání.

Stavba C (Seifertova) – dokončeny stavební práce, stavba převzata, odstraněny vady a nedodělky. Zažádáno o kolaudaci.

14. Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě

Probíhá řízení o vydání územního rozhodnutí a jednání s vlastníkem OD Prior – dohody stále nedosaženo. Probíhají pravidelné výrobní výbory. Není doposud rozhodnuto o zadání dalšího stupně projektové dokumentace. Vodohospodářská infrastruktura je vyjmuta z PD a nově projektována jako samostatná akce OTS.

15.	Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů – X. etapa – 1. část – Nové Sady x Letní

Stavba je dokončena. Byl uzavřen dodatek na doměrky stavby. Na základě předávacího protokolu byla stavba předána do užívání.

Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů – X. etapa – 2. část

Stavební práce probíhají. Dokončení prací do 31. 10. 2023. Realizace stanoviště Březinovy sady bude odsunuta, muselo proběhnout jeho přeprojektování a nyní probíhá IČ pro vydání nového územního souhlasu.

Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů – X. etapa – 3. část

Probíhají stavební práce s termínem dokončení do 30. listopadu 2023

16. Zázemí pro spolkové aktivity v Pávově

Bylo vybráno nové umístění objektu a na místě konzultováno zadání projektových prací s osadním výborem Pávov. Byla zpracována zadávací dokumentace VŘ na zpracování PD. Po vyjádření UMA bude vypsáno VŘ.

Projekty EU

1.	Centrální dopravní terminál Jihlava

Probíhají práce na dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu I. etapy včetně inženýrské činnosti pro stavební povolení. Probíhá řešení majetkoprávního vypořádání pozemků pro realizaci stavby. Předpoklad zahájení veřejné  zakázky  I. Čtvrtletí 2024

3.	Dopravní terminál – nádraží ČD – ul. Havlíčkova, Jihlava

Účast na kontrolních dnech. Stavba dokončena, převzata. Vydán kolaudační souhlas a stavba předána do užívání.

4.	Cyklostezka a cyklotrasa G01 – úsek od kaštanové aleje po ul. Telečskou, Jihlava

Proběhlo předčasné užívání stavby.

5.	Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava – sever

Probíhá zkušební provoz. Ve spolupráci s MO řešení majetkoprávního vypořádání.

6.	Posílení vodovodní sítě v Jihlavě – SV větev

Dokončena projektová dokumentace pro územní rozhodnutí. Řeší se inženýrská činnost a  majetkoprávní vztahy – zajišťování smluv a souhlasů dle §184a stavebního zákona ve spolupráci s MO. Čeká se na souhlas hraběnky Kinské, Královské kanonie premonstrátů, smlouvy s SPÚ a převod pozemku Kraje Vysočina na město.

7.	Pístovské rybníky – řešení technického stavu – rybník Lukáš

Vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Z důvodu chyby v zadávací dokumentaci

muselo být zadávací řízení zrušeno. Nové zadávací řízení bude vypsáno ihned po

uplynutí lhůty pro námitky ke zrušenému zadávacímu řízení. Předpoklad předání

staveniště je v prosinci 2023.

8. Rozvoj odborných výukových prostorů včetně vybavení na ZŠ v Jihlavě – II. etapa - ZŠ Havlíčkova

Dokončena a předána dokumentace pro společné povolení, současně byla podána žádost o společné povolení na stavební úřad. Dále dokončena a předána dokumentace pro vybavení ICT technikou a vybavení nábytkem.

9.	Obnova domu Masarykovo nám. 21, Jihlava

Probíhají stavební práce. Účast na kontrolních dnech a pracovních schůzkách. Zhotovitel požádal o prodloužení termínu dokončení stavby. Proběhlo zadávací řízení na dodavatele vybavení interiéru, které bylo následně z finančních důvodů zrušeno. Následně došlo k rozdělení PD a administraci nového zadávacího řízení na dodávku I. části vybavení interiérů.

10. Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky – I. etapa (ul. Hybrálecká)

Proběhlo zadávací řízení na stavební práce. V RM schválen výsledek veřejné zakázky. Uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem, TDI a koordinátorem BOZP.

11. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. etapa

Chodník ul. Smrčenská, Jihlava – probíhají dokončovací stavební práce.

Zastávky Lesnov, Jihlava – stavba je dokončena. Byl uzavřen dodatek na doměrky stavby. Probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavbou.

12.	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – V. etapa

Zastávky MHD a chodník, ul. Polenská, Jihlava

Probíhají stavební práce.

Chodníky Brtnické předměstí, Jihlava – proběhlo VŘ na TDI a BOZP. VŘ na stavební práce musí být zrušeno a bude vypsáno opakovaně – byly předloženy návrhy do RM. Předpoklad zahájení stavebních prací – březen 2024.

13. Horácká multifunkční aréna v Jihlavě

Uzavřeny smlouvy se zhotovitelem stavby, správcem stavby a koordinátorem BOZP, předáno staveniště a stavba zahájena, účast na kontrolních dnech. Příprava zadání pro další navazující výběrová řízení na dodávky (gastroprovozy, jevištní technika atd.). Ukončen záchranný archeologický výzkum.

14.	Instalace fotovoltaických elektráren, Jihlava – ZŠ Březinova 31, MŠ Resslova

Z důvodů vysokých finančních nákladů byly ukončeny projektové práce na ZŠ Březinova, na MŠ Resslova dále probíhají.

15. Cyklostezka R08 Jihlava, Pávov - Střítež

Vydané společné územní rozhodnutí a stavební povolení. Dokončena PD pro provádění stavby. Následovat bude příprava zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele stavby.

Různé

Příprava a sledování čerpání schváleného rozpočtu ORM, zajištění podkladů pro změny rozpisu rozpočtu, průběžné zajišťování platebních příkazů k došlým fakturám, zajištění úhrad plateb dle rozpočtové skladby (rozdělení do třídy a zdrojů dle rozpočtové skladby), zajištění a kontrola provedení předběžné fin. kontroly.

Příprava a kontrola čerpání finančních prostředků schváleného rozpočtu, spolupráce s EO.

Rozdělení finančního krytí u akcí dotovaných z EU podle podílu čerpání z prostředků EU, vlastních zdrojů a nezpůsobilých výdajů.

Spolupráce s oddělením rozvoje při čerpání dotací.

Zajišťování agendy pro převod dokončených staveb z evidence rozestavěných staveb do majetku, zejm. rozřazení majetku dle platných předpisů a pokynů ve spolupráci s odbory, které budou provádět správu majetku:

- Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů – křižovatka ul. Nové Sady, Letní

- Dopravní terminál – nádraží ČD – ul. Havlíčkova, Jihlava

- Rekonstrukce ul. Bratří Čapků

Spolupráce při přípravě podkladů pro vypracování návrhů na rozpočtová opatření jiných odborů nebo vyhotovování vlastních návrhů na rozpočtová opatření do RM: 27.7.2023, 14.8.2023, 24.8.2023, 21.9.2023.

Zpracování a průběžné doplňování přehledu realizovaných a plánovaných projektů.

Zpracování podkladů pro změny seznamu požadavků do rozpočtu na investiční porady a průběžné doplňování seznamu požadavků do rozpočtu dle závěrů a dle usnesení, spolupráce na úpravách a doplnění investičního plánu.

Pravidelná účast na poradách OTS a SMJ vodovody a kanalizace a poradách s ostaními samosprávnými odbory  včetně  účasti v pracovní skupině  pro výstavbu.

Spolupráce s odborem Kancelář tajemníka při přípravě podkladů pro zadávací řízení.

Spolupráce s odborem technických služeb na přípravě a koordinaci vodohospodářských staveb. (Vodojem Bukovno; Rekonstrukce III. tlak. pásma Holíkova, Musilova, Krajní; Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. 17. listopadu; Vodovod ul. Evžena Rošického; Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Lidická kolonie, Rekonstrukce ul. Čajkovského, Rekonstrukce ul. Kapitána Jaroše, rybník Luční).

Spolupráce na projektu Řízení strategie ITI Jihlavské aglomerace

Připomínkování nových vnitřních předpisů.

# Dotace z národních zdrojů

Ministerstvo kultury ČR

Restaurování a obnova sloupu se sochou sv. Jana Nepomuckého, Jihlava - Hruškové Dvory

- příprava vyúčtování akce.

Ministerstvo vnitra ČR

Centrum humanitární pomoci v Jihlavě

- provedena kontrola průběžného vyúčtování projektu dle dokladů předložených partnerem projektu

- zajištění publicity projektu dle podmínek poskytovatele dotace.

Jihlava - Domovník preventista - 2023

- probíhá koordinace aktivit projektu ve spolupráci s MO.

- zajištění povinné publicity projektu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Rekonstrukce veřejného osvětlení ulic Pávovská a Sokolovská, Jihlava

- zpracování a předložení závěrečné monitorovací zprávy.

Národní sportovní agentura

# Horácká multifunkční aréna

- zpracována aktualizace parametrů akce;

- doložena dokumentace k veřejné zakázce,

- zajištěno vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na částku 300 mil. Kč;

- příprava průběžné zprávy o řešení akce.

# Fond Vysočiny, Zásady Kraje Vysočina, Kraj Vysočina

Sportovní stadion Na Stoupách, Jihlava - výměna umělého povrchu fotbalového hřiště

- ve spolupráci s MO a KP zajištěna publicita projektu a příprava slavnostního otevření sportoviště.

- zpracování a předložení závěrečné zprávy a žádosti o proplacení dotace.

Zastávka Hosov, náves

- projekt nebyl podpořen.

Zastávka Kosov, náves

- probíhá koordinace aktivit projektu ve spolupráci s OD

# Ministerstvo zemědělství ČR

# Splašková kanalizace a ČOV Kosov

- spolupráce s dotčenými odbory a subjekty při realizaci projektu;

- předložení žádosti o financování akce (žádosti o platbu).

# Nadace ČEZ

# Multigolfové hřiště Jihlava

- schválen dotační příspěvek ve výši 200 tis. Kč.

- provedena úprava rozpočtu dle schválené výše dotačního příspěvku.

Přechod pro chodce na ulici Pávovská, Jihlava

- projekt nebyl podpořen.

# Strukturální fondy EU

# Operační program Životní prostředí 2014 – 2020

# Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy

- schválena průběžná provozní monitorovací zpráva;

- průběžné zasílání informací SMJ a OTS o nově vydávaných pokynech poskytovatele dotace týkajících se provozování podpořené infrastruktury a cenotvorby.

Snížení energetické náročnosti objektu ul. Žižkova 106, Jihlava

- zpracována a předložena zpráva o zajištění udržitelnosti projektu.

# Integrovaný regionální operační program 2014 – 2020

Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava

- zpracována a předložena zpráva o zajištění udržitelnosti projektu.

Rozvoj odborných výukových prostorů včetně vybavení na základních školách v Jihlavě

- zpracována a předložena zpráva o zajištění udržitelnosti projektu.

Dopravní terminál - ul. Havlíčkova, Jihlava

- předložena žádost o změnu (zásah v době udržitelnosti projektu).

Dopravní terminál - nádraží ČD - ul. Havlíčkova, Jihlava

- zpracována a přeložena závěrečná zpráva o realizaci a žádost o platbu č. 1 (dotace 14,22 mil. Kč) a její doplnění;

- ke kontrole předložena dokumentace na veřejnou zakázku na zhotovitele stavby (dodatek č. 3 smlouvy o dílo před a po jeho uzavření) a její doplnění;

- spolupráce při ukončení realizace projektu, průběžné konzultace s poskytovatelem dotace, zajištění povinné publicity projektu.

Cyklostezka a cyklotrasa G01 – úsek od kaštanové aleje po ulici Telečskou, Jihlava

- schválena žádost o změnu projektu spočívající v prodloužení termínu dokončení a vydána změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace;

- aktualizace Modulu VZ v souvislosti s uzavřením dodatku č. 1 k SOD;

- zpracována a předložena závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu;

- doplněny další dokumenty dle požadavku poskytovatele dotace;

- dotace proplacena v požadované výši 8,753 mil. Kč.

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. etapa

- zpracována a předložena žádost o změnu projektu (prodloužení termínu realizace projektu);

- aktualizace VZ0003 Pod Příkopem v modulu Veřejné zakázky (dokončení realizace);

- aktualizace VZ0005 Znojemská v modulu Veřejné zakázky (dokončení realizace);

- aktualizace VZ0006 Smrčenská v modulu Veřejné zakázky (uzavření dodatku);

- aktualizace VZ0007 Lesnov v modulu Veřejné zakázky (uzavření dodatku);

- doplnění VZ0005 Znojemská dle výzvy poskytovatele dotace;

- aktualizace VZ0006 Smrčenská v modulu Veřejné zakázky (dokončení realizace);

- aktualizace VZ0007 Lesnov v modulu Veřejné zakázky (dokončení realizace);

- zpracována a předložena žádost o platbu a závěrečná zpráva o realizaci;

- doplněna žádost o platbu a závěrečná zpráva o realizaci dle výzvy poskytovatele dotace;

- doplněna VZ0003 Pod Příkopem, VZ0006 Smrčenská a VZ0007 Lesnov dle výzvy poskytovatele dotace.

Cyklostezka R08 Jihlava – Pávov (průmyslová zóna – sever)

- zpracována a předložena zpráva o zajištění udržitelnosti projektu (schválena);

- zpracována a předložena žádost o změnu v době udržitelnosti projektu v souvislosti se záměrem výstavby kabelového vedení VN společnosti EG.D, a. s., (schválena).

Cyklostezka G01 – úsek od odbočky na Hosov po kaštanovou alej, Jihlava

- obdrženo Závěrečné vyhodnocení akce.

Územní studie – Jihlava, I. etapa

- zpracována a předložena závěrečná monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu.

# Integrovaný regionální operační program 2021 – 2027

Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa

- spolupráce s IO, OD a ÚMA při přípravě podmínek realizace projektu, příprava žádosti o podporu, průběžné konzultace s poskytovatelem dotace, konzultace s KrÚ Vysočina ve věci parametrů budoucí dopravní obslužnosti VDV;

- zpracování návrhu do ZM na schválení předložení žádosti o podporu a spolufinancování projektu.

Rozvoj odborných výukových prostorů včetně vybavení na základních školách v Jihlavě – II. etapa – ZŠ Havlíčkova

- spolupráce s IO, OŠKT, ÚMA a provozovatelem při přípravě podmínek realizace projektu, příprava žádosti o podporu, průběžné konzultace s poskytovatelem dotace;

- zpracování návrhu do ZM na schválení předložení žádosti o podporu a spolufinancování projektu.

Městský dům Matky Boží č. p. 1034/35, Jihlava

- spolupráce s MO a Bránou Jihlavy při přípravě podmínek realizace projektu, průběžné konzultace s poskytovatelem dotace;

- zpracování návrhu do ZM na schválení předložení žádosti o podporu a spolufinancování projektu.

Cyklostezka R08 Jihlava, Pávov – Střítež

- spolupráce s IO a zpracovatelem projektové dokumentace při přípravě realizace projektu;

- příprava podkladů pro předložení žádosti o poskytnutí dotace z IROP.

Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy

- spolupráce v přípravné fázi projektu s relevantními odbory, zpracovatelem projektové dokumentace a budoucím provozovatelem;

- vydání Vyjádření řídicího výboru ITI Jihlavské aglomerace o souladu záměru s integrovanou strategií.

Brána Matky Boží v Jihlavě

- ve spolupráci s budoucím provozovatelem příprava podkladů pro zpracování žádosti o dotaci;

- zpracování studie proveditelnosti dle dostupných podkladů;

- spolupráce s MO na zajištění podkladů k plánované expozici;

- ve spolupráci s MO a OŠKT řešena forma budoucího provozu objektu včetně nastavení majetkoprávních vztahů.

Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihlavě

- zpracování připomínek ke studii proveditelnosti;

- zpracování a podání žádosti o poskytnutí podpory.

Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky I. etapa

- příprava žádosti o podporu;

- spolupráce při přípravě zadávacích podmínek na stavební práce.

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – V. etapa

- spolupráce při přípravě zadávacích podmínek na stavební práce v lokalitě Brtnické předměstí.

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – ul. Jiráskova a Tolstého

- zpracována a předložena žádost o podporu na částku 15,296 mil. Kč do individuální výzvy;

- doplněna žádost dle požadavku poskytovatele dotace;

- vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace;

- spolupráce na zajištění dokladování v rámci projektu.

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce

- zpracování návrhu ZM na schválení předložení žádosti o podporu do individuální výzvy;

- příprava a spolupráce na zajištění dokumentace pro podání žádosti o podporu.

Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky - I. etapa

- zpracována a předložena žádost o podporu;

- doplnění žádosti o podporu dle výzvy poskytovatele dotace.

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa

- zpracována a předložena aktualizace projektového záměru.

# Operační program Doprava (2021 – 2027)

Vybudování trolejového vedení CDT - I. etapa a napojení na stávající systém MHD, Jihlava

- spolupráce s IO, OD a DPMJ při přípravě podmínek realizace projektu, spolupráce při zpracování CBA (část Finanční analýza), průběžné konzultace s poskytovatelem dotace.

Systém pro aktivní řízení dopravy v Jihlavě

- spolupráce s OD při přípravě podmínek realizace projektu, průběžné konzultace s poskytovatelem dotace;

- připomínkování Strategie rozvoje ITS v Jihlavě.

Operační program Životní prostředí (2021 – 2027)

Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy

- na základě zpracované projektové dokumentace konzultace možnosti spolufinancování dílčích opatření projektu z OPŽP a NPO se zástupci Energetické agentury Vysočina.

Revitalizace Koželužského potoka, Jihlava

- zajištění podkladů a příloh k žádosti;

- zpracování a předložení žádosti o poskytnutí podpory.

# Pístovské rybníky - řešení technického stavu

- spolupráce při přípravě zadávacích podmínek na realizaci rybníka Lukáš;

- předložení návrhu na souhlas s předložením žádosti o podporu a závazek spolufinancování projektu do ZM.

# Instalace fotovoltaických elektráren, Jihlava

- předložen návrh na souhlas s předložením žádosti o podporu a závazek spolufinancování projektu do ZM.

# Operační program Zaměstnanost +

Podpora činnosti asistentů prevence kriminality v Jihlavě

- spolupráce s MP při koordinaci aktivit projektu;

- zajištění povinné publicity projektu;

- příprava podkladů pro vyúčtování projektu.

# Fondy EHP a Norska

# Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava

- zajištění návštěvy norského partnera projektu;

- aktualizace webových stránek projektu;

- ve spolupráci s MO a OŠKT řešení budoucích nájemních smluv k objektu, komunikace s budoucími uživateli;

- příprava podkladů pro další části interiérů objektu;

- ve spolupráci s Bránou Jihlavy zajištění publicity projektu;

- zpracování a předložení průběžné monitorovací zprávy a žádosti o platbu.

# Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy na rok 2023 – 2032

- převzetí agendy strategického plánu od KP;

- příprava změny metodiky – Implementační plán;

- příprava podkladů pro definici indikátorové soustavy pro vyhodnocování Akčních plánů i Strategického plánu;

- příprava pro revizi dokumentu EO – „Metodika pro správu kapitálových záměrů a oprav statutárního města Jihlavy.

# Ostatní

Prověřeny možnosti a podmínky poskytnutí dotace pro DS Stříbrné Terasy na realizaci zastínění terasy (MPSV, NPO, Kraj Vysočina, Nadace ČEZ). Odeslána přihláška do grantového řízení společnosti PURINA na vybudování hřiště pro psy.

# S poskytovateli dotací jsou průběžně řešeny souhlasy s provedením majetkových dispozic s majetky města dotčených dotací a zásahy do investic spolufinancovaných z EU. V této souvislosti probíhá spolupráce a informování věcně příslušných odborů magistrátu.  Připomínkování dokumentů řídících  orgánu a ministerstev.

# Označování nemovitostí, veřejných prostranství a ulic

- přiděleno 6 nových čísel popisných a 2 čísla evidenční;

- vyřízeny 4 reklamace v RUIAN, odstraněno 5 čísel evidenčních a 1 číslo popisné;

- kladné vyřízení žádosti o odstranění jednoho ze dvou čísel popisných/orientačních stavebního objektu na jedné parcele (zadáno do ISUI);

- upřesnění zadání montáže uličních tabulek – konzultace na místě s dodavatelem služby.

# Mechanismus přidělování dotací pro opravy či úpravy domů na území Statutárního města Jihlavy

- ve III. čtvrtletí 2023 byly přijaty dvě nové oficiální žádosti o dotaci.

- ZM schválilo změnu Mechanismu navýšením částky ze stávajících 200 Kč/m² na 400 Kč/m² v Městské památkové rezervaci Jihlava a 200 Kč/m² v ostatních částech statutárního města Jihlavy

# Integrovaný plán rozvoje území

- jednání s ostatními nositeli IPRÚ;

- zpracování Zprávy o plnění IPRÚ JSA za období 1.1.2023 – 30.6.2023;

- příprava a realizace elektronického hlasování ŘV IPRÚ JSA;

- prezentace IPRÚ JSA na 29. zasedání Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina;

- komunikace s žadateli integrovaných projektů;

- aktualizace publicity projektů IPRÚ JSA.

# Integrované teritoriální investice

- průběžné vydávání Vyjádření Řídicího výboru ITI JA o souladu/nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií;

- administrace žádostí o změnu projektových záměrů ITI a následné vydávání změnových Vyjádření Řídicího výboru ITI JA o souladu/nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií;

- zpracování Zprávy o plnění integrované strategie ITI JA za období 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023;

- příprava podkladových materiálů pro elektronická hlasování Řídicího výboru ITI JA;

- spolupráce s odbory magistrátu města Jihlavy a s partnery v JA – postup přípravy projektů předložených do integrované strategie;

- konzultace se zástupci Řídicího orgánu IROP, OPD, OPJAK, OPZ+, OPŽP, MMR ČR, CRR;

- jednání s ostatními nositeli ITI, zejm. k programovým rámcům a implementaci ITI;

- zajištění publicity ITI JA;

- prezentace ITI JA na 29. zasedání Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina;

- doplnění podkladů k Žádosti o platbu č. 2 a ke Zprávě o realizaci č. 2 v rámci projektu „Řízení ITI JA“ dle požadavků poskytovatele dotace, ŽoP/ZoR schválena;

- příprava podkladů pro veřejnosprávní kontrolu poskytovatele dotace na místě u projektu „Řízení ITI JA“ (kontrola bez zjištění);

- příprava aktualizace webových stránek ITI JA;

- spolupráce s MMR na evaluaci vlivu projektů z EU fondů na rozvoj regionů ČR;

- účast na jednání k problematice přípravy nových výzev Národního plánu obnovy;

- spolupráce s MMR-NOK na Evaluaci principu partnerství ve fondech EU;

- účast na konferenci Jak nejlépe nastavit meziobecní spolupráci v České republice.

| Zpráva o činnosti za období |  |  | III. Q. 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval | Ing. Michal Horňák | Odbor | OTS |

Přehled činnosti

- Investiční a jmenovité akce

-	Odkanalizování Heroltic – stále probíhající reklamace

-	ČOV Vysoká – odebírání zkušebních vzorků.

-	Vodovodní přivaděč Želivka – Jihlava – účast na výrobních výborech.

-	Rekonstrukce vodovodu, kanalizace, povrchů komunikace a VO v ul. Seifertova a Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Bří Čapků – účast na KD, ul. Seifertova i spodní část Bří. Čapků je hotová, práce probíhají na hoční části ul. Bří. Čapků a probíhá rekonstrukce vodovodní šachty.

- 	Holíkova, Musilova, Krajní – Byly opraveny PD kvůli změně etapizace.

- Jihlava, Helenín – vodoměrná šachta odběrného místa – práce byly dokončeny a proběhla i kolaudace.

- VDJ Bukovno – u PD se zapracovávají připomínky, které vznikly u předloženého projektu a na kterém jsme se shodly na interní schůzce s provozovatelem.

- Propojení vodovodu DN 500 v rámci III. tlakového pásma – realizace probíhá, aktivní účast na KD i mimo KD, uzavíral se dodatek an prodloužení termínu kvůli instalaci VŠ2.

- Strojírenská – Byly uzavřeny předběžné dohody o přípojkách. Komunikace s lidmi přípojek.

- Vodovod ul. Smrčenská – Práce byly dokončeny. Uzavírání smluv k rekonstrukci přípojek a komunikace s lidmi.

- Polní – U Dlouhé stěny – bylo vypsáno výběrové řízení, které bylo zrušeno z důvodu chyby v centu a z důvodu financích. Bude opětovně vypsáno.

- Vodovod ul. Vojanova – rekonstrukce proběhla a byla dokončena. Je zažádáno o kolaudaci.

- Vodovod a kanalizace ul. Kpt. Jaroše, Jihlava – byla vysoutěžena firma, bylo předáno staveniště a proběhla úvodní schůzka s lidmi k přípojkám.

- Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie – pravidelná účast na KD, zhotovitel je ve skluzu.

- Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Masarykovo náměstí, Jihlava – účast na výrobních výborech, řešení odvedení vody z retenčních nádrží, prověřování možností.

- Rekonstrukce ul. 17. listopadu – projekt byl dokončen, čeká se na vyjádření dotčených orgánů.

- Vodovod a kanalizace ul. Rantířovská – u PD bylo vydáno stavební povolení.

- VDJ Zborná – obnova technologie a obnova elektro části – bylo provedeno a běží zde zkušební provoz.

- Rekonstrukce vodovodu ul. E. Rošického – PD byla dokončena a bude zažádáno o stavební povolení.

- Shybka ul. Pražská, Jihlava – akce byla soutěžena, nicméně do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil. Pravděpodobně nebude dodatek alokovaných finančních prostředků. Řeší se možnosti.

- Rekonstrukce ul. Úvoz – koordinátorem akce je ÚMA. OTS neustále upozorňuje na stav, který je vzhledem k častým propadům více než havarijní.

- Přeložka havarijního stavu vodovodu ONO – akce byla dokončena a ukončena.

- Brtnická – dle přístupu KSÚS se rozhodlo, že se tato akce aktuálně nebude řešit.

- Obnova vodovodního přivaděče DN 500 Hosov – Jihlava – byl vybrán zpracovatel, součinnost při zpracování a účast na výrobních výborech.

- Václavkova – příprava zadání pro VZMR.

- Aktualizace generelu – proběhla měrná kampaň, pravidelná schůzka k průběžným výsledkům.

- Pístovské rybníky – řešení technického stavu, rybník Lukáš: spolupráce s ORM a KT při výběrovém řízení na zhotovitele, přítomnost na prohlídkách rybníku v rámci výběrového řízení na zhotovitele, vytyčení bezpečnostního přelivu, zajištění a přítomnost u odběru sedimentu pod patou hráze za účelem rozboru

- Revitalizace Koželužského potoka – zahrádkářská oblast  - jednání s MO a ORM

- Požární nádrž Vysoká – jednání s ORM

- Rybník Luční – řešení technického stavu – spolupráce s ORM, jednání s projektantem a spoluvlastníkem vodní plochy p. Maškou, jednání s právníky, účast na výrobních výborech, převzata dokumentace a vydáno stavební povolení, probíhá příprava dokumentace k provádění stavby

- Vodovody a kanalizace

- pravidelné sledování knihy hříchů a zajišťování oprav dle potřeby

- vydávání vyjádření k VHI v majetku SMJ

- Poskytování součinnosti provozovateli vodovodů a kanalizací SMJ – objednávky, účast na poradách a jednáních

- Účast na haváriích ohlášených provozovatelem vodovodů a kanalizací SMJ, s.r.o.

- Evidence poruch a havárii na vodohospodářské infrastruktuře.

- Kontrola na hlášených poruchách.

- Zajištění kamerových prohlídek dle potřeby – získané výsledky předané k nahlédnutí provozovateli. Řešení dalších kamerových prohlídek – chystání mapových podkladů s vyznačením šachet k prohlídce ve formátu shp. Řešení zpracování kamerových výstupu do GIS s propojením do pasportu vodovodů a kanalizací.

- Zjišťování sítí VHI na nově vzniklých pozemcích – součinnost s MO

- Vypracování vyjádření a stanovisek dle potřeby

- Účast na pracovních skupinách pro výstavbu – v režii ÚMA (1x za 14 dní)

- Součinnost s ÚMA – k řešení optických sítí s investory (většinou probíhá on-line)

- Zajištění podkladů k prodloužení povolení vypouštění odpadních vod/nakládaní s vodami

- Dešťová kanalizace – vyjmutí s pachtovní smlouvy, dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě.

- Vytvoření pracovního místa na odboru na správu dešťové kanalizace – obsazeno.

- Účast na výrobních výborech k studii Alma Rosé a ul. Fibichova – organizuje ÚMA

- Účast výrobních výborech ul. U Hlavního nádraží – akce OD – součinnost s projektantem.

- Účast a spolupráce s investory k výstavbě haly v Hruškových Dvorech k možnostem napojení na VHI – výrobní hala Bosch.

- Proběhla akce „Obnova česlí a lisu shrabky na ČOV Jihlava“ – zhotovitel instaloval česle během tří dnů.

- Výběrové řízení „Elementy a dmýchadla na ČOV Jihlava“ (aerační systém) – spolupráce s KT (dodávky – nadlimitní VŘ) – proběhlo vyhodnocení, čekalo se na dodání dokumentů z Rakouska, byl dán návrh do RM. Bude uzavřena smlouva.

- Ve spolupráci se SMJ s.r.o. probíhá obnova řídicího systému na ČSOV.

- Vyjednávání se zájemci o spalovnu na ČOV – komunikaci mezi zástupci Turecka a Švýcarska.

- Účast na KD – Na Františku a Kaskáda

- Účast na KD – kanalizace a ČOV Kosov

- Účast na jednání s projektanty bytových domů (Polenská, Havlíčkova – u hl. nádraží) – čeká se na rozhodnutí investora

- Řešení havárie vodovodního řadu pod Brněnským mostě – ve spolupráci s KT bylo vypsáno výběrové řízení v podlimitním režimu na zhotovitele.

- Zajištění vyjádření k dočasné změně limitů při vypouštění odpadních vod na ČOV Jihlava – v rámci obnovy aeračního systému.

- Příprava smlouvy, zadání a technických požadavků pro výběrové řízení – nadlimitní – kanalizační poklopy s logem statutárního města Jihlava

- Vodní nádrže a toky

- pravidelné sledování knihy hříchů a zajišťování oprav dle potřeby

- pravidelné obchůzky rybníků v majetku města a vedení záznamů o pravidelných obchůzkách

- zaznamenávání záznamů z pravidelných obchůzek, z údržby a oprav do sytému GIS

- pravidelné obhlídky vodních toků ve správě, čištění koryta a česlí

- pravidelná údržba vodních toků spočívající ve vysekání travnatých břehových porostů

- vydávání vyjádření k žádostem (investoři, projekční kanceláře), vydávání vyjádření k nakládání s vodami

- účast na jednání s KÚ – řešení zarybnění rybníka Lužný

- Drážní potok – řešení úniku hasební pěny do toku (1x cvičení HZS v areálu firmy Kronospan, 1x únik v rámci požáru v areálu firmy Enviropol)

- Drážní tok – odběry vzorků vody

- Jednání a spolupráce s pachtýři

- Řešení kvality vody v PN Pístov, zajištění a přítomnost u odběrů vzorků vody

- GIS – vkládání TBD od pachtýřů do systémů

- OI – jednání ohledně požadavků na vytvoření systému pro elektronické zaznamenávání obchůzek rybníků do GIS

- Rybník u Školy (Helenín) – kamerové záznamy bočního přítoku a odtoku, provedení vyčištění ucpaného odtokového potrubí

- Zajištění vzorkování a rozboru vody ze studánky U Skalky

- Pístovské rybníky: pravidelné obchůzky – 2x týdně, zajištění znaleckého posudku na stanovení obvyklé ceny, účast na technicko-bezpečnostní prohlídce

- Rybník Lukáš: zajištění vypouštění a výlovu rybníka, zajištění objednávky na přenos škeblí do rybníku Lužný, příprava dodatku k odpuštění pachtu na dobu rekonstrukce rybníku

- rybník Za prádelnou (Pístov): řešení vyústění potrubí do rybníku, jednání s MO

- Koželužský potok – v zahrádkách: příprava cedulí ohledně zákazu umisťování biologického materiálu v blízkosti toku + zajištění jejich umístění, komunikace se zahrádkáři

- Rybník Nový (Střelnice): příprava a vyhodnocení výběrového řízení k vykácení náletových dřevin na vzdušné straně rybníku

- Studna U Hájenky: zajištění vypracování znaleckého posudku a zavedení studny do majetku

- Dočišťovací nádrž Vysoká: příprava žádostí ohledně odbahnění nádrže

- Smlouvy

- Smlouva o zajištění koordinátora BOZP - 938/OTS/2023 – Přeložka havarijního stavu ul. Žižkova – Rantířovská

- Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – 1194/OTS/2022/2 – VDJ Zborná, Jihlava – obnova technologie

- SOD – 1018/OTS/2023 – Obnova vodovodního přivaděče DN 500 Hosov – Jihlava

- SOD – 1046/OTS/2023 – Dostavba kanalizace Popice u Jihlavy

- SOD - 1047/OTS/2023 – Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě – vírový separátor

- Smlouva o připojení distribuční sítě – Kosov u Jihlavy – 1084/OTS/2023

- SOD – 1099/OTS/2023 – řešení havarijního stavu armaturní šachty B. Čapků

- Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny- Kosov u Jihlavy – 1214/OTS/2023

- Smlouva o zajištění koordinátora BOZP- 1272/OTS/2023 - Obnova vodovodního přivaděče DN 500 Hosov – Jihlava

- Smlouva o připojení distribuční sítě – 17. listopadu – 11307/OTS/2023

- Administrativa

- Vystavování objednávek dle potřeby – vodoměry, technické zhodnocení VHI, kamerové prohlídky, vytýčení sítí, obnova vodovodní a kanalizační sítě

- Přefakturace vody předané

- Účast na jednáních na MMJ dle potřeby, poskytování součinnosti ostatním odborům dle potřeby

- Návrhy do RM – celkem 23 návrhů

- Návrhy do ZM – celkem 3 návrhy

- Spolupráce s GIS oddělením – pravidelná účast na poradách 1x do týdne

- Příprava materiálu na investiční porady

- Sledování finančních prostředků, včetně čerpání PFO

- Příprava seznamu jmenovitých akcí uvažovaných k obnově

- Jednání s vlastníky VHI o předání do vlastnictví města

- Plnění provozní a pachtovní smlouvy 1576/MO/2021

- Plnění Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů 792/MO/2020

- Příprava Dodatku Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů

- Příprava kupních/darovacích smluv a smluv o dílo

- Zařazování nové VHI do majetkové evidence

- Příprava přejímkových listu na zařazení nabytého majetku do pachtovaní smlouvy.

- Příprava smlouvy včetně všech dokladů přípojek pro vlastníky nemovitostí k odkupu.

2. oddělení technické správy a podzemí (1 ved., 3 tech.)

a)    Přehled činnosti

a1)  Kolektory

- Byla provedena čtvrtletní revize EPS, včetně opravy 1 ks jednotky EPS. Dále oprava magnetu EZS šachta „západ“ vrchního horizontu, byly prováděny pravidelné konzervace spínačů a žárovek osvětlení, provedeno mytí počev chodeb „A“ v celé její délce po křížení s chodbou „B“.

- Bylo provedeno zaměření páteřních chodeb kolektoru v rámci akce „Revitalizace Masarykova náměstí“, včetně testování nového typu digitálního scanneru.

- Byly realizovány prohlídky kolektoru pro širokou veřejnost, zajištění přístupu při natáčení videoklipu ve spolupráci s Bránou Jihlavy.

a2)  Podzemní labyrint

- Bylo provedeno zaměření kanalizační štoly PRIOR – horizont Železářství – horizont Jihlavan.

- Byl prováděn dozor při rekonstrukci vozovky ul. Znojemská (havarijní stav dešťových svodů, propad do středověké kanalizační štoly).

- Ve spolupráci se SMJ prováděny kontroly horizontu „Jihlavan“ – stav odlehčovací komory a splaškových vod.

- Byl kontrolován stav výskytu vody v historickém podzemí v úseku Radnice – Morový sloup, zjištěn a ověřen intenzivní průsak vody pod „pokojíčkem“ ve spolupráci s OŽP, SMJ a HZS. Následná jednání.

- Pravidelná kontrola stavu podzemních prostor horizont „Archiv“.

- Pravidelná kontrola stavu podzemních prostor horizont „Alfa“.

- Spolu s OI provedena kontrola stavu sítí v horizontu „Grand“, následně provedena oprava optického kabelu firmou 1. telefonní

- Byly prováděny kontroly stavu podzemních prostor pod objektem Hluboká 1 – „Starý okruh“.

- Spolupráce na zajištění propadu do podzemních prostor v křížení ulic Palackého-Kosmákova, při pokládání VN kabelu (EON).

a3)  Historické dolování

- Vrch Rudný - byl prováděn svoz odpadků z hornické naučné stezky, měření průtoku vody vývěru kutiště Rudný, byly opraveny poškozené informační tabule na hornické stezce, bylo provedeno zaměření kutiště pro účely zápisu do katastru a následného vyjmutí z PUPFL (PROGEO), byla uskutečněna jednání s Báňským úřadem, DIAMEM a SML ve věci zajištění šachty sv. Jiří, koordinace zajištění archeologického průzkumu (MU Brno). Bylo prováděno odkorňování a konzervace kulatin a fošen, byla dokončena výroba těžního vrátku na šachtu kutiště Rudný, dále výroba a kompletní instalace repliky středověkého důlního čerpacího zařízení.

- Kutiště Rounek – oprava poškozeného zábradlí.

- Kutiště Bílý Kámen - bylo provedeno 3D zaměření (MU Brno), bylo provedeno zaměření kutiště za účelem zápisu do katastru a následného záměru vyhlášení kulturní památky.

a4)  VH infrastruktura

- Pravidelné kontroly mola na Borovince, oprava ukotvení zábradlí.

- Čajkovského 40 – jednání ohledně stavu kanalizační přípojky k objektu

- Koželužský potok – výpomoc při čištění toku

- Montáž inventáře po stěhování, drobné práce (vytyčovací kolíky …)

- Spolupráce na kamerových prohlídkách – sídliště Demlova

a5)   Ostatní činnost

- Průběžně probíhalo vyjadřování k požadavkům ostatních odborů, právnických a fyzických osob, bylo prováděno školení průvodců BOZP pro Bránu Jihlavy.

- Byly předloženy nové Zásady pro užívání podzemí ke schválení radou města.

- Příprava nových smluv o užívání podzemních prostor platných od 1. 1. 2024.

- Zakreslování zaměřených podzemních prostor do GIS.

- Průběžně probíhá práce na studii hornického skanzenu.

- Byla prováděna údržba areálu Křižíkova 10a, údržba služebních vozidel Octvia a Yeti, (STK).

- Prezentace na setkání hornických měst v Ostravě.

b) Podstatné okolnosti, které měly vliv na činnost oddělení

b1) V oblasti rozpočtové

- Čerpání finančních prostředků probíhalo dle předpokládaných požadavků stanovených rozpočtem oddělení

- Byl sestaven rozpočet oddělení na rok 2024

b2) V oblasti vybavenosti oddělení

- V oblasti vybavenosti oddělení nedošlo k žádné změně.

b3) V oblasti personální

- Personální stav setrvává na 4 pracovnících oddělení celkem

c) Očekávané okolnosti v následujícím období

- Zajištění šachty sv. Jiří (Diamo), dokončení a instalace exponátů na naučnou stezku kutiště Rudný,  údržba a konzervace všech lokalit dolování

- Předložení revidovaných smluv platných od 1. 1 2024 ke schválení Radou města

- Inventarizace majetku ve správě oddělení

- Instalace nové ústředny EPS (kolektor)

- Návrat vedoucího oddělení Mgr. J. Šustra po nemoci

| Zpráva o činnosti za období |  |  | III. Q. 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval | PhDr. Jana Batoušková | Odbor | SPO |

Evidence obyvatel

| Počet obyvatel |  | III. Q 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Přihlášeno k TP |  | 179 |  |  |
| Narozených dětí |  | 112 |  |  |
| Zemřelých občanů |  | 117 |  |  |
| Provedeno změn TP |  | 320 |  |  |
| Provedeno odhlášek |  | 230 |  |  |
| Změny v AISEO |  | 38 |  |  |
| Výpis z informačního systému pro vlastníka objektu |  | 3 |  |  |
| Výpis z informačního systému pro občana |  | 25 |  |  |
| Výpis z informačního systému na základě zvl. právního předpisu |  | 22 |  |  |
| Žádost o zprostředkování kontaktu |  | - |  |  |
| Správní poplatky |  |  |
| Změna trvalého pobytu, výpisy z informačního systému |  | 21 380 Kč |

V červenci zveřejnilo Ministerstvo vnitra ČR novou verzi formuláře o zprostředkování kontaktu, jehož cílem je odstranit nedostatečnou srozumitelnost dosavadního vzoru formuláře a z ní plynoucí opakované chyby žadatelů i úřadů oprávněných k přijetí této žádosti. Nejčastější chyby žadatelů spočívají v zaškrtnutí, že se jedná o osobu blízkou, i když daná osoba tuto definici nesplňuje, nadbytečně uvádějí výšku, barvu očí či vlasů hledané osoby. Dochází také k situaci, že žadatel nevyplní své kontaktní údaje, nezaškrtne ani, že žádá o zaslání své adresy trvalého pobytu kontaktované osobě. V takovém případě nemá MV k dispozici žádné údaje, které by kontaktované osobě zaslalo. Proto je třeba, aby úřad žádost před žadatelem zkontroloval a požádal ho o doplnění.

Matriční úřady či obce s rozšířenou působností, které žádost o zprostředkování kontaktu přijímají, ověří totožnost žadatele, zapíší číslo dokladu a pokud je správní poplatek 500 Kč vybrán na úřadě v hotovosti, na MV musí být zaslán bezhotovostním převodem. Žádost nesmí být přijata od cizince, neboť zákon o evidenci obyvatel výslovně uvádí, že žádost může podat pouze občan ČR, který hledá jiného občana ČR. Úřady byly ve vyrozumění MV vyzvány, aby úřední osoby nabírající žádosti zkontrolovaly správnost vyplnění, aby následně MV nemuselo žadatele kontaktovat ohledně upřesnění či doplnění a tím nedocházelo k průtahům ve vyřízení žádosti.

Správní řízení ve věci rušení údaje o místu trvalého pobytu

| Statistika |  |  | III. Q 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet obyvatel s úřední adresou k 30.09.2023 |  |  | 2 335 |  |  |
| Počet podaných návrhů ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu dle ust. § 12 odst. 1 písm. c) |  |  | 52 |  |  |
| Počet podaných návrhů ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu dle ust. § 12 odst. 1 písm. b) |  |  | 0 |  |  |
| Počet podaných návrhů ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu dle ust. § 12 odst. 1 písm. a) |  |  | 0 |  |  |
| Pořádkové pokuty |  |  | 0 |  |  |
| Správní poplatky |  |  |  |
| Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu | 5 200 Kč |  |  |
| Odvolání – podané | 0 |  |  |
| z toho vráceno k novému projednávání | 0 |  |  |
| z toho napadené rozhodnutí potvrzeno | 0 |  |  |
| z toho napadené rozhodnutí zastaveno | 0 |  |  |

Ztráty a nálezy

Ve III. čtvrtletí roku 2023 bylo odevzdáno 99 nalezených věcí. Z toho 34 položek bylo odevzdáno fyzickou osobou, 23 právnickou osobou, 33 Městskou policií Jihlava a 9 Policií České republiky. Z celkového počtu odevzdaných věcí bylo 38 nálezů vráceno zpět majiteli. Součástí nálezů byla zároveň finanční částka 500 Kč, která byla odevzdána na depozitní účet města. Informace o nálezech ve smyslu § 1053 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, byly zveřejněny na úřední desce magistrátu. Tímto vyhlášením správní odbor informuje občany o uložení konkrétních nálezů a vyzývá vlastníky věcí, aby se o ně přihlásili.

Majetková komise na svém jednání dne 18.07.2023 vzala na vědomí způsob naložení s nálezy z roku 2019 dle Záznamu o vyhodnocení povahy nalezených věcí, které se staly po uplynutí 3 let od vyhlášení majetkem města. Tento záměr posléze potvrdila Rada města Jihlavy usnesením č. 1076/23-RM ze dne 27.07.2023. Na základě těchto skutečností nadále probíhal proces vyřazení těchto nálezů v souladu se Záznamem o vyhodnocení povahy nalezených věcí.

Občanské průkazy a cestovní doklady

| Statistika občanských průkazů | III. Q 2023 |
| --- | --- |
| Počet žádostí o občanský průkaz (e-OP) | 3 107 |
| Počet žádostí o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů | 0 |
| Počet žádostí o e-OP blesk | 319 |
| Počet žádostí o e-OP super blesk | 35 |
| Počet vydaných OP | 3 111 |
| Počet výjezdů k imobilním občanům | 10 |
| Počet žádostí pro imobilní občany | 42 |
| Počet OP předaných imobilním občanům | 48 |
| Ztráty a odcizení OP | 233 (201 + 32) |
| Poškození a zničení OP | 0 |
| Počet skartovaných OP | 2 646 |
| Postoupeno přestupků na přestupkové oddělení | 0 |
| Statistika cestovních dokladů |  |
| Počet žádostí o e-CP | 1 720 |
| Počet žádostí o e-CP blesk | 82 |
| Počet žádostí o e-CP super blesk | 18 |
| Počet žádostí ze ZÚ | 8 |
| Počet e-pasů zaslaných na ZÚ | 9 |
| Ztráty a odcizení CP | 53 (53 + 0) |
| Poškození, zničení CP | 4 |
| Počet skartovaných CP | 1 252 |
| Postoupeno přestupků na přestupkové oddělení | 0 |
| Správní poplatky |  |
| Občanské průkazy | 213 600 Kč |
| Cestovní doklady | 865 000 Kč |
| Celkem OP + CD | 1 078 600 Kč |
| Blokové pokuty |  |
| Počet udělených blokových pokut | 22 (19+3) |
| Celková částka za blokové pokuty | 5 600 Kč (4 700 + 900) |
| Celkem žádostí o vydání nového dokladu (OP + CD) | 4 827 |
| Celkem obslouženo klientů (OP + CD) | 10 315 |

Statistika:

| činnost | Počet klientů | Průměrná doba čekání | Průměrná doba obsluhy |
| --- | --- | --- | --- |
| OP | 6 467 | 7:58 | 4:40 |
| ZTP | 57 | 2:41 | 5:48 |
| CP | 3 614 | 8:18 | 4:37 |
| Mimo frontu | 177 | 0:00 | 5:33 |
| CELKEM | 10 315 | 7:55 | 4:40 |

V průměru bylo denně obslouženo 167 občanů.

Oddělení matrik 										III. Q 2023

| Počet narozených dětí | 339 |
| --- | --- |
| Uznání otcovství | 61 |
| Uznání otcovství z jiných úřadů a soudu | 10 |
| Popření otcovství | 2 |
| Určení jména a příjmení dítěti soudem | 2 |
| Osvojení | 1 |
| Vydaných duplikátů rodných listů | 145 |
| Nahlížení do matriky | 6 |
| Vyhledávání podkladů pro rodokmen (vč. do ciziny) | 4 |
| Počet uzavřených registrovaných partnerství | 1 |
| Počet uzavřených manželství - z toho cizinců | 79 11 |
| Počet zlatých, diamantových a kamenných svateb | 0 |
| Povolení – uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě + mimo dobu stanov. radou obce | 21 |
| Prominutí dokladů/sňatek cizinci (správní řízení) | 11 |
| Zapsáno rozvodů | 23 |
| Zánik registrovaného partnerství | 1 |
| Vysvědčení o právní způsobilosti | 2 |
| Osvědčení k uzavření manželství pro církevní sňatek | 10 |
| Duplikáty oddacích listů | 11 |
| Počet úmrtí (+ obce) | 222 |
| Určení data úmrtí soudem | 2 |
| Duplikáty úmrtních listů | 9 |
| Uzavření manželství rodičů po narození dítěte | 66 |
| Prohlášení o volbě druhého jména do knihy narození | 0 |
| Změna jména a příjmení | 21 |
| Zkrácené příjmení (mužský tvar) | 4 |
| Změna příjmení – prohlášením | 5 |
| Změna příjmení upuštění od druhého příjmení | 0 |
| Změna jména a příjmení z jiných úřadů | 7 |
| Vystavení matričních dokladů do zahraničí - z toho s vícejazyčným formulářem | 27 15 |
| Zápisy do zvláštní matriky | 5 |
| Částečné výpisy z matriky narození pro NBÚ | 6 |
| Doslovné výpisy z matrik pro státní orgány | 4 |
| Doslovné výpisy z matrik pro FO | 6 |
| Jméno v cizojazyčné podobě | 1 |
| Opravy dokladů | 1 |

| Poplatky | III. Q 2023 |  |
| --- | --- | --- |
| Změna jména a příjmení |  | 12.100,- Kč |
| Doklady do zahraničí |  | 2.700,- Kč |
| Duplikáty rodných listů |  | 12.700,- Kč |
| Duplikáty úmrtních listů |  | 600,- Kč |
| Duplikáty oddacích listů |  | 1.100,- Kč |
| Vysvědčení o právní způsobilosti |  | 1.000,- Kč |
| Uzavření registrovaného partnerství mimo stanové místo |  | -------------- |
| Uzavření manželství mimo obřad. síň a stan. dobu a sňatky s cizinci |  | 25.000,- Kč |
| Celkem |  | 55.200,- Kč |

Vybrané provozní platby za uzavřená RP a manželství			        21.000,- Kč

Ministerstvo vnitra, odbor všeobecné správy vydalo v průběhu III. čtvrtletí pouze jednu metodickou informaci.

Metodická informace č. 8 informuje o vydávání matričních dokladů v Bolívii a opatřování doložkou Apostille. Centrálním orgánem Bolívie, jehož úkolem je vést matriku fyzických osob na celostátní úrovni, je tzv. Registrační služba občanů (Servicio de Registro Cívico – SERECI), která podléhá gesci Nejvyššího volebního tribunálu (Tribunal Supremo Electoral) a legitimita matričních dokladů se ověřuje výpisem z registru podřízenému prostřednictvím Legalizačního formuláře (Formulario de Legalizaciones). Pravost Legalizačního formuláře lze v současné době ověřit pouze na území Bolívie. Z České republiky tudíž není možné se ke zmíněnému formuláři připojit a ověřit jeho pravost.

Elektronická apostilní doložka se vydává na elektronicky podepsané matriční doklady bez nutnosti osobní přítomnosti žadatelů. Apostilní doložku je oprávněno vydávat pouze bolivijské Ministerstvo zahraničních věcí. Doložkou lze opatřit také matriční doklady v listinné podobě, podmínkou je osobní návštěva žadatele na pobočce, ve městech La Paz, Santa Cruz a Cochabamba. V případě předkládání matričních dokladů v České republice, je nutné trvat na jejich doložení v originále (tj. v listinné podobě) bez ohledu na to, v jaké formě bylo vyšší ověření vydáno, tj. bez ohledu na listinnou nebo elektronickou podobu apostily.

Četně jsou uzavírána manželství s cizím státním prvkem (převážně Ukrajina, Rusko a Gruzie). V současné době evidujeme v předoddavkovém řízení větší počet žádostí ze strany státních občanů Ukrajiny. Zároveň jsme zaznamenali zvýšenou porodnost u státních občanů Ukrajiny, Srbska, Gruzie a Maďarska.

Czech POINT a ověřování

| Statistika | III. Q 2023 |
| --- | --- |
| Výpisy z rejstříku trestů | 193 |
| Výpis z rejstříku trestů právnických osob | 6 |
| Výpis z rejstříku trestů s vícejazyčným formulářem | 0 |
| Výpisy z katastru nemovitostí | 16 |
| Výpis snímku z katastrální mapy | 0 |
| Výpisy z obchodního rejstříku | 16 |
| Výpisy z živnostenského rejstříku | 5 |
| Výpis z bodového hodnocení řidiče | 11 |
| Výpis z insolvenčního rejstříku | 0 |
| Výpis z registru obyvatel s vícejazyčným formulářem | 0 |
| Datové schránky | 4 |
| Zrušení přihlašovacích údajů datové schránky a vydání nových | 43 |
| Znepřístupnění datové schránky | 2 |
| Přidání pověřené osoby do datové schránky | 1 |
| Zrušení přístupů pověřené osoby | 1 |
| Seznam kvalifikovaných dodavatelů | 0 |
| Konverze dokumentů | 121 |
| Základní registry | 45 |
| Zprostředkovaná identifikace | 10 |
| Ověřování kopií listin | 447 |
| Ověřování podpisů | 1590 |
| Ověření podpisů mimo úřední místnost | 46 |
| Žádost o jednorázový příspěvek na dítě (do 1.7.2023) | 0 |
| Doplnění žádosti o jednorázový příspěvek na dítě | 0 |
| # Poplatky; III. Q 2023. Czech POINT; 40 020 Kč. Ověřování; 68 490 Kč. Celkem; 108 510 Kč. Dnem 02.07.2023 byla deaktivována služba o dávku mimořádného příspěvku ve výši 5 000 Kč na dítě. Sociální pohřby Statistika sociálních pohřbů; III. Q 2023. Počet zařízených kremací vypravovaných městem; 3. Pohřby vypravené jinou osobou; 3. Uložení uren do městského hrobu; 3. V rámci dědického řízení po zemřelých občanech, kterým město vypravilo pohřeb, jsme obdrželi částku 14 634 Kč. Komise pro občanské záležitosti Statistika; III. Q 2023. Vítání občánků; 7. Blahopřání jubilantům – 75, 80, 85 let Blahopřání s dárkovým balíčkem – 90 až 99 roků; 260 108. Po letní odmlce byli dne 26.09.2023 slavnostně přivítáni jihlavští občánci. Další obřady v nadcházejícím období budou probíhat standardním způsobem. Rozvoz balíčků našim nejstarším občanům probíhal i během prázdnin. Magistrát města Jihlavy kontaktovala ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže Havlíčkův Brod a sdělila, že slavnostní oceňování bezpříspěvkových dárců krve proběhne dne 23.11.2023 ve Velké gotické síni. |  |

Přestupkové oddělení

| Počet oznámení o přestupku, přijatých za období: | III. Q 2023 |
| --- | --- |
| § 4 proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě (zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích) | 28 |
| § 5 proti veřejnému pořádku (zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích) | 23 |
| § 7 proti občanskému soužití (zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích) | 141 |
| § 8 proti majetku (zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích) | 83 |
| § 65 zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech | 5 |
| § 35 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek | 2 |
| § 39 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách | 3 |
| § 76 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu § 34 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení § 13 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů | 7 1 1 |
| Celkem | 294 |

| Počet celkem uzavřených případů za období: | 256 |
| --- | --- |
| Vypořádáno: |  |
| Předáno | 12 |
| Odloženo | 142 |
| Zastaveno | 3 |
| Věcně rozhodnuto | 99 |
| Pravomocně uloženo na pokutách: | 320.300 Kč |
| Z toho: |  |
| z toho v blokovém řízení | 5 |
| z toho projednaných příkazem | 66 |
| z toho projednaných v ústním jednání | 28 |

| Přiznána náhrada škody | 13 |
| --- | --- |

| Odvolání – podané | 1 |
| --- | --- |
| z toho vráceno k novému projednání | 0 |
| z toho napadené rozhodnutí potvrzeno | 0 |
| z toho napadené rozhodnutí zastaveno | 0 |

| Počet došlých a vyřízených žádostí: | 164 |
| --- | --- |

| Veřejnoprávní smlouvy – uzavřeno nově: | 0 |
| --- | --- |
| – uloženo za projednání: | 9.300 Kč |

Personální záležitosti

Dne 01.07.2023 nastoupila na správní oddělení, pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů paní Jana Matásek, která vystřídala Bc. Lucii Růžičkovou, která nastoupila na pracoviště evidence obyvatel. Ke dni 30.09.2023 ukončila pracovní poměr Mgr. Lenka Ujčíková, která byla zástupem za mateřskou dovolenou Marcely Práškové. Uvolněné pracovní místo nebylo obsazeno novým zaměstnancem.

| Zpráva o činnosti za období |  |  | III. Q. 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval | Mgr. Ing. Evžen Zámek | Odbor | T |

Oddělení personalistiky a mezd

###### Přehled změn personálního obsazení:

Do pracovního poměru bylo přijato 22 zaměstnanců, pracovní poměr byl ukončen 
se 17 zaměstnanci, na rodičovskou dovolenou odešla 1 zaměstnankyně, z mateřské 
a rodičovské se vrátily 2 zaměstnankyně a 1 zaměstnanec byl převeden na jiné funkční místo. Z důvodu organizační změny bylo na jiné funkční místo převedeno 8 zaměstnanců.

###### Počet zaměstnanců k 30. 9. 2023

Celkový evidenční počet – 479 zaměstnanců (z toho 320 žen)

- 369 správně administrativní pracovníci (z toho 283 žen)

- 25 obslužní pracovníci (z toho 16 žen)

- 71 strážníci MP (z toho 12 žen)

- 6 pracovníků útulku (z toho 3 ženy)

Mimo evidenční stav jsou:

33 - mateřská dovolená a rodičovská dovolená, pracovní volno bez náhrady platu, 
1 - uvolněn k výkonu veřejné funkce

Celkový počet zaměstnanců statutárního města Jihlavy v pracovním poměru

k 30. 9. 2023:		479 (z toho 320 žen)

Bylo provedeno téměř 450 změn platového zařazení zaměstnanců statutárního města Jihlavy.

Dohodu o provedení práce/pracovní činnosti má v 3 čtvrtletí uzavřeno 226 zaměstnanců. Dohodu o práci z domova „home office“ má v 3 čtvrtletí uzavřeno 256 zaměstnanců.

###### Přehled dalších činností zajišťovaných oddělením PaM v III. Q. 2023

1. Výběrové řízení a výběrové pohovory:

- 07/23 EO vedoucí oddělení účetnictví.

- 16/23 OSV sociální pracovník.

- 17/23 MO ref. oddělení domů.

- 18/23 ORM ref. oddělení rozvoje města.

- 19/23 KT odborný ref. oddělení veřejných zakázek.

- 20/23 ORM odb. referent pro správní činnosti v oblasti investic.

- 21/23 SÚ odb. referent/ka pro administrativní činnosti a dílčí správní činnosti na úseku stavebního řádu.

- 22/23 OŽP odb. referent oddělení ochrany zemědělského půdního fondu.

- 23/23 SPO odb. referent/ka pro správní činnosti v oblasti OP, CD a evidence obyvatel.

- 24/23 KT manažer/manažerka strategií.

- 25/23 KP koordinátor/ka projektu Zdravé město.

- 26/23 T – PaM odborný referent.

- 27/23 OŠKT ref. oddělení rozvoje vzdělávání se zaměřením na administraci projektů.

- 28/23 OŠKT ref. oddělení školství, kultury a tělovýchovy.

- 29/23 OŠKT vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání.

- 30/23 P-ÚMA ekolog.

- 31/23 EO odb. ref. v oblasti analýz a rozpočtu města.

- 32/23 OD zkušební komisař.

- 33/23 KT energetik.

- 34/23 SÚ odb. ref. na oddělení úřadu územního plánování.

- 35/23 OTS odb. ref. vodohospodářského oddělení.

- 36/23 OŽP odb. ref. oddělení služeb v životním prostředí.

- 37/23 KT odborný pracovník v organizačním oddělení.

- 38/23 SÚ odb. ref. na úseku stavebního řádu.

- 39/23 SÚ ref. oddělení stavebního dozoru.

- 40/23 KP odb. referent/ka pro oblast administrativy.

- 41/23 OI vedoucí oddělení systémové podpory a sítí odboru informatiky.

- 42/23 OŽP odborný referent/ka na úseku vodního hospodářství.

- 43/23 KT vedoucí oddělení správy budov.

- 44/23 ORM odb. ref. v oblasti investic.

- 45/23 OD vedoucí oddělení registru řidičů.

- 46/23 OD odb. ref. v oblasti silničního hospodářství a komunálních služeb.

- 47/23 OI odborný pracovník oddělení systémové podpory a sítí se zaměřením na serverové systémy.

- 48/23 KT vedoucí oddělení správy budov.

- 49/23 KT energetik. VŘ probíhá.

Uvedených výběrových řízení a výběrů zaměstnanců se ve sledovaném období zúčastnilo celkem 118 uchazečů.

2.	Oblast vzdělávání

2.1	Vstupní vzdělávání dle zákona zajištěno pro 13 úředníků. Uznání rovnocennosti vstupního vzdělávání proběhlo u 3 úředníků.

2.2	Příprava a ověření ZOZ proběhlo u 3 úředníků.

2.3	Vzdělávání vedoucích úředníků – proběhlo u 1 úředníka.

Zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  - absolvoval 1 úředník.

Zkoušku odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich -- přihlášeni 3 úředníci.

2.4	E-learningový vzdělávací portál – absolvovalo 27 úředníků, 25 kurzů.

2.5 	Měsíční poplatek za poskytnuté kurzy – 25.799,62 Kč včetně DPH (bez ohledu na počet proškolených dní). Vynaložené náklady za vydaná osvědčení a odškolené dny za 3. čtvrtletí 2023 byly 77.398,86 Kč.

2.6	Za jazykové kurzy navštěvované úředníky bylo za 3. čtvrtletí 2023 vydáno 64.178,40 Kč. (z toho se vrátilo platbou od úředníků 32.082 Kč)

Za jazykové kurzy navštěvované zastupiteli města bylo za 3. čtvrtletí 2023 vydáno 4.719 Kč.

2.7 	97 vzdělávacích akcí, včetně e-learningových kurzů, se za III. Q. 2023 zúčastnilo 64 účastníků. Celkem bylo na vzdělání za 3. čtvrtletí 2023 vydáno 376.125,46 Kč.

3.		Rozpočet mzdových prostředků

3.1		Ve spolupráci s EO a VO prováděno zúčtování finančních prostředků tak, aby byly řádně čerpány účelové zdroje přidělené státem.

3.2		Ve spolupráci s EO prováděny měsíční analýzy a zpracovány podklady k rozpočtovým změnám v rámci rozpočtu mzdových prostředků r. 2023 v jednotlivých §§ a položkách.

3.3	Doúčtování dotace na  mzdové prostředky - SPOD, Sociální péči za rok 2023.

3.4	Příprava podkladů pro rozpočet mzdových prostředků na rok 2024.

4.	Další významnější činnosti personalistů a mzdových účetní

4.1	Realizace schválených organizačních změn účinných 1. 7. 2023 týkajících se EO, KP, KT, ORM, OD a SÚ.

4.2		Spolupráce s KP při propagaci obsazení volných pozic na MMJ na sociálních sítích, FB, LinkedInu, regionálním tisku apod. Administrace nových žádostí a změn v zařazení zaměstnanců do systému T-Mobile Benefit. Řešení změn a nových smluv u penzijního připojištění. Převody  peněžních prostředků z programu Benefit na penzijní fondy na základě objednávek 12 zaměstnanců.

4.3		Zajištění koordinace postupů nutných pro komplexní administraci projektů z pohledu

mzdové a personální agendy. Jedná se o projekty APK, MAP III, Rozvoj zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací ve městě Jihlava a ITI JA Integrované teritoriální investice Jihlavské aglomerace. Zajištění a kontrola podkladů pro zaúčtování mezd pracovníků projektů a vedení jejich evidence. Zajištění bankovních transferů mzdových prostředků projektů dle dodaných podkladů.

4.5	Aktualizace systemizace pracovních míst v personálním systému dle nového posouzení pracovních pozic s ohledem na zákon o úřednících územních samosprávných celků. Jedná se o rozdělení na úřednické a neúřednické pracovní pozice zaměstnanců. Účinnost těchto změn nastává od 1. října 2023.

4.6	Příprava odpovědi na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.  Zpracování několika dotazů v rámci mini BI Statutárních měst v ČR v oblasti personalistiky a mezd.

4.7	Řešení několika exekucí – korespondence, srážky z platu.

Vystavení potvrzení pro soudy, banky, ÚP, SSP apod. Refundace mezd. Likvidace pracovních úrazů, změny zdravotních pojišťoven. Změny bankových účtů několika zaměstnanců.

Zpracování pololetních výkazů ISP – informační systém o platech 21 příspěvkových organizací města.

Vyhledávání pro několik osob ve fyzickém archivu mzdových a personálních dat.

4.8	Archivace ZOZ rok 2022, elektronické i fyzické předání do spisovny.

Archivace Výběrových řízení ve spisové službě VERA za rok 2022.

Elektronické i fyzické předání do spisovny. Příprava k archivaci a archivace osobních spisů zaměstnanců s ukončeným pracovním poměrem v roce 2021.

Příprava archivace spisové služby. Aktualizace evidence uchazečů o zaměstnání v elektronické i analogové podobě. Aktualizace přehledu uchazečů zájemců o práci na dobu určitou v KS Programu.

Oddělení péče o části města, krizové řízení a BOZP

PÉČE O ČÁSTI MĚSTA:

Průběžně probíhalo zveřejňování dokumentů ve vývěskách v částech města Jihlavy za účelem informovanosti občanů bydlících v těchto částech města Jihlavy (veřejné vyhlášky, oznámení o přerušení dodávek elektrické energie a pitné vody, atd…),

Administrace podnětů a požadavků osadních výborů a jejich distribuce na kompetentní odbory Magistrátu města Jihlavy, včetně zajišťování zpětné vazby směrem k osadním výborům,

Příprava na setkání předsedů osadních výborů s vedením statutárního města Jihlavy,

Administrace Fondu pro podporu aktivit v částech statutárního města Jihlavy, příjem pokladních dokladů a faktur a zajišťování jejich úhrady dle stanovených pravidel, komunikace s OV,

Přehled čerpání finančních prostředků z Fondu pro podporu aktivit v částech statutárního města Jihlavy od 1. 1. 2023 do 30. 9. 2023:

| Část města | Vyčerpáno / Zůstatek |
| --- | --- |
| Antonínův Důl + Červený Kříž | 88.812,20 / 277.356,11 |
| Helenín | 38.137,00 / 411.703,18 |
| Henčov | 9.509,60 / 101.366,38 |
| Heroltice | 38.987,85 / 77.490,62 |
| Horní Kosov | 66.873,30 / 217.218,69 |
| Hosov | 18.662,43 / 32.208,96 |
| Hruškové Dvory | 69.945,28 / 188.980,34 |
| Kosov | 33.808,90 / 120.698,89 |
| Pávov | 29.470,68 / 496.060,69 |
| Pístov | 36.912,50 / 15.994,90 |
| Popice | 24.859,57 / 1.381,89 |
| Sasov | 10.813,50 / 96.747,90 |
| Staré Hory | 154.656,92 / 125.248,20 |
| Vysoká | 0,00 / 97.447,60 |
| Zborná | 9.099,00 / 54.276,42 |
| CELKEM | 630.548,73 / 2,314.180,77 |

Ostatní (další činnost):

- Byla prováděna pravidelná fyzická a poslechová kontrola funkčnosti Varovného a vyrozumívacího systému ORP Jihlava (každá první středa v měsíci) a přijetí opatření k opravě poškozených nebo nefunkčních koncových prvků „rozhlasu“; organizace opatření nutných k přeložení převaděče signálu „rozhlasu“ z objektu CZ LOKO Arény na objekt ÚZSVM (demolice zimního stadionu); zajištění výměny napájecích zdrojů v koncových prvcích rozhlasu odbornou firmou; administrace a zaslání žádosti na ČTÚ o prodloužení platnosti oprávnění ve věci vyhrazených frekvencí Varovného a vyrozumívacího systému ORP Jihlava na roky 2023 – 2028,

-   ve spolupráci s HZS Kraje Vysočina ÚO Jihlava provedení aktualizace dokumentu „Krizový plán ORP Jihlava“; provedení aktualizace dokumentu „Dílčí plán obrany ORP Jihlava“,

-   podíl na provozování ubytování pro občany Ukrajiny formou nouzového ubytování na adrese Brněnská 20/29 v Jihlavě, vedení předepsané dokumentace ve webové aplikaci HUMPO a pravidelné vykazování na Kraj Vysočina za účelem refundace finanční náhrady za ubytované osoby,

-   administrace projektu „Centrum humanitární pomoci v Jihlavě“ podpořeného finančními prostředky ze státního rozpočtu v rámci programu „Systém výzev na výdaje realizované v projektech obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023“,

- ve spolupráci s HZS Kraje Vysočina účast na kontrole krizové připravenosti u vybraných obcí ve správním obvodu ORP Jihlava,

- činnost v Registračním úřadu (opakované volby do zastupitelstva obce Střítež).

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A OCHRANA OBYVATELSTVA

- zajištění pravidelné údržby elektrocentrál v majetku statutárního města Jihlavy,

- ve spolupráci s HZS Kraje Vysočina účast na kontrole krizové připravenosti vybraných obcí správního obvodu ORP Jihlava,

- vyhledávání dodavatelů nezbytných dodávek v IS Argis, aktualizace údajů,

- procvičování v systému IS Krizkom – vyžadování věcných prostředků za KS.

Jednotky SDH statutárního města Jihlavy:

- administrace dokumentace členů jednotek sboru dobrovolných hasičů (uzavírání a ukončování dohod o členství, dohod o provedení práce, lékařské prohlídky, atd.), vedení evidence členů JSDH v softwaru KPO 6,

- zajištění technických prohlídek a oprav požárních automobilů a techniky,

- nákup náhradních dílů pro techniku v užívání JSDH statutárního města Jihlavy,

- tankování hasičské techniky,

- administrace a realizace prodeje nepotřebného hasičského automobilu,

- účast na posledním rozloučení se členem JSDH Jihlava,

- podání žádostí o poskytnutí účelových neinvestičních dotací na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy,

- průběžné pořizování materiálu, výzbroje a výstroje dle požadavků velitelů JSDH.

Ostatní (další činnost):

- správa rozpočtu pol. 5512, 5212, 3744, 6171, 3699; správa poplatku 304,

- zajišťování finančních toků par. 5213 (Středisko křesťanské pomoci) a 6221 (podklady pro fakturaci humanitární pomoci – Ukrajinský dům),

- vedení dokumentace k mobilním telefonům a telekomunikačním službám (zajišťování nákupu a reklamací přístrojů, evidence, vyřazování a likvidace, správa firemních nákladů, tvorba přehledů, poptávková řízení na dodávku nových přístrojů, reklamace vyúčtování, administrace a optimalizace služeb),

- spolupráce na úseku péče o části města (IS VERA),

- evidence majetku v péči odboru přímo řízeného tajemníkem úřadu (zařazování, převody, vyřazování, likvidace),

- kontrola stavu hotovosti depozitních pokladen (veřejné opatrovnictví),

- likvidace volebního materiálu,

- úklid skladu a čištění volebních schránek,

- odvoz obytného přívěsu z rekreačního zařízení Pasohlávky,

- tankování a údržba služebního automobilu.

BOZP a PO (Magistrát města Jihlavy a Městská policie Jihlava)

BOZP

- vedení evidence zaměstnanců - školení, zdravotní prohlídky, personální změny,

- vstupní školení - nastupující zaměstnanci a aktualizace podkladů na školení (prezentace),

- periodické a mimořádné lékařské prohlídky zaměstnanců - příprava a organizace lékařských prohlídek - příprava žádostí a posudků MMJ + MP,

- aktualizace charakteristik pracovních činností zaměstnanců jako podklad pro lékařské prohlídky pro oddělení personalistiky a mezd,

- metodická pomoc při zpracovávání dokumentace k úrazům – MP, MMJ,

- zajištění školení poskytování první pomoci,

- zajištění školení řidičů „referentů“.

PO

- realizace vstupních školení nově příchozích zaměstnanců úřadu,

- asistence při kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení (Radniční restaurace, Masarykovo náměstí 66).

OSTATNÍ (další činnosti):

- pravidelný nákup kancelářského materiálu pro odbor v přímé řídící působnosti tajemníka úřadu,

- tankování hasičské techniky a služebního automobilu,

- zajištění revizí elektrických spotřebičů MMJ,

- asistence při zveřejňování dokumentů ve vývěskách v částech města Jihlavy,

Opatrovnictví

| Počet opatrovanců k 30.06.2023 | 75 |
| --- | --- |
| Opatrovnictví § 468 (zákon č. 89/2012 Sb., OZ) | 0 |
| Počet nových opatrovanců | 3 |
| Ukončená opatrovnictví | 2 |
| Jednání u Okresního soudu v Jihlavě, OS Třebíč | 10 |
| Jednání u Krajského soudu Dědické řízení | 0 2 |

Opatrovnictví § 83 (zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních)	  76

Statutární město Jihlava v rámci výkonu opatrovnické agendy zajišťuje:

-     	výkon funkce veřejného opatrovníka

-     	základní poradenství v této problematice

- 	procesní opatrovnictví pro Okresní soud v Jihlavě

Základní právní předpisy:

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů

292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších právních předpisů

99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších právních předpisů

372/2011 Sb., Zákon o zdravotních službách, ve znění pozdějších právních předpisů

Veřejný opatrovník je ustanoven na základě usnesení soudu, s pravomocemi, jejichž rozsah je jednoznačně vymezen soudem a s přihlédnutím k individuálním potřebám každého takovéhoto klienta. Veřejným opatrovníkem je vždy orgán místní zprávy tzn. v našem případě statutární město Jihlava. Veřejný opatrovník je ustanoven osobě, u které nebyla nalezena žádná jiná osoba (ať už z rodiny či z okolí), která by mohla anebo byla ochotna funkci opatrovníka vykonávat. Jmenování veřejného opatrovníka není vázáno na souhlas obce.

Na základě stanoveného omezení pověřený opatrovník zajišťuje a spravuje dávky důchodového zabezpečení, dávky sociální péče a ostatní příjmy, hospodaří s těmito svěřenými finančními prostředky ve prospěch opatrovance, hradí dluhy, zajišťuje bydlení, zabezpečuje úhradu služeb s bydlením spojených, dále stravování, nákupy, lékařské ošetření, vyřizuje osobní záležitosti opatrovance, koupě, prodeje, pronájmy, spravuje movitý i nemovitý majetek apod. Podávány jsou rovněž návrhy na schválení právních úkonů, jež se vymykají obvyklým záležitostem.

Opatrovník zastupuje svého klienta při jednáních, zprostředkovává kontakt s dalšími institucemi, poskytovateli sociálních služeb apod.

Udržuje pravidelný kontakt s opatrovancem v jeho vlastní domácnosti event. v jiném zařízení, kde se nachází.

Vede jednoduché účetnictví o hospodaření s finančními prostředky opatrovaných osob. Hospodaření podléhá kontrolním mechanismům úřadu a příslušného okresního soudu. Každoročně je podávána soudu podrobná zpráva o situaci opatrovance.

Poskytování poradenství a pomoci jiným opatrovníkům.

Pokračování řešení složité situace s vystěhováním nájemce města (nyní opatrovanky města), viz zpráva za II.Q

Město nově opatrovníkem občana UA. Spolupráce s organizacemi zabývajícími se cizinci.

Opatrovník šetřen VOP na základě stížnosti opatrovance – dosud bez zhodnocení.

Velký nárůst kriminality opatrovanců města, častá spolupráce s PČR.

Analytik a metodik

Kromě pravidelné agendy, kterou je sledování připravované a nové legislativy a metodických pokynů vybraných ústředních správních orgánů s možným dopadem na činnost vykonávanou na úřadě, byly v tomto čtvrtletí řešeny následující úkoly:

Benchmarking

- příprava odpovědí a jejich zveřejňování v rámci minibenchmarkingu

- kompletace odpovědí na dotazy, kdy je tazatelem statutární město Jihlava

- zpracování podrobnějších analýz agend za rok 2022 u agend: obecní živnostenský úřad, památková péče, úřad územního plánování – následně zjištěna chyba v primárních analýzách na straně BI, zatím nedokončeno.

- vyhodnocení a popis chyby v SW na straně BI s vlivem na analýzy agend vykonávaných na úřadě: nejasné odchylky v rámci analýzy +-, export dat i u ukazatelů, které byly již zrušeny. Řešení těchto chyb s metodiky BI.

- opravy dat za rok 2022 na základě vlastních analýz (přestupky, odpady)

Zpracování analýz a rešerší pro tajemníka úřadu

- výkonové ukazatele vybraného odboru (1 odbor + revize po provedené opravě dat)

- analýza výše sankcí za černé stavby

- zpracování přehledu městských společností provozujících sportoviště

Zdroje dat – dlouhodobý úkol seznámit se se zdroji dat, jejich sběrem a věrohodností pro využití v rámci BI a pro další analýzy

- data v agendě A17 Přestupky (včetně prověření správnosti vykazování úvazků jiných měst porovnáním s údaji na webu a v aplikaci BI)

Analýzy

- Průzkum spokojenosti zaměstnanců úřadu – podrobné vyhodnocení dle odborů (pokračování: část pracovní podmínky, týmy, organizace práce, kultura úřadu, vztahy s nadřízenými, vztah k úřadu)

Hodnocení zaměstnanců - nové

- příprava, vyhodnocení a zpracování zprávy o výstupech dotazníku k přípravě nového hodnocení zaměstnanců (pro vedoucí zaměstnance)

- studium příruček k možnosti provádět hodnocení zaměstnanců prostřednictvím KS portálu elektronicky

Hodnocení zaměstnanců 2022

- kompletace podnětů vzešlých od zaměstnanců v rámci hodnocení za rok 2022, jejich kategorizace a příprava na další zpracování pro poskytnutí zpětné vazby (nedokončeno),

- návrh formátu pro poskytování zpětné vazby i u následujících hodnocení a průzkumů

Vzdělávání

- Microsoft office 365 – elektronická komunikace pro týmovou spolupráci (třídenní školení)

Ostatní

- Kontrola aktuálnosti pokynů tajemníka a zpracování doporučení na změny nebo zrušení

- Novela zákona o obcích – sledování procesu přípravy v e-klepu včetně změn, které přinese

- Zpracování návrhu na školení pro zaměstnance obcí pro Ministerstvo vnitra  v souvislosti s digitalizací

- Práce na datové struktuře pro aplikaci sběru dat zveřejňovaných v rámci zpráv o činnosti (nedokončeno)

- Článek do ERINU k Průzkumům spokojenosti

- Seznámení se s problematikou MA 21

- Zpracování podkladů za úřad pro Kancelář veřejného ochránce práv týkajících se cizojazyčných podání

| Organizační struktura statutárního města Jihlavy |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Schválená organizační struktura k 1. 9. 2023 | Skutečnost k 1. 9. 2023 |
| útvary a agendy v přímé řídící působnosti primátora | 12 | 12 |
| útvar interního auditu a kontroly | 5 | 5 |
| útvar městského architekta | 7 | 7 |
| oddělení a agendy v přímé řídící působnosti tajemníka | 15 | 14 |
| tajemník | 1 | 1 |
| asistentka tajemníka | 1 | 1 |
| oddělení personalistiky a mezd | 6 | 5 |
| oddělení péče o části města, krizové řízení a BOZP | 4 | 4 |
| opatrovník/opatrovnice, koordinátor/ka prevence kriminality, metodik* | 3 | 3 |
| kancelář primátora | 11 | 10 |
| vedoucí odboru | 1 | 1 |
| asistentky primátora a náměstků primátora* | 3 | 3 |
| úředník/úřednice* | 3 | 2 |
| tiskové oddělení | 4 | 4 |
| kancelář tajemníka | 49 | 46 |
| vedoucí odboru | 1 | 1 |
| hospodářské oddělení | 5 | 5 |
| právní oddělení | 3 | 3 |
| oddělení veřejných zakázek | 3 | 3 |
| organizační oddělení | 14 | 13 |
| oddělení správy budov | 22 | 21 |
| energetik* | 1 | 0 |
| ekonomický odbor | 34 | 34 |
| vedoucí odboru | 1 | 1 |
| oddělení účetnictví | 10 | 10 |
| oddělení správy daní a pohledávek | 13 | 13 |
| oddělení analýz, rozpočtu a financování | 7 | 7 |
| oddělení řízení obchodních společností | 3 | 3 |
| odbor informatiky | 18 | 16 |
| vedoucí odboru | 1 | 1 |
| odělení správy aplikací | 6 | 5 |
| oddělení systémové podpory a sítí | 8 | 7 |
| oddeělení GIS | 3 | 3 |
| odbor školství, kultury a tělovýchovy | 15 | 16 |
| vedoucí odboru | 1 | 1 |
| úředník/úřednice* | 1 | 1 |
| oddělení školství | 6 | 6 |
| oddělení kultury a tělovýchovy | 4 | 4 |
| oddělení rozvoje vzdělávání | 3 | 4 |
| odbor rozvoje města | 23 | 18 |
| vedoucí odboru | 1 | 1 |
| úředník/úřednice* | 1 | 1 |
| investiční oddělení | 11 | 6 |
| oddělení rozvoje | 7 | 7 |
| oddělení řízení ITI a územní spolupráce | 3 | 3 |
| odbor technických služeb | 13 | 13 |
| vedoucí odboru | 1 | 1 |
| úředník/úřednice* | 1 | 1 |
| vodohospodářské oddělení | 7 | 7 |
| oddělení technické správy a podzemí | 4 | 4 |
| majetkový odbor | 33 | 33 |
| vedoucí odboru | 1 | 1 |
| úředník/úřednice* | 3 | 3 |
| oddělení evidence | 3 | 3 |
| oddělení domů | 7 | 7 |
| pozemkové oddělení | 10 | 10 |
| oddělení správy realit | 9 | 9 |
| stavební úřad | 30 | 28 |
| vedoucí odboru | 1 | 1 |
| oddělení územně správní stavebního úřadu | 7 | 7 |
| oddělení stavebně správní stavebního úřadu | 9 | 8 |
| oddělení stavebního dozoru stavebního úřadu | 3 | 2 |
| oddělení památkové péče | 3 | 3 |
| oddělení úřadu územního plánování | 7 | 7 |
| obecní živnostenský úřad | 13 | 13 |
| vedoucí odboru | 1 | 1 |
| oddělení registrační | 7 | 7 |
| oddělení kontrolní a správní | 5 | 5 |
| odbor životního prostředí | 28 | 28 |
| vedoucí odboru | 1 | 1 |
| úředník/úřednice* | 1 | 1 |
| oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší | 4 | 4 |
| ddělení vodního hospodářství - vodoprávní úřad | 6 | 6 |
| oddělení služeb v životním prostředí | 8 | 8 |
| oddělení ochrany přírody a krajiny, ZPF | 5 | 5 |
| oddělení lesního hospodářství a myslivosti | 3 | 3 |
| správní odbor | 26 | 26 |
| vedoucí odboru | 1 | 1 |
| správní oddělení | 12 | 12 |
| oddělení matrik | 6 | 6 |
| přestupkové oddělení | 7 | 7 |
| odbor dopravy | 59 | 78 |
| vedoucí odboru | 1 | 1 |
| úředník/úřednice* | 3 | 3 |
| oddělení silničního hospodářství a komunálních služeb | 18 | 17 |
| oddělení registru řidičů | 10 | 10 |
| oddělení registru vozidel | 9 | 9 |
| oddělení dopravních přestupků | 18 | 38 |
| odbor sociálních věcí | 39 | 36 |
| vedoucí odboru | 1 | 1 |
| oddělení sociální správy | 12 | 12 |
| oddělení sociálně právní ochrany dětí | 12 | 10 |
| oddělení kurátorů pro děti a mládež | 6 | 6 |
| oddělení náhradní rodinné péče | 8 | 7 |
| městská policie | 80 | 78 |
| ředitel | 1 | 1 |
| operační a obvodová služba | 65 | 65 |
| skupina prevence kriminality | 4 | 3 |
| ekonomický úsek a sekretariát MP | 3 | 2 |
| logistická služba, útulek pro opuštěná zvířata, výkon alter. trestů | 7 | 7 |
| Celkem | 498 | 499 |
|  | 418 | 421 |
| * funkční místa v přímé řídící působnosti VO |  |  |

| Zpráva o činnosti za období |  |  | III. Q. 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval | Ing. arch. Aleš Stuchlík | útvar | ÚMA |

Průběžná činnost:

- Komise pro územní plánování

  - zajištění podkladů pro zasedání, organizace zasedání, zpracování zápisů, konzultace záměrů s investory

- Pracovní skupina pro výstavbu

  - zpracování podkladů pro jednání, organizace jednání, zpracovávání zápisů, příprava souhrnných vyjádření a jejich rozeslání žadatelům

- Pracovní skupina Programu regenerace

  - zpracování podkladů pro jednání, organizace jednání, zpracovávání zápisů

- Akční skupina udržitelnosti

  - příprava programu, zpracování podkladů z IP, organizace jednání, zápisy z jednání

- Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  - zpracování podkladů pro Právní oddělení pro vyřízení žádostí

- Zpracování stanovisek k plánovaným prodejům a odkupům městských nemovi­tostí

  - ve spolupráci s majetkovým odborem připravujeme stanoviska pro majetkovou komisi a radu města, doporučujeme odkupy strategických pozemků

- Příprava vyjádření pro majetkový odbor k prodejům, nájmům a služebnostem k nemovitostem v majetku města

  - příprava souhrnných vyjádření v případě nesouhlasu některého z dotčených odborů a jejich rozesílání, konzultace záměrů s investory

- Mapa pozemků pro investory

  - spolupráce s MO na přípravě pozemků k prodeji, zejména příprava podkladů pro GPL a popis do dražební karty, komunikace s potencionálními zájemci o nabízené pozemky a jejich evidence, příprava na uveřejnění dalších pozemků pro prodej ve spolupráci s MO a OI-OGIS

- Pravidelná účast:

  - Komise pro dopravu RMJ

  - Majetková komise RMJ

  - pracovní skupina pro městskou mobilitu

  - pracovní skupina pro koncepci parkování

  - názvoslovná pracovní skupina

  - investiční porady

  - koordinační porady SÚ-OÚÚP

  - pracovní semináře ZMJ

  - Kontrolní výbor ZMJ

  - pracovní skupiny ITI jihlavské aglomerace

  - pracovní skupiny pro strategický plán

  - konzultace na Stavebním úřadu, Oddělení úřadu územního plánování, Majetkovém odboru

- Administrace žádostí o změnu územního plánu

  - konzultace, příjem a zpracování žádostí o změnu územního plánu (projednání na KÚP, projednání s SÚ-OÚÚP, administrace projednání na ZM, administrativní vypořádání žádostí žadatelů)

- Administrace Programu regenerace MPR Jihlava, vč. mimořádných příspěvků města

  - sumarizace žádosti o příspěvky, komunikace se žadateli, doplňování podkladů žadateli

- Příprava článků do tisku, ERINu a příprava webu

  - práce na souhrnu a informování o projektech ÚMA, příprava přehledné části webu o projektech a informacích o ÚMA (www.jihlava.cz/uma)

- Návrhy do RM a ZM

  - Návrh na provedení rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků do rozpočtu Primátora v souvislosti s organizační změnou

  - Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci a poskytnutí investičního příspěvku s investorem HUSTÁK CZ s.r.o. k záměru Autoservis Husták – nová hala, ul. Kosovská

  - Návrh na zapojení do 7. veřejné soutěže programu Prostředí pro život projektu TAČR s názvem Redukce dopadů klimatických extrémů v aglomeracích

  - Návrh na změnu ve složení pracovní skupiny Programu regenerace MPR Jihlava

  - Návrh na schválení uzavření Smlouvy o výstavbě se společností LCJ Development s.r.o.

  - Návrh na provedení rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků do rozpočtu Primátora v souvislosti s organizační změnou

- Jednání o záměrech soukromých stavebníků na území města a spolupráce s investory

  - revitalizace bytových domů

    - Ladova 4, 6 (konzultace záměru osazení nových balkonů)

    - E. Rošického 1, 3 (konzultace projektu zateplení a výměny balkonů)

    - U Cihelny 1 (jednání o záměru zřízení zahrádky v parteru BD)

    - Vančurova 4 (konzultace revitalizace bytového domu s projektantem)

    - U Pivovaru 5 – 8 (jednání s vlastníky o podobě záměru)

    - Vrchlického 5 – 19 (jednání s vlastníky o podobě záměru)

    - L. Janáčka 17, 19, 21 (konzultace záměru osazení nových balkonů)

    - Březinova 2 (oficiální vyjádření k záměru francouzských dveří v přízemí)

  - příprava dílčích pravidel („manuálu“) pro jednotlivá sídliště

  - RD Křižíkova (u dopravního hřiště) – podklady k vymezení pozemku, který je předmětem investorovy žádosti o odkup

  - Fibichova 35 – jednání o podobě plotu do ulice V Důlkách a Hradební za účelem souhlasu pro MO

  - komunikace ke dvěma RD Pístov – jednání s investory

  - Penzion u hlavního nádraží – posouzení žádosti a výzva k doplnění dokumentace

  - jednání č. 2 k možnostem zasíťování Znojemské ulice – koordinace mezi jednotlivými investory

  - vyjádření k DTM ŘSD; Pořízení dat DTM ŘSD na dálnicích a silnicích D35 (264 – 296), vč. odpočívek a SSUD, I/34 (118,3 – 202,5), I/38 (140 – 225)

  - vyjádření k záměru „Úprava velikosti okenního otvoru v bytové jednotce v přízemí stávajícího BD Březinova 3641/2, Jihlava

  - vyjádření k záměru „Hosov, kabel VN, TS, kabel NN, samoty 1040010210

  - Sdělení k žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci: „Areál Dafe-Plast, Jihlava, ulice Znojemská

  - vyjádření k záměru: „Pístov, Kuba, kabel NN

  - vyjádření k výstavbě RD, A. Důl, zástavba ve druhé řadě, nesouhlasné vyjádření pro MO

  - vyjádření pro MO – Komplex Javorová, teplovod

  - sdělení ke studii stavby penzionu

  - sdělení k záměru zasíťování pozemků pro výstavbu RD, ul. Chodská, Jihlava

  - podání námitky za Statutární město Jihlava k záměru „Změna stavby občanského vybavení Žižkova 1683/13, Jihlava” (nástavba Globus) + následné jednání se zástupcem investora

  - zapracování záměrů na výstavbu optických sítí, zastupuje Zlínprojekt a.s., do mapové aplikace ve spolupráci s GIS oddělením, zajištění koordinovaného jednání s ostatními odbory MMJ, zpracování připomínek do zápisu

  - jednání s investory v průmyslové zóně Hruškové Dvory k záměru haly pro Bosch

  - konzultace a připomínky k PD řadových rodinných domů v Hosově

  - konzultace několika záměrů RD v oblasti Residence Kaskády ve vazbě na závazné podmínky v územním rozhodnutí a smlouvě o výstavbě

  - účast na jednáních k záměrům sportovišť na Bedřichově

  - konzultace záměru ZTV pro RD k. ú. Pístov

  - SOŠ Sociální u Matky Boží – konzultace záměru rekonstrukce a přístavby a vazby na veřejný prostor ulic Fibichova a V Důlkách

- Smlouvy o výstavbě

  - příprava smlouvy o spolupráci záměr Autoservis Husták Kosovská pro schválení RMJ

  - příprava smlouvy o výstavbě záměr Výrobní hala Bosch pro schválení ZMJ

  - příprava smlouvy o výstavbě záměr Výstavba bytového domu Úvoz na parc. č. 295, 321 k. ú. Jihlava

  - příprava smlouvy o výstavbě záměru Residence Javorová v Jihlavě

- Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury

  - administrace žádostí o poskytnutí investičního příspěvku, aktivní vyjednávání s investory o podobě záměrů, příprava a administrace vyjádření k záměrům, příprava a administrace smluv o spolupráci a poskytnutí investičního příspěvku, příprava mechanismu platebních podmínek ve spolupráci s EO

  - schůzky s MO ohledně změn v postupu při jednání s investory

  - příprava aktualizace Zásad pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Jihlavy a Manuálu pro výstavbu

- spolupráce s dohodáři

  - zadávání práce, příprava podkladů, průběžné konzultace

    - Jiří Suchý – Slavíčkova – návrh parkoviště, ul. Krajní – řešení a prezentace projektu, Vrchlického – návrh BD a dokončení bloku, Polenská × Havlíčkova – úpravy projektu BD a dokončení bloku;

    - Petr Hýl – jednání s projektanty a SVJ ohledně revitalizací bytových domů, vyjádření a konzultace k záměrům, příprava manuálů k revitalizacím jednotlivých sídlišť a zřizování zahrádek u bytových domů, studie klientského centra MMJ Hluboká 8, studie ulic Úvoz a Třebízského, studie využití Městských domů, příprava výstavy studentských prací FAST VUT, projednání návrhu náměstí Almy Rosé a ulice Fibichova s PČR, účast na výrobních výborech k akcím „Chodník ul. Polenská“ a „Rekonstrukce trolejbusové trati na tř. Legionářů a zastávky U soudu – část zastávka a veřejné osvětlení“

    - Šárka Talácková – administrace smluv o spolupráci a poskytnutí investičního příspěvku, administrace smluv o výstavbě

    - Jiří Sekava – příprava mapových projektů pro potřeby MMJ i pro veřejnost, zpracování dat z územních studií, jednotná vizualizace územních studií

- Změna č. 5 ÚP Jihlava

  - součinnost se zpracovatelem i pořizovatelem při zapracování požadavků na úpravu dokumentace Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) k návrhu Změny č. 5 ÚP Jihlava z veřejného projednání (z důvodu podání žádosti o přehodnocení negativního stanoviska dotčeného orgánu – KrÚ, MŽP)

  - součinnost při zapracování připomínek a požadavků od dotčených orgánů, příprava podkladů pro zpracovatele pro zapracování do odůvodnění, průběžné konzultace se zpracovateli, kontrola odevzdaného vyhodnocení SEA

- Soubor změn č. 6 ÚP Jihlava

  - provedení průzkum trhu

  - zpracování návrhu smlouvy pro výběrové řízení na zpracovatele

  - příprava výběrového řízení (CENT)

- Soubor změn č. 7 ÚP Jihlava

  - přijímání podnětů ke změnám ÚP aktuálně zařazovaných do změn č. 7, administrace a projednávání s Komisí pro územní plánování, projednávání s SÚ-OÚÚP, příprava k projednání Zastupitelstvem města.

- Územní plány sousedních obcí

  - Zadání nového ÚP Vílanec – vyhodnocení dokumentu vůči zájmům města

- studie revitalizace náměstí Almy Rosé (před Dělnickým domem)

  - odevzdání konceptu studie

  - veřejné projednání konceptu studie

  - projednání s plynaři

  - projednání s DI PČR a ostatními DOSS

  - výrobní výbor a shromáždění připomínek dotčených odborů MMJ

- Regulační plán historického jádra města

  - provedení PTK pro výběr zhotovitele, příprava návrhu smlouvy a všech potřebných podkladů pro předání OVZ pro zahájení výběrového řízení

- architektonická soutěž Za Snahou

  - konzultace s OVZ

  - konzultace s možnými administrátory soutěže

  - příprava procházky s veřejností

  - projednání záměru na KÚP a s vybranými zastupiteli a radními

- ÚS01 Lesnov

  - jednání s investorem, se zpracovatelem a se zástupci SŽ, organizace výrobních výborů

  - připomínkování konceptu územní studie

- ÚS03 Buková

  - jednání se zpracovatelem, organizace výrobních výborů, setkání s vlastníky pozemků, koordinace s ÚS04 Rantířovská I

  - připomínkování konceptu a hrubopisu územní studie

- ÚS04 Rantířovská I

  - jednání se zpracovatelem, organizace výrobních výborů, setkání s vlastníky pozemků, koordinace s ÚS03 Buková

  - připomínkování konceptu a hrubopisu územní studie

- ÚS07 Henčov

  - jednání se zpracovatelem, organizace výrobních výborů, setkání s vlastníky pozemků

  - připomínkování konceptu územní studie

- ÚS15 Pístov

  - jednání se zástupci investora ohledně pořízení ÚS a následné projednání v rámci Pracovní skupiny pro výstavbu

- ÚS50 Na Slunci (Brtnické předměstí)

  - příprava zadání ÚS, příprava participativního setkání s občany

- ÚS52 Mlýnská

  - příprava zadání ÚS

- okružní křižovatka Průmyslová × Pávovská

  - příprava zadání, průzkum trhu

- Vizuální smog

  - vyjádření pro žadatele o zábor veřejného prostranství pro restaurační zahrádky – vyhodnocení souladu s Manuálem

- Multikriteriální analýza a koncepce ploch pro bydlení, průmysl a logistiku

  - konzultace a připomínky před odevzdáním zakázky

- spolupráce na investičních záměrech města

  - Revitalizace Masarykova náměstí (ORM) – průběžné konzultace se zpracovatelem PD na výrobních výborech

  - Dopravní terminál ČD (ORM) – účast na kontrolních dnech

  - Centrální dopravní terminál (ORM) – účast na výrobních výborech

  - Půdní vestavba ZŠ Havlíčkova (ORM) – účast na výrobních výborech

  - Hájenka Brtnice (ORM převzalo od ÚMA) – účast na výrobních výborech

  - Městské domy (MO) – detailnější prověření možných dispozičních úprav a způsobu využití pro DPS/startovací byty apod.

  - příprava prodeje pozemků v lokalitě Špitálské předměstí (MO) – podklad pro oddělovací GPL

  - vírové separátory (OTS) – jednání s investory

  - klientské centrum (OVZ) – otázky do PTK

  - aktualizace generelu pitné vody (OTS) – odborný odhad budoucích kapacit potřeby vody v prolukách a zastavitelných plochách – informace pro měrnou kampaň

- interně zpracovávané studie

  - Bedřichov, sportoviště – příprava a zahájení projektu

  - možnosti využití Městských domů, studie úprav okolí

  - ulice Úvoz a Třebízského

  - klientské centrum MMJ, Hluboká 8

- VRT Praha – Brno

  - průběžná spolupráce se SŽ na přípravě VRT, zanášení trasy do ÚPP a ÚPD, přípravě soutěže na terminál v Pávově a logistického terminálu ve vazbě na VRT, řešení kolizí se záměry soukromých investorů

  - účast na prohlídce lokality budoucího terminálu Jihlava-Pávov v rámci vyhlášené architektonické soutěže

- různé

  - spolupráce s Fakultou architektury VUT v Brně na studentských semestrálních pracech na téma „Městská třída Brtnická“ – deinstalace výstavy

  - spolupráce s Fakultou stavební VUT v Brně na studentských semestrálních pracech, příprava výstavy

  - spolupráce s FA ČVUT na studentských semestrálních pracech v lokalitě Buková (navázání na územní studii ÚS03 Buková)

  - spolupráce s OI-OGIS na systematizaci spolupráce s MO (evidence vyjádření pro MO v mapové aplikaci + další náměty)

  - řešení problematiky OP Kronospanu a případné změny územního rozhodnutí (vstupní informace ze SÚ, jednání s KHS)

  - účast na online školení k novému stavebnímu zákonu (přednášející Ing. Tomáš Sklenář)

  - vytipování lokalit pro uložení výkopové zeminy z investičních akcí města, zpracování podkladu pro projednání na IP

  - spolupráce s KP-OSP – pravidelné schůzky, participace s veřejností na pořizování územních studií

  - spolupráce s OI-OGIS na přípravě veřejné mapy územních studií a plánovacích smluv

  - aktualizace dopravního modelu dle nových ÚS – odevzdání a příprava pro uveřejnění v GIS

  - spolupráce s Bránou Jihlavy a Galerií Jaroslava Fragnera – kurátorství expozic při připravovaném Landscape Festivalu 2023, vedení komentovaných prohlídek a účast na doprovodných debatách, koordinace odstranění/ponechání instalací

  - návrh podmínek pro zřízení soukromých/polosoukromých zahrádek v rámci veřejných prostor sídlišť

  - spolupráce s Bránou Jihlavy na koncepci adventních trhů a slavnostního nasvícení města

  - spolupráce s OŽP při výběru lokality pro poutač na akce, pořádané Zoo Jihlava

  - výběr a prověřování možností lokalit pro umístění stavby klubovny v Pávově

  - zajištění cenových nabídek na typové výrobky – kruhové lavice

  - účast na schůzkách k odpadkovým košům v MPR a zajištění referencí

  - prověření potenciálu pro umístění mobiliáře v ulicích Benešova a Vrchlického

  - jednání s majiteli ŘRD v ul. Antonína Sovy od odkupu veřejných prostranství

  - prověření lokalit pro psí hřiště PURINA a sepsání motivačního dopisu pro ORM

  - participativní bydlení – korekce textů na webu města a výzkumníků

  - SFPI a MMR – aktivity pro rozvoj (výstavbu, rekonstrukci, nákup) bytů pro dostupné nájemní bydlení s odkazem na REPowerEU – svolání schůzky pro vedení města a odbory

  - hledání pozemků pro investory dle požadavků na dotaz CzechInvestu

  - příprava změny ochranného pásmo Kronospanu

  - podání přihlášky do veřejné soutěže TAČR – Spolupráce s ČZÚ (Návrh souboru opatření pro nakládání s dešťovou vodou v zastavěném prostředí (software))

  - obnovení projektu Živá půda – změna podmínek pachtovních smluv k udržitelnější hospodaření (připravované jednání s pachtýři)

  - Teplotní mapa Jihlavy – tvorba GIS aplikace na téma teplotních ostrovů města, veřejného zdraví, mikroklimatu v rámci adaptace na změnu klimatu

  - výběr a prověřování možností lokalit pro umístění psího hřiště

  - spolupráce s městským stratégem k vyhodnocování adaptační strategie

| Zpráva o činnosti za období |  |  | III. Q. 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval | Ing. Petr Štěpán | Odbor | MO |

## Ve sledovaném období (3. čtvrtl. 2023) bylo na majetkovém odboru zaevidováno došlých dopisů:	628

| žádostí o převody, směny pozemků | 55 |
| --- | --- |
| žádostí týkajících se pronájmů pozemků | 29 |
| žádostí o vyjádření k dotčení pozemků stavbami, výpůjčky pozemků, věcná břemena, zřízení služebnosti | 63 |
| žádostí a dotazů ohledně pronájmu nebyt. prostor, nebyt. domů, změny nájemného sortimentu, apod. | 19 |
| žádostí a dotazů k převodům staveb a nebyt. prostorů | 9 |
| žádostí a dotazů k převodu bytů | 1 |
| žádosti, dotazy – bytový úsek | 50 |
| cenové nabídky – správa realit | 101 |
| rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, apod. ze SÚ, stanoviska a vyjádření z OSR, ORM, EO, OŽP, OD, OŠKT | 50 |
| běžná korespondence týkající se rozpracované problematiky | 251 |
| Celkem | 628 |

Odeslaných spisů vč. interních	382

V majetkové komisi dne 18. 7. 2023-26. 9. 2023 projednány žádosti a podněty:

| Odd. domů | Domy | 19 |
| --- | --- | --- |
| Odd. domů | Nebytové prostory | 20 |
| Pozemkové odd. | Převody pozemků | 49 |
| Pozemkové odd. | Pronájmy pozemků | 12 |
| Různé |  | 28 |

# Do rady města dne 27. 7. 2023-21. 9. 2023 předloženo k projednání:

Pozemkové oddělení: 61 návrhů

Smlouvy, dohody a dodatky uzavřené na základě usnesení Rady města Jihlavy: č./23: 842, 843, 844, 845, 846, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 1077, 1078, 1079, 1080,

1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1091, 1094, 1095, 1141, 1142,

1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1197,

1245, 1255, 1297, 1391, 1203

Nájemní smlouvy (vč. dodatků): 194

Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti: 21 Smlouvy o zřízení věcného břemene, služebnosti: 9 Souhlas vlastníka sousedního pozemku: 9

Souhlas vlastníka pozemku: 20 Souhlas se stavebním záměrem: 3

Oddělení domů: 50 návrhů

Smlouvy, dodatky a dohody uzavřené na základě usnesení Rady města Jihlavy: č./23: 1006, 1008, 1009, 1012, 1013, 1098, 1099, 1100, 1101, 1103, 1104, 1106, 1107,

1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1114, 1115, 1116, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162,

1164, 1165, 1198, 1199, 1200, 1209, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264,

1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278,

1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292,

1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306,

1307

Oddělení správy realit: 13 návrhů

# Zastupitelstvu města Jihlavy dne 19. 9. 2023 předloženo ke schválení:

Pozemkové oddělení: 11 návrhů

Smlouvy, dohody a dodatky uzavřené na základě usnesení zastupitelstva města: č./23: 245, 247, 249, 250, 255, 266, 343

Oddělení domů: 12 návrhů

Smlouvy, dohody a dodatky uzavřené na základě usnesení zastupitelstva města: č./23: 139 – 6x, 328, 341

# Komentář k jednotlivým činnostem majetkového odboru Oddělení pozemků

## Prodeje a výkupy pozemků:

Marie Flesarová - Kupní smlouva č. 1044/MO/2023 – prodej id. ½ pozemků v k. ú. Henčov,

255/23-ZM,343/23-ZM.

Smrčenská Development s.r.o., U Dlouhé stěny 537/5, Jihlava - Kupní smlouva č. 1008/MO/2023 - město x Smrčenská Development s.r.o. na prodej částí pozemků

p. č. 101/2 a p. č. 101/55

v k. ú. Bedřichov u Jihlavy, KC 4.068.250 Kč + 21% DPH, 249/23-ZM.

ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava - Kupní smlouva č. 886/MO/2023

- město x ŘSD ČR na prodej pozemku p. č. 5663/7 v k. ú. Jihlava, KC 182.360 Kč, 250/23- ZM.

Lubomíra Lešková, Haškova 2182/40, 591 01 Žďár nad Sázavou - Kupní smlouva č. 974/MO/2023

- na prodej pozemku p. č. 295/2 v k. ú. Zborná, KC 34.800 Kč, 245/23-ZM

## Majetkoprávní vypořádání:

Rozpracované:

Řešení majetkoprávního vypořádání užívání parkoviště za objektem DKO v Jihlavě (směnná smlouva a kupní smlouva v připomínkovacím řízení protistranami).

Připomínkování Smlouvy o výstavbě týkající se budoucí směnné smlouvy mezi statutárním městem Jihlava a společností LCJ Development s.r.o.

Řešení majetkoprávního vypořádání pozemků jiných vlastníků dotčených dvěma souvisejícími akcemi města „Posílení vodovodní sítě v Jihlavě, SV větev“ a „Vodovodní přivaděč Želivka – Jihlava“

(oslovování vlastníků s žádostmi o majetkoprávní vypořádání a uzavírání příslušných smluv).

Řešení majetkoprávního vypořádání pozemků jiných vlastníků dotčených akcí města

„Dopravní centrální terminál Jihlava (oslovování vlastníků s žádostmi o majetkoprávní vypořádání);

## Převody pozemků z majetku státu:

ÚZSVM:

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami a o zřízení věcného práva – id. 3/12 na pozemcích v k. ú. Horní Kosov, 266/23-ZM.

## Ostatní činnost:

Byla provedena kontrola využití dvou set bezúplatně převedených pozemků z vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad do vlastnictví města, a to ve smyslu § 7 odst. 1 nebo odst. 3 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu. Po prověření pozemky splňují účel, ke kterému byly na základě platného územního plánu převedeny.

## Věcná břemena - služebnosti:

Byly uzavřeny smlouvy o zřízení služebnosti:

EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Brno, spis č. MMJ/MO/65776/2022 - Smlouva o zřízení služebnosti č. 1240/MO/2023, služebnost pro zřízení a provozování stavby vedení distribuční soustavy, 1091/23-RM.

EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Brno, spis č. MMJ/MO/41625/2022Smlouva o zřízení služebnosti č. 1239/MO/2023, služebnost pro zřízení a provozování stavby vedení distribuční soustavy, 1080/23-RM.

GasNet, s.r.o. - Smlouva o zřízení služebnosti – 937/MO/2023, 925/23-RM.

CETIN a.s. - Smlouva o zřízení služebnosti – 1282/MO/2023, 1152/23-RM.

Z důvodu velké četnosti uzavřených smluv o zřízení služebnosti je nelze všechny uvést.

## Byly uzavřeny smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti:

Správa železnic, st. org. - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě (akce města „Posílení vodovodní sítě v Jihlavě, SV větev“), 1197/23-RM.

Kraj Vysočina, Smlouva o zřízení služebnosti (akce města „Jihlava, ul. Strojírenská, kanalizace a vodovod“), 1089/23-RM.

Lesy České republiky, s.p. - Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě (akce města

„Jihlava, ul. Strojírenská, kanalizace a vodovod“), 928/23-RM.

Povodí Moravy, s. p. - Smlouva o zřízení služebnosti (akce města „Optická přípojka ČOV, Hruškové Dvory 69, Jihlava“), 927/23-RM.

Jihlavské kotelny s.r.o. - 932/MO/2023, Smlouva o budoucí smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - „Rezidence Okružní 5, Nová teplovodní přípojka“, 801/19- RM.

EG.D, a.s. - 1116/MO/2023, Smlouva o budoucí smlouva o zřízení služebnosti „Jihlava, J. Masaryka, TS, VN, NN“ “, 801/19-RM.

Z důvodu velké četnosti uzavřených smluvních vztahů – „Smlouva budoucí o zřízení služebnosti“ je nelze všechny uvést.

## Nájemní smlouvy:

Na základě pověření majetkového odboru radou města jsou dle potřeby průběžně vyhotovovány nájemní smlouvy v rozsahu tohoto pověření (zahrádkářské a rekreační

účely, pachtovní smlouvy, uložení dřeva, pozemky pod stavbami) a k nim dodatky z důvodu změny výše nájmu. Smlouvy a listiny zakládající oprávnění ke stavbám na pozemcích města jsou průběžně vyhotovovány dle požadavku jednotlivých investorů. Podepisování některých těchto smluv je na základě usnesení rady města svěřeno náměstkovi primátora pro majetkové záležitosti a vedoucímu majetkového odboru (počet uzavřených smluv je uveden v přehledu uzavřených smluv). Zvýšené úsilí z hlediska četnosti vyžaduje vypracování dodatků k nájemním smlouvám týkajících se zahrádek a pozemků pod garážemi z důvodu změny výše poplatku za 1m2.

# Oddělení domů

## Výběrové řízení (VŘ) formou dražby

16. 8. 2023

Na pronájem:

- nebytových prostor (nbp) v 1. NP: č. 1361/9 Komenského 30 (51 m2, min. nájemné 67.014 Kč/rok), Matky Boží 20 (býv. cukrárna Lapek, 209 m2, min. nájemné 396.515

Kč/rok), v 1. NP, 1. PP Masarykovo nám. 66, 67 – Radniční restaurace (1.083,75 m2, min. nájemné  898.429  Kč/rok).  Dle  podmínek  VŘ  poskytne  pronajímatel  v souladu s příslušnými zásadami jednorázovou slevu 10 % z ročního nájemného, nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 5 let poté doba neurčitá, po dobu určitou 5 let není vydražené nájemné valorizováno.

- garáže ev. č. 3269 (při ul. Jiráskova) za min. nájemné 10.500 Kč/rok + DPH. Na prodej:

- bytové jednotky č. 598/1, 1+1, 54,40 m2 v 1. NP Brněnská 30 za min. kupní cenu 1.552.750 Kč.

Záměry byly zveřejněny na www.jihlava.cz, v tisku, na Centrální adrese České pošty a prostřednictvím našeho tiskového odd. Ve VŘ byl vydražen pronájem garáže ev. č. 3269 za 10.500 Kč/rok + DPH. Nbp Komenského 30 byl pronajat na základě žádosti o přímý pronájem Spolku fanoušků HC Dukla Jihlava za účelem provozování FANSHOPU, aktivit pro fanoušky a veřejnost pro subjekty HC Dukla Jihlava, s. r. o., DUKLA Jihlava – mládež,

z. s., FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s. a Vysočina Gladiators z. s. Radniční restaurace byla jako celek zařazena do dalšího VŘ (29. 11. 2023) se snížením nájemného o 50 % pro první 2 roky nájmu.

## VŘ formou obálkové metody 9/2023

Na zřízení práva stavby: dle § 1240 a násl. o.z. k tíži pozemku p.č. 96 k.ú. Jihlava s domem Masarykovo nám. 18, spočívající v oprávnění Stavebníka provést Stavbu (rekonstrukce domu) se změnou podmínek VŘ (městem zajištěná projektová dokumentace není závazná, zájemci předkládají nabídky se specifikací záměru využití domu a specifikací prací, stavební plat činí 200.000 Kč/rok). Uzávěrka žádostí 25. 9. O zřízení práva stavby nebyl projeven zájem. Přehodnocení podmínek VŘ předložíme k projednání majetkové komisi.

## Využití zákonného předkupního práva ke stavbám

ZM schválilo podstatné náležitosti "vzorové" kupní smlouvy na výkup stavby situované na pozemku města. MO tak nebude předkládat k návrhům do ZM, týkajícím se, jak výkupů, tak i využití zákonného předkupního práva ke stavbám garáží/stavbám pro rodinnou rekreaci, na pozemku města, konkrétní kupní smlouvy. Kupní smlouva bude vždy, po schválení výkupu/uplatnění předkupního práva upravena dle daného případu i s přihlédnutím k podmínkám vlastníka stavby (např. úhrada kolku). Podle § 3056 o.z. má vlastník pozemku, na němž je zřízena stavba, která není součástí pozemku, ke stavbě předkupní právo a vlastník stavby má předkupní právo k pozemku. Na přijetí nabídky, resp. na zaplacení kupní ceny má předkupník - město 3 měsíce po nabídce a neučiní-li

tak, předkupní právo zanikne (pro tento konkrétní převod). Pokud ZM schválí uplatnění překupního práva a vlastník předmětné stavby nebude ochoten akceptovat náš návrh kupní smlouvy, bude uzavřena kupní smlouva dle podmínek kupní smlouvy uzavřené s koupěchtivým, protože přijme-li předkupník nabídku, uskuteční se koupě mezi prodávajícím  a  předkupníkem  za  týchž  podmínek,  jaké  prodávající  dohodl s koupěchtivým. V tomto čtvrtletí jsme vykoupili dvě garáže na základě uplatnění předkupního práva (lokalita Stará plovárna a lokalita Pod ústředním hřbitovem). S ohledem na městem plánovanou revitalizaci území a s tím spojené odstranění garáží na p.č. 3785/4 – 3785/19 k.ú. Jihlava v lokalitě Pod ústř. hřbitovem momentálně jednáme s vlastníky staveb ohledně příp. směny za garáž (vykoupenou v rámci uplatnění předkupního práva) v lokalitě Havaj.

## Výpůjčka nemovitých věcí

Původní smlouva o výpůjčce na objekt Žižkova 109 (býv. vazárna u hřbitova) z r. 2017 uzavřená s vypůjčitelem Střediskem křesťanské pomoci Jihlava zanikla v dubnu 2023 na základě výpovědi vypůjčitele z důvodu ukončení poskytování sezónní zimní sociální služby (noclehárna Havaj). SKP v objektu Žižkova 109 poskytovalo tělesnou hygienu a nocování pro lidi bez domova. RM 14. 8. schválila uzavření smlouvy o výpůjčce objektu Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, MO zajistil uzavření smlouvy. Tento spolek zde také bude zajišťovat poskytování tělesné hygieny a nocování pro lidi bez domova.

Na základě domluvy na provozu městského ekocentra s OŽP požádal spolek Téma dne,

z.s. o výpůjčku nbp v části haly v areálu Autopark Pístov za účelem zřízení a provozování re-use centra v Jihlavě. Tomuto spolku město poskytlo dotaci 50 tis. Kč z Ekologického fondu statutárního města Jihlavy na provoz centra. RM 21. 9. výpůjčku schválila, MO zajistil uzavření smlouvy o výpůjčce.

## Změna přehledu sociálních bytů

RM schválila MO předložený upravený Přehled bytů pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo s nevyhovujícím bydlením (sociálních bytů). Nyní máme pro uvedené osoby vyčleněno celkem 32 bytů, nepočítaje byty pronajaté SKP (ubytování klientů SKP z azylového ubytování) a VOR Jihlava. Vzhledem k tomu, že se většina sociálních bytů nachází v centru města, v MPR, na náměstí a poblíž, dlouhodobým záměrem je řešit tuto koncentraci a umístit sociální byty mimo centrum. V tomto jsme ovšem limitováni velikostí bytového fondu a jeho umístěním, protože město vlastní byty zejména v centru města. V minulosti došlo k masivní privatizaci bytů, a to zejména mimo centrum. Městu tak zbylo několik málo bytových jednotek v privatizovaných domech, z nichž řada je pronajata již z minulosti. S ohledem na výše uvedený záměr (a úkol pro MO řešit koncentrací sociálních bytů v centru) a s ohledem na uvolnění bytových jednotek v privatizovaných domech Riegrova 11, 13, Telečská (vchod) 33 a Třebízského 22 došlo k výměně 3 sociální byty na náměstí a v blízkém okolí (včetně problematické lokality Komenského 27) za tyto bytové jednotky. Dále jsme vyměnili 2 byty v domech Malátova 3, 5 (také jde o problematickou lokalitu s vysokou koncentrací sociálních bytů  -  6  bytů  +  6  bytů  pronajatých  SKP).  Jako  sociální  jsou  využity  2  byty v zrekonstruovaném domě Srázná 36.

Vyklizení DPS určených k rekonstrukci – Boženy Němcové 4, Karoliny Světlé 13, 15 V investičním	plánu	je	počítáno	s finančními	prostředky	na	zajištění	projektové dokumentace v příštím roce a zahájením rekonstrukce domů v r. 2025. Na Státním fondu podpory investic a Ministerstvu pro místní rozvoj jsou v současné době připravovány aktivity pro rozvoj – výstavbu, rekonstrukce nebo nákup – bytů pro dostupné nájemní bydlení. V souvislosti s tím vzniknou regionální centra s konzultačním a podpůrným přesahem pro investory/žadatele o dotace na projektové aktivity týkající se zajištění dostupného nájemního bydlení nebo dotaci na realizaci projektu. Dne 11. 9. se na našem

magistrátu uskutečnila schůzka na žádost SFPI a MMR, které jsme se rovněž zúčastnili a na níž byli přítomni mj. projektová manažerka SFPI, ředitel SFPI a ředitel sekce podpor MMR. Na schůzce byly konzultovány možnosti realizace dostupného nájemního bydlení – možnosti financování mj. také možnost čerpat dotační prostředky i na projektové – přípravné práce, což může být pro město zajímavé, protože tato činnost je nákladná. V souvislosti s rekonstrukcí domů bude nezbytné domy vyklidit a nájemce přestěhovat. Pozastavili jsme proto poskytování městských bytů v DPS dle pořadníků s tím, že přednostně budou přestěhováni nájemci z předmětných DPS do jiných bytů. V domě B. Němcové 4 se nachází 12 bytů (všechny obsazené), v domě K. Světlé 15 také 12 bytů (7 bytů je volných), v domě K. Světlé 13 je 11 bytů (3 byty jsou volné). Volné byty v těchto DPS již nebudou do rekonstrukce pronajímány.

## Pronájem bytů v rekonstruovaném domě Husova 31

V domě se nachází 6 bytů, v současné době jsou všechny pronajaty, z toho 3 byty zaměstnancům MMJ. Podle Čl. 2 Kapitoly 3 Mechanismu hospodaření s byty ve vlastnictví města může být byt poskytnut do nájmu z důvodu zájmu města Jihlavy fyzickým osobám vykonávajícím práci v zaměstnaneckém či obdobném poměru pro město. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení vždy o 1 rok a nájemné činí 119,47 Kč/m2 za měsíc. V září byl pronajat poslední volný byt v domě, v přízemí, 2+kk společnosti Delta Projektconsult s.r.o. za účelem uspokojení bytových potřeb zaměstnance (dozor HMA) za nájemné 143,37 Kč/m2 za měsíc.

# Oddělení evidence

Zařazování a vyřazování nemovitého majetku na základě smluvních vztahů – kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy, smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí. Převod nemovitého majetku na základě předávacího protokolu mezi jednotlivými odbory nebo mezi Statutárním městem Jihlava a příspěvkovými organizacemi.

Některé zařazené pozemky do evidence majetku:

- k.ú. Jihlava – GPL 8242-78/2022

- k.ú. Pávov – Darovací smlouva č. 575//MO/2023

- k.ú. Bedřichov u Jihlavy – Bezúplatný převod č. 866/MO/2023

- k.ú. Horní Kosov – Bezúplatný převod č. 553/MO/2023

Některé vyřazené pozemky z evidence majetku:

- k.ú. Pístov u Jihlavy – Kupní smlouva č. 983/MO/2023

- k.ú. Helenín – GPL 666-1875/2021

- k.ú. Horní Kosov – Souhlasné prohlášení č. 881/MO/2023

- k.ú. Bedřichov u Jihlavy – Kupní smlouva č. 1008/MO/2023

Změny v evidenci majetku prováděné na základě oznámení Katastrálního úřadu v Jihlavě o ohlášení změn údajů v katastru nemovitostí – sloučení parcel, změny výměry pozemků, změny druhu pozemků, úpravy dle předložených geometrických plánů.

Zařazování a technické zhodnocení movitého a nemovitého majetku na základě vyvedených akcí dle přiděleného organizačního čísla nebo dle smluv například:

- 401040A7 – Dětské a sportovní hřiště Staré Hory – Červené Domky-zahradní domek FOČ

- 40013000 – Chodník a veřejné osvětlení ul. Brtnická

- 406160A0 – Systém parkování – Parkovací automaty a infoboxy

- 40049000 – Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů X. etapa

Zařazení, vyřazení a převody movitého majetku. Zařazení prováděno na základě faktur, kupní smlouvy a darovací smlouvy. Vyřazení provedeno na základě likvidace majetku, kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy a smlouvy o bezúplatném převodu. Převody movitého majetku na základě předávacího protokolu mezi jednotlivými odbory nebo mezi Statutárním městem Jihlava a příspěvkovými organizacemi.

Průběžné aktualizování informací na majetkových kartách – zákazy dispozic, omezení vlastnických práv a uživatelských vztahů.

Průběžná kontrola a porovnání majetkových karet s údaji vedenými Katastrálním úřadem Jihlava – výměry pozemků, druhy pozemků, vlastnictví a omezení vlastnických práv.

Provádění pravidelných kontrol s ekonomickým odborem – měsíční závěrky, odpisy, rozpouštění transferu.

Stěhování odboru do nových prostor a kanceláří.

Vytváření nových místností v JOS pro majetkový odbor. Převod veškerého majetku do nových místností. Rušení místností starých.

Vidimace a legalizace provedené za dané období: vidimace 11, legalizace 8

# Oddělení správy realit

## Investiční akce:

Veřejné sportoviště pro lední sporty v ul. Tyršova, Ji – Vybudování dočasného zázemí v suterénu objektu

  - oslovení zhotovitele pro realizaci dodatečných stavebních úprav na rozšíření sprchových boxů (problematika rozstřiku vody), prověřování zátoku dešťových vod do části 1. PP Masarykovo nám 21, Jihlava – Celková obnova domu

  - účast na jednotlivých kontrolních dnech, jednání ohledně přípravy nových nájemních smluv po dokončení obnovy

## Brána Matky Boží v Jihlavě

  - jednání ohledně problematiky navržených stavebních úprav vnitřních prostor brány v návaznosti na zpracovaný návrh expozice

## Městský dům Matky Boží č.p. 1034/35

  - převzetí vypracovaného návrhu expozice domu, předání projektantovi pro zohlednění návrhu expozice v rámci vyhotovení posledního stupně PD – pro realizaci stavby

## Bazén E. Rošického – Rekonstrukce bazénových van v objektu

  - převzetí a kontrola PD v rozsahu pro stavební povolení vč. dokladové části, řešení problematiky nové bilance a způsobu odtoku dešťových vod

## Pod	Rozhlednou	10,	Ji	–	Vybudování	venkovního	zázemí	pro	odpadové hospodářství

  - účast na jednotlivých kontrolních dnech

## Pod Rozhlednou 10, Ji – Vybudování systému EPS do objektu domova pro seniory

  - účast na jednotlivých kontrolních dnech, zajištění úpravy systému generálního klíče na základě požadavků HZS Kraje Vysočina, finální převzetí dokončené akce, podání žádosti o kolaudaci

## Fritzova 1429/15, Ji – Sloučení dvou bytů č. 4 a 5

  - administrace VŘ na zhotovitele, zajištění činnosti koordinátora BOZP a TDI, vyhodnocení nabídek, podpis SOD s vítězným účastníkem, předání staveniště

## Srázná 164/36, Jihlava – Rekonstrukce bytového domu

  - předložení návrhu do RM na uzavření dodatku č. 1 k SOD (vypořádání odsouhlasených více/méně prací), uzavření dodatku č. 1, finální převzetí díla vč. dokladové části, následná kontrola odstranění drobných vad a nedodělků

## Prádelny a čistírny – Výstavba nové čistírny odpadních vod

  - účast na jednotlivých kontrolních dnech, ve spolupráci s OTS řešení realizace výústního objektu u rybníka Za Prádelnou – odvod balastních vod z areálu, provedení části nové areálové kanalizace, přepojení kanal. přípojek

## F.X. Šaldy 6 – Rekonstrukce bytu č. 1 na bezbariérový

  - účast na jednotlivých kontrolních dnech, finální převzetí dokončeného díla vč. dokladové části

## Benešova 22, Jihlava – Rekonstrukce bytu č. 4

  - převzetí vyhotovené PD vč. dokladové části, - administrace VŘ na zhotovitele, zajištění činnosti koordinátora BOZP a TDI, vyhodnocení nabídek, podpis SOD s vítězným účastníkem, předání staveniště

## Mrštíkova 1, Jihlava - Provedení nového vstupu do nebytových prostor z uliční čáry

  - převzetí vyhotovené studie proveditelnosti, zadání jednostupňové PD na realizaci akce vč. zajištění dokladové části

## Provozní opravy většího rozsahu (nad 300.000,- Kč):

Znojemská 4, Jihlava – Oprava plynové kotelny

  - účast na jednotlivých kontrolních dnech, finální převzetí dokončeného díla vč. dokladové části

## května 4, Jihlava - Oprava venkovních kanalizačních přípojek

  - účast na jednotlivých kontrolních dnech, finální převzetí dokončeného díla vč. dokladové části

## Brněnská 29, Jihlava - Oprava střešního pláště

  - administrace VŘ na zhotovitele, předložení návrhu do RM na vyhodnocení zakázky a uzavření SOD s vítězným účastníkem, podpis SOD, zajištění činností koordinátora BOZP a TDI, předání staveniště

## Bazén Evžena Rošického, Ji - Výměna podlahových krytin dámských šaten v 1. NP

  - účast na jednotlivých kontrolních dnech, administrace uzavření dodatku č. 1 k SOD, finální převzetí dokončeného díla vč. dokladové části

## Oprava střechy - Hala na pozemku p.č. 500/38 k.ú. Pístov u Jihlavy

  - účast na jednotlivých KD, finální převzetí dokončeného díla vč. dokladové části

## DPS Za Prachárnou 43 - oprava fasády

  - předání staveniště, účast na jednotlivých KD, finální převzetí dokončeného díla vč. dokladové části

## Oprava odkanalizování objektu Kosov 9 a objektu bez č.p./č.e. - bývalé hasičské zbrojnice v Kosově

  - předání staveniště, účast na jednotlivých KD, finální převzetí dokončeného díla vč. dokladové části

## Krematorium Jihlava – Oprava části ploché střechy vrchního objektu

  - předložení návrhu do RM na schválení zadání zakázky, předložení návrhu do RM na schválení změny rozsahu zakázky vč. souvisejícího rozpočtového opatření, administrace VŘ v el. nástroji CENT, zajištění činností koordinátora BOZP a TDI, předložení návrhu do RM na schválení vyhodnocení zakázky a uzavření SOD s vítězným účastníkem

## Provozní opravy a další akce menšího rozsahu (do 300.000,- Kč):

  - Fotbalový stadion Jiráskova, Ji – Výměna 3 ks plynových kotlů ve spodní rohové věži stadionu

  - Matky Boží 18, Ji – Oprava sociálních zázemí ve volném nebytovém prostoru

  - Ústřední hřbitov, Ji – Oprava ohrazení a zpevněných ploch venkovních boxů odpadového hospodářství

  - Sjezdovka Šacberk, Zborná – Povrchová oprava sloupů osvětlení sjezdovky

  - Sportovní stadion Na Stoupách, Ji – Oprava části oplocení areálu směrem k ul. Okružní

  - Březinovy Sady 2, Ji – Oprava fasády objektu trafostanice NN

  - Komenského 1334/8 – výměna plyn kotle, byt č.5

  - Komenského 1590/39 – oprava el instalace, byt č.1

  - Komenského 1335/6 - oprava el instalace spol prostor

  - Komenského 1590/39 – oprava, byt č.1

  - Komenského 1590/39 – oprava plyn vedení a odpadů, byt č.1

  - Masarykovo nám 90/6 – výměna vstup dveří domu

  - Komenského 1334/8 - výmalba a nátěry spol prostor

  - Královský vršek 9, Ji – Oprava venkovního dřevěného altánu

  - Královský vršek 9, Ji – Výměna ventilů a termostatických hlavic

  - Kosov č.p. 9 – Oprava a repase oken v sále

  - Brtnická 1, Ji – Oprava vnitřních rozvodů kanalizace

  - Čajkovského 23-25, Ji – Výměna zařizovacích předmětů

  - Útulek Pístov – Oprava oplocení kotců u vstupu

  - Domov pro seniory Lesnov – Výměna dveří u výtahu v pavilonu A a B

  - Rantířovská 13, Ji – Výměna vrat v kotelně

  - Rantířovská 13, Ji – Výměna dveřních výplní v provozní budově

## Památky:

  - realizace opravy okapového chodníku u kaple Panny Marie v Popicích

  - realizace opravy zastřešení kamenné kašny v k.ú. Pístov u Jihlavy

  - kaple sv. Floriána Zborná – Oprava střešní krytiny

  - kaple Panny Marie Kosov – Oprava dešťové kanalizace

  - kaple Nejsvětější Trojice v k.ú. Pístov u Jihlavy – Oprava fasády a okapového chodníku

  - zajištění restaurování a obnovy kamenného kříže v k.ú. Heroltice u Jihlavy

  - zajištění letního vodního provozu kašen na náměstí vč. denní údržby

  - jednání s památkovou péčí a Bránou Jihlavy ohledně záměru zavěšení vánočního osvětlení na část hradebního systému

## Dětská a sportovní hřiště:

  - postupná výměna naplní pískovišť na dětských hřištích

  - zajištění sečení zeleně u dětských a sportovních hřišť ve spolupráci s OŽP formou dynamického systému nákupu služeb

  - průběžné odstraňování závad dle provedených revizí

  - opravy a výměny dopadových ploch pod herními prvky na jednotlivých hřištích

## Další činnosti oddělení:

  - kontroly PO a BOZP u objektů ve správě oddělení, zajištění periodických revizí v objektech a v bytových jednotkách DPS

  - kontroly a výměny PHP a kontroly hydrantů ve spol prostorech domů

  - zpracovávání stanovisek pro jiné odbory v rámci předkládaných návrhů do RM/ZM

  - zajištění provozu ČOV v útulku pro opuštěná zvířata vč. odběrů vzorků odpadních vod

  - měsíční zpracování výkazů a přehledů v rámci dohod o pracovních činnostech

  - průběžné předání a přebírání bytových/nebytových jednotek v rámci uvolnění/obsazení

  - uzavírání smluv o krátkodobých pronájmech NBP v okrajových částech vč. fyzického předávání a přebírání těchto prostor

  - zajištění provozu prostor WC v radniční restauraci – průběžný nákup hygienických a čistících potřeb

  - fyzické předání odprodaného majetku (atletické překážky, divácká sedadla a mantinely z HZS)

  - zpracování aktualizace znaleckého posudku na výši obvyklého nájemného technologie domovních kotelen pro rok 2024

  - jednání ohledně změn smluvního vztahu se spol. MODETA STYLE, s.r.o. v rámci objektu Březinovy Sady 2, prověřování možnosti jiného měření spotřeb el. energie, zajišťování úkonů a činností pro možné předání plynové kotelny II. kategorie v tomto objektu spol. JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o. (zajištění měření emisí, apod.)

  - účast na pravidelných bezpečnostních poradách v rámci pořádání domácích zápasů FCV na fotbal. stadionu Jiráskova

  - zajištění oprav dílny v objektu Hluboká 3 pro následné využití této díly pro úsek údržby správy realit

  - fyzické převzetí objektu Jiráskova 6 (tzv. posilovna u HZS) v rámci ukončení nájemního vztahu

  - zpracování návrhu rozpočtu pro rok 2024 v rámci agendy odd. správy realit

  - účast na jednáních ohledně přípravy softwaru pro správu budov – BIM

  - prověření možné úpravy nákladního výtahu v objektu Březinovy Sady 2

  - jednání na ORM ohledně rozsahu dodávek nové technologie chlazení na HMA v návaznosti na plánovanou rekonstrukci/výměnu technologie chlazení pro veřejné sportoviště pro lední sporty v ul. Tyršova

  - účast na jednání na krajském ředitelství Policie ČR v rámci problematiky bezpečnosti při sportovních utkáních v rámci Kraje Vysočina

  - stanovení návrhu možných úspor finančních prostředků v rámci čerpání rozpočtu v tomto roce

  - zajištění technických údajů pro zpracování záměru na využití části 1. NP objektu Březinovy Sady 2 pro archiv města

  - vyklízení a stěhování mobiliáře a prvků skladové haly v Pístově v rámci realizace opravy střechy

  - zajištění části stavebních úprav pro zřízení re-use skladu

| Zpráva o činnosti za období |  |  | III. Q. 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval | Ing. Jan Frenc | Odbor | MP |

Městská policie Jihlava zaznamenala v uvedeném období celkem 10 165 událostí. Z uvedeného počtu se 3 263 událostí týkalo porušení zákona o přestupcích nebo jiného zákona  obsahujícího  ustanovení  o  přestupcích.  Strážníci  přijali  1  218  občanských oznámení.

Strážníci  se  během  své  činnosti  zaměřují  na  bezpečnost  a  pořádek  ve  městě, reagují na podněty občanů, řeší nenadálé situace. Během letní sezóny je zjevný nárůst stížností občanů na hluk v nočních hodinách, více stížností na podnapilé osoby. Vlivem letních teplot jsou osoby více a déle venku, sedí na venkovních zahrádkách restaurací, zvyšuje se konzumace alkoholických nápojů. Vlivem alkoholu posléze dochází ke slovním i fyzickým napadání mezi osobami, k partnerským i sousedským sporům. Situace strážníci řeší  na  místě,  zklidňují  účastníky  konfliktů,  podnapilé,  kteří  ohrožují  sebe  nebo  ostatní převážejí k vystřízlivění na PZS.

Na  parkovišti  u  SM  Lidl  ve  skupince  mužů  jeden  z nich  neopatrně  zacházel s dlouhou  střelnou  zbraní.  Hlídka  na  místě  muže  vyzvala,  aby  zbraň  položil  na  zídku. Jednalo  se  o  vzduchovou  zbraň  kategorie  D.  Muž  měl  nekoordinované  pohyby,  bylo zřejmé, že požil alkohol, proto byl vyzván k orientační dechové zkoušce, jež skončila s výsledkem  3,3  promile  alkoholu.  Muž  dokládal,  že  zbraň  zrovna  koupil  a  ukazoval  ji kamarádům. Byl poučen, že se dopouští přestupku na úseku zbraní a střeliva, kdy nesmí se zbraní kategorie D na veřejnosti manipulovat a nesmí s ní manipulovat ani pod vlivem alkoholu. Muž i se zbraní byl předán odpovědným orgánům.

V jednu hodinu v noci projížděla hlídka po brněnském mostě v Jihlavě. Zde si všimla osoby, která ležela na zemi. Hlídka na místě zastavila, aby zjistila, jestli nepotřebuje jejich pomoc či lékařské ošetření. Muž se ihned vydal ke strážníkům s tím, že je rád, že na místo přijeli, že už nemůže dál, že je uživatelem drog a dlouhodobě se léčí se schizofrenií. Nyní si vzal marihuanu a je rozhodnutý, že chce ukončit život skokem z mostu. Prostřednictvím operačního  strážníka  byla  přivolána  RZS,  strážníci  do  příjezdu  lékaře  s mužem komunikovali a snažili se jej uklidnit. Lékař rozhodl o převozu do psychiatrické nemocnice. Po celou dobu převozu byla zdravotnickému personálu poskytnuta asistence hlídky MP Jihlava.

V prostorách  OC  Březinky  došlo  k poštvání  psa  proti  osobě.  Majitel  psa  byl vyšetřován pro podezření z ublížení na zdraví za použití psa, ale pro silnou podnapilost musel být převezen a umístěn na PZS Jihlava. Psa strážníci umístili Městského útulku pro opuštěná a nalezená zvířata Jihlava.

V nočních hodinách bylo na tísňovou linku přijato oznámení od ženy, která uvedla, že se bojí o život svého bratra, jelikož trpí schizofrenií a již nějaký čas nebere předepsané medikamenty.  Z tohoto  důvodu  je  ohrožen  jeho  život,  je  sám  sobě  nebezpečný.  Měl nastoupit na léčbu v psychiatrické nemocnici, ale to neučinil a nyní utekl z domu. Popis pohřešovaného  byl  neprodleně  předán  všem  hlídkám  MP.  Hlídky  muže  nalezly.  Jevil známky blouznění, vykřikoval nesrozumitelné věty a nebyl zcela při smyslech. Proto byla na místo přivolána posádka RZS, která muže vyšetřila a bylo rozhodnuto o jeho umístění na PN Jihlava. Vzhledem ke skutečnosti, že muž nechtěl zanechat svého agresivního a ohrožujícího  jednání,  byla  hlídka  MP  požádána  o  asistenci  při  převozu  a  následném vyšetření pacienta.

Řidič TAXI oznámil, že má ve vozidle starého muže, který chtěl dovézt do azylového domu. Ten je však uzavřen a starý muž nemá kam jít. Strážníci situaci prověřili a zjistili, že jde o bezdomovce z Havlíčkova Brodu, který údajně tamní sociální službě oznámil, že si našel ubytování v Jihlavě. Pracovníci sociálních služeb si tuto informaci neověřili a muži zajistili odvoz na nádraží a jízdenku do Jihlavy. Nyní s tím již nic neudělají, muž si má najít ubytování v Jihlavě sám.

Operační  strážník  přijal  žádost  o  spolupráci  při  hledání  mladé  ženy  s tříletým dítětem, která vyhrožovala sebevraždou a následně i s dítětem utekla z domu. Hlídka ženu odpovídajícího  popisu  nalezla.  Žena  byla  ve  velmi  špatném  psychickém  stavu,  proto strážníci přivolali RZS a k dítěti pracovnici z oddělení sociálně právní ochrany dítěte. Žena byla převezena do Psychiatrické nemocnice, dítě si převzala sociální pracovnice.

Žena zahlédla samotného asi tříletého chlapce, který je bez bot a v pyžamu na ulici. Chlapec nemluví a žádný rodič se k němu nehlásí. Hlídka si prověřila, zda na PČR nemají oznámení o pohřešovaném dítěti. Následným místním šetřením zjistila rodiče, ty strážníci dohledali a dítě předali matce, která uvedla, že byla se starším synem ve škole a mladšího syna hlídal otec.

Zoufalá žena přivolala hlídku na parkoviště, kde se ji ve vozidle uzamkl roční vnuk. Hoch si s klíči hrál i nadále. Přivolaní hasiči se pokusili klíče od dítěte získat pomocí drátu, ale i toto bral hošík jako hru a snažil se drát chytit. Jeden ze strážníků upoutal chlapcovu pozornost obrázky puštěnými z telefonu a hasičům se konečně podařilo vozidlo otevřít. Škoda na zdraví ani na majetku nevznikla.

Bylo přijato oznámení, že v Jihlavě na ul. U Městského nádraží neznámá osoba upadla  a  je  zraněná.  Oznamovateli  bylo  doporučeno,  ať  přivolá  RZS  a  na  místo  byla vyslána  hlídka  k  prověření  oznámení.  Hlídkou  zjištěno,  že  na  komunikaci  vedoucí  k městskému nádraží leží muž, kterému z úst vytéká krev. Muži byla okamžitě poskytnuta první pomoc, byl uložen do stabilizované polohy, sledovány jeho životní funkce. Muž byl při vědomí. Následně si jej převzala posádka RZS. Účast jiných osob souvisejících s pádem muže nebyla zjištěna. Provedená dechová zkouška byla negativní.

Operační  strážník  přijal  oznámení  na  tísňovou  linku  156  od  muže,  že  jeho  syn přinesl domů ostrý náboj z pistole. Hlídce na místě odevzdal náboj výrobce Sellier & Bellot, rozměr 9x19 Luger, který nebyl vystřelený, nebyla odstraněna prachová náplň a nebyl ani nijak poškozen. Hoch hlídce označil místo, kde náboj nalezl. Hlídka místo a okolí důkladně prohlédla, žádné další náboje nenalezla.

Strážníci zvýšili kontrolní činnost v okolí areálu, kde se konal již tradiční Vysočina fest,  dohlíželi  na  bezpečný  průběh  Pochodu  noční  Jihlavou,  usměrňovali  dopravu v průběhu závodu Pávovský triatlon, prováděli dohled nad 13. ročníkem charitativní akce Na kole Vysočinou dětem, nad Během pro ZOO, podíleli se na zajišťování bezpečnosti účastníků  Jihlavského  půlmaratonu,  dohlíželi  nad  veřejným  pořádkem  při  akci  konané v souvislosti s rozloučením se  starým zimním stadionem. Městská  policie se pravidelně podílí na dohledu nad veřejným pořádkem při pořádání zápasů FC Vysočina Jihlava.

V souvislosti  se  začátkem  školního  roku  městská  policie  výrazně  posílila  dohled  u přechodů pro chodce v okolí základních škol. Dohlížející strážníci setrvali na přechodech do konce školního vyučování a rozchodu dětí domů. Hlídky budou dohlížet na přechody u ZŠ v průběhu celého školního roku.

PŘESTUPKOVÝ ZÁKON

NEJČASTĚJI PORUŠOVANÁ DOPRAVNÍ USTANOVENÍ

parkování s park.automatem

zákaz zastavení

340 zákaz vjezdu

264 zóna s dopravním omezením

240 vyhrazená parkoviště

196

park.s parkovacím kotoučem

189

stání na zeleni

157

stání na chodníku

87

zákaz stání

NEJČASTĚJŠÍ MÍSTA ZAZNAMENANÝCH UDÁLOSTÍ

Masarykovo náměstí

ulice Palackého

167 ulice Tolstého

149 ulice Tyršova

131 třída Legionářů

106

ulice Brněnská

93

ulice Komenského

84

U Městského nádraží

81

Činnost na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

Po  úpravě  dopravního  značení  na  území  města  Jihlavy,  kdy  došlo  v některých ulicích např. ke změně směru jednosměrného provozu či změně přednosti v jízdě, strážníci řidiče  na  porušení  ustanovení  zákona  upozorňují,  vysvětlují  nová  dopravní  značení  na území města, dohlížejí nad bezpečností v dopravním provozu.

Téměř  ve  tři  hodiny  v noci  zjistila  hlídka  na  náměstí  vozidlo,  jehož  řidič nerespektoval  dopravní  značení  Zákaz  vjezdu  všech  motorových  vozidel.  Vzhledem k tomuto jednání řidiče hlídka vozidlo sledovala a za pomoci výstražného zařízení a výzvy STOP  zastavila.  Řidička  byla  vyzvána  k předložení  dokladů  potřebných  k řízení motorového vozidla, při čemž bylo zjištěno, že žena nevlastní řidičské oprávnění. Dalším šetřením bylo zjištěno, že žena má omezenou svéprávnost. Orientační dechová zkouška na  přítomnost  alkoholu  byla  negativní,  zkouška  ke  zjištění  přítomnosti  omamných  a psychotropních látek potvrdila Amfetamin a Metanfetamin. Z uvedených důvodů bylo ženě zamezeno v další jízdě a celá záležitost byla předána k dalšímu šetření.

Oznamovatel  nahlásil,  že  se  snaží  zamezit  v  řízení  motorového  vozidla  silně podnapilému muži. Situace byla potvrzena a dále monitorována kamerovým systémem. Na místě  řidič,  ze  kterého  byl  silně  cítit  alkohol  a  byl  zjevně  podnapilý,  odmítl  orientační dechovou zkoušku, proto byl převezen k odbornému vyšetření a věc postoupena k dalším úkonům.

Činnost na úseku veřejného pořádku

Veřejný pořádek narušují nejčastěji podnapilé osoby a osoby bez přístřeší, které vlivem alkoholu nekontrolují své chování, dělají kolem sebe nepořádek, znečišťují veřejná prostranství,  povalují  se  na  ulicích,  na  zastávkách,  v parcích,  dělají  výtržnosti,  obtěžují ostatní spoluobčany hlukem. Strážníci zvýšenou mírou kontrolují nejčastější místa výskytu těchto osob, snaží se jejich závadové chování eliminovat.

Zřejmě ochlazení hledaly dvě osoby, které se koupaly v kašně na náměstí a tím budily veřejné pohoršení. Osoby byly z náměstí vykázány. Dalším koupajícím se byl muž, který v kašně sbíral peníze. I tento byl vykázán. Také jezírko v Parku Gustava Mahlera lákalo především osoby bez domova  ke koupání. Osobám byla vysvětlena nevhodnost jejich chování a z místa byly vykázány.

Občanské  soužití  je  nejčastěji  narušováno  partnerskými  rozepřemi,  sousedskými spory, osobami, které se chovají vůči ostatním bezohledně. V těchto situacích strážníci zasahují  často,  pokouší  se  docílit  dohody  mezi  partnery,  sousedy,  vysvětlují  možnosti řešení, uklidňují vyhrocené situace.

Drobné krádeže řešili strážníci v 12 případech. Nejčastěji se jednalo se o odcizení alkoholu, potravin a drobného zboží. Specifické bylo oznámení od majitelky knihkupectví, že  před  její  prodejnou  sedí  muž,  který  má  na  lavičce  vyskládáno  zboží,  které  ji v předchozím období z prodejny postupně ukradl. Muž se k tomuto přiznal s tím, že nemá peníze a prodejem ukradeného zboží se živí. Odcizil zboží v hodnotě přes 11 tis. Kč.

Hlídka byla přivolána do nákupního střediska k muži, který se pokusil odcizit láhev alkoholu. Vzhledem k silné opilosti však úkon nezvládl, láhev mu vypadla a rozbila se, čímž na sebe upozornil. Při projednávání přestupku byl agresivní, ohrožoval okolní osoby, proto mu byla přiložena pouta a následně byl převezen na PZS.

Na tísňové lince bylo přijato oznámení, ze v prodejně DM v OC CityPark se nachází muž, který je podezřelý z krádeže zboží. Muž byl verbálně agresivní na personál prodejny a pokoušel se z místa odejít. Po příjezdu hlídky na místo obsluha prodejny uvedla, že se tento muž v jejich prodejně krádeží zboží dopouští opakovaně. Muž před prodejnou hlasitě vykřikoval, že se ničeho nedopustil, nadával ostraze OC City park a kolemjdoucím. Při řešení přestupku strážníky svou agresivitu nadále stupňoval až do fyzického útoku. Po opakované  výzvě  strážníků,  aby  svého  jednání  zanechal,  muselo  být  za  použití donucovacích prostředku hmatů a chvatů přistoupeno k přiložení pout a muž byl předán k dalšímu šetření.  Další podezřelou z krádeže zadrželi strážníci v prodejně New Yorker v Cityparku v Jihlavě. Žena měla odcizené zboží oblečené na sobě.

ZÁKON O OBECNÍ POLICII

Orgánům sociálně právní ochrany dětí bylo postoupeno 8 oznámení o protiprávním jednání nezletilé nebo mladistvé osoby. V pěti případech šlo o požití alkoholu nezletilými. Hlídka zastavila sedmnáctiletou dívku, u které pojala podezření, že je pod vlivem alkoholu. Dívka to potvrdila a tvrdila, že je na svou podnapilost hrdá, vše ji je jedno, stejně má jít do

„ústavu“.  Strážníci  mladistvou  předali  k dalším  úkonům  odpovědným  orgánům.  Dalšími proviněními mladistvých bylo ničení zeleně a poškozování majetku města a drobná krádež v obchodním centru.

Strážníci umístili celkem 66 osob do protialkoholní záchytné stanice. Z tohoto počtu bylo 54 mužů a 12 žen. V tomto čtvrtletí bylo nejvíce naměřeno 4,5 promile mladé ženě, která alkoholem řešila vztahové problémy. Zda jde o nejvyšší hodnotu však nelze přesně určit, protože některé osoby dechovou zkoušku sabotují nebo ji pro silnou podnapilost ani nezvládnou.  Mnohé  osoby  jsou  na  PZS  předávány  opakovaně.  Osoby  jsou  v ohrožení zdraví a života, někteří podnapilí jsou zcela apatičtí, jiní agresivní, všichni však ohrožují nejen sebe, ale i ostatní spoluobčany.

Oznamovatelka oznámila, že u sebe ubytovala ženu, která je nyní velmi opilá a nebezpečná pro okolí. Nereaguje na žádost oznamovatelky, aby místo opustila. Osoba byla pro silnou intoxikaci alkoholem převezena hlídkou na PZS Jihlava.

Bylo přijato oznámení, že na Masarykově náměstí leží neznámá osoba. Při příjezdu na místo ležel na schodech muž, který nevnímal, na zátylku hlavy měl viditelnou bouli, reagoval na bolestivé podněty, byl zmatený. Muž se podrobil orientační dechové zkoušce s výsledkem 3.44 promile alkoholu v dechu. Muž 2x upadl krátce do bězvědomí.  Přivolaný lékař po provedeném ošetření naznal, že muž je schopen převozu do PZS v Jihlavě.

Na tísňovou linku bylo oznámeno 23 podezření na požár.  Často jde o ohně, na kterých si občané opékají a grilují. Strážníci tato místa pravidelně kontrolují a v případě porušení  jsou  občané  o  platnosti  vyhlášky  poučeni,  ohně  uhašeny,  místa  uklizena. Objevují se  také doutnající odpadkové koše, které hlídky na místě hasí.  Strážníci také asistovali při likvidaci požáru ve firmě Enviropol. Muž ve večerních hodinách oznámil, že za  viaduktem  někdo  stanuje  a  rozdělává  oheň.  Na  místě  hlídka  zastihla  dvě  osoby ukrajinské národnosti, které si pekly v ohni brambory a chtěly na místě stanovat. Matce se synem bylo vysvětleno, že porušují vyhlášku, tyto činnosti jsou na území města zakázány.

V rámci obsluhy pultu centrální ochrany bylo realizováno 32 poplachových výjezdů. Strážníci na místě zabezpečení objektů kontrolují, zjišťují, zda se v budovách nepohybují neoprávněné  osoby.  Ve  většině  případů  se  jednalo  o  chybu  obsluhy  nebo  poruchu systému, v jednom případě šlo o poruchu systému po výpadku dodávky elektrické energie.

Ve  spolupráci  s pracovníky  dopravního  podniku  asistovali  strážníci  revizorům  při kontrolách  se  zaměřením  na  černé  pasažéry,  dle  potřeby  prověřovali  totožnost  u podezřelých  osob,  dále  asistovali  při  48  převozech  finanční  hotovosti.  V  6  případech zajišťovali asistenci Policii ČR, 5x působili jako nezúčastněná osoba, doručili do vlastních rukou  5  písemností,  pomohli muži,  který  si  zabouchl  v bytě  klíče.  Převezli  do  úschovy jízdní  kolo  muže,  kterého  odvezli  do  nemocnice  po  dopravní  nehodě.  Dohledali  řidiče vozidel, která překážela stavební firmě při provádění výkopu k opravě plynového potrubí. Asistovali  pracovnici  Charity  při  ošetření  muže,  kterého  ona  nemohla  zvednout, pracovníkům MMJ při dražbě garáží, asistovali při provádění nového vodorovného značení v Jihlavě, pracovníkům odboru dopravy při kontrole taxi.

Při pochůzkách nebo po oznámení občanů sebrali strážníci 52 použitých injekčních stříkaček, které umístili do sběrných boxů na nebezpečný odpad.

Na  základě  oznámení  občanů  řeší  strážníci  i  takové  situace,  jako  je  stropem prokapávající voda z bytu o patro výš, kontrola občanů, kteří neberou svým příbuzným telefon, posazení ženy, která upadla, zpět na invalidní vozík, oznámení ženy na velkého pavouka, který ji brání v otevření okna, muže, kterému automat nechce vydat zaplacenou marihuanu, podnapilé osoby, které nechtějí opustit dopravní prostředek MHD, pohyb labutí po vozovce, čápa zamotaného do ochranné sítě u fotbalového stadionu a další.

V tomto čtvrtletí přijali strážníci 42 žádostí zdravotníků na převoz osob z Urgentního příjmu na PZS. Tyto osoby byly ošetřeny na urgentu, ale vlivem požitého alkoholu jsou agresivní  či  neschopny  kontrolovat  své  jednání,  ohrožují  nejen  sebe,  ale  i  své  okolí. V několika případech strážníci asistovali zdravotníkům při nakládání zraněných osob do sanitky  k převozu  na  urgentní  příjem,  převáželi  psychotického  pacienta  po  vyšetření v nemocnici do psychiatrické léčebny.

TRESTNÍ ZÁKON A TRESTNÍ ŘÁD

V uvedeném období prověřovali strážníci 17 podezření na spáchání trestného činu. Asistenti  prevence  kriminality  oznámili  strážníkům  muže,  který  chodí  po  Masarykově náměstí  a  ohrožuje  občany  nožem.  Strážníci  muže  dohledali,  sledovali  jej  a  dostihli v restauraci. Při provedeném šetření muž u sebe nůž neměl, byl silně podnapilý, malátný, tvrdil, že si nic nepamatuje.  Obsluhující sdělil, že muž si nůž schoval u obsluhy s tím, že si jej vezme, až půjde domů. Muž byl následně předán k dalším úkonům.

Při pochůzkové činnosti zjistili strážníci v zahrádkářské a chatové oblasti skleník, ve kterém  neznámá  osoba  pěstovala  rostliny  konopí.  Na  místě  byla  pořízena fotodokumentace a zjištěno vlastnictví pozemku. Vzniklo důvodné podezření, že se jedná o trestný čin nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku, proto byla věc předána příslušným orgánům.

Žena oznámila hlídce, že jejímu příteli již delší dobu vyhrožují sousedé poškozením zdraví  a  dokonce  usmrcením.  Hlídka  ženě  objasnila,  jak  má  v tomto  případě  dále postupovat.

Hlídku oslovil prodejce potravin, že mu muž v obchodě odcizil zboží v hodnotě cca 5 000 Kč. Dle popisu a na základě místní znalosti strážníci muže dohledali, zadrželi a předali k dalšímu šetření.

Žena  uklízející  v dopoledních  hodinách  prostory  Dělnického  domu  oznámila,  že z jedné místnosti vyběhl muž, který v objektu neměl co dělat. Dle popisu strážníci poznali stejného  muže,  který  odcizil  zboží  v prodejně  potravin.  Místo  činu  bylo  zajištěno,  muž s dopomocí městského dohlížecího kamerového systému dohledán, zadržen a předán k dalším  úkonům.  Mimo  to  řešili  strážníci  vyhrožování  neznámou  osobou,  podezření  na sprejerství, na vypuštění rybníka, napadení nožem s minimálním zraněním, podezření na prodej omamných látek a další.

K  vyšetřování  protiprávní  činnosti  bylo  předáno  policii  28  záznamů  z městského kamerového systému. Díky záznamům MKDS lze objasnit některá napadání mezi osobami v ulicích,  zpětně  dosledovat  pohyb  osob  podezřelých  z páchání  nezákonné  činnosti  či nalézt hledané či pohřešované osoby. Kuriózní situací bylo pátrání po babičce dětí, která je měla na starost v ZOO a ztratila se jim. Děti ve věku 10 a 13 let to přišly oznámit na služebnu MP. Žena byla hlášením rozhlasu v ZOO vyzvána, aby se dostavila k pokladnám, kde na ni děti s pracovnicí prevence kriminality MP marně čekaly. Následně byla žena dle popisu  dohledána  operátorkou  MKDS,  jak  jde  směrem  k autobusovému  nádraží.  Ženu hlídka ztotožnila a následně ji byly děti předány.

Celkem bylo  zadrženo  10  osob, po  kterých  bylo  Policií  ČR  vyhlášeno  celostátní pátrání.  Strážníci  hledané  osoby  aktivně  vyhledávají  při  pochůzkové  činnosti  v ulicích města, v zájmových lokalitách, kde z místní znalosti ví, že se závadové osoby vyskytují. Pátrají  také  po  pohřešovaných  osobách.  Mimo  jiné  strážníci  hledali  pacientku z Psychiatrické  nemocnice  Jihlava,  která  utekla  s tím,  že  musí  někoho  zavraždit,  další pacientku,  která  utekla  během  povolené  vycházky,  pacientku,  která  se  ztratila  z LDN, muže s Alzheimerovou poruchou, chovance dětského domova se sebevražednými sklony. Zadrželi muže, o kterém věděli, že má soudně nařízen nástup do výkonu trestu, pátrali po muži  podezřelém  z krádeže  v SM  Billa,  po  útočnících,  kteří  pořezali  osobu  na autobusovém  nádraží.  Útěky  nezletilých  osob  umístěných  do  dětského  domova  řešili strážníci 13x, z toho 5x se jednalo o stejného mladistvého útěkáře.

ZÁKON O PROVOZU VOZIDEL NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Při kontrolním měření rychlosti vozidel na území města Jihlavy bylo zjištěno celkem 31 přestupků. Vzhledem k tomu, že se jedná o bodované přestupky, odebraly příslušné orgány řidičům 53 bodů.

Strážníci asistovali u 12 dopravních nehod. Ve většině případů strážníci zabezpečili místo nehody a usměrňovali provoz.

Hlídka  zjistila  vozidlo,  které  se  pravděpodobně  samovolně  rozjelo,  přejelo komunikaci a nabouralo do vozidla zaparkovaného na protější straně vozovky. Přivolaný řidič vozidlo přeparkoval a zabezpečil. Druhé vozidlo bylo bez poškození. Strážníci byli přivoláni  k dopravní  nehodě  mužem,  kterého  osobní  vozidlo  porazilo  při  pohybu  na vozovce. Lékařské ošetření muž odmítl. K šetření vzniklé situace byly využity kamerové záznamy. S přibývajícím počtem osob pohybujících se po městě na elektro koloběžkách přibývají i jejich kolizní situace s chodci či automobily. Jednou z nehod bylo nezvládnutí jízdy  na  koloběžce  a  následný  náraz  do  zaparkovaného  osobního  vozu.  Ke  zranění naštěstí nedošlo. Majitel vozidla požadoval sepsání oznámení z důvodu ohrožení osob a majetku mužem na koloběžce. Další nehodou bylo sražení dopravní značky při couvání vozidla s přívěsným  vozíkem. Občan oznámil, že mu  bylo jiným vozidlem znemožněno vyjetí z místa, kde parkuje. Na místě strážníci zjistili automobil, který jeho řidič zaparkoval do  řady mezi dvě  vozidla tak, že se  dotýkal předním i zadním nárazníkem o  parkující vozidla. Na všech vozidlech bylo patrné poškození, proto byla situace předána k dalšímu šetření.

Strážníci  zjistili  20  nezajištěných  vozidel.  U  některých  se  podařilo  dohledat  a zkontaktovat  majitele,  kteří  si  vozidla  následně  zabezpečili,  některá  zajistili  strážníci dovřením dveří. V jednom případě zjistila hlídka ve vozidle spícího muže, který následně vozidlo  zabezpečil.  Jedno  vozidlo  je  nezajištěno  delší  dobu,  majitelku  se  nedaří zkontaktovat, platnost TK skončila. Vozidlo bude sledováno a následně řešeno jako vrak.

Kontrolní  činností  strážníků  a  po  oznámení  občanů  bylo  řešeno  22  vozidel,  u kterých  vzniklo  podezření,  že  by  se  mohlo  jednat  o  vrak.  Vozidla  byla  MP  prověřena. V některých případech šlo pouze o dlouhodobě stojící vozidla. Vozidla, která znaky vraku splňovala, byla nahlášena příslušnému správnímu orgánu. V jednom případě se jednalo o vozidlo bulharského občana, který údajně odjel autobusem do Bulharska vozidlo odhlásit a následně vozidlo  předá k likvidaci. Následnou kontrolou bylo zjištěno, že  takto opravdu učinil.

Při  monitorování  průjezdu  vozidel  na  červený  signál  semaforu  automatickým systémem na křižovatkách Hradební - Znojemská a Jiráskova – Fritzova - Zborovská bylo zaznamenáno  890  podezření  ze  spáchání  přestupku,  které  městská  policie  předala příslušnému správnímu orgánu.

Automatickým systémem je monitorováno dodržování nejvyšší povolené rychlosti při průjezdu  Jihlavským  tunelem.  V  tomto  čtvrtletí  vzniklo  1  719  podezření  ze  spáchání přestupku. Projevil se zde zvýšený prázdninový provoz, kdy došlo k navýšení přestupků zhruba  o  400  za  čtvrtletí.  Dalším  monitorovaným  úsekem  je  silnice  v k.ú.  Hosov.  Při úsekovém  měření  rychlost  překročilo  813  vozidel.  Tady  došlo  k  navýšení  o  cca  250 přestupků.  Oznámení  o  podezření  ze  spáchání  přestupku  jsou  předávána  správnímu orgánu.

ASISTENTI PREVENCE KRIMINALITY

Asistenti prevence kriminality mají při výkonu činnosti stanovené zájmové lokality, parky, dětská hřiště a hradební parkán, kde se provádí pravidelné kontroly. Při této činnosti nalezli a odstranili použité stříkačky, zjistili užívání alkoholu a kouření nezletilých osob.

Při  pochůzkách  dále  zjišťují  nepovolené  zábory.  Do  elektronické  knihy  závad zadávají zjištěné černé skládky, neuklizená místa kolem kontejnerů a popelnic na odpad, poškození laviček či odpadkových košů, sledují dodržování vyhlášek města, především vyhlášky o volném pohybu psů a o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti.

Asistenti prevence kriminality využívají při své práci místní znalost osob a prostředí, pomáhají řešit problémy především s romskou komunitou.

V  době  školní  docházky  provádí  dohled  u  základních  škol  se  zaměřením  na záškoláctví. Na začátku školního roku se podíleli na zvýšeném dohledu na bezpečnost dětí u  přechodů  pro  chodce  v okolí  základních  škol.  Asistenti  setrvali  u  škol  až  do  konce školního vyučování a rozchodu dětí domů.

PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY

Oddělení  prevence  kriminality  se  v období  prázdnin  zaměřilo  na  uživatele cyklostezek, jejich pohyb a dodržování předpisů v dopravě. Cílem kontrolní činnosti bylo zvýšit  bezpečnost  na  cyklostezkách,  především  v místech,  kde  se  setkávají  cyklisté, chodci a in-line bruslaři. Strážníci se mimo to soustředili na kontrolu dětského dopravního hřiště  a  jihlavské  zoologické  zahrady.  Dohled  nad  zoologickou  zahradou  byl  prováděn z důvodu většího počtu návštěvníků, kteří si přijeli turistické místo prohlédnout, a hrozilo zde riziko výskytu závadového jednání.

Na  cyklostezkách  pokračovali  strážníci  ve  vytipovaných  lokalitách  s  programem Bezpečně na cyklostezce. Vzhledem k úspěšnosti pořádá městská policie uvedené akce již několikátým rokem a spolupracuje na nich s různými organizacemi. V měsíci září se strážníci  zaměřili  na  jízdu  a  pohyb  na  cyklostezce  za  snížené  viditelnosti.  Chodce  a cyklisty vybavovali světlomety a reflexními prvky. Během celé preventivní akce ve třech termínech oslovili strážníci přes dvě stě osob.

Spolupráci s osadními výbory města vnímá oddělení prevence za velmi důležitou, a proto  se  v letních  měsících  strážníci  zaměřili  na  občany,  kteří  žijí  v příměstských oblastech. V letošním roce požádali předsedové okrsku Popice, Staré Hory a Pístov, zda by  strážníci  pro  jejich  osadníky  připravili  preventivní  program.  Akce  se  odvíjely  ve sportovním duchu.

Na základě jednání s vedoucími pracovníky F-Pointu pak bylo v srpnu připraveno dopoledne pro jejich klienty. Děti cizinců absolvovaly Policejního Bobříka, který se týkal dopravní problematiky a fyzické zdatnosti.

K aktivním  činnostem  preventistů  patří  účast  na  programu  v rámci  Evropského týdne mobility na Dětském dopravním hřišti. Celé dopoledne bylo vyhrazeno pro jihlavské mateřské  školy  a  první  stupeň  základních  škol.  Strážníkům  městské  policie  předvedli předškoláci a žáci jízdu zručnosti na kolech, koloběžkách a odrážedlech.

Další  akcí,  kterou  pomáhala  městská  policie  zajišťovat,  byl  Branný  den,  který pořádala Střední škola veřejnoprávní TRIVIS.

V předposlední zářijovou neděli zažili strážníci jednu z náročnějších akcí. Dopravní podnik  města  Jihlavy  slavil  kulaté  výročí.  Stanoviště  městské  policie  navštívilo  velké množství  lidí,  kteří  si  přišli  prohlédnout  techniku  nebo  zasoutěžit  a  získat  tak  menší odměnu.

Začátkem  září  kontaktovali  strážníci  zástupce  jednotlivých  školských  zařízení  a předběžně domluvili realizaci přednáškových bloků v mateřských a základních školách. Na základě  pracovního  jednání  s Tyflocentrem  a  Poradnou  na  podporu  integrace  cizinců třetích  zemí  se  podařilo  domluvit  hodiny  na  ZŠ,  na  kterých  se  budou  obě  organizace s městskou policií opět podílet. Dále byl pro žáky 7. tříd nabídnut program Řekni drogám ne, řekni ano životu. Zároveň započala série akcí s Českým červeným křížem, s názvem Prevence úrazů určená pro žáky třetích a čtvrtých tříd. Vzhledem k věku oslovených dětí vybrali preventisté téma z dopravní výchovy.

Vzdělávání strážníků během třetího čtvrtletí bylo zaměřeno na prorodinnou politiku a tvorbu  její  nové  koncepce.  Na  Krajském úřadě  Kraje  Vysočina  pak  absolvovali  školení týkající se romské problematiky. V souvislosti tímto tématem na žádost zástupců jedné z jihlavských škol usměrňovali vztahy mezi žáky romského etnika a ukrajinské národnosti.

ÚTULEK PRO OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA

Za  3.  čtvrtletí  bylo  do  Útulku  pro  nalezená  a  opuštěná  zvířata  Městské  policie Jihlava přijato 37 psů, z toho 25 jich bylo vráceno původnímu majiteli. Nový domov našlo 9 psů. Nejstarší útulkový pes byl ve věku 19 let ze zdravotních důvodů utracen. Koček bylo přijato  21,  nový  domov  našlo  15  koček,  2  kočky  byly  vráceny  původnímu  majiteli. V současné  době  jsou  v útulku  umístěni  dva  psi,  jejichž  majitelé  jsou  ve  vážném zdravotním stavu v nemocnici. U těchto psů bohužel nelze odhadnout, zda tu zůstanou natrvalo.

V útulku se dále nachází 2 agamy, 5 papoušků vlnkovaných, 4 hadi, 1 leguán, 1 suchozemská želva, 2 pávi a 1 osmák.

Volně  žijící  živočichové  jsou  průběžně  předáváni  do  záchranné  stanice  Pavlov. S blížícím se podzimním obdobím se častěji objevují ježci, ale také spousta zraněných ptáků a dalších zvířat.

Údržba celého areálu útulku probíhá průběžně. V tomto období se mimo jiné opravil již nevyhovující záchytný kotec, na který navazuje nový záchytný výběh s přepouštěcím zařízením, který se může použít v případě agresivních psů.

Internetové stránky na www.jihlava.cz a na Facebooku jsou průběžně aktualizovány. Útulek je i po prázdninách využíván k exkurzím různých škol a školek, kroužků, denních stacionářů  či  seniorských  klubů,  k exkurzím.  V rámci dobrovolnických  dnů bylo  v útulku vypomoci s úklidem několik pracovnic a pracovníků z drogerie DM. V rámci tohoto dne pak byli také vyvenčit psí svěřence mimo areál útulku.

VÝKON OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH PRACÍ

| Počet odsouzených od r. 1999 | Ve výkonu OPP | Výkon OPP nezahájilo | Přeměna výkonu OPP, nebo vráceno PMS ČR Jihlava | Řádně ukončilo výkon OPP | Celkem odpracováno hodin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 568 | 5 | 2 | 2 | 1 | 205,5 |

Místa výkonu OPP

Na  MP  Jihlava  si  průměrně  deset  odsouzených   odpracovává  trest  obecně prospěšných  prací. Místa výkonu  OPP jsou určena vlastní činností, poznatky strážníků MP, na základě žádostí občanů a žádostí OŽP. Průběžně se provádí likvidace skládek a nepořádku v katastru města, úklid kolem kontejnerových stání, veřejně přístupných prostor a zelených ploch v parcích. Jako stabilní se provádí úklidové práce v areálu FC Vysočina a pomocné a úklidové práce v útulku MP.

Na těchto akcích bylo odsouzenými odpracováno celkem 205,5 hodin.

OSTATNÍ ČINNOST

Strážníci  řešili  81  nalezených  věcí.  V  25  případech  byl  nález  vrácen  majitelům,       56  nálezů  bylo  předáno  Magistrátu  města  Jihlavy,  bankám,  zdravotním  pojišťovnám           a ostatním institucím.

Mezi  nejčastější  nálezy  v uplynulém  čtvrtletí  patřily  mobilní  telefony.  Ty  nalezli občané 19 x, z toho se majitele podařilo dohledat v 9 případech, 10 telefonů se předalo na ztráty a nálezy MMJ. Dále lidé ztráceli peněženky 14x, občanské průkazy 11x, platební

karty 14x, řidičské průkazy, klíče, registrační značky, pasy, povolení k pobytu, průkaz ZTP.

V  peněženkách  byla  kromě  většího  množství  různých  slevových  a  věrnostních  karet  a průkazů nalezena finanční hotovost v celkové výši 10 594,00 Kč, z této nalezené částky

bylo majitelům vráceno 8 139 Kč, 2 455 Kč bylo předáno na MMJ. Mimo to byla nalezena 3

jízdní kola, motorová pila, kufr s dámskými oděvy, batoh s koupacím vybavením, obojek na

psa, bezdrátová sluchátka, elektronická cigareta. I tyto předměty byly předány na oddělení

Ztrát a nálezů MMJ.

| Zpráva o činnosti za období |  |  | III. Q. 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval | Vladimír Křivánek | Odbor | OI |

Výběrová řízení

- Nákupy materiálu k údržbě IT technologií

- Výběrové řízení na projekt na kamery MKDS Kalvárie a Pístov, Masarykovo náměstí, MŠ Antonínův Důl

- Výběrové řízení na dodávku IT techniky pro kamerový systém MŠ Antonínův Důl

- Výběrové řízení na dodávku diskového pole pro kamerový systém

- Výběrové řízení a nákup na nové aktivní prvky pro LAN

- Byla vytvořena zadávací dokumentace pro Výběrové řízení na SW správa majetku města (CAFM systém) hlavně Horáckou multifunkční arénu a dalších vybraných objektů města.

Městský kamerový a dohledový systém (MKDS)

- Výměna kamer MKDS Masarykovo nám. horní, Masarykovo nám. dolní, Jakubské náměstí

- Oprava kamery MKDS Za Snahou, Český mlýn, Kollárova

- Demontáž kamery MKDS OC Březinky (zateplení objektu)

Síťová problematika

- Přeadresování a přepojení LAN sítí Základních a Mateřských škol ke konektivitě od nového poskytovatele Internetu, společnosti CESNET

- Zřízení nového bodu metropolitní sítě – Heulos pro HC Dukla – restaurace

- Přepojení bodu MAN – Ústřední hřbitov pro potřeby SMJ a SML

Podpora zřizovaným organizacím

- ZŠ Demlova – instalace nového serveru, migrace virtuálních serverů, instalace nového routeru, konfigurace celé školní sítě LAN, nastavení zálohování školy na zálohovací server města

- ZŠ Rošického – nastavení zálohování školy na zálohovací server města, obnova certifikátů pro potřeby ekonomických agend, výměna pevného disku v serveru, přidání UPS pro servery, oprava a instalace PC+notebooky

- ZŠ Otokara Březiny – migrace a upgrade Moodle serveru pro e-learning

- Zřízení nového aplikačního serveru webu 8 nejen jako centrálního e-learning serveru pro organizace (zejména ZŠ)

- Oprava PC v Teniscentru

- ICSS Lesnov – konzultace a návrh architektury nového kamerového systému

- ZŠ Křížová - instalace a nastavení  tabletů, nastavení interaktivity videoprojektorů, oprava a nastavení  PC+notebooků – instalace výukové programy, aktualizace sw, doplnění RAM, konfigurace tiskáren.

- ZŠ TGM - nastavení PC pro videoprojektory

- Městská knihovna - oprava a nastavení PC+notebooky

- ZŠ Havlíčkova - oprava nastavení interaktivity videoprojektoru, oprava a nastavení PC, instalace PC pro mzdovou účetní

- MŠ Reslova - oprava nefunkčnosti sítě - výměna switche, úprava zapojení síťových komponent a IP telefonie

- Rekonfigurace IP telefonie na MŠ Resslova, Erbenova, Seifertova, Mahenova, Březinova 113

Servery

- Aktualizace a servis serverů Statutárního města Jihlavy, bezpečnostní záplaty apod. Celkem cca 120 serverů různých typů a funkcí.

- Zřízení nového aplikačního serveru architektury LAMP

- Instalace nových verzí videokonferenčních serverů Jitsi a Jitsi2

Telefonie

- Pořízení a testovaní IGrandstream UCM6308 VoIP pobočkové ústředny

IS VERA Radnice

- V tomto období opět probíhaly pravidelné aktualizace modulů nebo celého IS Vera. Aktualizace nyní probíhají na třech místech, hlavně z důvodu nového testovacího prostředí určeného pro parkovací systém.

- Byla poskytována telefonická a technická podpora při problémech s daty v lokálním registru obyvatel pro odbor dopravy a ohlašovnu.

IS VERA Radnice – spisová služba

- Spolupráce s Mgr. Škrdlovou proběhla příprava a po té realizace školení spisové služby pro nové uživatele.

IS VERA Parkovací systém

- Proběhlo několik společných jednání s firmou Vera. Na schůzkách se jednalo o rozšíření možnosti parkování pro občany ZTP/P a možnosti správy volných hodin pro právnické osoby

- Proběhla analýza a příprava na realizaci automatizovaného zpracování přestupků z parkování snímaných vozidlem firmy Cortec

Podání žádosti do výzvy č. 9 IROP

- Ve spolupráci s pracovníky ORM byla podána Žádost do Výzvy č. 09 IROP. Jedná se o pořízení nových systémů pro magistrát i zřizované organizace (Elektronická spisová služba, Helpdesk, Portál otevřených dat, atd.)

IS VITA

- Byla provedena větší aktualizace systému, v souvislosti s tím i provedena kontrola adresářové struktury zejména pak umístění šablon dokumentů Na některých stanicích vznikaly problémy s generováním dokumentů. Problém byl tímto odstraněn.

KS Portál

- Provádění pravidelných aktualizací, přípravy na inicializaci modulu pro Hodnocení zaměstnanců. Byly načtení struktury základních číselníků a načteny potřebné parametry pro nastavení nového modulu.

- Ve workflow služebních cest byla nalezena a odstraněna chyba v procesu zpracování zahraniční cesty pro řidiče „dohodáře“. Chyba byla opravena.

Webové stránky města a vlastní webové aplikace

- Byla provedena analýza požadavku na intranetovou aplikaci pro Převod majetku. Zároveň započala počáteční tvorba aplikace, pro kterou byl tvořen datový model a grafické prostředí.

- Z důvodu lepší správy zodpovídajících osob za obsah webových stránek Jihlava.cz, byla vytvořena tabulka s aktuálním seznam osob vedených na stránkách. Včetně odkazu na stránky, kde jsou zobrazeny objekty, za které daná osoba zodpovídá. Na základě této zkušenosti, vznikla i nová intranetová aplikace pro částečnou automatizaci správy zodpovídajících osob. Touto aplikací zároveň došlo k rozšíření informací o počet objektů ve správě dané osoby.

GIS

Správa vodohospodářské infrastruktury (VHI)

- spolupráce s Divizí VI SMJ a OTS na implementaci GIS do procesů správy vodohospodářské infrastruktury města Jihlavy

- koordinace a součinnost všech prací s GIS technikem SMJ Karlem Kokejlem, vedoucími středisek a dále s dodavatelem zákaznického informačního systému QI a oficiálním distributorem GIS technologií Esri firmou ARCDATA PRAHA

- technická podpora pro OTS při zpracování požadavků vyplývají ze správy VHI - zpracování nových kamerových zkoušek vytvořeních firmou Envirox do centrální GIS databáze a technická pomoc při zpracování kamerových zkoušek od jiných dodavatelů

- vytvoření specifických chytrých formulářů pro záznam provozních úkonů pro střediska vodovody a kanalizace

- vytvoření nové mapové služby Kontroly pro vizualizaci a pohledy se souhrnnými pohledy pro provozní dashboardy

- vytvoření dvou dashboardů pro zobrazení provozních úkonů na objektech středisek vodovody a kanalizace, zobrazení přehledů, statistik, možnost filtrování, exportu, zobrazení příloh atd.

- vytvoření chytrého formuláře pro záznam odečtů vody na provozních vodoměrech a jeho úpravy dle požadavků provozu, zobrazení posledních 3 stavů, zobrazení zbývajících předávacích míst k odečtu, zapracování výměny daného provozního vodoměru

- vytvoření dashboardu Odečty, který zobrazuje aktuální hodnoty odečtů na jednotlivých vodoměrech, porovnání s hodnotami odečtů za stejné období za dva roky zpět, vizualizace odchylek spotřeby atd.

- vytvoření mapy „Hydranty“ do Field Maps určené jen pro zadávání odkalení během měrné kampaně, zobrazení hydrantů podle data posledního odkalení, četnosti odkalení a míry zákalu

- vytvoření nového projektu „Technici“ s možností editace událostí (objekt a změna na síti), editace hodnocení kamerových zkoušek (technický stav), zobrazení tematických vrstev (PFO, Vyjádření MMJ), příprava tohoto projektu v podobě WAB aplikace, do Field Maps pro práci v terénu, lokální projekt pro ArcGIS Pro

- vytvoření mapy „Kamerovky“ do Field Maps pro zadávání kamerovaných úseků pracovníky SMJ

- pravidelná poloautomatická aktualizace dat měrných míst z QI

- testování GNSS s náklonem od firem Trimble a Leica, testování jeho SW pro sběr dat a kompatibility s Esri technologií

- úpravy datových modelů u jednotlivých vrstev, jako např. vytvoření nových atributových pravidel pro výpočet průmětné délka vodovodu, hloubky kanalizační šachty, nastavení systematického číslování objektů šoupat a hydrantů, u vrstvy „popis (nerozlišeno)“ možnost zadávat typy popis a foto

- úprava vizualizací jednotlivých objektů, např. u vodoměrů/měřidel a uzávěru na tlakové kanalizaci, zobrazení vstupů na objekt jen na dobu 30 minut

- vytvoření skriptu pro vygenerování měsíčního reportu o počtu ukončených poruch v minulém měsíci

Pasport zeleně

- administrace, správa a zejména optimalizace prostorových dat sečení v podobě dalších úprav vyplývajících z průběhu sečení

- tvorba a úprava stávajících databázových pohledů (view), které slouží pro další specifická zobrazení vrstev sečení

- tvorba a úprava nových atributových pravidel pro automatizované dopočítávání hodnot atributů při zadávání jednotlivých kroků, ať už ze strany zadavatele nebo realizátora sečení

- úprava úloh (Tasků) pro zjednodušení a eliminaci chybného zadávání sečení realizátorovi

- úprava dat sečení trávníků v případě špatného zapsání dat či špatného postupu při zadávání nových sečí, promazání chybně nakreslených polygonů trávníků

- dashboard Sečení – řešení problémů s pomalým načítáním, celková kontrola a úprava vzájemných vazeb, testování jednotlivých kroků tvorby dashboardu, testování odezev databázových pohledů, služeb v prostředí ArcGIS Enteprise i ArcGIS Online, tvorba atributových indexů využitých při tvorbě pohledů, aktualizace statistiky indexů

- dashboard Sečení - vytvoření tabulky zakázek, přidání nových atributů, automatické dopočítávání mezi tabulkou zakázek a vrstvou trávníků pomocí atributových pravidel

- dashboard Sečení - úpravy karty Přehled financí – zobrazení cen s přepočtem na vybranou plochu, ceny bez i včetně DPH, graf průběžného vývoje cen (průměr) s možností filtrování podle realizátora

- výpis o průběhu sečení z jednotlivých kol v informačním okně u vrstvy trávníků

v jednotlivých aplikacích pasportu zeleně

- přizpůsobení aplikací pro zadávání sečení dle požadavků realizátorů – možnost vytvořit vlastní události v realizovaných oblastech, úpravy hromadné editace, zpřístupnění WAB aplikací s filtrováním podle oblasti, podbarvení odlišných zakázek, DTM v mapách pro všechny atd.

- tvorba přístupů a mapových aplikací pro nové realizátory sečení

- úprava zadávání prořezávání zeleně kolem dopravních značek, domů a VO (SML)

Pasport veřejného osvětlení v prostředí Esri

- spolupráce s Divizí I SMJ a OD na implementaci GIS do procesů správy veřejného osvětlení města Jihlavy a koordinace všech prací s GIS technikem SMJ Pavlem Soukupem

- úprava dat, atributů, číselníků, aplikací, map podle potřeb zaměstnanců SMJ – vizuální rozlišení podle typu úsporného režimu (regulováno / odpojeno / ne), odlišení sloupů, které nespravuje SMJ, ladění měřítkových omezení zobrazení sloupů a jejich popisů

- rozšíření funkcionality jednotlivých webových mapových aplikací o nové pomocné vrstvy a vyhledávání v těchto vrstvách (parcely, adresy, sloupy, poruchy)

- zapisování jména editora do nového atributu, kdo sloup označí jako porouchaný

- vytvoření pohledu na zobrazení sloupů dle stavu poruch a počtu poruch

- vytvoření systému pro zadání bodové závady na kabelu s označením všech sloupů ležící na tomto kabelu

- sjednocení ID stejných objektů v mapových službách PaVo_edit a edit_bez_geom

Další

- vytvoření nových map parkovacích „květinek“ pro veřejnost, příprava podkladů pro parkovací vyhlášku a úprava storymapy s aktuálními uzavírkami

- úprava mapové služby a veřejné mapy parkování pro zobrazení platného stavu na základě atributového příznaku

- migrace dalších mapových služeb mezi jednotlivými ArcGIS Servery z důvodu optimalizace rychlosti chodu

- oprava skriptů načítající data do aplikace Demografická analýza školáků

- vizualizace plánovaných změn druhu pozemku v k.ú. Stonařov (OŽP)

- přidání možnosti zadat závadu na veřejném osvětlení ve veřejné aplikaci Hlášení závad

- revize památných stromořadí v ORP Jihlava s využitím přesného GNSS zařízení, očíslování stromořadí, změna vizualizace stromořadí v pasportech, revize základních údajů (OŽP)

- „znovuoprášení“ zadávání městských jarmarků do GIS (OŠKT)

- vytvoření aktuální přílohy veřejné vyhlášky o místních poplatcích

- úpravy aplikace pro vyjadřování k záměrům budování dalších optických sítí v Jihlavě (ÚMA)

- komunikace s technickou podporou firmy Arcdata Praha na těchto tématech –  testování geolokátorů pro vyhledávání v aplikacích, problém s přidáváním příloh

k prvkům, problém s publikováním služeb se zdrojem dat XY tabulek

- účast na školeních, konferencích a online setkáních – v tomto období jednání k tématu krajských DTM, konference Setkání uživatelů firmy T-Mapy, Strom pro život

- pro DPMJ tvorba pravidelných statistik o počtu cestujících, zpoždění linek a jednotlivých spojů

- zpracování návrhů nových územních plánů obcí v ORP Jihlava

- postupné čištění, úprava a import nových 3D dat budov

- správa databáze uživatelů pro přístupy do jednotlivých mapových aplikací

- poskytování technické podpory a vytváření jednorázových mapových výstupů

- zajištění výdeje dat digitální technické mapy města (DTM) a poskytnutí součinnosti s jednotlivými odbory na aktualizaci DTM

- příprava tiskových výstupů dle potřeb jednotlivých odborů.

Ostatní

- Technické zajištění videopřenosů z jednání ZM, besedy s ministrem dopravy o VRT a veřejné besedy o dopravě v Jihlavě.

- Pravidelně byl prováděn import dat RUIANu do registrů Vera.

- Podpora příspěvkových organizací – přístup do programů Gordic v TC, práva v aplikaci K portál

- Zpracování podkladů pro žádost o dotaci.

- Obnovy certifikátů, interních a komerčních od České pošty.

- Pravidelné měsíční importování dat katastru nemovitostí do databáze informačního systému VERA

- Pravidelný měsíční import telefonních hovorů do webové aplikace Telefonní hovory

- Pracovníci OI se dále účastnili prezentací systému pro zadávání veřejných zakázek, SW pro Facility management, pravidelných setkání spolku Bison

- Nastavování a změny údajů v K-portálu

- Zveřejňování dokumentů na našich webových stránkách

- Zajišťování technické podpory videokonferencí

- Stěhování výpočetní techniky a přesuny

- Výměny počítačových sestav, monitorů a tiskáren, obměna zastaralé a nevyhovující techniky

- Nástupy/výstupy zaměstnanců – zřizování/rušení uživatelských účtů a e-mailových schránek, instalace/mazání uživatelských profilů

- Likvidace a odvoz vyřazené výpočetní techniky

- a další a další a další

| Zpráva o činnosti za období |  |  | III. Q. 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval | Ing. Jozef Labuda | Odbor | OSV |

Výkon přenesené působnosti

V  přenesené  působnosti  vykonáváme  státní  správu,  která  nám  byla  svěřena  státem. Znamená to, že odbor vykonává tuto činnost jménem státu a plní jeho úkoly. V přenesené působnosti se řídíme zákony a jinými právními předpisy. Za kvalitu výkonu této působnosti vůči veřejnosti odpovídá stát, který ji odboru svěřil. Kontrolu výkonu přenesené působnosti zajišťuje stát zpravidla prostřednictvím Krajského úřadu.

| Přehled výkonu sociálně – právní ochrany dětí od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023 |  |
| --- | --- |
| Počet nově zaevidovaných / počet stávajících případů rodin OM1) | 168 |
| Počet nově zaevidovaných / počet stávajících případů rodin NOM2) | 114/26 |
| Počet nově zaevidovaných případů rodin SO3) | 104 |
| Počet nově přijatých žádostí o náhradní rodinnou péči | 4 |
| Umísťování dětí do náhradní rodinné péče na základě soudního rozhodnutí | 8 |
| Počet uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče a vydaných souhlasů s uzavřením dohody | 0 |
| Výkon sociálně právní ochrany u dětí umístěných v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a v ústavní výchově | 59 |
| Počet nově umístěných dětí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a v ústavní výchově | 8 |
| Návrat dětí z ústavní výchovy do péče rodičů nebo jiné fyzické osoby | 0 |

- OM jsou  případy dětí, které Magistrát města Jihlavy, odbor sociálních věcí  vyřizuje  na  základě místní příslušnosti – tedy dle trvalého pobytu nezletilých dětí ve správním obvodu obecního úřadu s rozšířenou působností.

- NOM  jsou  případy  dětí,  jejichž  záležitosti  vyřizuje  Magistrát  města  Jihlavy,  odbor  sociálních  věcí  na základě dožádání místně příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností, který má dítě v evidenci.

- SO  jsou  případy,  které  Magistrát  města  Jihlavy,  odbor  sociálních  věcí  vyřizuje  na  základě  místní příslušnosti – tedy dle trvalého pobytu nezletilých dětí ve správním obvodu obecního úřadu s rozšířenou působností, avšak nejedná se o dítě uvedené v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.

| Počet dětí, u kterých byl nově soudem stanoven dohled nad výchovou dítěte |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| Podané návrhy (podněty) soudu |  | 13 |
| Podaná oznámení policii dle § 514) |  | 4 |
| Orgán sociálně-právní ochrany jmenován opatrovníkem |  | 173 |
| Počet účasti na soudním jednání |  | 463 |
| Orgán sociálně-právní ochrany jmenován opatrovníkem podle § 45 odst. 2 TŘ |  | 0 |
| Počet případů domácího násilí, kterého jsou přítomny nezletilé děti, a které jsou řešeny OSPOD |  | 21 |
| Počet případů, kdy je rodič závislý na návykové látce (drogy, alkohol) |  | 18 |
| Výchovná opatření podle § 12, § 13 odst. 1 ZSPOD5), přestupky na úseku SPOD |  | 0 |
| Počet realizovaných sociálních šetření |  | 578 |
| Počet osobních jednání na pracovišti |  | 985 |
| Počet vydaných souhlasů s pobytem dítěte u rodičů/jiné fyzické osoby6) |  | 149 |
| Účast na školní výchovné komisi |  | 3 |
| Počet uspořádaných případových konferencí7) |  | 7 |
| Návštěvy dětí v zařízení |  | 41 |
| Počet účasti u výslechu nezletilých dětí na Policii ČR |  | 142 |
| Počet zásahů v rámci pohotovosti |  | 18 |

- Orgán sociálně právní ochrany dětí je povinen orgánu činném v trestním řízení oznamovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán na dítěti trestný čin, nebo že dítě bylo použito ke spáchání trestného činu, nebo že dochází k násilí mezi rodiči, jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte a s dalšími fyzickými osobami v domácnosti obývané dítětem, nebo že není plněna vyživovací povinnost k dítěti.

- Napomenutí, omezení, dohled.

- Souhlas s pobytem dětí mimo ústavní výchovu.

- Případová   konference   je  odborná   diskuze   zainteresovaných  subjektů  nad  konkrétním  případem ohroženého dítěte nebo rodiny; účelem je rychlé a úplné vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny s cílem nalézt optimální řešení.

Výkon  sociálně-právní  ochrany  dětí  a  další  činnosti  referentů  nad  rámec  jejich  běžné agendy:

- byla ukončena další fáze archivace spisů a dokumentů s odevzdáním do archivu MMJ;

- v rámci  výkonu  pohotovosti  referenti  poskytovali  součinnost  PČR  při  výslechu nezletilých  dětí,  ve  dvou  případech  bylo  nutné  umístit  děti  do  zařízení  pro  děti vyžadující  okamžitou  pomoc,  kdy  v jednom  případě  matka  dítěte  z důvodu nadměrného požití alkoholu nebyla schopna péče, a ve druhém případě se nezletilé dítě ocitlo na ulici bez rodičů, tyto situace jsou náročné logisticky a kompetenčně;

- poskytování sociálně-aktivizační služby 16 rodinám;

- setkání s organizací Fokus a upřesnění spolupráce;

- doprovázení klientů na úřad práce, nestátní neziskové organizace, k odborníkům apod.;

- komunikace s organizacemi poskytujícími dotaci na kauce na bydlení a následné zasílání žádostí o poskytnutí dotace rodinám;

- aktivní  spolupráce  s KACPU  (Krajské  asistenční  centrum  pomoci  Ukrajině)  při vyřizování a prodlužování dočasné ochrany nezletilým dětem ukrajinské národnosti a jejich doprovodu;

- pořádání  případových  konferencí,  které  jsou  užitečným  a  přínosným  nástrojem sociální práce;

- kurátoři pro děti a mládež navštěvovali mladistvé osoby ve vazebních věznicích a výkonech trestu;

- poskytnutí výkonu praxe jedné studentce;

- účast na projektu prorodinné politiky;

- jednání s Krajským úřadem Kraje Vysočina ohledně transformace dětských center v rámci Kraje Vysočina;

Výkon  sociálně-právní  ochrany  dětí  a  další  činnosti  referentů  nad  rámec  jejich  běžné agendy:

| Přehled výkonu sociální práce od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023 |  |
| --- | --- |
| Počet klientů u sociálních pracovníků | 497 |
| Nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy | 23 |
| Oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí | 2 |
| Osoby bez přístřeší, nebo s nejistým nebo neadekvátním bydlením | 106 |
| Osoby ohrožené rizikovým způsobem života | 250 |
| Osoby ohrožené sociálním vyloučením | 60 |
| Osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby | 4 |
| Osoby s různým stupněm omezení svéprávnosti | 1 |
| Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním | 23 |
| Rodiny s dětmi | 12 |
| Anonymní klienti | 17 |
| Další skupiny osob neuvedené výše | 16 |
| Počet provedených intervencí8) | 868 |
| Počet vydaných sdělení k vyhodnocení podmínek případu hodného zvláštního zřetele pro nárok na doplatek na bydlení. v souladu s § 33 c zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi | 19 |
| Souhlas s poskytnutím služby sociální péče osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení | 3 |
| Zahájení sociální práce s klienty na základě „Podnětu k zahájení sociální práce z úřadu práce“, dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi v platném znění | 0 |
| Počet distribuovaných lékařských předpisů s modrým pruhem (ks) | 0 |

Výkon samostatné působnosti

Podle § 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích obec spravuje své záležitosti samostatně. Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může  být  omezen  jen  zákonem.  Pravomoc  ve  věcech  samostatné  působnosti  připadá zastupitelstvu obce.

| Přehled výkonu sociální práce od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023 |  |
| --- | --- |
| Sociální šetření a komplexní hodnocení sociální situace žadatelů a všech společně posuzovaných osob o „Byty pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo nevyhovujícím bydlením“ | 10 |
| Počet vydaných doporučení dalšího postupu – přiměřenost bydlení – v souvislosti s nárokem na doplatek na bydlení, dle § 33 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi | 6 |
| Šetření před výpovědí z obecního bytu | 0 |

Sociální intervence je úkon směřující k pomoci osobám, které se ocitli ve složité sociální nebo životní  situaci.

Za uvedené období bylo vypracováno 9 návrhů do schůzí rady města týkajících se:

- 1x Převod mezi fondy DTS

- 1x Změna rozpočtu PO

- 2x Souhlas s nákupem majetku ICSS

- 2x Souhlas s přijetím daru ICSS

- 1x Souhlas s prodloužením termínu – nákup nízkoemisních vozidel ICSS

- 1x Vyřazení majetku ICSS

- 1x změna části usnesení

Dle  požadavků  zaměstnanců  na  realizace  pracovních  cest,  jejichž  potřeba  vyplývá  z pracovní činnosti a její specializace, v rámci územního obvodu statutárního města Jihlavy bylo vydáno 210 ks jízdenek MHD.

Dle zákona o finanční kontrole a prováděcí vyhlášky bylo realizováno správcem rozpočtu 62 předběžných řídících kontrol při správě veřejných výdajů.

V rámci spisové služby bylo OSV realizováno k 30. 9. 2023:

- Převzato k vyřízení a zaevidováno                  1 934 dokumentů.

- Vypraveno                                                           682 dokumentů.

Komise pro neziskovou a sociální oblast realizovala ve III. čtvrtletí roku 2023 celkem 1 schůzi.  Za  uvedené  čtvrtletí  byly  přijaty  3  žádostí  o  poskytnutí  finančních  dotací  z prostředků  určených  na  dofinancování  sociálních  služeb  nestátních  neziskových organizací a jednotlivých sdružení.  Alokované finanční prostředky na rok 2023 jsou ve výši 11.000.000 Kč. Vyčerpáno je 10.960.500 Kč. Zůstatek činí 39.500 Kč.

Tajemnice komise – provedla, v rámci systému finančních kontrol:

- 3 předběžné veřejnosprávní kontroly týkající se žadatelů o dotace. Zda plánované a připravované  operace  odpovídají  stanoveným  úkolům  veřejné  správy  a  jsou  v souladu s právními předpisy, schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na území SO ORP Jihlava 2022-2024 a s Dotačním programem statutárního města Jihlavy na podporu a rozvoj neziskového sektoru v sociální oblasti.

V rámci Koncepce proseniorské politiky statutárního města Jihlavy 2022 – 2026, proběhla dvě  setkání  týkající  se  přípravy  podkladů  k podání  žádosti  do  Výzvy:  Obec  přátelská rodině a seniorům v roce 2024. Obě setkání byla zaměřena na jednotlivé aktivy samotných aktérů,  mezi  které  patří,  Senioři  České  republiky  z.s.,  Městská  organizace  Jihlava, Oblastní  charita  Jihlava,  Státní  zdravotní  ústavu  v Jihlavě,  DKO  Jihlava,  Bílého  kruhu bezpečí Jihlava. Nebojte se policie, Family a Senior Point, Centrum dokumentárních filmů Jihlava.

Výkon sociální práce ve 3. čtvrtletí 2023 probíhal standardním způsobem.

Kontinuální sociální práce byla zaměřena zejména na:

- zastupování  na  agendě  z důvodu  dlouhodobé  nemoci  jedné  ze  sociálních

pracovnic;

- aktivní metodickou pomoc nové kolegyni v oblasti poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu bytové krize, tzn. z důvodu absence bydlení, ztráty bydlení, nevyhovujícího bydlení apod.;

- spolupráci se zdravotně sociálními pracovníky Nemocnice Jihlava při řešení tíživé životní situace zdravotně postižených klientů v rámci sociálně zdravotního pomezí;

- průběžné  sociální  poradenství  v oblasti  odběru  energií  a  intenzivní  spolupráci s majetkovým  a  ekonomickým  odborem  Magistrátu  města  Jihlavy  v rámci multidisciplinárního týmu při řešení bytové situace klientů;

- aktivní spolupráci s klienty – nájemníky sociálních bytů v rámci Dohod o spolupráci s odborem sociálních věcí s důrazem na oblast hrazení nákladů na bydlení včetně kontroly neuhrazených pohledávek vůči statutárnímu městu;

- aktivní spolupráci s Oblastní charitou v Jihlavě, TP SOVY při řešení tíživé životní situace osamělé seniorky v rámci ORP;

- poradenství klientovi mimo pracovní dobu v souvislosti s hospitalizací jeho matky v psychiatrické nemocnici včetně vyzvednutí jejího psa z uzamčeného bytu;

- provádění  šetření  před  podáním  žádosti  o  sociální  byt  a  žádosti  o  prodloužení nájemní smlouvy v návaznosti metodiku hodnocení bytové nouze;

- spolupráci s Krajskou pobočkou Úřadu práce Jihlava při vyhodnocování podmínek případů hodných zvláštního zřetele pro nárok na doplatek na bydlení;

- spolupráci s KP Úřadu práce Jihlava při řešení životní situace občana Slovenské republiky v souvislosti s neočekávaným zhoršením jeho zdravotního stavu;

- spolupráci s veřejným opatrovníkem a Krajským úřadem Kraje Vysočina při řešení situace klientky a její nesvéprávné dcery v souvislosti se změnou opatrovníka.

Nad běžný rámec pracovních úkolů:

- je nepřetržitě věnována zvýšená podpora, dohled a doprovody klientovi, který není

schopen  bez  aktivní  pomoci  sociálního  pracovníka  provádět  úhrady  nákladů  na bydlení, zároveň bylo vyřízeno vyhotovení nového občanského průkazu a přístup do  místa  trvalého  bydliště  z důvodu  odcizení  OP  a  klíčů  od  bytu  neznámým pachatelem;

- probíhala  intenzivní  příprava  na  realizaci  akcí  v rámci  Týdne  sociálních  služeb, který  proběhne  v říjnu  2023;  ve  3.  čtvrtletí  byla  příprava  prioritně  zaměřena  na realizaci společenské akce „ocenění pracovníků v sociálních službách“ a realizaci besed pro seniory na téma „Záchranná služba 21. století“;

- v rámci přípravy akce „ocenění pracovníků v sociálních službách“ byly navštíveny jednotlivé organizace a osobně předány pozvánky nominovaným pracovníkům na uvedenou akci.

Sociální kurátor:

- aktivní  podpora a  pomoc  včetně  spolupráce  s oddělením náhradní  rodinné péče

OSV při řešení životní situace gravidní klientky, která je mladým nezaopatřeným dítětem, v souvislosti s adopcí jejího budoucího dítěte;

- průběžné poradenství a pomoc psychicky nemocnému klientovi před nástupem do výkonu  trestu  odnětí  svobody  včetně  absolvování  podání  vysvětlení  na  PČR v souvislosti s vyhrožováním jeho bývalé manželky;

- předání  spisové  dokumentace  nové  kolegyni  včetně  zaučování  a  metodické pomoci;

- ve  spolupráci  s kurátorem  odboru  sociálních  věcí  a  školství  Městského  úřadu Havlíčkův  Brod  řešení  životní  situace  osoby  bez  domova  v oblasti  zajištění okamžitého bydlení. Jednalo se o osobu, která se nachází na území města a nemá zde trvalé bydliště;

- 14. – 15. 9. 2023 metodická porada kurátorů v Třebíči.

Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality realizovala ve III. čtvrtletí roku 2023 celkem 1  schůzi.  Za  uvedené  čtvrtletí  byla  přijata  1  žádost  o  poskytnutí  finanční  dotace  z prostředků určených na prevenci kriminality Jihlavy. Alokované finanční prostředky na rok 2023 jsou ve výši 250.000 Kč. Dosud bylo vyčerpáno 192.150 Kč. Zůstatek činí 57.850 Kč.

Tajemnice komise provedla v rámci systému finančních kontrol:

- 1 předběžnou veřejnosprávní kontrolu týkající se žadatelů o dotace, zda plánované a  připravované  operace  odpovídají  stanoveným  úkolům  veřejné  správy  a  jsou  v souladu  s  právními  předpisy  a  schváleným  Dotačním  programem  na  podporu  a naplnění Plánu prevence kriminality

- 4 průběžné veřejnosprávní kontroly u příjemců dotací za rok 2023

Manažerka sociálního začleňování v rámci spolupráce s odborem pro sociální začleňování MMR  ČR  pracovala  na  analytické  části  Koncepce  prorodinné  politiky,  nastavovala program pracovní skupiny k její tvorbě a podílela se na přípravě dotazníku pro žáky ZŠ k zjištění jejich potřeb. V uvedeném čtvrtletí proběhlo jedno setkání s vedením města ke spolupráci  v rámci  poradenského  programu  Podpora  realizace  prorodinných  opatření  a jedno setkání pracovní skupiny k tvorbě Koncepce prorodinné politiky, kterého se účastnilo cca 30 aktérů z řad neziskových organizací, základních a mateřských škol, pedagogicko- poradenských pracovišť i odborů magistrátu, Městské policie Jihlava i komisí Rady města Jihlavy. Dále se účastnila diskuze k otázce podpory dostupného bydlení v rámci shrnutí výstupů projektu Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování.

| Zpráva o činnosti za období |  |  | III. Q. 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval | Mgr. Tomáš Koukal | Odbor | OŠKT |

Personální záležitosti

Ve III. Q byly obsazeny dvě uvolněné pracovní pozice na oddělení rozvoje vzdělávání a to pozice vedoucího oddělení a administrátorky dotací.

Výkon přenesené působnosti ve školství

Proběhly čtvrtletní sběry statistických dat ze škol v rámci rozšířené působnosti jako každé čtvrtletí, proběhla jejich kontrola, zpracování a odeslání do ÚIV. Data nevykazovala žádné mimořádné události nebo závažné chyby.

Během prázdnin byla vedena jednání ohledně zápisů žáků do 1. tříd a to jak s řediteli škol, tak i s rodiči. Důvodem byly zejména zápisy dětí v jiných obcích, než mají trvalá bydliště a spádové školy a dále pak i nezodpovědnost rodičů k povinnosti zahájit školní docházku u dětí. Zvláštní kapitolou bylo umisťování ukrajinských dětí do jihlavských škol.

Do konce září 2023 jsme ve spolupráci s F Pointem přijali do ZŠ, MŠ v Jihlavě 420 ukrajinských dětí (včetně ZŠ Křešťanské, do MŠ 45). Tyto děti jsme umisťovali podle jejich místa pobytu, pokud to bylo možné a daná škola měla v ročníku místo. Ukrajinci se ale často stěhují, hledají nejvhodnější místo bydlení, ale škola, kde žák zahájil docházku, zůstává jako kmenová.

Ukrajinským žákům je pro začleňování do běžné výuky nabízena v počátku jejich docházky pomoc ze strany adaptačních koordinátorů. Adaptace je tím mnohem jednodušší a většina ukrajinských žáků se po krátkém období do kolektivu dětí přirozeně zařadí a vzdělávání probíhá bez větších problémů. Ve školách pověřených vzděláváním žáků cizinců jsou ukrajinští žáci zařazováni do jazykových skupin  a  je  jim  poskytováno  až  200  hodin  jazykové  přípravy.  Při  začleňování  jsou  často  do adaptačního procesu včleněni i tzv. patroni z řad ukrajinských žáků, kteří se ve škole vzdělávají již delší dobu.

Učitelé při výuce využívají ve velké míře podpůrné materiály z NPI, METY, F Pointu a jiných organizací. Pokud žák z nějakého důvodu není při vzdělávání úspěšný, je mu a jeho zákonným zástupcům nabídnuta pomoc ze strany ukrajinské asistentky, učitelů a ukrajinské psycholožky, která pracuje v NPI a v Charitě Jihlava.

Školy máme naplněny na 25 - 28 dětí ve třídě, výjimky na vyšší počty dávat nedoporučujeme. Do Jihlavy se stěhují i děti dalších národností - Maďaři, Mongolci, Romové, kteří se vrací z Anglie nebo Německa a všichni požadují zařazení do škol. V současné době máme v Jihlavě v základních školách volnou kapacitu cca pro 350 žáků cizinců, zatím ve všech ročnících.

4. 9. 2023 byl na všech školách zahájen nový školní rok, na ZŠ E. Rošického za  účasti zástupců vedení města.

Činnosti v rámci samostatné působnosti města v oblasti školství

Zřizovatelská činnost

Město Jihlava bylo požádáno městysem Dolní Cerekev o zřízení pobočky ZUŠ Jihlava v Dolní Cerekvi. Žádost byla projednávána nestandardně dlouhou dobu, protože se jednalo o kompetence zřizovatele, které, podle aktuálního právního uspořádání, jsou mimo legislativní možnosti města Jihlavy. I když obě obce by měly zájem na zřízení odloučeného pracoviště, není možné, aby jedna obec zřizovala svou organizaci se sídlem na území obce druhé. Nakonec jsme se rozešli s tím, že obec D. Cerekev bude iniciovat prostřednictvím kraje možnou změnu zákona. Do té doby mají žáci z DC možnost vzdělávat se v ZUŠ v Jihlavě, Třešti a Telči, které jsou v příznivé dojezdové vzdálenosti.

Dne 30. 9. 2023 skončila ve funkci na vlastní žádost ředitelka Městské knihovny Jihlava, paní PhDr. Jarmila Daňková, která odešla do starobního důchodu. Na její místo byla výběrovou komisí doporučena a radou města schválena paní Mgr. Marie Blažková.

Na základě rozhodnutí rady města byl z funkce ředitele příspěvkové organizace Brána Jihlavy odvolán pan MgA. Jakub Deml (zákoník práce § 73 a § 73 a)). Zastupující osobou byla radou města pověřena dosavadní ekonomka organizace paní Ing. Věra Kopecká.

Správa majetku

Pokračuje zpracování projektové dokumentace podkroví na ZŠ Havlíčkova.

Dne 17. 9. 2023 byla předána do užívání nová kotelna na ZŠ Jungmannova 6, Jihlava.  Zhotovitelem byla firma CERGOMONT s.r.o., Horní Lhota 127, 678 01 Blansko, IČO: 46993223. Konečná cena, dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, činí 3.516.662,19 Kč bez DPH (původní cena 3.555.553 Kč. Bez DPH).

V průběhu září budou ještě odstraňovány drobné vady, které však nebrání užívání kotelny.  Technický dozor investora zajišťuje ATD Jihlava, s.r.o., Čížov 72, 586 01 Jihlava, IČO: 47917512 – cena činí 80.000 Kč bez DPH.

Koordinátora BOZP zajišťuje firma Vysplan s.r.o., 8.března 4812/2a, 586 01 Jihlava, IČO: 27717089 – cena činí 21.000 Kč.

V ZŠ Demlova proběhla oprava sprch u tělocvičny. Opravu zajišťovala škola v rámci svého rozpočtu ve spolupráci s OŠKT.

V ZŠ O. Březiny byla dokončena oprava sociálního zařízení v objektu jídelny. Opravu zajišťovala škola v rámci svého rozpočtu ve spolupráci s OŠKT.

U kuchyně ZŠ Rošického byl vyměněn lapák tuků z důvodu havarijního stavu stávajícího. Vzorky z odpadních vod vykazovaly několikanásobné překročení povolených limitů obsahu tuků v odpadní vodě.  Opravu zajišťovala škola v rámci svého rozpočtu ve spolupráci s OŠKT.

V MŠ Erbenova 37 proběhla oprava plynové kotelny – výměna kotlů a regulace.  Opravu zajišťovala škola v rámci svého rozpočtu ve spolupráci s OŠKT.

U ZŠ Seifertova se probíhá výměna tartanového povrchu hřiště na basketbal. Povrch byl

v havarijním stavu a hrozilo nebezpečí úrazu. V současné době je natažen nový finální povrch a bude se provádět lajnování.

V MŠ Tylova proběhla v rámci rekonstrukce hlavního vodovodního a kanalizačního řádu výměna vodovodní přípojky a přepojení na novou kanalizaci. Akci zajišťoval odbor rozvoje města ve spolupráci s OŠKT. Po dopojení nové přípojky provedla škola v rámci svého rozpočtu dokončení odvlhčení objektu.

Kontroly

Ve sledovaném období nebyly provedeny žádné tematické kontroly ve zřizovaných organizacích. Průběžná řídící kontrola hospodaření probíhá kontinuálně celý rok.

Rozpočet

Během prázdnin proběhl sběr a zpracování podkladů z příspěvkových organizací města k sestavení rozpočtu města na rok 2024.

V září proběhlo první čtení rozpočtu 2024, kde byl předložený návrh po dohodě OŠKT s EO upraven o předpokládané snížení cen energií. Úprava z tohoto důvodu byla ve výši 12 000 000 Kč. Další úpravy v celkové výši cca 25 000 000 Kč byly provedeny v oblasti kultury, včetně příspěvku PO Brána Jihlavy a v oblasti sportu.

Pro potřeby vedení města byl na žádost pana primátora zpracován přehled o „průtokových dotacích“ (transferech) příspěvkovým organizacím za posledních 5 let. Jedná se dotace státních institucí, které z důvodu právních norem musí projít rozpočtem zřizovatele příspěvkové organizace. V přehledu je uveden příjemce, účel dotace, případně odkaz na webové stránky, kde je detailní popis a výše částky, která byla schvalována radou města jako příjem a zároveň výdaj rozpočtu města:

| Rok | Organizace | Projekt | Částka |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | DDM | Dotace KÚ - Jihlavský slavík 2018 (postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež) | 20 000,00 Kč |
|  | MŠ a SPC | Dotace KÚ - Nové webové stránky MŠ a SPC Jihlava | 19 965,00 Kč |
|  | ZUŠ | Šablony II | 1 696 217,00 Kč |
|  | Knihovna | Dotace MK - Harmonizace lokálních databází s bází národních autorit | 23 000,00 Kč |
|  | ZŠ O. Březiny | KAP I - Učíme se ze života pro život | 50 000,00 Kč |
|  | ZŠ Křížová | KAP I - Učíme se ze života pro život | 245 461,00 Kč |
|  | Knihovna | Dotace MK - Rozšíření fondu zvukových knih | 10 000,00 Kč |
|  | DDM | Dotace KÚ - Realizace soutěží a přehlídek | 70 000,00 Kč |
|  | ZUŠ | Dotace KÚ - Realizace soutěží a přehlídek | 40 000,00 Kč |
|  | MŠ Mozaika | Šablony II | 3 736 466,00 Kč |
|  | ZŠ E. Rošického | Šablony II | 3 291 212,00 Kč |
|  | ZOO | Dotace MŽP - Příspěvek ZOO | 881 261,00 Kč |
|  | ZŠ Havlíčkova | Šablony II | 984 064,00 Kč |
|  | MŠ Mozaika | Potravinová pomoc | 199 699,50 Kč |
|  | MŠ a SPC | Potravinová pomoc | 108 240,30 Kč |
|  | ZŠ a MŠ Nad Plovárnou | Potravinová pomoc | 88 510,80 Kč |
|  | ZŠ TGM | Potravinová pomoc | 110 974,50 Kč |
|  | ZŠ O. Březiny | Potravinová pomoc | 24 937,50 Kč |
|  | ZŠ Kollárova | Potravinová pomoc | 199 407,60 Kč |
|  | ZŠ Křížová | Šablony II | 1 407 193,00 Kč |
|  | ZOO | Dotace KÚ - Ekologická výchova 2018 | 40 000,00 Kč |
|  | ZŠ Seifertova | Šablony II | 2 754 876,00 Kč |
|  | ZŠ TGM | Šablony II | 1 316 774,00 Kč |
|  | ZŠ Demlova | Šablony II | 2 265 518,00 Kč |
|  | ZŠ Kollárova | Šablony II | 1 734 917,00 Kč |
|  | ZUŠ | Investiční dotace KÚ - Na pořízení učební pomůcky - anglický roh | 173 000,00 Kč |
|  | ZŠ Jungmannova | Šablony II | 509 397,00 Kč |
|  | ZOO | Dotace KÚ - na pořízení nové ubikace pro ohrožený živočišný druh | 500 000,00 Kč |
|  | ZŠ O. Březiny | Dotace KÚ - Cesty ke zdraví | 60 000,00 Kč |
|  | ZOO | Dotace KÚ - projekt kvíZOOvání | 40 000,00 Kč |
|  |  | (ekologická výchova) |  |
| 2020 | ZŠ TGM | Dotace KÚ - Nové webové stránky ZŠ TGM Jihlava | 23 232,00 Kč |
|  | ZOO | Dotace MŽP - Příspěvek ZOO | 803 860,00 Kč |
|  | Knihovna | Dotace MK - Harmonizace lokálních databází | 23 000,00 Kč |
|  | ZŠ O. Březiny | KAP I - Učíme se ze života pro život | 60 804,00 Kč |
|  | ZŠ Křížová | KAP I - Učíme se ze života pro život | 108 791,50 Kč |
|  | Knihovna | Dotace MK - Rozšíření fondu zvukových knih | 25 000,00 Kč |
|  | MŠ Mozaika | Potravinová pomoc | 199 403,40 Kč |
|  | ZŠ TGM | Potravinová pomoc | 84 378,00 Kč |
|  | ZŠ O. Březiny | Potravinová pomoc | 50 057,70 Kč |
|  | ZŠ Kollárova | Potravinová pomoc | 197 379,00 Kč |
|  | ZŠ a MŠ Nad Plovárnou | Potravinová pomoc | 93 055,20 Kč |
|  | ZUŠ | Investiční dotace KÚ - Marimba pro ZUŠ Jihlava | 300 000,00 Kč |
|  | MŠ a SPC | Šablony III | 752 745,00 Kč |
|  | ZOO | Dotace KÚ - Výměna rákosové krytiny na objektu v Africké vesnici Matongo | 500 000,00 Kč |
|  | ZOO | Investiční dotace KÚ - Vybudování zimní expozice brodivých ptáků a bahňáků | 784 936,54 Kč |
| 2021 | ZŠ Jungmannova | Dotace KÚ - Nové webové stránky ZŠ Jungmannova | 28 844,00 Kč |
|  | ZŠ O. Březiny | Šablony III | 1 296 419,00 Kč |
|  | DDM | Dotace KÚ - Realizace soutěží a přehlídek | 215 273,00 Kč |
|  | Knihovna | Dotace MK - Harmonizace lokálních databází | 25 000,00 Kč |
|  | ZOO | Dotace MŽP - Příspěvek ZOO | 2 982 195,00 Kč |
|  | Knihovna | Dotace MK - NEK profi-zdroj informací pro čtenáře | 30 000,00 Kč |
|  | ZŠ Demlova | Šablony III | 1 051 906,00 Kč |
|  | MŠ Mozaika | Šablony III | 2 167 302,00 Kč |
|  | ZŠ E. Rošického | Šablony III | 1 603 934,00 Kč |
|  | ZŠ Křížová | Šablony III | 659 354,00 Kč |
|  | ZŠ Kollárova | Šablony III | 1 150 516,00 Kč |
|  | ZŠ TGM | Šablony III | 833 414,00 Kč |
|  | ZŠ Seifertova | Šablony III | 1 532 954,00 Kč |
|  | ZŠ Havlíčkova | Šablony III | 727 008,00 Kč |
|  | ZŠ O. Březiny | Potravinová pomoc | 22 535,10 Kč |
|  | ZŠ a MŠ Nad Plovárnou | Potravinová pomoc | 12 940,20 Kč |
|  | ZŠ Kollárova | Potravinová pomoc | 79 233,00 Kč |
|  | ZŠ TGM | Potravinová pomoc | 39 516,60 Kč |
|  | MŠ Mozaika | Potravinová pomoc | 41 960,10 Kč |
|  | ZŠ Jungmannova | Šablony III | 343 460,00 Kč |
|  | ZŠ O. Březiny | KAP II - Učíme se ze života pro život 2 | 499 700,27 Kč |
|  | ZŠ Křížová | KAP II - Učíme se ze života pro život 2 | 208 607,49 Kč |
|  | ZŠ Jungmannova | KAP II - Učíme se ze života pro život 2 | 163 863,18 Kč |
| 2022 | MŠ Mozaika | Potravinová pomoc | 41 960,10 Kč |
|  | ZŠ O. Březiny | Potravinová pomoc | 18 522,00 Kč |
|  | ZŠ a MŠ Nad Plovárnou | Potravinová pomoc | 12 940,20 Kč |
|  | ZŠ TGM | Potravinová pomoc | 39 513,60 Kč |
|  | ZŠ Kollárova | Potravinová pomoc | 124 233,00 Kč |
|  | DDM | Dotace KÚ - Rodinná a seniorská politika | 20 000,00 Kč |
|  |  | 2022 |  |
|  | DDM | Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny | 615 000,00 Kč |
|  | ZOO | Dotace KÚ - Výměna rákosové krytiny na objektu v Africké vesnici Matongo | 500 000,00 Kč |
|  | Knihovna | Dotace MK - Harmonizace lokálních databází | 10 000,00 Kč |
|  | Knihovna | Dotace MK - rozšíření fondu zvukových knih | 25 000,00 Kč |
|  | ZOO | Dotace MŽP - Příspěvek ZOO | 842 032,00 Kč |
|  | Knihovna | Investiční dotace - Implementace RFID technologie | 205 000,00 Kč |
|  | ZŠ Křížová | Dotace MŠMT - Prázdninové jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny | 40 000,00 Kč |
|  | ZUŠ | Dotace KÚ - Realizace soutěží a přehlídek | 283 599,11 Kč |
|  | MŠ Mozaika | Potravinová pomoc | 74 408,78 Kč |
|  | ZŠ TGM | Potravinová pomoc | 19 816,65 Kč |
|  | ZŠ Kollárova | Potravinová pomoc | 142 767,90 Kč |
|  | ZŠ Jungmannova | Dotace MŠMT - Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny | 480 000,00 Kč |
|  | ZŠ Jungmannova | OP JAK - Šablony pro MŠ a ZŠ I | 1 346 476,00 Kč |
|  | MŠ a SPC | OP JAK - Šablony pro MŠ a ZŠ I | 823 476,00 Kč |
|  | ZŠ O. Březiny | KAP II - Učíme se ze života pro život 2 | 122 153,85 Kč |
|  | ZŠ Křížová | KAP II - Učíme se ze života pro život 2 | 108 252,43 Kč |
|  | ZŠ Křížová | Podpora škol s nadprůměrným zastoupením | 201 080,00 Kč |
|  |  | sociálně znevýhodněných žáků |  |
|  | ZUŠ | OP JAK - Šablony pro MŠ a ZŠ I | 3 196 243,00 Kč |
|  | Brána | Dotace MK - Mahler je hudba | 235 000,00 Kč |
|  | Brána | Dotace KÚ - TIC Brány Matky Boží - propagační materiály | 60 000,00 Kč |
|  | Brána | Dotace KÚ - TIC Radnice - Webové stránky destinace Jihlava | 60 000,00 Kč |
| 2023 | ZŠ O. Březiny | OP JAK - Šablony pro MŠ a ZŠ I | 5 247 620,00 Kč |
|  | ZŠ Speciální a PŠ | OP JAK - Šablony pro SŠ a VOŠ I | 518 638,00 Kč |
|  | Brána | Dotace MK - Mahler je hudba | 675 000,00 Kč |
|  | ZŠ Jungmannova | Dotace MŠMT - Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny | 780 000,00 Kč |
|  | ZŠ Speciální a PŠ | OP JAK - Šablony pro MŠ a ZŠ I | 612 300,00 Kč |
|  | Knihovna | Dotace MK - rozšíření fondu zvukových knih | 10 000,00 Kč |
|  | ZŠ O. Březiny | KAP II - Učíme se ze života pro život 2 | 537 264,00 Kč |
|  | ZŠ Křížová | KAP II - Učíme se ze života pro život 2 | 295 495,20 Kč |
|  | ZŠ Jungmannova | KAP II - Učíme se ze života pro život 2 | 154 927,50 Kč |
|  | ZŠ E. Rošického | OP JAK - Šablony pro MŠ a ZŠ I | 3 843 350,00 Kč |
|  | ZŠ Seifertova | OP JAK - Šablony pro MŠ a ZŠ I | 4 973 920,00 Kč |
|  | Knihovna | Investiční dotace - Implementace RFID technologie | 145 000,00 Kč |
|  | Knihovna | Dotace MK - Harmonizace lokálních databází | 28 000,00 Kč |
|  | MŠ Mozaika | Potravinová pomoc | 15 000,00 Kč |
|  | ZŠ a MŠ Nad Plovárnou | Potravinová pomoc | 15 000,00 Kč |
|  | ZŠ Kollárova | Potravinová pomoc | 50 000,00 Kč |
|  | ZŠ Křížová | Podpora škol s nadprůměrným zastoupením | 3 168 748,00 Kč |
|  |  | sociálně znevýhodněných žáků |  |
|  | ZOO | Dotace KÚ - Výměna rákosové krytiny na objektu v Africké vesnici Matongo | 500 000,00 Kč |
|  | Brána | Dotace KÚ - Výstavní program galerie NONSTROP V Jihlavě | 50 000,00 Kč |
|  | DDM | Dotace KÚ - Rodinná a seniorská politika | 20 000,00 Kč |
|  |  | 2023 |  |
|  | MŠ Mozaika | OP JAK - Šablony pro MŠ a ZŠ I | 4 181 451,00 Kč |
|  | ZŠ a MŠ Nad Plovárnou | OP JAK - Šablony pro MŠ a ZŠ I | 1 576 625,00 Kč |
|  | ZŠ TGM | OP JAK - Šablony pro MŠ a ZŠ I | 1 970 872,00 Kč |
|  | ZŠ Demlova | OP JAK - Šablony pro MŠ a ZŠ I | 3 026 507,00 Kč |
|  | ZŠ Havlíčkova | OP JAK - Šablony pro MŠ a ZŠ I | 1 277 000,00 Kč |
|  | ZŠ Kollárova | OP JAK - Šablony pro MŠ a ZŠ I | 863 716,00 Kč |
|  | ZŠ Křížová | OP JAK - Šablony pro MŠ a ZŠ I | 1 730 237,00 Kč |
|  | ZOO | Dotace MŽP - Příspěvek ZOO | 858 350,00 Kč |
|  | ZŠ O. Březiny | KAP II - Učíme se ze života pro život 2 | 185 286,08 Kč |
|  | ZŠ Křížová | KAP II - Učíme se ze života pro život 2 | 83 003,18 Kč |

Dotace v oblasti vzdělávání

Z rozpočtu OŠKT bylo pro školní rok 2022/2023 podpořeno 5 projektů se vzdělávací tematikou, všechny byly do konce června 2023 zrealizovány a v souladu s pravidly poskytování byly předloženy závěrečné zprávy s vyúčtováním. Kontrola vyúčtování nevykázala pochybení:

| Žadatel | Název projektu | Výše dotace |
| --- | --- | --- |
| nabuku s.r.o. | Knižní vazba V7, V8 | 49.900 |
| Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě | Náš street art IV. | 50.000 |
| Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace | Českomoravská vrchovina hravě do škol | 50.000 |
| Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA,z.s. | ŠKOLA TANČÍ V JIHLAVĚ 2022/2023 | 49.000 |
| Barbora Mikulecká | Úžasné divadlo fyziky pro ZŠ TGM | 50.000 |

Vzdělávací projekty pro rok 2023

V rozpočtu OŠKT byly schváleny v rozpočtu běžných výdajů na rok 2023 prostředky ve výši 300 000 Kč  na  dotace  třetím  osobám,  které  budou  poskytovat  vzdělávací  služby  jihlavským  školám. Usnesením 654/23-RM ze dne 13. 4. 2023 byla schválena změna pravidel – z poskytování dotací třetím osobám na poskytnutí příspěvku vlastním příspěvkovým organizacím na základě vyhodnocení žádosti o příspěvek na zajištění projektu týkajícího se výuky a vzdělávání. Odbor školství, kultury a tělovýchovy obdržel 8 žádostí o poskytnutí finančních prostředků na projekty v oblasti výuky a vzdělávání od statutárního města Jihlavy. Komise nedoporučila dva projekty z důvodu nedodržení zásad pro přidělování finančních prostředků na projekty v oblasti výuky a vzdělávání.

| škola | částka | realizátor projektu | projekt | doporučeno ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspěvková organizace | 14 000 | Brána Jihlavy, příspěvková organizace IČO 09718044, | projekt Gustav Mahler a Jihlava | ANO |
| Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace | 48 000 | Oblastní charita Jihlava, Centrum primární prevence DOK, IČO 44990260 | programy všeobecné primární prevence | ANO |
| Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěvková organizace | 50 000 | Učitelnice s.r.o., IČO 08643636 | vytvoření školního učtu na Učitelnici | NE nedodržení zásad |
| Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace | 37 000 | PMVIA s.r.o., IČO 27673189 | Jak zvládnout krizové situace | ANO |
| Základní škola Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace | 39 600 | Radka Skalová, IČO 63189411 | kurz přežití ve světě financí | ANO |
| Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, příspěvková organizace | 48 000 | Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, IČO 00094854 | spolupráce s OGV | ANO |
| Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace | 37 000 | Karolína Lišková, IČO 08080020 | projektový den s fyzikální chemií | ANO |
| Základní škola Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace | 50 000 | Národní divadlo Praha, IČO 00023337 | prožitkem k historii a umění | NE nedodržení zásad |

Různé

Školní stravování

Některé školní jídelny musely znovu reagovat na pohyb cen potravin a upravily od nového školního roku ceny za školní obědy, v tabulce uvádíme aktuální ceny:

Přehled ceny za stravování aktualizace září 2023

| Školní stravování ve školách zřizovaných statutárním městem Jihlava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Přehled za školní stravování na základních školách od září 2023 |  |  |  |  |
| oběd | do 6 let | 7-10 let | 11-14 let | 15 a více let |
| ZŠ O. Březiny | 26 | 28 | 30 | 32 |
| ZŠ E. Rošického | 30 | 31 | 33 | 37 |
| dietní stravování | 39 | 39 | 39 | 39 |
| ZŠ Křížová | 29 | 31 | 33 | 35 |
| ZŠ Kollárova | 28 | 30 | 32 | 34 |
| dietní stravování | 30 | 32 | 34 | 36 |
| ZŠ T. G. Masaryka |  | 33 | 35 | 37 |
| ZŠ Seifertova |  | 28 | 30 | 32 |
| ZŠ Nad Plovárnou | 25 | 29 | 31 | 33 |

zvýšení ceny obědů  proběhlo u ZŠ E. Rošického zvýšení ceny obědů proběhlo u ZŠ Seifertova

Na jaře 2023 byl zahájen projekt, který šetří hodnoty – nevyzvednuté školní obědy, které by byly předmětem likvidace. Projekt, který byl iniciován řediteli některých škol a který získal naši podporu, dokáže  zachránit  hodnotu  potravin  i  lidské  práce.  Školy,  které  využívají  možnost  prodeje  tzv. zbytkových obědů, si tuto možnost chválí. Věříme, že se časem do tohoto postupu zapojí i další jídelny. Nechali jsme si zpracovat zpětnou vazbu týkající se množství takto „zachráněných“ jídel a cen, za které je jednotlivé školy prodávají. Cena je dána výší věcných nákladů oběda.

Přehled prodeje zbytkových obědů

| Prodej nevyzvednutých obědů |  | zisk (Kč) | cena za oběd (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| ŠJ O. Březiny | za období květen + červen 2023 = 932 obědů | 14 912 | 16 |
| ŠJ E. Rošického | za období 4. 9. – 8. 9. 2023 = 76 obědů | 1 064 | 14 |
| ŠJ Křížová | za červen 2023 = 208 obědů | 5 200 | 25 |
| ŠJ Seifertova | za období 4. 9. - 8. 9. 2023 = 24 obědů | 264 | 11 |

Školní parlamenty, dětské zastupitelstvo

Na všech základních školách v Jihlavě funguje školní parlament složený ze žáků druhého stupně. V letošním roce bude jako nadstavba této aktivity ustaveno dětské jihlavské zastupitelstvo.  Zahájení  činnosti  dětského  zastupitelstva  je  naplánováno  na  15.  11.  2023.  Zastupitelstvo  bude dvacetičlenné, každá škola zvolí 2 zástupce z řad školního parlamentu.

Ve spolupráci s „Projektem zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací ve městě  Jihlava“  a  „Centrem  občanského  vzdělávání  Ostrava“  byly  stanoveny  následující  cíle  a způsoby, dosažení:

zapojení mladých do veřejného dění

osobní kontakt s politiky

podíl při řešení problémů spojených s životem ve městě, příprava na aktivní občanský život

řešit problémy vycházející z diskuzí jednotlivých školních parlamentů; školská komise a koordinátoři parlamentů budou komentovat a korigovat možný rámec/mantinely témat

snaha o inspiraci a vytvoření pocitu zmocnění (“i já můžu něco změnit”)

průprava k reprezentativní demokracii (zastupování zájmů svých parlamentů, vrstevníků, potažmo školy)

posílení schopnosti komunikace a týmové spolupráce

prezentace,  diskuze  a  debaty  s  vrstevníky  (a  na  konci  i  s  politickou  reprezentací),  hledání nejpalčivějších problémů a vhodných způsobů řešení

budování sítě mezi parlamenty a aktivním žactvem

schůzky koordinátorů, sdílení zkušeností

první kolo zastupitelstva zaměřené na navazování kontaktů a sdílení příkladů dobré praxe mezi jednotlivými školními parlamenty

přenos řešených témat do jednotlivých školních parlamentů

Přestupkové řízení – oblast školství

V období byly řešeny 4 přestupky, byly vydány 4 příkazy, 2 napomenutí a 2 pokuty, z nichž jedna byla zaplacena. Poprvé jsme se setkali s tím, že všichni přestupci si poštu převzali.

Na EO-vymáhání pohledávek bylo předáno 5 pokut.

Projekt MAP III v ORP Jihlava

Uskutečnily se další pravidelné schůzky realizačního týmu projektu a setkání pracovních skupin pro čtenářskou  gramotnost,  matematickou  gramotnost, rovné příležitosti, plánování  a finance.  Ivana Wiesnerová jako administrátorka projektu  /  odborný  garant  vypracovala a odeslala 3. zprávu o realizaci projektu (ZoR), Jaroslava Macková jako finanční administrátorka 4. žádost o platbu (ŽoP). Finanční partner projektu – společnost Asociace neformálního vzdělávání (ANEV) – dokončil dva dokumenty: Mapování situace škol na území SO ORP Jihlava a Evaluace MAP ORP Jihlava. Místní akční skupina Třešťsko jako druhý finanční partner sestavila akční plány na roky 2023, 2024 a 2025, schváleny byly per rollam (prostřednictvím e-mailu).

Poslední jednání řídícího výboru MAP III se uskuteční 25. října 2023, projekt skončí 30. 11. 2023 a závěrečné zprávy podají administrátoři projektu v lednu 2024.

Pokračuje příprava navazujícího projektu MAP IV ORP Jihlava, kde je žadatelem Místní akční skupina Třešťsko a partnery s finančním příspěvkem statutární město Jihlava, MAS LEADER – Loucko a MAS Českomoravské pomezí.

Konala se setkání s možnými partnery a evaluátory i s aktéry, kteří jsou aktivní v oblasti rozvoje vzdělávání, a započalo sestavování multioborového týmu. Žádost o podporu z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) podala 29. září 2023 Lucie Koumarová jako statutární zástupce Místní akční skupiny Třešťsko.

Erasmus+

Statutární město Jihlava podepsalo v srpnu 2023 grantovou dohodu s Domem zahraniční spolupráce (DZS). Poté ve stanovené lhůtě 30 dní obdrželo od DZS 80 % grantové podpory (z celkových 56 650 €) na bankovní účet zřízený k projektu.

Zuzana Bečková a Michal Remeš se 30. a 31. srpna zúčastnili v Brně konference SchooLink – mezinárodní projekty kvalitně a moderně, kde se řešily praktické otázky vztahující se k projektu Erasmus+.

Pracovníci pověření administrací projektu začali plánovat jednotlivé mobility pro aktuální školní rok – jako první se uskuteční výjezd do partnerského polského města Zgierz (4. – 8. 12. 2023), ve druhém pololetí školního roku pak mobility do Slovinska, Španělska a podle zůstatku finančních prostředků případně do další země Evropské unie. Během září se uskutečnily schůzky se zástupci všech členů konsorcia (kromě statutárního města Jihlava 11 jihlavských základních škol, Mateřská škola a Speciální pedagogické centrum Jihlava a Mateřská  škola  Mozaika),  na  nichž  byli  ředitelé  škol  podrobně  seznámeni  s aktuálním  stavem projektu a přípravách jednotlivých mobilit. Vedení škol nyní připravují seznamy svých zaměstnanců (pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci škol), kteří by se měli mobilit zúčastnit.

Se zástupci ekonomického oddělením Magistrátu města Jihlavy jednají pověření pracovníci o zajištění účetních  a  ekonomických  aspektů  mobility  v  souladu  s  platnou  legislativou  a  v  návaznosti  na podmínky  projektu  Erasmus+.  Doprava  na  první  výjezd  do  Polska  je  předběžně  domluvená  s Dopravním podnikem města Jihlavy, zároveň pokračuje domluva se zástupci partnerské Zgierze o konkrétních podmínkách, možnostech polských základních a mateřských škol (včetně speciálních) a sestavení přesného programu první mobility.

Další aktivity

Pokračují přípravy na další ročník projektu Příběhů našich sousedů – rozvíjení širší spolupráce se společností Post Bellum a uzavření smlouvy o spolupráci na školní rok 2023/24.

Propagace a zahraniční vztahy

Přehled činnosti

Jednání k historické konferenci Iglavia historica.

Parkovací koncepce – podíl na komunikační kampani před spuštění dalších parkovacích oblastí 04 a 05 – zpracování map, tiskových podkladů, inzerce. Kompletní příprava podkladů pro potisk nových parkovacích ifnoboxů  a parkomatů.

Příprava rozpočtu pro rok 2024.

Organizační zajištění pro výstavu historických fotek v podzemí jihlavské radnice, prohlídky, propagace.

Grafické zpracování podkladů pro Kulturní počin roku 2023 – návrh vzhledu, banner pro noviny, webové stránky, aktualizace na webových stránkách, příprava formuláře pro hlasování.

Magazín Ježkovy oči – grafické návrhy doprava, Kulturní počin roku, kalendárium.

Spolupráce na přípravě návštěvy v rámci programu ERASMUS v partnerském městě Zgierz.  Účast na setkání partnerských měst v partnerském městě Heidenheim.

Účast na setkání v partnerském městě Užhorod.

Účast na 27. setkání Hornických měst a obcí (organizační zajištění účasti města).

Grafické zpracování ERINu (III. 2023).

Zajištění propagačních předmětů pro 1. školní den.

Spolupráce s Dopravním podnikem Jihlava na prezentaci v rámci Evropského týdne mobility (Dny otevřených dveří, nábor, potisk autobusu) a grafické zpracování podkladů pro Vodíkový den

v rámci ETM.

Grafické zpracování pozvánek pro setkání s primátorem, na zahájení investičních projektů terminál Havlíčkova a stadion Na Stoupách.

Spolupráce s externím grafikem – Evropský týden mobility, Týden sociálních služeb, Dny evropského dědictví, Den zdraví.

Zajištění propagace města pro Jihlavskou sportovní neděli a na Jihlavský půlmaraton.

Oddělení kultury a tělovýchovy

Ve třetím čtvrtletí v oblasti kultury pokračovalo Léto na náměstí, letošní novinka Land scape festival, Boží food festival a Den evropského dědictví a ve spolupráci s Krajem Vysočina Dožínky. Ke všem aktivitám probíhala četná jednání a metodická pomoc s příspěvkovou organizací Brána Jihlavy stejně jako k přípravě Adventu, vánoc, kluziště, osvětlení apod. Delegace z Jihlavy se účastnila Setkání hornických měst 2023 v Ostravě.

Z hlediska sportu OŠKT uspořádal III. ročník Jihlavské sportovní neděle – setkání a prezentace jihlavských sportovních klubů a organizací na Vodním ráji, ve spolupráci s Jihlavskou unií sportu řešil vyhodnocení dotazníkového šetření se sportovními organizacemi a kluby, spolupracoval na přípravách a realizaci Jihlavského půlmaratonu a podílel se na řadě dalších sportovních akcí, které zavítaly do Jihlavy.

Rozpočet:

Ve III. čtvrtletí byl sestaven návrh rozpočtu na rok 2024, kterému předcházela jednání s největšími příjemci dotací z oblasti sportu a tělovýchovy a dalšími partnery, se kterými je plánována spolupráce v roce 2024. Mnohá setkání také proběhla se zástupci Brány Jihlavy k rozpočtu organizace.

Spolupráce OŠKT na projektech MMJ

OŠKT zpracoval odpovědi na doplňující otázky 2 oblastí Auditu UR – oblast 7 – Vzdělání a výchova (garant Mgr. Tomáš Koukal) a oblast 8 – Kultura a volný čas (garant Ing. Soňa Krátká). V průběhu srpna proběhla v Jihlavě schůzka s garanty oblastí tzv. kontrola na místě (Kultura a volný čas – 17. 8. 2023). OŠKT se účastnil organizační schůzky k přípravě obhajoby Auditů UR.

Proběhla schůzka s novou Koordinátorkou PZM a MA21, byly jí předány zkušenosti z realizovaných projektů a aktivit a diskutovány možnosti budoucí spolupráce.

V rámci přípravy elektronizace agendy dotací v oblasti kultury a sportu pracovníci OŠKT a OI navštívili  15. 9. Městský úřad – Město Velké Meziříčí, kde již používají modul ve Veře, který tuto agendu řeší.  20. 9. se referentky OŠKT účastnily prezentace a představení dotačního modulu v IS VERA napojený na informační portál občana, které připravil OI na MMJ.

OŠKT se účastní jednání k rekonstrukci Brány Matky Boží a přiléhajících nemovitostí v ul. Věžní, které  by  se  případně  daly  využít  pro  příspěvkovou  organizaci  Brána  Jihlavy  (TIC,  kancelářské prostory, veřejné WC atd.).

OŠKT připravoval podklady pro články/články z oblasti kultury, sportu a tělovýchovy do Ježkových očí, FB Jihlavy a ERINu.

KULTURA

AKCE:

OŠKT spolupracuje s příspěvkovou organizací Brána Jihlavy na přípravě Vánoc a kluziště, DED a Dožínkách a na mnoha dalších akcích a aktivitách. U některých akcí BJ řeší výpůjčku inventáře MMJ.

OŠKT řeší darovací smlouvy na Vánoce s firmami Enviropol, Retela, Cityparkt Jihlava.

OŠKT řeší Vánoce, zajištění ADVENTNÍCH KONCERTŮ na Radnici, vystupující na rok 2024, přípravu Komisionářské smlouvy (zajištění prodeje vstupenek na provozech Brány Jihlavy), Smlouvu na zajištění vánočního osvětlení na základě předložené cenové nabídky od SMJ, výzvu k podání nabídky „Vánoční strom na Masarykově náměstí v Jihlavě 2023/2024“ – komunikace s dřevorubci, příprava Smlouvy o dílo.

Na  začátku  září  proběhl  Den  evropského  dědictví,  v rámci  kterého  OŠKT  zajistil  průvodce, propagační materiály, plakáty a celkovou propagaci akce ve spolupráci s KP.

Na podzimní cyklus Filmového klubu OŠKT nechal vytisknout brožury a připravil dodatek ke   Smlouvě o spolupráci při provozování FK v kině Dukla.

Proběhla první přípravná práce na Den učitelů 2024, zajištění hudebního vystoupení Šárka Rezková.

OŠKT  zajistil  účast  Jihlavy  na  Setkání  hornických  měst  2023  v Ostravě  –  reprezentace  za statutární město Jihlava (včetně 3 osob z OŠKT), Městskou gardu a spolek Jihlavský havířský průvod, probíhala jednání s ubytovacími zařízeními, příprava kompletního harmonogramu akce a předání účastníkům, zajištění dopravy, kostýmů apod.

OŠKT spolupracuje s Městskou gardou, proběhlo finanční plnění Smlouvy o spolupráci a o výpůjčce movitých věcí a společná účast na Setkání hornických měst v Ostravě.

OŠKT řeší zábory veřejného prostranství a ohlášení akcí.

6. 8. proběhla pietní akce - Politické procesy 50. let ve spolupráci s VŠPJ a probíhá příprava piety

28. 10. ke vzniku ČSR – zajištění programu, komunikace s Kinem Dukla, zajištění zvučení, moderace.

Příprava na udělení Cena Rady města Davidu Drevňákovi, materiál do RM, zajištění cihly a kytice na předání během RM 5. 10. 2023, příprava výzvy k nominování na Čestné občanství a Cenu města Jihlavy na rok 2024.

V rámci agendy Noční klid, výjimky alkohol probíhá příprava výzvy k ohlašování akcí pro OZV na rok 2024.

Komunikace s pí. Hubenou k Jihlavské pouti, zákres variant pouti (Masarykovo nám., amfiteátr). Příprava vyhlášení ankety Kulturní počin 2023, možnost nominace od října 2023 a s tím související  příprava výzvy na vytvoření hmotné ceny pro oceněné projekty.

V rámci projektu Jihlava vzdělává kulturou byly uzavřeny smlouvy s realizátory projektů ve školním roce 2023/2024 a zahájena příprava na setkání Platformy Jihlava vzdělává kulturou v listopadu 2023.

Mural art Jihlava – Jezevčík v paralelních světech

Ve  spolupráci  se  SUPŠ  Jihlava-Helenín,  ateliérem  Malba  a  ilustrace  a  dále  pak  se  společností Plastikov, s.r.o. , bylo zadáno dílo spočívající ve zhotovení mural artu na plotě lemující cyklostezku do Helenína. Navazujeme tak na vloni vytvořený mural naproti OC. Plot je ve vlastnictví společnosti  Plastikov, s.r.o. se kterou byl záměr projednán.

Základním  motivem  malby  bude  stylizovaný  obraz  jezevčíka,  psa,  který  svojí  charakteristikou vystihuje jednak nudli plotu (87 metrů), jednak účel stezky, kterou plot lemuje a jednat sousedící firmu. Náklady na realizaci byly vyčísleny ve výši 80 tis. Kč.

Průběžně dochází k úpravě a aktualizace údajů na webu www.jihlava.cz/Kultura.

Administrace dotací v oblasti kultury

Proběhla kontrola doručených vyúčtování dotací za rok 2023 (s termínem doručení nejpozději do 15. 9. 2023) a dodržení podmínek smlouvy: Cirkus Mlejn, z.s. (Fun fatale), Jarní koncert (DPS Zvoneček), Laudes Liberorum (DPS Zvoneček), Jarní koncert (PS Campanula), Centrum pro rodinu (Noc kostelů). Kontrola vyúčtování závazku veřejné služby DIOD včetně nahlédnutí do účetních dokladů – uplatněné mzdové náklady z vyrovnávací platby.  Byli vyrozuměni žadatelé o výsledku projednání žádostí o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného programu v oblasti kultury na rok 2023 - PODPORA MALÝCH KULTURNÍCH PROJEKTŮ 2023 (pro období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023) – II. kolo příjmu žádostí.

Schválené dotace: Diecézní charita Brno  (IČO: 44990260) - Dobrochova tančírna 2023 - 30 000  Kč; Zachrlová Monika (IČO: 05690242) - Ladovy Vánoce - 30 000 Kč; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (IČO: 14450551) - 28. celostátní přehlídka dětských folklorních souborů- 30 000 Kč; Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (IČO: 0094811) - Kabaret - Mladá krev - 16 500 Kč; Kuba Cyril - Koncert Arananar (usa/cz), Hourloupe (usa) - 6 000 Kč; Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (IČO: 0094811) - Stand up v Divadelním klubu - 12 500 Kč; Ji.na.k, z.s. (IČO:  22677259)  –  JinakUM  -  30 000  Kč;  Maringotka  s.r.o.  (IČO:  09163115)  -  Hudební  léto s Maringotkou  -  30 000  Kč;  Tělocvičná  jednota  Sokol  Jihlava  (IČO:  00207357)  -  Happening "Pamatuj!" - 5 064 Kč; Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jihlavě (IČO: 46260111) - Něco pro uši, pro oči i pro duši VII. - 25 000 Kč; Havlová Simona - Síla artu - 30 000 Kč; PAROLA, spol. s r.o. (IČO: 18199283) - O nejhezčí vánoční stromeček - 30 000 Kč; 9 Sagittarii s.r.o. (IČO: 10796622) - Rakouský koncert Ozvěn Klasiky u Wericha - 30 000 Kč.

Neschválené dotace: Kourek Nicolas (IČO: 07131011) - Letní kino na Sile - 30 000 Kč; Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO: 00207357) - Vánoční koncert PS Foerster Sokola Jihlava - 13 000 Kč; Patkaň Daniel - Amari Vysočina (Naše Vysočina) - 21 500 Kč; Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO: 00207357) - Jarní koncert PS Foerster Sokola Jihlava - 24 000 Kč; Karafiát Michal - Workshop a přednáška Jan Korger - 10 000 Kč.

Proběhla  administrace  již  schválených  dotací  -  průběžné  uzavírání  smluv  o  poskytnutí  dotací s žadateli/příjemci dotací dle vyhlášených programů schválených k poskytnutí v březnu 2023 (odvislé dle termínu konání projektů), navázání finančního krytí, prověření bezdlužnosti subjektů a příprava platebních  poukazů  k projektům:  Ji.hlava  Industry  PP  č.  3867/2023,  HDJ  memorandum  PP č. 3868/2023, Kvílení PP č. 4195/2023, Přijďte na koncert, pomůžete PP č. 4434/2023, MFDF (II. splátka) PP 4281/2023, FGM (II. splátka) PP č. 4279/2023, Síla artu PP č. 4435/2023, Hotch-Potch činnost PP 4686/2023, Den architektury PP č. 4954/2023, JinakUM PP č. 4690/2023, Cyril Kuba PP č. 4851/2023, NIPOS PP č. 4723/2023, TJ Sokol Jihlava (II. platba závazku veřejné služby) PP č. 4797/2023, Rakouský koncert 9 Sagittarii PP č. 4666/2023.

Probíhala  konzultace  podávaných  individuálních  žádostí  podaných  mimo  vyhlášené  programy s žadateli, věcná a formální kontrola průběžně doručovaných žádostí.

V daném období bylo připravováno jednání Komise pro kulturu Rady města Jihlavy na 2. 10. 2023. Na konci září a na začátek října OŠKT svolal schůzky se všemi zástupci projektů Jihlavského rodinného stříbra, které probíhaly za účasti Ing. Šedivého. Mimo jiné byly diskutovány probíhající projekty, plány na rok 2024 a případné podmínky/požadavky na víceleté financování.

SPORT

Úspěšně  proběhl  III.  ročník  Jihlavské  sportovní  neděle  –  setkání  a  prezentace  jihlavských sportovních klubů a organizací na Vodním ráji, který pořádal OŠKT. OŠKT zajišťoval propagaci města v Jihlavském stánku na akci formou her a odměn - propagačních předmětů města. Nově se akce s Fun zónou účastnil i mediální partner akce Hitrádio Vysočina.

Ve  III.  čtvrtletí  OŠKT  byly  započaty  přípravné  práce  na  projekt  „Technického  zasněžování 2023/2024“ ve spolupráci se spolkem SK Lyžařské Jihlavsko.

OŠKT průběžně komunikuje se školami zapojenými do služby veřejnosti - otevření školních hřišť pro veřejnost, a v ZŠ Kollárova zajišťuje správce na DPP.

OŠKT spolupracoval s organizátory Jihlavského půlmaratonu na přípravě a zajištění závodu. Proběhla jednání se sponzorem akce Kronospan CR, spol. s r.o. a uzavřena Darovací smlouva formou finančního plnění ve výši 80 tis. Kč a nefinanční plnění – dodání medailí pro závodníky. Pracovníci OŠKT zajišťovali propagaci města v Jihlavském stánku na akci formou her a odměn - propagačních předmětů města.

Ve  spolupráci  s Jihlavskou  unií  sportu  (JUS)  vyhodnocoval  výstupy  z dotazníkového  šetření sportovního prostředí. Dílčí výstupy byly představeny na schůzi Komise pro sport a tělovýchovu dne 25. 9. 2023.

OŠKT svolal a účastnil se jednání s náměstkem, zástupci EO a OI s firmou Corrency zajišťující službu na  podporu  Volnočasových  aktivit  pro  občany  Jihlavy  (navazující  na  prezentace  firmy  Aktivní město). Následně proběhlo vyhodnocení a zvolení vhodnější firmy pro tuto službu. Dle schválených financí alokovaných do toho projektu v návrhu rozpočtu na rok 2024  budou následovat další kroky.  Úprava a aktualizace údajů na webu www.jihlava.cz/Sport.

Zajištění umístění Pingpongových stolů z Masarykova nám. do lokality Staré hory a ZŠ Seifertova. Zajištění dovybavení malé tělocvičny v areálu E. Rošického o basketbalové koše pro malé děti.  Spolupráce s organizátory na přípravě akcí, zajištění propagace (půjčování bannerů), instrukce k záborům, ohlášení akcí a účast na akcích (např. Evropský týden mobility).

Jednání s SK OK Jihlava k projektu Areál pevných kontrol v lokalitě Šacberk.

Jednání a příprava materiálu do ZM k Multigolfovému hřišti v lokalitě Skalka.

OŠKT  se  podílel  na  přípravě  akce  NHL  Global  Fan  Tour  (5.  9.)  a  zajistil  zábor  veřejného prostranství.

Administrace dotací v oblasti sportu a tělovýchovy

Proběhla  kontrola  vyúčtování  individuálních  dotací  (na  provoz,  činnost)  v oblasti  sportu  a tělovýchovy spolku za rok 2022: HC Dukla Jihlava s.r.o., Dukla Jihlava – mládež, z.s. a dotací poskytnutých v programu „Jednorázové sportovní akce ve městě Jihlava 2023“ – VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA,  a TENISOVÝ KLUB SPARTAK JIHLAVA, spolek. Komunikace s příjemci a výzvy k doplnění či k vysvětlení k podanému vyúčtování. Vyúčtování od příjemců dotací bylo podáno ve stanoveném termínu. Vyhotovení zápisů o průběžné kontrole. Předběžná kontrola žádostí o poskytnutí individuální dotace FKM Vysočina Jihlava z. s. a Atletika Jihlava, z.s

Rozeslání podkladů na pokyn předsedy komise - vyvolání usnesení komise per rollam k podaným žádostem, pro spolek FKM Vysočina Jihlava z. s. a Atletika Jihlava, z.s. a žádostí o navýšení dotací na provoz sportovních zařízení pro SK Jihlava a TJ Sokol Bedřichov ve výši 360.000 Kč a TJ Sokol Jihlava   ve výši 180.000 Kč.

|  | Žadatel |  | Projekt | Částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atletika Jihlava, z.s. | Žádost o dotaci | Pronájem sportovního areálu na Stoupách | 100.000 Kč |
| 2. | FKM Vysočina Jihlava, z.s. | Žádost o dotaci | Náklady související s užíváním a údržbou sport. areálu na Stoupách | 170.000 Kč |
| 3. | Sportovní klub Jihlava, z.s. | Žádost o navýšení poskytnuté dotace | Podpora na zajištění provozu zařízení Sportovního klubu Jihlava, z.s. | 360.000 Kč |
| 4. | TJ Sokol Bedřichov | Žádost o navýšení poskytnuté dotace | Provoz tělovýchovných zařízení | 360.000 Kč |
| 5. | TJ Sokol Jihlava | Žádost o navýšení poskytnuté dotace | Podpora provozu sokolovny pro pravidelný sport a navazující aktivity | 180.000 Kč |
| 6. | Nadační fond Josefa Zimovčáka | Žádost o dar | Na kole dětem Vysočinou | 10.000 Kč |

Zpracování přehledu o výsledku hlasování komise.

Zpracování návrhu do RM  na schválení poskytnutí daru pro: Na kole dětem - nadační fond Josefa Zimovčáka – Na kole dětem Vysočinou a následná administrace.

Zpracování návrhů do ZM na schválení poskytnutí dotací pro FKM Vysočina Jihlava, z.s., Atletika Jihlava, z.s. a návrhy na schválení uzavření dodatků SK Jihlava, TJ Sokol Bedřichov a TJ Sokol Jihlava.

Rozeslání podkladů na pokyn předsedy komise - vyvolání usnesení komise per rollam k  uzavření Dodatku  č. 22 k nájemní  smlouvě ev. č. 2261/MO/01 ze dne 13. 12.  2001 (budova bazénu E. Rošického)  ve  znění  dodatků  č.  1-21,  uzavřené  mezi  statutárním  městem  Jihlava  a obchodní společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., IČO 607 27 772, se sídlem Jihlava, Havlíčkova 218/64.

Předběžná  kontrola  podaných  žádostí  o  dotace  v programu  „Navýšení  dlouhodobé  činnosti organizace 2023“. Vyhotovení protokolu o předběžné kontrole. (Zpracování tabulky a podkladů pro hodnotící komisi. VERA – (spisová služba) založení spisů k žádostem o poskytnutí dotací, zakládání došlých dokumentů.)

Příprava podkladů na schůzi Komise pro sport a tělovýchovu RM Jihlavy konanou dne 25. 9. 2023 (pozvánka – zveřejnění, uložení materiálů, rozeslání členům komise, zveřejnění zápisu). Zpracování přehledu pro vyplacení odměn členům sportovní komise pro personální oddělení za III. čtvrtletí 2023. Obeslání žadatelů o následné zpracování, kompletace předběžných požadavků na dotace na provoz na rok 2024. Vypracování podkladu/souhrnné tabulky požadavků k plánovanému rozpočtu 2024. Úhrada splátek poskytnutých dotací ve 3. čtvrtletí (HC Dukla Jihlava, s.r.o., Dukla Jihlava – mládež, z.s., FKM VYSOČINA JIHLAVA,z.s, SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.– výdajové  poukazy)

| Zpráva o činnosti za období |  |  | III. Q. 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval | Ing. Jan Kubišta, MPA | Odbor | OŽÚ |

1. Statistika

Stav k 30.06.2022		30.06.2023

Podnikatelé celkem 					   20956 	                  18783

Fyzické osoby české                                                       18040                          15785

Fyzické osoby zahraniční                                                    454                              496

Právnické osoby                                                                 2916                           2998

Platná živnostenská oprávnění                                      32644                         30479

Volná živnost                                                                     18296                         16730

Řemeslné živnosti                                                               9104                           8547

Vázané živnosti                                                                   2634                           2625

Koncesované živnosti                                                          2610                           2577

2. Registrační oddělení

Počet vydaných výpisů z živnostenského rejstříku podle § 47 ŽZ                    489

- pro fyzické osoby                                                                                                    398

- pro právnické osoby                                                                                                 91

Počet rozhodnutí o nesplnění podmínek pro vznik živnostenského oprávnění            2

Počet rozhodnutí o nevzniknutí živnostenského oprávnění                                         4

Počet rozhodnutí o udělení koncese                                                                      26

- pro fyzické osoby                                                                                                      23

- pro právnické osoby                                                                                                   3

Počet rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení koncese                                   18

- pro fyzické osoby                                                                                                      12

- pro právnické osoby                                                                                                   6

Výpisy z živnostenského rejstříku podle § 47 živnostenského zákona jsou vydávány na základě ohlášení živnosti nebo po rozhodnutí o udělení koncese, případně na základě žádosti podnikatele nebo jako náhradu za živnostenský list či koncesní listinu.

V případech, kdy podnikatel nesplní při ohlášení živnosti podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, zahajuje živnostenský úřad správní řízení a poté rozhoduje o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.

U koncesovaných živností předchází vydání výpisu z živnostenského rejstříku rozhodnutí o udělení koncese, případně rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení koncese. Tato rozhodnutí jsou vydávána ve správním řízení, v rámci kterého živnostenský úřad musí v případech stanovených živnostenským zákonem požádat o stanovisko dotčený orgán státní správy.

Počet vyrozumění o provedení zápisu změn do živnostenského rejstříku                     50

Počet vyrozumění o zápisu provozovny do živnostenského rejstříku                           159

Počet vyrozumění o zápisu adresy pro vypořádání závazků                                          62

Počet výzev k odstranění závad v ohlášení a oznámení změn                                       14

Počet oznámení o zániku živnostenského oprávnění                                                    14

Počet oznámení týkajících se zahraničních fyzických osob Ministerstvu vnitra             14

Počet žádostí o stanovisko k rozhodnutí o koncesi nebo jeho změně                             3

Počet žádostí o opis pravomocného rozsudku                                                                 0

Počet rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele             197

Počet vyrozumění o přerušení provozování živnosti                                                     177

Počet vyrozumění o pokračování v provozování živnosti                                                95

Jedná se o další úkoly, které registrační oddělení OŽÚ provádí v souvislosti s výkonem

svojí agendy. Jde například změny provozoven, přerušení a pokračování v provozování živnosti, rušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele apod.

Počet elektronicky přijatých jednotných registračních formulářů                                    845

Počet zpracovaných avíz na osoby                                                                                 791

Počet zpracovaných avíz na subjekty                                                                                 6

Počet zpracovaných usnesení z VR                                                                                438

Počet žádostí o doložení právního důvodu pro užívání prostor sídla                                10

Při podání podnikatelů využívají pracovníci registračního oddělení formy elektronického formuláře. Jedná se o asistované podání, kdy pracovník OŽÚ za podnikatele údaje do jednotného registračního formuláře (JRF) vyplní a tento formulář vytiskne. Podnikatel údaje ve formuláři pouze zkontroluje a podepíše. Pracovník OŽÚ dále zpracuje data z elektronického formuláře do Informačního systému registru živnostenského podnikání (IS RŽP). Podnikatelská veřejnost má rovněž možnost využití elektronického podání na obecní živnostenský úřad ze svého počítače z domova na JRF formuláři.

Podnikatelé při ohlášení živnosti a oznámení změny v převážné většině případů využívají služeb Centrálního registračního místa, kdy za ně OŽÚ předává informace na finanční úřad, okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.

Živnostenský úřad rovněž pravidelně dostává avíza ze základního registru obyvatel (ROB) a zároveň z agendového informačního systému evidence obyvatel (ISEO), nebo agendového informačního systému cizinců (CIS), kde jsou promítnuté změnové údaje osob evidovaných v živnostenském rejstříku. Pokud avízo vyvolá změnu údajů vedených v živnostenském rejstříku, tak je nutné ji prostřednictvím IS RŽP zapsat do živnostenského rejstříku. V případech, kdy dojde ke změně bydliště podnikatele, pracovníci registračního oddělení řeší s podnikatelem případnou změnu adresy jeho sídla. Jestliže podnikatelé nereagují na neformální telefonické či korespondenční upozornění, je nutné jim zaslat písemnou žádost o doložení právního důvodu užívání prostor sídla odlišného od bydliště nebo shodného s bydlištěm, ale umístěného na adrese ohlašovny obecního úřadu. Oznámení změny adresy sídla podléhá správnímu poplatku 100 Kč. Pokud podnikatel právní důvod užívání prostor sídla neprokáže, jsou mu ve správním řízení všechna jeho živnostenská oprávnění zrušena. Těmito řízeními se zabývá kontrolní a správní oddělení.

Podnikatelé, zapsaní ve veřejném rejstříku (VR), nemusí živnostenskému úřadu oznamovat změny údajů, pokud jsou tyto změny provedeny nejprve ve veřejných rejstřících (obchodní, spolkový, nadační, společenství vlastníků bytových jednotek, ústavů a obecně prospěšných společností). IS RŽP je propojen s informačním systémem veřejných rejstříků a z tohoto informačního systému se do IS RŽP promítají v denních dávkách usnesení převážně z obchodního rejstříku nebo spolkového rejstříku. Na základě těchto informací musí pracovníci OŽÚ usnesení vytisknout, zaevidovat do spisové služby a poté údaje z usnesení zapsat ke konkrétnímu podnikateli do živnostenského rejstříku.

Evidence zemědělských podnikatelů

Obecní živnostenský úřad rovněž vede evidenci zemědělských podnikatelů. Podnikatelé mohou na OŽÚ podat žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele a oznámit změny v této evidenci.

Počet osvědčení vydaných zemědělským podnikatelům                                                      5

- pro fyzické osoby                                                                                                                5

- pro právnické osoby                                                                                                            0

Počet změnových osvědčení vydaných zemědělským podnikatelům                                   2

- pro fyzické osoby                                                                                                                2

- pro právnické osoby                                                                                                            0

Počet vydaných potvrzení o přerušení provozování zemědělské výroby                             0

Počet vydaných usnesení o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele                     0

Počet vydaných výpisů z evidence zemědělského podnikatele                                            0

Správní poplatky vybírané obecním živnostenským úřadem

Správní poplatky vyměřované živnostenským úřadem jsou vybírány v pokladně na OŽÚ.

Ohlášení živnosti, žádost o koncesi                                                               230.600 Kč

Změny v živnostenském rejstříku                                                                      6.180 Kč

Výpisy z živnostenského rejstříku                                                                        600 Kč

Osvědčení, změny a výpisy zemědělského podnikatele                                   6.100 Kč

Celkem                                                                                                         243.480 Kč

3. Kontrolní a správní oddělení

Počet provedených kontrol celkem                                                                            61

- fyzické osoby                                                                                                                39

z toho cizinci                                                                                                                    1

- právnické osoby                                                                                                           22

Podle počtu předmětů kontrol 88

- zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)                  61

- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele                                                            25

- ostatní                                                                                                                            2

Kontroly jsou procesně prováděny podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní

řád). Z každé kontroly je pořizován protokol o kontrolním zjištění a zápis do IS RŽP.

Kontroly ve sledovaném období již proběhly v běžném režimu kontrol na místě, a zaměřily se zejm. na kontrolu plnění povinnosti oznámit předem zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně. V souladu s pokynem Ministerstva průmyslu a obchodu jsou kontroly zaměřeny na podnikatele, kteří podle zápisu v živnostenském rejstříku provozují v živnostenské provozovně živnost volnou „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, aniž tzv. transformovali její obory do podoby, která odpovídá současné právní úpravě.

V součinnosti s Českou obchodní inspekcí proběhly ve sledovaném období 4 společné

kontroly zaměřené na živnost volnou „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a živnost koncesovanou „Prodej lihovin“.

Počet zahájených správních řízení                                                                                          6

Počet vydaných rozhodnutí ve správním řízení                                                                    17

- ve věci zrušení živnostenského oprávnění                                                                  16

- ve věci pozastavení                                                                                                       0

- ve věci pozastavení v provozovně                                                                                 0

- ve věci obnovy řízení                                                                                                     0

- ve věci nákladů řízení po zastavení řízení                                                                     1

Počet zahájených přestupkových řízení                                                                                 17

Počet vydaných rozhodnutí v přestupkovém řízení                                                              13

- ve věci uložení pokuty                                                                                                  13

Počet vydaných rozhodnutí ve věci uložení pořádkové pokuty                                            0

Výše nákladů řízení                                                                                                       21.000 Kč

V případě, kdy podnikatel neprokáže na žádost živnostenského úřadu právní důvod pro užívání prostor, v nichž má umístěno sídlo, jsou mu všechna živnostenská oprávnění ve správním řízení zrušena. Za uplynulé období došlo z těchto důvodů v 16 případech k vydání pravomocného rozhodnutí ve věci zrušení živnostenských oprávnění. V případech, kdy správní řízení vyvolal účastník řízení porušením právní povinnosti, jsou mu stanoveny náklady řízení ve výši 1 000 Kč.

Počet pokut uložených formou příkazového bloku                                                11

Celková výše pokut                                                                                          91.500 Kč

v přestupkovém řízení                                                                                        65.500 Kč

- fyzické osoby                                                                                                   43.500 Kč

- právnické osoby                                                                                               17.000 Kč

- cizinci                                                                                                                 5.000 Kč

v příkazovém řízení                                                                                           26.000 Kč

- fyzické osoby                                                                                                   18.000 Kč

- právnické osoby                                                                                                8.000 Kč

- cizinci                                                                                                                       0 Kč

pořádková pokuta uložena bez řízení                                                                        0 Kč

Pokuty příkazovým blokem byly uloženy podnikatelům za porušení povinností vyplývajícíchze živnostenského zákona za méně závažná pochybení.

Na kontrolním a správní oddělení jsou rovněž řešeny stížnosti a podněty na podnikatele. Na základě těchto stížností je ve většině případů u podnikatele provedena živnostenská kontrola, pokud z obsahu stížnosti a následným šetřením lze dovodit porušení zákona. Za sledované období obdržel OŽÚ 4 stížnosti a podněty.

Kontrolní a správní oddělení dále v IS RŽP zpracovává avíza o změnách údajů subjektů v případech, kdy zdrojem informace je insolvenční rejstřík. Avíza obdrží pracovníci kontrolního a správního oddělení, kteří musí nejprve údaje z avíza vyhodnotit, a poté zpracovat do RŽP ke konkrétnímu podnikateli. Pokud uvedená informace insolvenčního rejstříku vyvolává překážku provozování živnosti, tak dále zahájit správní řízení ve věci zrušení živnostenského oprávnění. Za uvedené období bylo zpracováno 36 těchto avíz.

Výpisy ze živnostenského rejstříku

Tyto výpisy z živnostenského rejstříku vydávají pracovníci kontrolního a správního oddělení. Jedná se o výpisy, o něž žádají orgány státní správy, a které jsou osvobozeny od správního poplatku.

Výpisy ze živnostenského rejstříku                                                                                  6

Potvrzení o existenci nebo neexistenci zápisu ze živnostenského rejstříku                    6

Jednotné kontaktní místo

Jednotné kontaktní místo (JKM) zpracovává dotazy na podnikání v jednotlivých členských státech EU.

Počet vyřizovaných dotazů

- Červenec                                                                                                                        3

- Srpen                                                                                                                              0

- Září                                                                                                                                 1

| Zpráva o činnosti za období |  |  | III. Q. 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval | Ing. Katarína Ruschková | Odbor | OŽP |

Zpráva o činnosti

Pracovníci odboru se podíleli na přípravě aktivit Evropského týdne mobility – jeho součástí byla  i  dendrologická  procházka,  která  byla  veřejností  přijata  velmi  pozitivně.  Součástí propagace  byl  i  rozhovor  s vedoucí  odboru  na  Českém  rozhlase  Vysočina,  který  byl pozvánkou na všechny akce ETM.

Nadále  probíhaly  konzultace  ke  zpracovávaným  Auditům  udržitelného  rozvoje  v obou oblastech, které jsou v gesci OŽP, tedy oblast 2. Životní prostředí a oblast 3. Udržitelná spotřeba a výroba. Následně byl audit oblasti š. 2 na základě doporučení oponentů upraven a opět poslány k posouzení.

Vedoucí  odboru  se  účastní  zasedání  Pracovní  skupiny  pro  výstavbu  i  Akční  skupiny udržitelnosti, které má vést k naplňování cílů Adaptační strategie.

Ve sledovaném období se nekonalo žádné zasedání Komise pro životní prostředí.

Vedoucí odboru se zúčastnila dalšího jednání pracovní skupiny na MŽP, jejímž úkolem je příprava novely zákona o ochraně přírody a krajiny ve věci stanovení odvodů za kácení dřevin a institucionalizace ochranného pásma stromořadí.

Probíhala jednání o přípravě nového typu odpadkových košů a výroby první série prototypů, které budou umístěny na území MPR.

Na OŽP byly své zkušenosti konzultovat politici a úředníci z Dačic, Vysokého Mýta s Hradce Králové.

Probíhala velmi intenzivní jednání s developery na území města a podobě pozemků, které mají být po realizaci investičních záměrů předány či vráceny městu.

Probíhala  příprava  otevření  re-use  centra  na  Pístově,  zajištění  provozovatele,  příprava komunikační kampaně a následně samotné otevření re-use centra v září. Dále pak proběhla jednání o možnosti rozšíření sítě pro sběr jedlých tuků a olejů ve městě.

S ekologem města spolupracujeme na přípravě projektu Živá půda, který má za cíl zlepšit hospodaření na zemědělských pozemcích ve vlastnictví města.

Vedoucí  odboru  se  účastní  všech  jednání  o  projednávaných  územních  studiích zajišťovaných ÚMA, výrobních výborů na rekonstrukci náměstí, jednání týkajících se výběru projektanta na náměstí Almy Rosé a řady dalších jednání.

Na odboru proběhla tři výběrová řízení na místa uvolněná po odchodech pracovníků.

Ekofond – Stav disponibilních financí ve fondu k 31. 8. 2023 byl 19 092 204,22 Kč. Projednáno bylo 6 žádostí o uvolnění finančních prostředků.

Pokladna:

| rybářské lístky | 49 |
| --- | --- |
| lovecké lístky | 1 |

Došlá pošta: 4024 písemností

Odeslaná pošta (i DS a interní pošta): 6644 písemností Pokladních položek (příjem správních poplatků): 64

Oddělení odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a ochrany zvířat proti týrání Odpadové hospodářství:

Zpracovaná podání:

| typ podání | počet |
| --- | --- |
| závazná stanoviska, vyjádření a sdělení ve stavebním řízení | 201 |
| kontrola nakládání s odpady při kolaudaci | 5 |
| kontrola nakládání s odpady podle kontrolního řádu | 1 |
| kontrola pokladny | 1 |
| nepovolené skládky odpadů | 5 |
| rozhodnutí – souhlas s upuštěním od třídění odpadů | 5 |
| příkaz – sankce | 2 |
| přestupky | 2 |
| odstranění autovraků z pozemků města | 3 |

Ochrana ovzduší, ochrana zvířat proti týrání:

Jako  orgán  ochrany  ovzduší  vydáváme  závazná  stanoviska  k územnímu  a stavebnímu řízení,  k řízení  o  vydání  kolaudačního  souhlasu  a  k ohlašování  staveb  za  celé  ORP. Za III. čtvrtletí  roku  2023  jsme  vydali  55  závazných  stanovisek.  Na základě  doporučení nadřízeného správního orgánu mapujeme spalovací zdroje v rámci ORP jako přípravu na kontrolní činnost dle novely zákona na ochranu ovzduší, která bude platit od září 2024.

Na úseku ochrany zvířat proti týrání jsme řešili 14 případů, uložili jsme pokuty ve výši 63 000  Kč.  Provedli  jsme  odebrání  2  psů  do  náhradní  péče.  Spolupracujeme  s Krajskou veterinární  správou  Státní  veterinární  správy  Jihlava  při  povolování  svodů  zvířat  a  při přestupcích dle zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Vedeme  evidenci  jízdenek,  docházku  odboru  a  zásobování  kancelářským  materiálem. Zastupujeme  na  pokladně  a  ve  spisové  službě,  průběžně  zpracováváme  inventury  a administrujeme docházku odboru.

Oddělení vodního hospodářství, vodoprávní úřad Vydané písemnosti celkem: 473

| typ | obsah |  |  | počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rozhodnutí | stavební povolení |  |  | 7 |
|  | odběry a vypouštění vod |  |  | 53 |
|  | kolaudační rozhodnutí |  |  | 0 |
|  | schválení kanalizačních, provozních a manipulačních řádů, havarijních plánů |  |  | 22 |
|  | změny, prodloužení platnosti původních rozhodnutí |  |  | 16 |
|  | souhlasy dle § 17 vodního zákona |  |  | 33 |
|  | nakládání s vodami – rybníky |  |  | 6 |
|  | usnesení |  |  | 8 |
|  | ostatní |  |  | 88 |
|  | vodoprávní evidence (VUME,VUPE) |  |  | 30 |
| další | kolaudační souhlasy |  |  | 48 |
|  | ohlášení dle §15a odst. 3 vod. zákona a §104 staveb. zákona | 2 |  |  |
|  | zánik vodního díla |  |  | 0 |
|  | výzvy |  |  | 0 |
|  | vyjádření dle § 18 vodního zákona |  |  | 0 |
|  | vyjádření k vynětí ze ZPF |  |  | 39 |
|  | povodňové plány obcí |  |  | 1 |
|  | stanovení OP vodních zdrojů opatřením obecné povahy | 0 |  |  |
|  | závazná stanoviska |  |  | 84 |
|  | společné územní a stavební povolení |  |  | 36 |

Ve třetím čtvrtletí roku 2023 byly 3 havárie.

- Havárie v  Moravia Lacto s.r.o., únik kyseliny do jednotné kanalizace.

- Havárie na rybníku „Nový“ v k.ú. Jezdovivce, úhyn ryb, nedostatek kyslíku.

- Havárie ve společnosti Enviropol - zahoření elektroodpadu.

Proběhlo povodňové cvičení „Vlna 2023“ ORP Jihlava vyhlašovala 3. stupeň povodňové aktivity pro město Brtnice

Oddělení ochrany přírody a krajiny a ZPF Státní správa v ochraně přírody a krajiny

Za III. čtvrtletí 2023 bylo vydáno:

| typ řízení |  | úkon | počet |
| --- | --- | --- | --- |
| Řízení o povolení kácení dřevin |  | zahájení řízení | 29 |
|  |  | vydáno rozhodnutí | 20 |
|  |  | závazná stanoviska | 5 |
| VKP „ex lege“ |  | závazné stanovisko | 7 |
| Vyjádření k ÚŘ, SŘ, dotacím, předběžná informace k záměrům dle ust. § 139 správního řádu, vyjádření k vynětí ze ZPF, vyjádření k nakládání s vodami, ke schválení manipulačních řádů pro vodní díla atd. |  | vyjádření, stanovisko | 207 |
| Protokoly z místního šetření k prověření škod způsobených vydrou říční nebo kormoránem velkým na rybí obsádce a dále škod způsobených bobrem evropským |  | protokol na základě provedeného místního šetření | 4 |
| Zrušení ochrany památných stromů |  | rozhodnutí | 2 |
| Projednávání územních plánů |  | stanovisko | 5 |
| Stanoviska ke komplexním pozemkovým úpravám |  | stanovisko | 2 |
| Závazná stanoviska k zásahům do krajinného rázu |  | závazné stanovisko | 2 |
| Závazná stanoviska dle zákona o myslivosti | zá | vazné stanovisko | 2 |
| Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. | pod | klad pro odpověď | 2 |

Další činnosti:

- Geodetické  zaměření  a  revize  vybraných  památných  stromů  v regionu  (dle požadavku na revize AOPK): Lipové stromořadí u Modety, lipová alej ke kapli sv. Jana Nepomuckého, Alej k Mirošovu, Lípy u křížku, Stromořadí v Bedřichově, Lípy u Rounku.

- Jednání a revize nové trasy optických kabelů T-Mobile v dalších částech Jihlavy.

- Objednávka provedení ošetření památného stromu – Javor v Kopaninách

- Objednávky na zajištění ochranářských opatření v RVKP: U křemele a Kružíkova louka

- Objednávka na provedení ošetření vybraných stromů v RVKP Stromořadí v Brtnici

- Kontrola ošetření vybraných stromů v registrovaném VKP Zeleň na dolním hřbitově v Dolní Cerekvi

- Průběžné zadávání nálezů rostlin a živočichů do aplikace BioLog, odkud jsou po validaci přeneseny do Nálezové databáze AOPK (v současnosti zadáno 220 nálezů rostlin a živočichů)

Státní správa v ochraně zemědělského půdního fondu Za III. čtvrtletí 2023 bylo vydáno:

| úkon | typ |  | počet |
| --- | --- | --- | --- |
| Souhlas s odnětím ze ZPF | rozhodnutí |  | 9 |
|  | stanovisko |  | 62 |
|  | v řízení |  | 7 |
|  | postoupeno na KrÚ |  | 3 |
| Vyjádření k projektové dokumentaci, trasy, výzvy | vyjádření |  | 48 |
| Řízení o odvodech za zábor ZPF | zahájení |  | 51 |
|  | rozhodnutí |  | 8 |
| Rozhodnutí v pochybnostech | rozhodnutí |  | 2 |
| Uložení sedimentů na ZPF | souhlas |  | 1 |
| Erozní události |  |  | 1 |
| Podněty |  |  |  |

V III. čtvrtletí roku 2023 stále dochází k mírnému poklesu nových žádostí (odnětí půdy, vyjádření, trasy) oproti předchozím letům.

Další činnosti:

- zákresy odnětí ke každé žádosti v této aplikaci a v případě složitějších zákresů v aplikace ArcGIS  Pro  (formáty  dgn,  dwg.,  přímo  od  projektantů  –  zákresy  komunikací,  obytných souborů,…),

- editace souhlasů s odnětím a rozhodnutí o odvodech do evidence MŽP, což je zákonná povinnost.

- spolupráce s Krajským úřadem, SPÚ (aktualizace BPEJ, komplexní pozemkové úpravy), stavebními úřady, Katastrálním úřadem.

- časté odpovědi na různé dotazy (email, telefon, osobně)

- archivace části spisů průběžně

- zaučování nového pracovníka

Oddělení lesního hospodářství a myslivosti Státní správa lesů:

Vydané písemnosti:

| typ |  | počet |
| --- | --- | --- |
| Rozhodnutí, usnesení |  | 25 |
| Závazná stanoviska, vyjádření / lesní hospodářská evidence 70 |  | / 0 |
| Těžby (v rozsahu cca 2000 m3 dříví) |  | 6 |
| Rozhodnutí o finančních náhradách za výkon funkce OLH (1 016 762,-) |  | 6 |
| Rozhodnutí o finančních náhradách na výsadbu MZD |  | 0 |
| Podklady pro soudní znalce, exekuční úřad, dotace |  | 15 |
| Výzvy vlastníkům (kůrovec, holiny) | Výzva na zpracování kůrovcového dříví | 9 |
|  | Předvolání k podání vysvětlení | 0 |
|  | Rozhodnutí o pokutě | 2 |

Státní správa myslivosti

Vydané písemnosti:

| typ | počet |
| --- | --- |
| Rozhodnutí/usnesení: - Povolení vypouštění zvěře, změna normovaných stavů zvěře, povolení lovu dospělé zvěře, výjimky ze zakázaných způsobů lovu - Ustanovení mysliveckého hospodáře - Ustanovení myslivecké stráže | 20 5 3 |
| Stanoviska: Souhlasy s lovem spárkaté zvěře do dvou let věku | 12 |
| Honební společenstva: změna v registrech + ROS nájemní smlouva k honitbě | 0 1 |
| Zpracování statistického výkazu MYSL/ 2, 3, 5, 8 | 74+74+74+74 |
| Vydané plomby | 1230 |

Probíhá příprava Chovatelské přehlídky ulovené zvěře za myslivecký rok 2022/2023. Chovatelská  přehlídka  se  uskuteční  v prostorách  budovy  U  Mincovny  6  v termínu  5.-7. 10. 2023.

Oddělení služeb v životním prostředí

Správa veřejné zeleně

Zadávání a přebírání provedených prací, kontrola faktur, zpracovávání faktur k následujícím činnostem: výsadby, zálivka, výchovné řezy, kácení, pěstební probírky, sečení trávy, úpravy a řezy stromů, úklid odpadků na plochách městské zeleně a správa pasportu zeleně.

| Vyjádření správce | 42 vyjádření ke stavbám nebo jiným zásahům do veřejné zeleně |
| --- | --- |
| Vyjádření správce pro potřeby magistrátu | 66 vyjádření emailem pro potřeby ostatních odborů magistrátu – především pro MO, ORM, ÚMA, podněty občanů |
| Objednávky |  | 195 objednávek v ISSZ (údržba vybraných ploch, úklid zeleně, průchodné a průjezdné profily, pletí, zálivka, proběhla údržba lokality Fügnerova, Pávov, Buková a Hruškové Dvory) |
| Zábory zeleně |  | 38 záborů, na místním poplatku bylo vyměřeno 79 065,- Kč |
| Čistota zeleně |  | 29 objednávek sběru SKO v ISSZ, uklizena nezpevněná plocha o výměře 539 ha, náklady na úklid nezpevněných ploch 1 382 540,- Kč. |
| Kácení |  | Podávání žádostí na kácení dle potřeby – 15 žádostí, 4 oznámení. Proběhlo kácení suchých stromů a stromů napadených kůrovcem. |
| Řezy na stromech + ostatní |  | Na provedení udržovacích řezů bylo objednáno několik desítek stromů. Koncepčně jsou prováděny především redukční řezy směrem k bytovým domům ve všech jihlavských obytných celcích (cca 260 stromů). |
| Výsadby, pletí |  | Proběhla příprava na podzimní výsadby stromů, keřů a trvalek, nyní se rostlinný materiál poptává v okrasných školkách. Proběhla kontrola starších výsadeb a byla objednána náhrada za uschlé exempláře. Proběhla příprava pro výsadbu lípy pana prezidenta, kterou koncem září zájemci vysázeli. Průběžně probíhalo pletí a pravidelná údržba trvalkových záhonů a záhonů s růžemi a opakované pletí trvalkových a keřových záhonů a keřových skupin. |
| Pohřebnictví |  | Odvody za Ústřední hřbitov a Kalvárii činily 459 850,- Kč. |
| Řešení škodních událostí |  | Nebyla řešena škodní událost. |
| Jednání |  | Jednání se SML (2 schůzky) Jednání se SMJ - pohřebnictví (1 schůzka) |
| Účast na kontrolních dnech |  | Terminál ČD, Seifertova - bratří Čapků, chodník Polenská, kruhový objezd Pávovská, VV Masarykovo náměstí, JZ trolejbusová tangenta, vodovod a kanalizace 17. listopadu |
| Projekt Revitalizace zeleně |  | Průběžně jsou evidovány stromy ke kácení ošetřené z dotace, aby mohly být na AOPK zaslány poklady na vyřazení ošetřených stromů pokácených z důvodu zdravotního stavu. |
| VERA |  | Správce rozpočtu – administrace 208 faktur, 76 objednávek |
| DNS sečení trávníků |  | Na základě 50 objednávek provedl dodavatel seče na 2 zatravněných plochách o souhrnné výměře 1 197 000 m (téměř 120 ha). Celkově byly vyfakturovány práce za 7 mil. Kč s DPH. |

- V souvislosti s přípravou nového VŘ na Sečení trávníků a sběr listí proběhla série předběžných tržních konzultací se všemi potencionálními účastníky.

- Účast na jednáních v pracovních skupinách - Masarykovo nám.

- Spolupráce  s osadním  výborem  Staré  Hory  na  přípravu  květinového  záhonu  a výsadbu vánočního stromu.

- účast  na  konferenci  Strom  pro  život  –  život  pro  strom  „Limity“-  9/2023  v Hradci Králové – prezentace zkušeností a reprezentace města, která byla velmi pozitivně hodnocena

Odpadové hospodářství

Vyřízené žádosti, podněty, vyjádření, objednávky prací, kontrola faktur k činnostem souvisejícím se zajištěním odpadového hospodářství města:

| Vyřízené žádosti o dodání nádoby nebo změnu frekvence svozu | 62 |  |
| --- | --- | --- |
| Vyřízené žádosti o kompostéry / vydaných kompostérů | 0/ | 0 |
| Vyřízené žádosti na umístění nádob na třídění papíru a plastů v MPR | 1 |  |
| Vydaná vyjádření s požadavkem na zajištění ploch na umístění kontejnerů v rámci stavebního řízení |  | 0 |
| Počet řízení, ve kterých město dávalo vyjádření ve věci udělení souhlasu k provozu zařízení ke sběru a výkupu odpadů |  | 1 |
| Vyřízené podněty na úklid černých skládek prostřednictvím Knihy hříchů (od občanů) |  | 25 |
| Vyřízené podněty na úklid černých skládek (ostatní) | 17 | 9 |
| Spolupráce s organizací Trash Hero na úklidu černých skládek většího rozsahu |  | 1 |
| Úklid černých skládek většího rozsahu ve spolupráci s MP a alternativně odsouzenými |  | 0 |
| Počet zaslaných výzev (žádost o součinnost) | 1 |  |
| Počet zaslaných výzev (využívání nádob na SKO) | 0 |  |
| Počet domů, u kterých byla kontrolována úroveň třídění odpadů v nádobě na SKO v rámci akce Odpadový detektiv |  | 0 |
| Počet vyřízených registrací do Programu zodpovědného nakládání s odpady formou odevzdávání odpadu na sběrných dvorech. |  | 35 |
| Jednání se zástupci SMJ |  | 1 |

Kontroly původců odpadů

| Počet úkonů předcházející kontrole ve 3. čtvrtletí 2023 | 0 |
| --- | --- |
| Počet vedených kontrol ve 3. čtvrtletí 2023 | 1 |
| Počet příkazů/správních řízení/přestupkových řízení vedených ve 3. čtvrtletí 2023 na základě výsledků ukončených kontrol | 2 |

Přestupková řízení PO a FOOP bez vazby na kontrolu

| Počet řízení v souvislosti s postoupenými spisy městské policie, PČR nebo s nálezy odpadů na černých skládkách identifikující původce odpadu vedených v 3. čtvrtletí 2023 | 0 |
| --- | --- |

Další řízení vedená podle přestupkového zákona

| Počet řízení v souvislosti se založením černé skládky, neprokázáním předání odpadů včetně stavebních a demoličních odpadů v souladu se zákonem v 3. čtvrtletí 2023 | 0 |
| --- | --- |

- Byla dokončena první etapa čištění kontejnerů na TO.

- Probíhala  jednání  s vedením  ohledně  nákupu  nových  odpadkových  košů,  které budou umisťovány do MPR. Odpadkové koše byly u dodavatele objednány.

- Bylo schváleno poskytnutí příspěvku na pořízení 500 ks domácích kompostérů.

- Spolupráce  s grafikem  ohledně  plánované  osvěty  k třídění  odpadů,  předcházení odpadů a zakládání černých skládek.

- Proběhla jednání ohledně zprovoznění RE-USE centra v Pístově. Provoz RE-USE centra byl od září 2023 spuštěn.

- Proběhla jednání ohledně možnosti návozu komunálních odpadů na SAKO Brno

- Byla  vytipována  kontejnerová  stání  pro  umístění  dalších  nádob  na  oleje  a  tuky, v první fázi bude přidáno cca 30 nádob, následně bude počet dle potřeby navyšován. V souvislosti  s tím  bude  zintenzívněna  komunikační  kampaň  k důležitosti  třídění

jedlých tuků a olejů.

- Spolupráce s OI na úpravě webu a pasportu OH.

- Revize Motivačních plateb – úprava velikosti nádob dle nároku.

- Účast na webináři „Předcházení vzniku odpadu“.

- Zaškolování nové kolegyně.

| Zpráva o činnosti za období |  |  | III. Q. 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval | Ing. Michal Jarco | Odbor | SÚ |

Odbor Stavební úřad zajišťuje v přenesené působnosti výkon státní správy na třech úsecích státní správy. Tři oddělení zajišťují činnosti obecného stavebního úřadu dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále stavební zákon), jedno oddělení zajišťuje činnost Úřadu územního plánování v rozsahu, který úřadům územního plánování ukládá stavební zákon a jedno oddělení zajišťuje výkon orgánu památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (dále zákon o památkové péči) v platném znění. Jedná se tedy o tři v rozhodování zcela nezávislé orgány státní správy, kterou v rámci pověření k zajišťování přenesené působnosti vykonávají obecní úřady – v tomto případě Magistrát města Jihlavy.

Jak již bylo uvedeno, jedná o činnosti pouze v přenesené působnosti, nikoliv o činnosti samosprávné, proto se omezuje tato zpráva o činnosti pouze na základní obecné informace o činnosti a náplni práce stavebního úřadu, Úřadu územního plánování a orgánu památkové péče, na případné personální či organizační změny a na základní statistické údaje o počtech rozhodnutí a jiných  opatření  vydaných  příslušnými  orgány  státní  správy  v sledovaném  období.  Konkrétní informace z jednotlivých správních řízení nelze ve zprávě uvádět, jelikož řízení správních orgánů jsou ze zákona neveřejná.

Činnost odboru.

Obecný stavební úřad.

Činnost obecného stavebního úřadu je dána stavebním zákonem a prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu. Tyto činnosti zajišťuje stavební úřad ve správním území stavebního úřadu, do kterého náleží kromě města Jihlava dalších 33 obcí.

Obecný stavební úřad v rámci své správní činnosti vydává rozhodnutí a jiná opatření na úseku umisťování a povolování staveb. Vydává územní rozhodnutí, stavební povolení, územní souhlasy, souhlasy s ohlášenou stavbou, kolaudační souhlasy, kolaudační rozhodnutí, souhlasy se změnou užívání nebo s odstraněním staveb. Může uzavírat veřejnoprávní smlouvy, které nahrazují územní rozhodnutí a stavební povolení, povoluje změny stavby před dokončením, rozhoduje o zákazu užívání stavby, povoluje předčasné užívání, rozhoduje o povolení zkušebního provozu, vyjadřuje se pro speciální stavební úřady, vydává souhlasy s dělením nebo slučování pozemků, zasílá výzvy obcím na přidělení popisného nebo evidenčního čísla dokončeným a zkolaudovaným stavbám. V rámci výkonu stavebního dozoru a zvláštních pravomocí provádějí pracovníci stavebního úřadu kontrolní prohlídky staveb, rozhodují o odstraňování staveb, případně o jejich dodatečném povolení, mohou rozhodovat o nařízení stavebních úprav, udržovacích prací, vyklizení stavby atd. Stavební úřad rozhoduje i o přestupcích fyzických, fyzických podnikajících a právnických osob při porušení ustanovení stavebního zákona.

Kromě uvedeného je Magistrát města Jihlavy vyvlastňovacím úřadem dle zák. č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění). Provádění vyvlastňovacího řízení svěřil organizačním řádem odboru Stavební úřad.

Stavební úřad dále provádí zápisy dokončených staveb a zápisy změn těchto staveb do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí RUIAN, kam zapisuje dokončené stavby včetně jejich provázání s parcelou a zápis jejich technickoekonomických atributů. V neposlední řadě vyplňuje SÚ také statistická hlášení pro ČSÚ.

Úřad územního plánování

Úřad územního plánování vykonává státní správu dle stavebního zákona na úseku územního plánování, kde má funkci pořizovatele, dále působí jako dotčený orgán v řízeních před stavebním úřadem, kde posuzuje stavební záměry  z pohledu souladu s územním plánem  a s cíli a úkoly územního plánování. Ve správním území obce s rozšířenou působností, které zahrnuje 79 obcí, ÚÚP ze zákona pořizuje územní a regulační plány pro území obce, pořizuje územně plánovací podklady, pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu, jako dotčený orgán v řízeních podle stavebního zákona vydává závazná stanoviska ke stavebním záměrům

Orgán státní památkové péče

Pracovní náplni oddělení je výkon státní správy na úseku památkové péče, v rámci kterého vydávají rozhodnutí, závazná stanoviska a vyjádření či sdělení dle zákona o památkové péči. Při jejich vydání orgán PP úzce spolupracuje s Památkovým ústavem v Telči, který jednotlivé stavební záměry odborně posuzuje a jejich odborné posouzení slouží jako podklad pro vyjádření orgánu památkové péče.

Kromě  uvedeného  průběžně  provádí  kontrolu  a  monitoring  stavebních  prací  ve  svém správním obvodě, jakož i metodickou pomoc vlastníkům jednotlivých objektů v řešeném území. V rámci jednotlivých akcí probíhá soustavná spolupráce s odbornou organizací památkové péče – Národním památkovým ústavem, ÚOP v Telči.). Správní orgán provádí i poradenskou činnost, před zahájením  správního  řízení  je  vlastníkům  poskytována  odborná  konzultace,  většinou  na  místě stavby.

Orgán  památkové  péče  provádí  také  správní  řízení  ve  věci  přestupků  proti  zákonu  o památkové péči. Další jeho činností je administrování Programu regenerace MPR Jihlava 2022, což je jediná samosprávná činnost, kterou odbor vykonává.

Struktura a personální obsazení.

Na odboru pracuje v současnosti 27 pracovníků. Z toho na obecním stavebním úřadě (3 oddělení) 18 pracovníků, na Úřadě územního plánování (1 oddělení) 6 pracovníků a na památkové péči (1 oddělení) 3 pracovníci.

Na oddělení Úřadu územního plánování chybí v současnosti jeden pracovník (odchod na mateřskou a rodičovskou dovolenou). I přes opakovaná výběrová řízení je místo stále neobsazeno. Situace na oddělení se stává kritickou a klade mimořádné nároky na, už beztak mimořádně vytížené, stávající pracovníky. Na oddělení státní památkové péče pracují 3 pracovníci. Oddělení je po delším a celkem náročném období úplné a je po personální stránce stabilizované.  Činnost obecného stavebního úřadu zastávají tři oddělení. Oddělení územně správní SÚ má 5 odborných pracovníků. Personální obsazení je stabilizované a dlouhodobě beze změn. Oddělení stavebně správní SÚ má 7 odborných pracovníků, jedno odborné místo je po odchodu jednoho pracovníka neobsazeno. I přes opakovaná výběrová řízení se ho ve třetím čtvrtletí obsadit nepodařilo. Na oddělení stavebního dozoru SÚ pracují v současnosti 2 pracovníci. Třetí místo se doposud i přes prodlužování nebo opakování  výběrových  řízení  nepodařilo  obsadit.  Písárna  -  3  pracovnice.  Zpracovávají  a administrativně vyřizují veškeré písemnosti odboru a provádí dílčí správní činnost – agendu ve věci správních poplatků (výzvy, sledování plnění, evidence), sledování lhůt a vyznačení nabytí právní moci vydaných rozhodnutí.

Jak je patrné z výše uvedených informací, je v současnosti dlouhodobý problém obsadit volné pracovní místo odborného pracovníka osobou se zákonem požadovaným vzděláním. Ve spolupráci s personálním oddělením proto připravujeme organizační změnu, která by mohla alespoň částečně personální situaci na odboru, která už začíná být kritickou.

Přehled činnosti odboru za 3. čtvrtletí 2023.

SÚ:

- vydaná rozhodnutí SÚ ve správním řízení

z toho: územních rozhodnutí

stavebních povolení

společných povolení

kolaudačních rozhodnutí

ostatních správních rozhodnutí nebo usnesení

- vydaná ostatní opatření SÚ

z toho: územní souhlas

souhlas s ohlášenou stavbou, st. úpravami  společný souhlas

kolaudační souhlas

oznámení o ukončení stavby

jiná opatření

127   16   13   34     3   61

375   29

19   26

53   24

224

Tabulka zahrnuje všechna rozhodnutí a opatření, která obecný stavební úřad vydává. Pod položkou  „  ostatní  správní  rozhodnutí  nebo  usnesení“  a  „jiná  opatření“  jsou  zahrnuty  různá rozhodnutí a opatření či úkony dle stavebního zákona. Vydáváme např. výzvy na sjednání nápravy, výzvy na zastavení nepovolených stavebních prací, provádíme řadu místních šetření a kontrolních prohlídek v rámci své kontrolní a správní činnosti. V sledovaném období jsme např. ověřovali 6 zjednodušených dokumentací (pasportů) staveb, které vlastník musí zpracovat, pokud se žádná dokumentace stavby nedochovala, ale má se za to, že stavba byla v minulosti řádně povolena. V takovém případě potvrzujeme existenci stavby a ověřujeme její pasport. Dále vydáváme souhlasy podle § 15 stavebního zákona pro potřeby speciálních stavebních úřadů. Ty vydávají stavební povolení pro některé druhy staveb - zejména se jedná o vodní díla nebo dopravní stavby a obecný stavební úřad svým souhlasem ověřuje, že povolovaný záměr je v souladu s již vydaným územním rozhodnutím. Dále jsme zaslali 19 výzev obcím na přidělení popisného nebo evidenčního čísla pro dokončenou nemovitost. Stavební úřad dále vydává souhlasy s dělením nebo scelováním pozemků, kterých jsme vydali 42, nebo další desítky vyjádření a stanovisek včetně úkonů souvisejících s revizí katastru nemovitostí prováděné katastrálním úřadem.

Ve 3. čtvrtletí jsme řešili několik staveb prováděných v rozporu nebo bez povolení. Stavební úřad v těchto případech zahajuje řízení o odstranění stavby a souběžně s ním i řízení o pokutě. „Černé“ stavby řešíme na základě podnětů zvenčí, ale také na základě zjištění při vlastní kontrolní činnosti. Konečné rozhodnutí jsme vydali v případě šesti staveb prováděných v rozporu anebo bez příslušných povolení vyžadovaných zákonem. Za provádění staveb nebo jejich změn bez povolení nebo v rozporu s ním jsme ve všech případech rozhodli příkazem nebo rozhodnutím ve správním řízení o udělení pokuty za porušení stavebního zákona.

Nedílnou součástí práce stavebního úřadu je zápis dokončených staveb do centrálního registru  územní  identifikace,  adres  a  nemovitostí  RUIAN.  V uplynulém  čtvrtletí  jsme  provedli v registru 85 záznamů – číslo zahrnuje zápisy dokončených staveb nebo jejich změn a odstraňování chyb a nesouladů v registru na základě evidovaných reklamací údajů v registru.

ÚÚP:

- Pořizování územních plánů nebo jejich změn:    19

- Zprávy o uplatňování ÚP     2

- Pořizování územních studií:   10

- Regulační plán:       1

- Závazná stanoviska:  134

- Koordinovaná závazná stanoviska:     7

- Vyjádření k záměru a sdělení:    62

- Územně plánovací informace:      5

Úřad územního plánování je ze zákona pořizovatelem územních plánů obcí ve správním obvodu ORP a tyto pořizuje postupem daným stavebním zákonem. ÚÚP pořizuje v současnosti územní plány nebo jejich změny v Jihlavě:

Změna ÚP č. 5 - zkrácené projednání - Byla zpracována tabulka s vyhodnocením projednání. Byly formou vyjádření předjednány úpravy v posudku SEA. Bylo zajištěno přehodnocené – kladné stanovisko MŽP, ochrany ZPF. Řeší se přehodnocení nesouhlasného stanoviska ochrany přírody a krajiny s OŽPZ KÚ. Návrh úprav v dokumentaci byl zaslán ke konzultaci elektronicky. OOP s navrhovaným řešením nesouhlasí. Statutární město bylo o názoru KÚ informováno. Čeká se na pokyny zástupců statutárního města, jak postupovat dále.

Změna ÚP č. 6 - ÚÚP neobdržel oficiální informaci, jak bylo o požadavcích na změnu rozhodnuto a ani žádost o pořízení souboru změn č. 6.

Regulační plán Jihlava - 19. 5. 2023 předložení návrhu zadání ke schválení v zastupitelstvu, 20. 6. 2023 schválilo zadání Zastupitelstvo města Jihlavy, 22. 8. 2023 předání podepsaného zadání regulačního plánu na ÚMA, aby bylo možné vybrat zpracovatele.

ÚÚP pořizuje územní plány a jejich změny u obcí v rámci ORP. V sledovaném období se jednalo o Z1 ÚP Vílanec - 9. 5. 2023 vypsáno veřejné projednání. 12. 6. 2023 veřejné projednání. OOP - požadavek na úpravu – vyloučit OZE v nezastavěném území. Podstatná úprava návrhu změny. Dokumentace byla upravena. Vypsáno opakované veřejné projednání, které se uskutečnilo 21. 8. 2023. Nebyly doručené připomínky ani námitky. 6. 9. Odeslána žádost o stanoviskoKÚ OÚPaSŘ. Stanovisko zatím nebylo doručeno.

ÚP Vílanec - 21. 8. vypsáno projednání zadání ÚP.

Z1a a Z1b ÚP Batelov - Veřejná projednání změny č. 1a (opakované) a č. 1b se konala 22. 5. 2023. Projednání byla vyhodnocena ve spolupráci se zástupci opce a zpracovatele. Z projednání vyplynuly pouze požadavky na drobné úpravy v částech odůvodnění bez nutnosti zásahu do výrokové části OOP. Projednání není třeba opakovat. Dotčené orgány byly informovány o návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek 1. 9. 2023. Byla zajištěna stanoviska KÚ OŽPZ a OÚPaSŘ. ÚP Dvorce - Zastupitelstvo obce schválilo územní plán 17. 3. 2023, účinnost nabyl 15. 4. 2023. Krajský úřad (nadřízený orgán územního plánování) převzal spis za účelem přezkumu (na podnět).  KÚ vydal návrh OOP na zrušení plochy Z6 (31. 5. 2023). Zatím bez dalších informací.

Z1 Kamenná - Změna schválena 24. 5. 2023, nabyla účinnosti 9. 6. 2023 a byla dokončena.

ÚP Rančířov - Veřejné projednání proběhlo 11. 5. 2023. Dotčené orgány byly požádány o stanovisko k námitkám a připomínkám. Byl ověřen soulad ÚP s jednotným standardem na MMR. 22. 9. byly předány obci podklady ke schválení ÚP. 25. 9. 2023 byl ÚP schválen ZO.

Z1 Šimanov - V 2. 6. 2023 byly předány podklady k veřejnému projednání změny č. 1. Veřejné projednání bylo vypsáno 15. 6. 2023 a uskutečnilo se 24. 7. 2023. Námitky ani připomínky pořizovatel v době projednání neobdržel. Stanovisko příslušného KÚ vydáno 11. 9. 2023. Připravují se podklady ke schválení.

Z1 ÚP Střítež - Předány podklady pro vyjednání přehodnocení záporného stanoviska ochrany ZPF KÚ. Přehodnocené stanovisko vydáno 14. 8. 2023. Podstatná úprava návrhu vyvolá opakované VP. Žádost o stanovisko SEA podle § 53 odst. 2 st. zákona odeslána 2. 10. 2023.

Z1 ÚP Zbinohy - 22. 6. 2023 obec Zbinohy schválila změnu č. 1 ÚP, která nabyla účinnosti 8. 7.

2023, 2. 8. 2023 dopis dotčeným orgánům o vydání, 7. 8. 2023 předání dokladové části a tištěného paré obci.

Z1 ÚP Kněžice - 28. 7. 2023 vypsáno veřejné projednání změny č. 1.

Veřejné  projednání  se  konalo  11.  9.  2023  za  účasti  Ing.  arch.  Lakomého.  Doručeno  několik nepřípustných stanovisek a námitek, na 2. 10. 2023 sjednána schůzka pořizovatele, určeného zastupitele a zpracovatele, aby se domluvili na dalším postupu.

ÚP Hladov - 22. 9. 2023 zaslala zpracovatelka návrh ke kontrole a 25. 9. 2023 potvrzeno, že je možné připravit tisky pro společné jednání. Po doručení tištěného paré návrhu ÚP bude dohodnut termín společného jednání.

Z1 Dlouhá Brtnice - 4. 8. 2023 emailový dotaz na obec, jak to vypadá s návrhem změny č. 1, jestli už mají vybraného zpracovatele? 10. 8. 2023 odpověď, že mají uzavřenou smlouvu s Ing. arch. Haškem (Urbanistické středisko Jihlava) a domlouvají se na rozšíření souboru změn. Stejný den od nás odpověď, že rozšíření změny zkráceným postupem nelze domluvit jenom se zpracovatelem a domluvena osobní schůzka.  Na osobní schůzce domluveno, že obec zašle tři požadavky na změnu, OÚÚP požádá KÚ OŽPZ o stanovisko SEA a NATURA k novým požadavkům. Obec si schválí zařazení dílčích požadavků do souboru změn č. 1 a dodatek ke smlouvě. 16. 8. 2023 obec zaslala pět dílčích požadavků na změnu. 21. 8. 2023 žádost o stanovisko SEA a NATURA. Stanovisko KÚ OŽPZ došlo dne 7. 9. 2023 s tím, že požaduje zpracování posudku SEA. 14. 9. 2023 zaslán obci dopis s vyhodnocením požadavků na změnu ÚP.

Z1 ÚP Boršov - Stanovisko KÚ OŽPZ došlo 29. 6. 2023 s tím, že nepožadují SEA k došlým

změnám. Stanovisko KÚ OÚPaSŘ došlo 20. 7. 2023 s tím, že lze zahájit řízení ve smyslu § 53 stavebního zákona. 25. 7. 2023 zaslány pokyny k úpravě návrhu zpracovateli a na vědomí obci.

18.  9.  2023  zaslán  upravený  návrh  zpracovatelem.  22.  9.  2023  vypsáno  opakované  veřejné projednání Z1 ÚP Boršov na 23. 10. 2023.

Z2 ÚP Dobroutov - Stanovisko KÚ OŽPZ došlo 13. 7. 2023 s tím, že nepožaduje SEA

k podstatným úpravám. Stanovisko KÚ OÚP a SŔ došlo 19. 7. 2023 s tím že lze zahájit řízení ve smyslu § 53 stavebního zákona. 24. 7. 2023 zaslány pokyny k úpravě návrhu zpracovateli a na vědomí obci. 30. 8. 2023 zaslán upravený návrh zpracovatelem. 4. 9. 2023 vypsáno opakované veřejné projednání Z2 ÚP Dobroutov na 9. 10. 2023

Dušejov – Změna č. 1 ÚP - Po dohodě s paní starostkou se na Změně Územního plánu č. 1 ÚP Dušejov  nebude  dále  pokračovat.  Zastupitelstvo  obce  nerozhodlo  o  jejím  pořízení,  proto  není potřeba řešit oficiálně další kroky.

Z1 ÚP Luka nad Jihlavou - Pořizovatel zpracoval obsah změny č. 1 ÚP Luka nad Jihlavou a předal ho  do  zastupitelstva  ke  schválení.  Zastupitelstvo  obce  obsah  schválilo  a  rozhodlo  o  pořízení. Pořizovatel předal pokyny ke zpracování Změny č. 1 zpracovateli – Urbanistickému středisku Jihlava

Zákonnou povinností ÚÚP je vypracování  zpráv o uplatňování ÚP. Ve 3. čtvrtletí byly zpracovávány: Zpráva o uplatňování ÚP Plandry - Obec zprávu o uplatňování schválila 1. 8. 2023. Zpráva o uplatňování ÚP Polná – Zpráva schválena dne 18. 9. 2023

ÚÚP je ze zákona také pořizovatel územních studií, kterých zpracování je podmínkou v územních plánech jednotlivých obcí. Územní studie pořizovalo  v tomto období  ve spolupráci s příslušnou obcí pro obce Luka nad Jihlavou ÚSZ4, 47 - Nové ZO nemá zájem dokončenou ÚS evidovat, Dušejov ÚS sever - Obec zvažuje ukončení prací na ÚS, Věžnička ÚS 3-B/1 - Proběhl 1. výrobní výbor, září 2023 konzultace s projektantem, studie je před dokončením, Větrný Jeníkov ÚS Z.8 - Září 2023 dokončení ÚS a registrace.

Pro město Jihlava byly pořizovány studie

Jihlava ÚS6 Aventin - Studie byla dokončena a zaevidována 7. 8. 2023.

Jihlava územní studie ÚS2 Hruškové Dvory - Studie není dokončena, připomínky ÚÚP nejsou vypořádány

Jihlava územní studie ÚS4 Rantířovská - Proběhl 3. výrobní výbor. Vzneseny připomínky ÚÚP, doporučeno ÚS projednat s DO, především s KHS.

Jihlava ÚS1 Lesnov - Proběhly 2. a 3. výrobní výbor.

Jihlava ÚS7 Henčov - ÚS není dokončena.

Jihlava  ÚS  Buková,  koordinace  území  -  Podněty  k  dopracování.  Proběhl  3.  výrobní  výbor. Vzneseny připomínky ÚÚP, doporučeno ÚS projednat s DO, především s KHS.

ÚÚP kromě uvedeného vydává závazná stanoviska ke stavebním záměrům, ve kterých posuzuje soulad záměru s územním plánem a s cíli a úkoly územního plánování. Ta slouží jako závazný podklad pro povolování staveb stavebním úřadem. Dále pak poskytuje průběžné konzultace stavebních záměrů s investory nebo projektanty, vkládá posouzené záměry do mapového projektu, účastní  se  porad  pracovní  skupiny  pro  výstavbu  a komise  pro  územní  plánování.  Zpracovává vyjádření  na  základě  žádostí  Katastrálního  úřadu  (úpravy  v  katastru  nemovitostí),  Úřadu  pro zastupování  státu  ve  věcech  majetkových  (využití  dotazovaných  parcel  dle  ÚP),  Státního pozemkového úřadu (využití dotazovaných parcel dle ÚP a ÚAP), účastní se pracovních zasedání komise pro architekturu a urbanizmus, pracovní skupiny pro výstavbu a komise územního plánování.

ÚÚP zajišťuje průběžnou aktualizaci Územně analytických podkladů (ÚAP) a poskytuje data z ÚAP jiným subjektům. Na základě novely stavebního zákona doplňování dat za jednotlivé obce = zjišťování údajů pro úplnou aktualizaci ÚAP a jejich zákres.

V rámci koordinace záměrů s městem účastní se zástupce oddělení zasedání Komise pro architekturu a urbanizmus, pracovní skupiny pro výstavbu, Komise územního plánování, a pokud je potřeba, investiční porady města.

Oddělení památkové péče:

V hlavní pracovní náplni pracovníků oddělení v souvislosti s výkonem státní správy na úseku památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, v období od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023 bylo dle ustanovení tohoto zákona vydáno 102 rozhodnutí + závazných stanovisek + usnesení a 13 vyjádření/sdělení.

V předmětném období byla vydána závazná stanoviska/rozhodnutí, např. obnova kostela sv.  Ducha;  obnova  střešní  krytiny  Brněnská  29;  restaurování  fresek,  portálu  a  obnova  štuků Masarykovo nám 7; restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Batelově; restaurování sloupu Nejsvětější Trojice v Polné; oprava podhledové omítky v lodi kostela sv. Kateřiny v Polné aj.

V současné době probíhá 51 správních řízení na žádost. Z nejvýznamnějších probíhajících akcí  lze  zmínit:  celková  obnova  kostela  sv.  Václava  ve  Ždírci;  restaurování  trámového  stropu Sezimovo náměstí 11 v Polné; celková obnova objektu Palackého 40 v Jihlavě, obnova střešního pláště Na Dolech 9 v Jihlavě aj.

MMJ SÚ, oddělení památkové péče i nadále provádí kontrolu a monitoring stavebních prací ve svém správním obvodě, jakož i metodickou pomoc vlastníkům jednotlivých objektů v řešeném území. Podílí se i na pořádání školení pro úředníky památkové péče. V rámci jednotlivých akcí probíhá soustavná spolupráce s odbornou organizací památkové péče – Národním památkovým ústavem, ÚOP v Telči, AV Archeologickým ústavem a Dřevařským ústavem a MUNI Archeologickým ústavem. Mgr. Nina Bučková a Mgr. Dana Závodská se účastní ročního odborného školení pro úředníky pořádané NPÚ v Praze. Dále Mgr. Dana Závodská, Mgr. Nina Bučková a Mgr. Jindřich Kadlec provádějí dokumentaci 8 židovských hřbitovů v ORP Jihlava a na základě sběru dat píšeme odbornou publikaci. Také byla provedena stratigrafie na kapličce ve Stříteži, kde byla nalezena freska sv. Václava z roku 1760. Byl prováděn spolu s MUNI archeologický 3D model kostela sv. Ducha (doloženy 3 etapy). Byly podány dva návrhy na zapamátnění – kaple ve Stříteži a kaple v Panské  Lhotě.  Po  dokončení  restaurování  byla  Kalvárie  vysvěcena  za  účasti  veřejnosti, kde zároveň proběhla přednáška.

Mgr. Dana Závodská, Bc. Nina Bučková a Mgr. Jindřich Kadlec provádějí místní šetření společně s garanty NPÚ, pro Městskou památkovou rezervaci Jihlava a pro ochranné pásmo MPR Jihlava Mgr. Jakubem Svobodou. Pro celé ORP Jihlava s Bc. Michala Růžičková. Místní šetření probíhá se zástupci NPÚ v Telči také ve správně přidružených městských památkových zónách v Brtnici (Bc. Gabriela Kaščáková), v Třešti (Bc. Michala Růžičková)  a v Polné (Bc. Gabriela Kaščáková).

Správní orgán provádí i poradenskou činnost, před zahájením správního řízení je vlastníkům poskytována odborná konzultace, většinou na místě stavby a při nich jsou prováděny OPD. Mgr. Dana Závodská ve spolupráci Mgr. Ninou Bučkovou připravují SHP třetího nádvoří zámku v Brtnici. Probíhají  pravidelné  KD  na  Masarykově  nám.  21  -  celková  rekonstrukce,  kostele  sv.  Ignáce, Čajkovského 9 – celková rekonstrukce, restaurování Kalvárie u kostela sv. Jana Křtitele, obnova střešního  pláště  kostela  sv.  Jana  Křtitele,  obnova  statické  poruchy  věže  kostela  ve  Vysokých Studnicích, obnova zvonice v Hojkově, restaurování fresek kaple Petra a Pavla v Bílém Kameni, obnova fasádního pláště kaple na Telečské v Jihlavě, restaurování fresek presbytáře v kostele sv. Kateřiny v Polné aj.

Ve 3. čtvrtletí roku 2023 probíhaly celkem 13 řízení o přestupku dle ustanovení §§ 39 a 35 odst. 1 zákona o státní památkové péči, týkajících se Mrštíkové 4 v Jihlavě; Na Dolech 9 v Jihlavě; Palackého 49 v Jihlavě, nám. Svobody 4 v Třešti, Palackého 40 v Jihlavě, Široká 356 v Brtnici, Masarykovo nám. 40 v Jihlavě, Hluboká 16 v Jihlavě, Matky Boží 11 v Jihlavě, Benešova 7 v Jihlavě Fibichova 21 v Jihlavě, Dlouhá Stezka 10 v Jihlavě, Palackého 25 v Jihlavě.