Příloha č. 1 k Metodice pro správu kapitálových záměrů a oprav statutárního města Jihlavy

Pravidla pro schvalování závazků financování akcí

- Závazky financování lze schválit u akcí spolufinancovaných z dotačních programů, u ostatních akcí převyšujících 50 mil. Kč včetně, v případě ostatních akcí do 50 mil. Kč lze závazek financování schválit pouze se souhlasem vedoucího EO a primátora nebo gesčního náměstka EO.

- Návrh na schválení závazku financování předkládá věcně příslušný odbor do ZM, věcně příslušný odbor zašle EO návrh ke stanovisku.

- Návrh bude obsahovat závazek financování, případně rozpočtové opatření (v případě potřeby finančních prostředků v aktuálním roce) a schválení nové akce (pokud akce ještě nebyla ZM schválena) – viz vzor dále.

- Po schválení návrhu ZM propíše EO závazek financování do investičního plánu města Jihlavy 
a následně také do rozpočtu či střednědobého výhledu rozpočtu města Jihlavy při jejich sestavování.

- Při sestavování rozpočtu na příslušný rok mají akce se schváleným závazkem financování charakter mandatorních výdajů.

- U akce se závazkem financování lze využít režimu tzv. víceletého financování, návrh na rozpočtování akce do více let, případně následné úpravy výhledu v jednotlivých letech jsou předkládány k projednání zástupcům vedení města na investiční poradě.

- V případě, že dojde k potřebě navýšení (případně k úspoře) prostředků na realizaci akce se schváleným závazkem financování v aktuálním roce, informuje věcně příslušný odbor o úpravě na nejbližší investiční poradě a následně předloží požadavek na navýšení (případně snížení) rozpočtu dle kompetenčního usnesení k rozpočtu platného pro aktuální rok.

- V případě, že dojde k potřebě navýšení či snížení prostředků na realizaci akce se schváleným závazkem financování v následujícím roce/letech, informuje věcně příslušný odbor o úpravě na nejbližší investiční poradě, úprava bude promítnuta do investičního plánu města Jihlavy a následně také do rozpočtu či střednědobého výhledu rozpočtu města Jihlavy při jejich sestavování.

- V případě, že do konce aktuálního roku nedojde k vyčerpání rozpočtovaných finančních prostředků na akci se schváleným závazkem financování, převedou se v případě potřeby tyto nevyčerpané prostředky (dle podkladu na zapojení disponibilního zůstatku od věcně příslušného odboru) prostřednictvím zapojení disponibilního zůstatku přes RM do roku následujícího.

Doporučený vzor návrhu do ZM v plném rozsahu

Návrh na schválení akce xxx, provedení rozpočtového opatření a schválení závazku financování

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Jihlavy

schvaluje

Novou akci xxx

a schvaluje

provedení rozpočtového opatření:

zvýšení tř. 8 Financování pol. 8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - xxx ve výši xxx Kč a zvýšení výdajové stránky rozpočtu xxx ve výši xxx Kč.

a zavazuje se

k zajištění financování akce xxx.

Důvodová zpráva:

… Realizace akce je plánována v režimu víceletého financování. V současnosti je v investičním plánu statutárního města Jihlavy u akce xxx uveden výhled v celkové výši xxx Kč s rozdělením do roku 20xx ve výši xxx Kč a do roku 20xx ve výši xxx Kč….

Shrnutí:

Předmětem návrhu je schválení nové akce, její zařazení do rozpočtu města, rozpočtové opatření a schválení závazku financování této akce.

Popis problému:

Doplní věcně příslušný odbor.

Finanční kontrola:

Předběžná finanční kontrola byla provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Jako příkazce operace jsem v rámci předběžné finanční kontroly prověřil před vznikem závazku při řízení veřejných výdajů u připravované operace její soulad s ustanovením § 13 odst. 2 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Ve xxx je dostatek finančních prostředků na provedení rozpočtového opatření. Realizace akce je plánována v režimu víceletého financování. Závazky financování v letech 20xx a 20xx budou kryty rozpočtovými příjmy těchto let, příp. mimorozpočtovými zdroji v případě disponibility finančních prostředků ve fondech, a budou pro tyto roky součástí rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu města Jihlavy.

Připravovaná operace, která je schvalována v rámci tohoto návrhu předkládaném ZM, splňuje pravidla hospodárného, efektivní a účelného nakládání s veřejnými prostředky (tj. tzv. princip 3E) a je v souladu s investičním plánem města atd.