Příloha č. 4 – Harmonogram realizace investičního záměru Obchodní centrum Brněnská, Jihlava

- Smlouva o výstavbě                                      	08/2021

- Územní rozhodnutí o umístění stavby    	04/2024

- Dokumentace a doklady pro SP                	11/2025

- Stavební povolení                                        	03/2026 (předpoklad)

- Realizace a kolaudace                             	11/2027 (předpoklad)

- Předání veřejné infrastruktury                	 05/2028 (předpoklad)

- Realizace záměru                                           	11/2027 (předpoklad)

V Jihlavě, dne 25. 2. 2026	Vypracoval: 	Ing. Jan Sedlák

PROfi Jihlava, spol. s r.o.