Příloha č. 4 – Harmonogram realizace investičního záměru Obchodní centrum Brněnská, Jihlava




1. Smlouva o výstavbě                                      	08/2021
1. Územní rozhodnutí o umístění stavby    	04/2024
1. Dokumentace a doklady pro SP                	11/2025
1. Stavební povolení                                        	03/2026 (předpoklad)
1. Realizace a kolaudace                             	11/2027 (předpoklad)
1. Předání veřejné infrastruktury                	 05/2028 (předpoklad)
1. Realizace záměru                                           	11/2027 (předpoklad)
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